Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт
и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов
к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа ЗАТО Светлый» на 2012 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Саратовской области
от 12 декабря 2011 г. № 198-ЗСО «О предоставлении в 2012 году бюджетам городских округов и поселений области субсидии
на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов», Законом Саратовской области
от 28 марта 2012 г. № 36-ЗСО «О внесении изменения в статью 4 Закона Саратовской области «О предоставлении в 2012 году бюджетам городских округов и поселений области субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» Уставом муниципального образования Городской округ ЗАТО Светлый Саратовской области, в целях повышения уровня благоустройства территории городского округа, администрация городского округа
ЗАТО Светлый

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

- Утвердить муниципальную программу «Капитальный ремонт
и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов
к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа ЗАТО Светлый» на 2012 год в новой редакции согласно приложению.

- Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Светлые вести».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Считать утратившим силу постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 14 марта 2012 г. № 96
«Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт
и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов
к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа ЗАТО Светлый» на 2012 год.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по жилищно-коммунальным вопросам.

Глава администрации
городского округа ЗАТО Светлый	З.Э.Нагиев

Приложение к постановлению администрации городского округа ЗАТО Светлый

от 16.04.2012 № 121

Муниципальная программа

«Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,

проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа

ЗАТО Светлый» на 2012 год

Паспорт программы

| Наименование ведомства | Администрация городского округа ЗАТО Светлый. |
| --- | --- |
| Наименование Программы | - Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа ЗАТО Светлый» на 2012 год (далее Программа). |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Закон Саратовской области от 12 декабря 2011 г. № 198-ЗСО «О предоставлении в 2012 году бюджетам городских округов и поселений области субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов»; Закон Саратовской области от 28 марта 2012 г. № 36-ЗСО О внесении изменения в статью 4 Закона Саратовской области «О предоставлении в 2012 году бюджетам городских округов и поселений области субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов»; Устав муниципального образования Городской округ ЗАТО Светлый Саратовской области. |
| Дата утверждения, наименование и номер соответствующего нормативного акта | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области от 14 марта 2012 г. № 96 |
| Сроки реализации | Программа реализуется в один этап в течение 2012 года. |
| Цели и задачи Программы | Целью Программы является повышение уровня благоустройства территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов посредством доведения технико-эксплуатационного состояния асфальтовых покрытий к нормативным требованиям. Задачами Программы являются: выполнение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов городского округа ЗАТО Светлый; выполнение капитального ремонта и ремонта проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа ЗАТО Светлый. |
| Характеристика программных мероприятий | Мероприятиями настоящей Программы являются: капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, указанных в приложении №1 к настоящей Программе. В рамках выполнения программных мероприятий будут выполнены работы по ремонту и капитальному ремонту дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с заменой асфальтовых покрытий. |
| Исполнители Программы | Администрация городского округа ЗАТО Светлый. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы- 1210,5 тыс. рублей. Источники финансирования: - субсидии областного бюджета (прогнозно) 1195,5 тыс. рублей; - бюджет городского округа ЗАТО Светлый – 15,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности | Реализация Программы позволит повысить уровень благоустройства территории городского округа за счёт приведения технико-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов к нормативным требованиям. В ходе исполнения мероприятий Программы планируется отремонтировать 4 дворовые территории многоквартирных домов и 4 проезда к дворовым территориям многоквартирных домов. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программно-целевым методом

В существующем жилищном фонде на территории городского округа ЗАТО Светлый объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере современным требованиям.

Значительная часть асфальтового покрытия внутридворовых проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы дорожных покрытий истек с момента массовой застройки городского округа многоквартирными домами. Асфальтовое покрытие разрушается из-за несоблюдения сроков службы дорожных покрытий. Ветхое состояние асфальтового покрытия объясняется тем, что в течение длительного времени по причине недостаточного финансирования отрасли практически не производился его ремонт.

Дворовые территории являются важнейшей составной частью транспортной системы. От уровня технико-эксплуатационного состояния дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит качество жизни населения.

В связи с вышеизложенным возникает необходимость повышения уровня благоустройства дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов посредством приведения технико-эксплуатационного состояния асфальтовых покрытий дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
к нормативным требованиям.

Применение программно-целевого метода при решении вышеуказанной проблемы обусловлено необходимостью комплексного подхода для достижения поставленной цели, обеспечивающего проведение мероприятий по разным направлениям благоустройства территории городского округа ЗАТО Светлый. Кроме того, наличие Программы является условием предоставления субсидии из регионального  бюджета согласно Закона Саратовской области от 12 декабря 2011 г. № 198-ЗСО
«О предоставлении в 2012 году бюджетам городских округов и поселений области субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов» Анализ программных мероприятий позволяет сделать вывод об отсутствии значительных рисков при реализации Программы.

2. Цели и задачи Программы

Целью Программы является повышение уровня благоустройства дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов посредством доведения технико-эксплуатационного состояния асфальтовых покрытий к нормативным требованиям.

Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи:

выполнение капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов городского округа ЗАТО Светлый;

выполнение капитального ремонта и ремонта проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа ЗАТО Светлый.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели эффективности

Реализация настоящей Программы должна обеспечить достижение следующих показателей:

выполнение капитального ремонта и ремонта 4-х дворовых территорий многоквартирных домов городского округа ЗАТО Светлый;

выполнение капитального ремонта и ремонта 4-х проездов
к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа ЗАТО Светлый.

Реализация Программы позволит повысить уровень благоустройства территории городского округа ЗАТО Светлый за счёт приведения технико-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов
к территориям многоквартирных домов к нормативным требованиям.

4. Перечень мероприятий Программы

Реализация задач будет осуществлена за счёт выполнения следующих мероприятий настоящей Программы:

капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,

капитальный ремонт и ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, указанных в приложении № 1 к настоящей Программе (срок исполнения мероприятия - в течение 2012 года).

В рамках выполнения программных мероприятий будут выполнены работы по ремонту и капитальному ремонту дворовых территорий
и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов с заменой асфальтовых покрытий.

Объемы и источники финансирования данных мероприятий указаны в разделе 7 настоящей Программы. Исполнителем мероприятий Программы является Администрация городского округа ЗАТО Светлый.

5. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в один этап в течение 2012 года.

6. Механизм реализации Программы

Программа реализуется в рамках действующего законодательства Российской Федерации,  нормативных правовых актов Саратовской области и городского округа ЗАТО Светлый.

Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель главы администрации городского округа по жилищно-коммунальным вопросам.

Ответственность за реализацию Программы возлагается на жилищно-эксплуатационное управление администрации городского округа ЗАТО Светлый.

Размещение заказов на право заключения муниципального контракта на реализацию программных мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Приёмка работ по асфальтированию будет осуществляться комиссионно и с участием представителей подрядной организации, представителей муниципального учреждения «Жилищно-эксплуатационное управление» администрации городского округа
ЗАТО Светлый и представителей муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» городского округа ЗАТО Светлый.

Проверка целевого использования средств, выделенных
на реализацию мероприятий Программы, осуществляется в соответствии
с действующим законодательством.

Корректировка и дополнение мероприятий Программы осуществляется  администрацией городского округа ЗАТО Светлый путем внесения изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый «Об утверждении муниципальной целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа ЗАТО Светлый» на 2012 год.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации программных мероприятий, указаны в приложении № 2 к настоящей Программе.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Мероприятия Программы реализуются за счет средств бюджета городского округа ЗАТО Светлый и средств субсидии из областного дорожного фонда.

Объем финансирования Программы составляет 1210,5  тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета городского округа ЗАТО Светлый – 15,0 тыс. рублей;

за счет средств Субсидии областного бюджета (прогнозно) – 
1195,5 тыс. рублей.

8. Управление реализацией Программы

Организация управления реализацией Программы осуществляется жилищно-эксплуатационным управлением администрации городского округа ЗАТО Светлый.

Ответственность за адресность и целевое использование средств субсидий областного бюджета и средств бюджета городского округа
ЗАТО Светлый округа возлагается на жилищно-эксплуатационное управление администрации городского округа ЗАТО Светлый.

9. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется посредством оценки достижения установленных целевых значений показателей эффективности. Установленные целевые значения показателей эффективности приведены в таблице 1.

| Таблица 1 Целевые значения показателей эффективности Наименование показателя эффективности; Единица измерения; Целевое значение показателя эффективности. Количество отремонтированных в рамках Программы дворовых территорий; шт; 4. Количество отремонтированных в рамках Программы проездов к дворовым территориям; шт; 4. |  |
| --- | --- |

Кроме того, во исполнение постановления Правительства Российской Федерации в рамках оценки эффективности реализации Программы осуществляется оценка эффективности использования субсидии на основе показателей результативности предоставления субсидии. Показатели результативности предоставления субсидии
и установленные значения для данных показателей приведены в таблице 2.

Таблица 2

Показатели результативности предоставления субсидии

| Наименование | Единица измерения | Значение показателя результативности |
| --- | --- | --- |
| Количество отремонтированных дворовых территорий с использованием субсидии | шт | 4 |
| Количество отремонтированных проездов к дворовым территориям с использованием субсидии | шт | 4 |
| Доля отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов в общем количестве предусмотренных к капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий с использованием субсидии | % | 100 |
| Доля отремонтированных проездов к дворовым территориям в общем количестве предусмотренных к капитальному ремонту и ремонту проездов к дворовым территориям с использованием субсидии | % | 100 |

Приложение № 1 к муниципальной программе «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа ЗАТО Светлый» на 2012 год

Перечень дворовых территорий многоквартирных домов,

проездов к дворовым территориям многоквартирных,

в отношении которых планируется выполнение работ

по капитальному ремонту и ремонту в рамках Программы

| № п/п | Улица | № дома |
| --- | --- | --- |
| 1 | Коваленко | 2а |
| 2 | Коваленко | 7 |
| 3 | Коваленко | 9 |
| 4 | Коваленко | 12 |

Приложение № 2 к муниципальной программе «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа ЗАТО Светлый» на 2012 год

Мероприятия Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования, тыс.руб. |  |  | Срок реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  | за счет средств бюджета ГО ЗАТО Светлый | за счет средств субсидии из областного бюджета (прогнозно) |  |  |
| 1. | Ремонт дворовых территорий и проездов к многоквартирным домам | 1210,5 | 15,0 | 1195,5 | 2012 год | Администрация ГО ЗАТО Светлый |