***Об утверждении муниципальной***

***программы «Обеспечение пожарной***

***безопасности объектов городского округа***

***ЗАТО Светлый» на 2014 - 2016 годы***

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года   
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», руководствуясь Уставом Муниципального образования Городской округ ЗАТО Светлый Саратовской области, администрация городского округа ЗАТО Светлый

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердитьприлагаемую муниципальную программу «Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый» на 2014 - 2016 годы.

1. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Светлый.
2. Разместить (обнародовать) настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Светлый www.zatosvetly.ru в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа ЗАТО Светлый.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Глава администрации***  ***городского округа ЗАТО Светлый*** | ***подпись З.Э. Нагиев*** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации  городского округа ЗАТО Светлый  от 11.11.2013 № 355 |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Обеспечение пожарной безопасности объектов**

**городского округа ЗАТО Светлый»**

**на 2014** - **2016 годы**

Саратовская область

пос. Светлый

2013 г.

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Обеспечение пожарной**

**безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый»**

**на 2014** - **2016 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  муниципальной  программы | - муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый» на 2014 - 2016 годы (далее - муниципальная программа) |
| Ответственный  исполнитель  муниципальной  программы | - администрация городского округа ЗАТО Светлый |
| Участники  муниципальной  программы | - муниципальные учреждения городского округа ЗАТО Светлый |
| Подпрограммы  муниципальной  программы | - отсутствуют |
| Программно-  целевые  инструменты  муниципальной  программы[\*](consultantplus://offline/ref=6D7E2309C4E244324232AB14D613968EA3013A00C9D8F53AFEC9417E76D805A1ECA8E359C90AC39F1CF346tCs5L) | - отсутствуют |
| Цели  муниципальной  программы | - усиление работы по предупреждению пожаров и гибели людей;  оперативное реагирование и сокращение времени на ликвидацию пожаров;  формирования системы обучения мерам пожарной безопасности в образовательных учреждениях;  обеспечение пожарной безопасности объектов, расположенных на территории городского округа |
| Задачи  муниципальной  программы | - предотвращение гибели людей на пожарах, снижение материального ущерба от пожаров |
| Целевые  показатели  муниципальной  программы | - выполнение программных мероприятий позволит повысить эффективность затрат на снижение материального ущерба от пожаров, сокращение бюджетных средств, расходуемых на ликвидацию их последствий |
| Этапы и сроки  реализации  муниципальной  программы | - 2014 - 2016 годы |

3

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы  финансового  обеспечения  муниципальной  программы | - объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 185, 7 тыс. рублей, из них:  за счет средств бюджета городского округа ЗАТО Светлый 179,7 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 72,7 тыс. рублей;  2015 год - 66 тыс. рублей;  2016 год - 41 тыс. рублей;  за счет собственных средств муниципальных унитарных предприятий 6 тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год - 2 тыс. рублей;  2015 год - 2 тыс. рублей;  2016 год - 2 тыс. рублей |
| Ожидаемые  результаты  реализации  муниципальной  программы | - предотвращение гибели людей на пожарах;  снижение материального ущерба от пожаров;  усиление пожарной безопасности объектов городского округа |

4

1. **Характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Пожарная опасность в современной обстановке стала серьёзной угрозой для общественной стабильности, спокойствия и материального достатка людей. Противодействовать пожарам становится с каждым годом всё сложнее.

На территории городского округа за 2011 - 2013 годы не было зарегистрировано крупных пожаров природного и техногенного характера.

Всё это стало возможным в результате проведения профилактических мероприятий, проводимых администрацией городского округа, и реализацией муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности объектов жилого фонда городского округа ЗАТО Светлый на 2011 - 2013 годы».

Но, вместе с тем большую тревогу вызывает состояние источников противопожарного водоснабжения, подъездных путей к ним, состояние системы обучения населения городского округа в области пожарной безопасности, устройство и содержание в исправном состоянии защитных полос в организациях и учреждениях городского округа.

Текущее финансирование обеспечения пожарной безопасности объектов городского округа не позволяет в полной мере обеспечить безопасность эксплуатации объектов. Только целевой программный подход к обеспечению пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый позволит решать задачи по предупреждению и тушению пожаров, снизить показатели гибели людей, материальный ущерб от пожаров.

2. **Цели и задачи муниципальной программы**

Целью муниципальной программы является обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа.

Основные задачи муниципальной программы:

предотвратить гибель людей на пожарах;

повысить эффективность затрат на снижение материального ущерба от пожаров, а также сократить размер бюджетных средств, расходуемых на ликвидацию их последствий.

3. **Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Критерием оценки эффективности реализации муниципальной программы является достижение значений целевых показателей в области пожарной безопасности и определяется в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый, утвержденным постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15.10.2013 № 336.

5

4. **Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется в рамках текущего финансирования за счёт средств местного бюджета.

Конкретные объёмы финансирования мероприятий муниципальной программы определяются при разработке и утверждении местного бюджета на соответствующий год и могут корректироваться исходя из финансовых возможностей городского округа ЗАТО Светлый.

6

**СВЕДЕНИЯ**

**о целевых показателях муниципальной программы**

**«Обеспечение пожарной безопасности объектов**

**городского округа ЗАТО Светлый» на 2014** - **2016 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование   программы,  наименование   показателя** | | **Еди-ница изме-рения** | | **Значение показателей** | | | | | | | |
| **отчетный год**  **(базо-вый)** | | | **текущий год**  **(оценка)** | | **первый год реализации программы (2014 г.)** | **второй год  реализа-ции про-**  **граммы (2015 г.)** | **год завершения действия программы (2016 г.)** |
| **1** | **2** | | **3** | | **4** | | | **5** | | **6** | **7** | **8** |
| **Муниципальная программа** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Внедрение, согласно действующим нормам на новостроящих-ся, реконструи-руемых и действующих объектах современных систем обнаружения и тушения пожаров | | % | | |  | |  | | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Обслуживание пожарных гидрантов на территории городского округа МУП ЖКХ | | тыс. рублей | | |  | |  | | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Регулярный плановый контроль за состоянием источников противопожар-ного водоснаб-жения МУП ЖКХ | | ед. | | |  | |  | | 39 | 39 | 39 |
| 4 | Заправка огнетушителей в образователь-ных учрежде-ниях:  МОУ ДОД ДЮСШ; | | тыс. рублей | | |  | |  | | 2 | 0 | 0 |
| 7 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 |
|  | МДОУ «Детский  сад № 4»;  МОУ  СОШ № 2;  МОУ  СОШ № 3;  МОУ  ДОД ДДТ;  МДОУ «Детский  сад № 3» | | тыс. рублей  тыс. рублей  тыс. рублей  тыс. рублей  тыс. рублей | | |  | |  | | 1  5  5  1 | 10  0  5  2  1 | 1  0  5  4  1 |
| 5 | | Измерение сопротивления изоляции в об-разовательных учреждениях:  МДОУ «Детский  сад № 5»;  МДОУ «Детский  сад № 3»;  МДОУ «Детский  сад № 4» | | тыс. рублей  тыс. рублей  тыс. рублей | | |  |  | 2  1 | | 3  1 | 2  1  2 |
| 6 | | Монтаж радио-канальной сис-темы передачи извещений о возникновении пожара учреж-дений социа-льной сферы на пульт СПЧ № 5 | | тыс. рублей | | |  |  | 20,7 | |  |  |
| 7 | | Закупка новых огнетушителей:  МОУ  СОШ № 3;  МДОУ «Детский  сад № 5»;  МОУ  ДОД ДШИ;  МОУ  ДОД ДДТ;  МОУ  СОШ № 2  МОУ ДОД ДЮСШ | | тыс. рублей  тыс. рублей  тыс. рублей  тыс. рублей  тыс. рублей  тыс. рублей | | |  |  | 2  3  4  6  10  10 | | 8  3  9  4  20 | 10  3  2  10 |

8

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной**

**программы «Обеспечение пожарной безопасности объектов**

**городского округа ЗАТО Светлый» на 2014** - **2016 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Номер и наименование мероприятий | Участник муници-пальной программмы | | Срок | | Ожидаемый  непосредствен-ный результат, показатель (краткое описание) | | Последствия не-реализации ве-домственной це-левой програм-мы и основного мероприятия | Связь  с показа-телями муници-пальной программы |
| нача-ла реа-лиза-ции | окон-чания реа-лиза-ции |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 |
| 1 | | Внедрение, сог-ласно действу-ющим нормам на новостроя-щихся, реконст-руируемых и действующих объектах, сов-ременных сис-тем обнаруже-ния и тушения пожаров | Муници-пальные учреждения городского округа | | 2014 | 2016 | Своевременное реагирование на возникнове-ние пожара | | Позднее обнаружение возникновения пожара |  |
| 2 | | Обслуживание пожарных гид-рантов на территории городского округа МУП ЖКХ | МУП ЖКХ | | 2014 | 2016 | Уменьшит вероятность возникновения аварии при за-боре воды по-жарными авто-мобилями при ликвидации пожаров | | Задержка в тушении пожара |  |
| 3 | | Регулярный плановый контроль за состоянием источников противопожар-ного водоснаб-жения МУП ЖКХ | МУП ЖКХ | | 2014 | 2016 | Уменьшит вероятность возникновения аварии при заборе воды пожарными автомобилями при ликвида-ции пожаров | | Задержка в тушении пожара |  |
| 4 | | Заправка огне-тушителей в образователь-ных учрежде-ниях | МОУ ДОД ДЮСШ;  МДОУ «Детский  сад № 4»;  МОУ  СОШ № 2;  МОУ  СОШ № 3; | | 2014 | 2016 | Быстрое тушение возникших пожаров | | Задержка в тушении пожара |  |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 8 |
|  | |  | МОУ  ДОД ДДТ;  МДОУ «Детский сад № 3» |  | |  |  | |  |  |
| 5 | | Измерение  сопротивления изоляции в образователь-ных учрежде-ниях | МДОУ «Детский сад № 5»;  МДОУ «Детский сад № 3»;  МДОУ «Детский сад № 4» | 2014 | | 2016 | Снизит вероятность возникновения техногенного пожара | | Повысит вероятность возникновения техногенного пожара |  |
| 7 | | Монтаж радио-канальной сис-темы передачи извещений о возникновении пожара учреж-дений социаль-ной сферы на пульт СПЧ № 5 | МДОУ «Детский сад № 5»;  МДОУ «Детский сад № 3»;  МДОУ «Детский сад № 4»; МОУ СОШ № 2;  МОУ СОШ № 3;  МОУ ДОД ДДТ;  МУК ДК; МОУ ДОД ДЮСШ | 2014 | | 2014 | Сокращение сроков пере-дачи информа-ции на пульт СПЧ № 5 о воз-никновении пожара | | Увеличит срок передачи ин-формации на пульт СПЧ № 5 о возникнове-нии пожара |  |
| 8 | | Закупка новых огнетушителей | МОУ СОШ  № 3;  МДОУ «Детский сад № 5»;  МОУ ДОД «ДШИ»;  МОУ ДОД ДДТ;  МОУ СОШ  № 2;  МОУ ДОД ДЮСШ | 2014 | | 2016 | Быстрое тушение возникших пожаров | | Задержка в тушении пожара |  |

10

**СВЕДЕНИЯ**

**об объемах и источниках финансового обеспечения**

**муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый» на 2014** - **2016 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель (участник) | Источники финансового обеспечения | Объемы  финансового  обеспечения  тыс. руб. (всего) | В том числе по годам реализации (тыс. руб.) | | |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый» на 2014 - 2016 годы |  | всего | 185,7 | 74,7 | 68 | 43 |
| местный  бюджет | 179,7 | 72,7 | 66 | 41 |
| федеральный бюджет | нет |  |  |  |
| областной бюджет | нет |  |  |  |
| за счет собственных средств муниципальных унитарных предприятий | 6 | 2 | 2 | 2 |
| В том числе по исполнителям | | | | | |
| МУП ЖКХ | всего | 6 | 2 | 2 | 2 |
| За счет собст-венных средств | 6 | 2 | 2 | 2 |
| МОУ  СОШ № 2 | Всего | 32.3 | 17,3 | 15 |  |
| местный  бюджет | 32,3 | 17,3 | 15 |  |
| МОУ  СОШ № 3 | Всего | 34,3 | 9,3 | 10 | 15 |
| местный  бюджет | 34,3 | 9,3 | 10 | 15 |
| МДОУ «Детский  сад № 3» | Всего | 8,3 | 4,3 | 2 | 2 |
| местный  бюджет | 8,3 | 4,3 | 2 | 2 |
| МДОУ «Детский  сад № 4» | Всего | 16,3 | 3,3 | 10 | 3 |
| местный  бюджет | 16,3 | 3,3 | 10 | 3 |
| МДОУ «Детский  сад № 5» | Всего | 18,3 | 7,3 | 6 | 5 |
| местный  бюджет | 18,3 | 7,3 | 6 | 5 |
| МОУ  ДОД ДДТ | Всего | 16,3 | 8,3 | 4 | 4 |
| местный  бюджет | 16,3 | 8,3 | 4 | 4 |
| МОУ  ДОД ДШИ | Всего | 17,3 | 6,3 | 9 | 2 |
| местный  бюджет | 17,3 | 6,3 | 9 | 2 |
|  | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | МОУ ДОД ДЮСШ | Всего | 34,3 | 14,3 | 10 | 10 |
| местный  бюджет | 34,3 | 14,3 | 10 | 10 |
| МУК ДК | Всего | 2,3 | 2,3 |  |  |
| местный  бюджет | 2,3 | 2,3 |  |  |
| Обслуживание пожарных гид-рантов на тер-ритории город-ского округа | МУП ЖКХ | Всего | 6 | 2 | 2 | 2 |
| За счет собственных средств | 6 | 2 | 2 | 2 |
| Заправка огнетушителей в образовательных учреждениях | МОУ  ДОД ДЮСШ | Всего | 2 | 2 |  |  |
| местный  бюджет | 2 | 2 |  |  |
| МДОУ «Детский  сад № 4» | Всего | 12 | 1 | 10 | 1 |
| местный  бюджет | 12 | 1 | 10 | 1 |
| МОУ  СОШ № 2 | Всего | 5 | 5 |  |  |
| местный  бюджет | 5 | 5 |  |  |
| МОУ  СОШ № 3 | Всего | 15 | 5 | 5 | 5 |
| местный  бюджет | 15 | 5 | 5 | 5 |
| МОУ  ДОД ДДТ | Всего | 6 |  | 2 | 4 |
| местный  бюджет | 6 |  | 2 | 4 |
| МДОУ «Детский  сад № 3» | Всего | 3 | 1 | 1 | 1 |
| местный  бюджет | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Измерение сопротивления изоляции в образовательных учреждениях | МДОУ «Детский  сад № 5» | Всего | 7 | 2 | 3 | 2 |
| местный  бюджет | 7 | 2 | 3 | 2 |
| МДОУ «Детский  сад № 3» | Всего | 3 | 1 | 1 | 1 |
| местный  бюджет | 3 | 1 | 1 | 1 |
| МДОУ «Детский  сад № 4» | Всего | 2 |  |  | 2 |
| местный  бюджет | 2 |  |  | 2 |
| Монтаж радиоканальной системы передачи извещений о возникновении пожара учреждений социальной сферы на пульт СПЧ № 5 | МОУ  СОШ № 2 | Всего | 2,3 | 2,3 |  |  |
| местный  бюджет | 2,3 | 2,3 |  |  |
| МОУ  СОШ № 3 | Всего | 2,3 | 2,3 |  |  |
| местный  бюджет | 2,3 | 2,3 |  |  |
| МДОУ «Детский  сад № 3» | Всего | 2,3 | 2,3 |  |  |
| местный  бюджет | 2,3 | 2,3 |  |  |
| МДОУ  «Детский  сад № 4» | Всего | 2,3 | 2,3 |  |  |
| местный  бюджет | 2,3 | 2,3 |  |  |
|  | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | МДОУ «Детский  сад № 5» | Всего | 2,3 | 2,3 |  |  |
| местный  бюджет | 2,3 | 2,3 |  |  |
| МОУ  ДОД ДДТ | Всего | 2,3 | 2,3 |  |  |
| местный  бюджет | 2,3 | 2,3 |  |  |
| МОУ  ДОД ДШИ | Всего | 2,3 | 2,3 |  |  |
| местный  бюджет | 2,3 | 2,3 |  |  |
| МОУ  ДОД ДЮСШ | Всего | 2,3 | 2,3 |  |  |
| местный  бюджет | 2,3 | 2,3 |  |  |
| МУК ДК | Всего | 2,3 | 2,3 |  |  |
| местный  бюджет | 2,3 | 2,3 |  |  |
| Закупка новых огнетушителей | МОУ  СОШ № 3 | Всего | 20 | 2 | 8 | 10 |
| местный  бюджет | 20 | 2 | 8 | 10 |
| МДОУ «Детский  сад № 5» | Всего | 9 | 3 | 3 | 3 |
| местный  бюджет | 9 | 3 | 3 | 3 |
| МОУ  ДОД ДШИ | Всего | 15 | 4 | 9 | 2 |
| местный  бюджет | 15 | 4 | 9 | 2 |
| МОУ  ДОД ДДТ | Всего | 10 | 6 | 4 |  |
| местный  бюджет | 10 | 6 | 4 |  |
| МОУ  СОШ № 2 | Всего | 30 | 10 | 20 |  |
| местный  бюджет | 30 | 10 | 20 |  |
| МОУ  ДОД ДЮСШ | Всего | 20 | 10 |  | 10 |
| местный  бюджет | 20 | 10 |  | 10 |