**Об утверждении муниципальной программы «Повышение качества водоснабжения и водоотведения» на 2014** – **2016 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Городской округ ЗАТО Светлый Саратовской области, администрация городского округа ЗАТО Светлый ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Повышение качества водоснабжения и водоотведения» на 2014 – 2016 годы.

1. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Светлый.
2. Разместить (обнародовать) настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Светлый www.zatosvetly.ru в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника муниципального учреждения «Жилищно-эксплуатационное управление администрации городского округа ЗАТО Светлый».

**Глава администрации**

**городского округа ЗАТО Светлый подпись З.Э. Нагиев**

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНАпостановлением администрациигородского округа ЗАТО Светлыйот 24.03.2014 № 80 |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Повышение качества водоснабжения и водоотведения»**

**на 2014** – **2016 годы**

Саратовская область

пос. Светлый

2014 г.

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Повышение качества водоснабжения и водоотведения» на 2014** – **2016 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | - в рамках реализации государственной программы: «Обеспечение населения доступным жильём и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года», областной программы: «Обеспечение населения доступным жильём и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года» подпрограмма: «Повышение качества водоснабжения и водоотведения» разработана муниципальная программа «Повышение качества водоснабжения и водоотведения» на 2014-2016 годы (далее – муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - муниципальное учреждение «Жилищно-эксплуатационное управление администрации городского округа ЗАТО Светлый» |
| Участники муниципальной программы | - администрация городского округа ЗАТО Светлый |
| Подпрограммы муниципальной программы | - отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы \* | - отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | - улучшение обеспечения населения городского округа ЗАТО Светлый чистой питьевой водой, отвечающей требованиям санитарно-гигиеническим нормам, в достаточном количестве, а также снижение загрязнения природных водных объектов-источников питьевого водоснабжения сточными водами бытовых объектов;- обеспечение эффективной работы канализационных очистных сооружений. |
| Задачи муниципальной программы | - рациональное использование, охрана и восстановление источников питьевого водоснабжения;- сокращение сбросов загрязняющих веществ в водные объекты;- осуществление реконструкции систем и сооружений по сбору, очистке и отведению сточных вод с применением прогрессивных методов, технологий, материалов и оборудования, обеспечивающих качество сточных вод, соответствующее установленным требованиям при сборе их в водные объекты. |

3

|  |  |
| --- | --- |
| Целевыепоказатели муниципальной программы | - выполнение программных мероприятий позволит обеспечить население городского округа ЗАТО Светлый чистой питьевой водой, улучшить качество сточных вод после очистки |
| Этпапы и сроки реализации муниципальной программы | - 2014-2016 годы. |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы | **-** объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 210 172,0 тыс. рублей, из них:за счёт средств Федерального бюджета (прогнозно): 63 051,6 тыс. рублей, в том числе по годам:2014 год – 0 тыс.рублей;2015 год – 49 533,9 тыс.рублей;2016 год – 13 517,7 тыс.рублей;за счёт областного бюджета (прогнозно)126 103,2 тыс. рублей, в том числе по годам:2014 год – 0 тыс.рублей;2015 год – 99 067,8 тыс.рублей;2016 год – 27 035,4 тыс.рублей;за счёт средств бюджета городского округа ЗАТО Светлый (прогнозно) 21 017,2 тыс. рублей, в том числе по годам:2014 год – 0 тыс.рублей;2015 год – 16 511,3 тыс.рублей;2016 год – 4 505,9 тыс.рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы  | - приведение качества и количества питьевой воды, подаваемой населению, в соответствие с установленными требованиями;- приведение источников водоснабжения в соответствие с санитарными правилами, включая наличие зон санитарной охраны;- достижение экономии электроэнергии (установленная мощность нового оборудования в 3,7 раз меньше, чем мощность существующего оборудования);- приведение качества сточных вод, отводимых в водоемы, в соответствие требованиям Водного кодекса Российской Федерации по охране водных объектов от загрязнения при сбросе сточных вод. |

4

1. **Характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Проблема гарантированного обеспечения населения чистой питьевой водой, очистка сточных вод, охрана источников питьевого водоснабжения от загрязнения – это проблема общегосударственного масштаба. Реализация мероприятий в рамках государственной программы «Обеспечение населения доступным жильём и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года», областной программы «Обеспечение населения доступным жильём и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года» подпрограмма «Повышение качества водоснабжения и водоотведения», является решением приоритетной национальной проблемы – увеличение продолжительности жизни россиян до среднеевропейского уровня за счет обеспечения их безопасной водой, в том числе питьевой, в количестве, достаточном для жизнедеятельности и развития страны.

Проблема качества питьевой воды – предмет особого внимания органов местного самоуправления, органов санитарно-эпидемиологического надзора и окружающей среды. Необходимость решения этой проблемы обусловлена ухудшением санитарно-гигиенических показателей воды, что потенциально несет угрозу ухудшению здоровья населения, способствует обострению социальной напряженности.

**Водоснабжение.** В городском округе имеются водозаборные скважины, пробуренные бессистемно и без какого-либо гидрогеологического обоснования. Скважины, пробуренные на турон-кампанский, сеноманский горизонт не соответствуют нормам по содержанию железа и др. Качество питьевой воды не соответствует требованиям по различным показателям: высокое содержание железа, бактериальная загрязненность. Объем добываемой воды с каждым годом уменьшается, для восстановления необходимого количества воды целесообразно пробурить новые скважины.

**Водоотведение.** Канализационные очистные сооружения находятся в аварийном состоянии, требуется реконструкция с привлечением средств местного, областного и федерального бюджетов.

Основными проблемами водохозяйственного комплекса городского округа ЗАТО Светлый являются: высокая изношенность коммунальной инфраструктуры, отсутствие стимулов для привлечения инвесторов, в связи с ограничениями, связанными с особенностью функционирования закрытого административно-территориального образования, что негативно влияет на финансово-экономическое положение в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

1. **Цели и задачи муниципальной программы**

Целью муниципальной программы является обеспечение населения городского округа питьевой водой, соответствующей установленным

5

санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан, а также снижение загрязнения природных водных объектов-источников питьевого водоснабжения сточными водами бытовых объектов, обеспечение эффективной работы канализационных очистных сооружений.

Основные задачи муниципальной программы:

осуществление реконструкции, повышение технического уровня и надежности функционирования артезианских скважин;

сокращение сбросов загрязняющих веществ в водные объекты;

осуществление реконструкции систем и сооружений по сбору, очистке и отведению сточных вод с применением прогрессивных методов, технологий, материалов и оборудования, обеспечивающих качество сточных вод, соответствующее установленным требованиям при сбросе их в водные объекты;

осуществление реконструкции систем и сооружений для сброса и очистки ливневого стока с территории городского округа ЗАТО Светлый для снижения загрязнения водных объектов.

1. **Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Критерием оценки эффективности реализации муниципальной программы является достижение показателей добываемой питьевой воды санитарно-эпидемиологическим требованиям, очистки сточных вод в водные объекты и определяется в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый, утвержденным постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15.10.2013 № 336.

1. **Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за счёт средств местного, областного, федерального бюджетов.

Конкретные объёмы финансирования мероприятий муниципальной программы определяются при разработке и утверждении местного, областного и федерального бюджетов на соответствующий год и могут корректироваться исходя из финансовых возможностей городского округа ЗАТО Светлый.

Общий объём финансирования Программы в 2014 – 2016 годах составит 210 172,0 тыс. рублей, из них за счёт средств:

местного бюджета (прогнозно) – 21 017,2 тыс. рублей или 10% от общего объёма финансирования;

6

областного бюджета (прогнозно) – 126 103,2 тыс. рублей или 60% от общего объёма финансирования;

федерального бюджета (прогнозно) – 63 051,6 тыс. рублей или 30% от общего объёма финансирования.

5. **СВЕДЕНИЯ**

**о целевых показателях муниципальной программы**

**«Повышение качества водоснабжения и водоотведения»**

 **на 2014** – **2016 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование программы, наименование показателя** | **Еди-ница изме-ре-ния** | **Значение показателей** |
| **отчетный год****(базовый)** | **текущий год****(оценка)** | **первый год реализации программы****(2014 г.)** | **второй год реализации программы****(2015 г.)** | **третий год реализации программы****(2016 г.)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **Муниципальная программа** |
| 1 | Станция биологической очистки сточных вод | шт |  |  |  | 1 |  |
| 2 | Бурение водозаборных скважин | шт |  |  |  |  | 2 |
| 3 | Устройство насосных станций на новых скважинах | шт |  |  |  |  | 2 |
| 4 | Строительство фильтров-поглотителей | шт |  |  |  |  | 3 |
| 5 | Монтаж дизельной электростанции DPS 100 | шт |  |  |  |  | 1 |
| 6 | Строительство контрольно-пропускного пункта | шт |  |  |  |  | 1 |

7

6. **ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы**

**«Повышение качества водоснабжения и водоотведения»**

**на 2014** – **2016 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Номер и наименование мероприятий | Участник муници-пальной программы | Срок | Ожидаемый непосредствен-ный результат, показатель (краткое описание) | Последствия нереализации ведомствен-ной целевой программы и основного мероприятия | Связь с показа-телями муници-пальной програм-мы |
| начало реалии-зации | окон-чания реализа-ции |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Внеплоща-дочные сети канализации | Админист-рация городского округа ЗАТО Светлый | 2015 | 2015 | Обеспечит бесперебой-ную работу канализацион-ной сети ведущей к новой станции биологической очистки сточных вод | Отсутствие подачи сточных вод на новую станцию биологичес-кой очистки сточных вод |  |
| 2 | Станция биологичес-кой очистки сточных вод | Админист-рация городского округа ЗАТО Светлый | 2015 | 2015 | Позволит проводить очистку сточных вод в соответствии с требованиями природоох-ранного законода-тельства | Невозмож-ность выполнения требований природоох-ранного законода-тельства к очистке сточных вод |  |
| 3 | Кабельная линия 1 кВ | Админист-рация городского округа ЗАТО Светлый | 2015 | 2015 | Обеспечит надёжное электроснаб-жение станции биологической очистки сточных вод | Невозмож-ность подключения станции биологичес-кой очистки сточных вод к электросетям |  |
| 4 | Подъездная дорога к очистным сооружениям | Админист-рация городского округа ЗАТО Светлый | 2015 | 2015 | Позволит обеспечить беспрепятст-венный проезд на станцию биологической очистки сточных вод | Ограничит проезд на станцию биологичес-кой очистки сточных вод |  |
|  |
| 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | Хоз-питьевой водопровод В1 | Админист-рация городского округа ЗАТО Светлый | 2015 | 2015 | Позволит обеспечить бесперебой-ную подачу водоснабжения на станции биологической очистки сточных вод | Не позволит обеспечить бесперебой-ную подачу водоснабже-ния на стан-ции биоло-гической очистки сточных вод |  |
| 6 | Общеплощадочные работы на площадке ГКНС | Админист-рация городского округа ЗАТО Светлый | 2015 | 2015 | Позволит провести мероприятия по благоуст-ройству территории | Не позволит провести мероприятия по благоуст-ройству территории |  |
| 7 | Общеплощадочные работы площадки очистных сооружений | Админист-рация городского округа ЗАТО Светлый | 2015 | 2015 | Позволит провести мероприятия по благоуст-ройству территории | Не позволит провести мероприятия по благоуст-ройству территории |  |
| 8 | Пуско-наладочные работы «вхолостую» | Админист-рация городского округа ЗАТО Светлый | 2015 | 2015 | Позволит провести пуско-наладочные работы станции биологической очистки сточных вод | Не позволит запустить в работу станцию биологичес-кой очистки сточных вод |  |
| 9 | Бурение скважины | Админист-рация городского округа ЗАТО Светлый | 2016 | 2016 | Обеспечение населения городского округа ЗАТО Светлый чистой питьевой водой | Недостаток в чистой питьевой воде |  |
| 10 | Устройство насосной станций на новых скважинах | Админист-рация городского округа ЗАТО Светлый | 2016 | 2016 | Обеспечение населения городского округа ЗАТО Светлый чистой питьевой водой | Недостаток в чистой питьевой воде |  |
| 11 | Строительство фильтров-поглотителей | Админист-рация городского округа ЗАТО Светлый | 2016 | 2016 | Исключит несанкциони-рованный доступ к резервуарам для хранения чистой питьевой воды | Возможность несанкцио-нированного доступа к резервуарам для хранения чистой пить-евой воды |  |
|  |
| 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 12 | Монтаж телемеханики на скважинах | Админист-рация городского округа ЗАТО Светлый | 2016 | 2016 | Создаст возможность подачи воды в автоматичес-ком режиме с новых скважин в резервуары для хранения чистой пить-евой воды | Подача воды без применения автоматики, отключение скважин в ручном режиме |  |
| 13 | Монтаж охранного освещения | Админист-рация городского округа ЗАТО Светлый | 2016 | 2016 |  | Повысит вероятность доступа на водозабор |  |
| 14 | Общеплощадочные работы на площадке водозаборных скважин | Админист-рация городского округа ЗАТО Светлый | 2016 | 2016 | Ограничит доступ к скважинам: устройство ограждения и работы по благоуст-ройству прилегающей территории скважин | Повысит вероятность доступа к скважинам |  |
| 15 | Общеплоща-дочные работы на водозаборных скважинах | Админист-рация городского округа ЗАТО Светлый | 2016 | 2016 | Обеспечит сохранность и ограничит доступ на объекты водозаборных сооружений | Повысит вероятность проникнове-ния на тер-ритории во-дозаборных сооружений |  |
| 16 | Подготовительные работы на площадках: водозаборных сооружений и водозаборных скважин | Админист-рация городского округа ЗАТО Светлый | 2016 | 2016 | Выполнение данных мероприятий позволит выполнить требования экологическо-го надзора | Невыполне-ние мероп-риятий не вополнение требований экологичес-кого надзора |  |
| 17 | Рекультивация карьера и площадки водозаборных скважин | Админист-рация городского округа ЗАТО Светлый | 2016 | 2016 | Выполнение данных мероприятий позволит выполнить требования экологичес-кого надзора | Невыполне-ние мероп-риятий не выполнение требований экологичес-кого надзора |  |
|  |
| 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 18 | Прокладка воздушной линии ВЛИ -0,4 кВ | Админист-рация городского округа ЗАТО Светлый | 2016 | 2016 | Обеспечит возможность подключения новых скважин к электросетям | Невозмож-ность подключения новых скважин к электросетям |  |
| 19 | Монтаж дизельной электростанции DPS 100 | Админист-рация городского округа ЗАТО Светлый | 2016 | 2016 | Обеспечит бесперебой-ную подачу воды за счет резервного источника электропи-тания | Возможная остановка подачи воды в сязи с отключением электроэнер-гии |  |
| 20 | Ликвидация наблюдатель-ных водозаборных скважин | Админист-рация городского округа ЗАТО Светлый | 2016 | 2016 | Позволит прекратить загрязнение водоносных горизонтов | Загрязнение водоносного горизонта |  |
| 21 | Бурение наблюдатель-ной скважины | Админист-рация городского округа ЗАТО Светлый | 2016 | 2016 | Позволит проводить постоянный мониторинг подземных вод и работы эксплуата-ционных скважин | Повлияет на невозмож-ность проведения мониторинга подземных вод и работы эксплуата-ционных скважин |  |
| 22 | Строительство контрольно-пропускного пункта | Админист-рация городского округа ЗАТО Светлый | 2016 | 2016 | Позволит качественно осуществлять режимный контроль над объектом | Невозмож-ность осуществле-ния качест-венного режимного контроля над объектом |  |
| 23 | Устройство подъездов к насосным станциям | Админист-рация городского округа ЗАТО Светлый | 2016 | 2016 | Обеспечит круглогодич-ный проезд к насосным станциям | Отсутствие возможности подъезда к насосным станциям |  |

11

7. **СВЕДЕНИЯ**

**об объемах и источниках финансового обеспечения**

**муниципальной программы «Повышение качества водоснабжения и водоотведения» на 2014** – **2016 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель (участник) | Источники финансового обеспечения | Объемы финансо-вого обеспече-ния тыс. руб. (всего) | В том числе по годам реализации (тыс. руб.) |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальнаяпрограмма «Повышение качества водоснабжения и водоотведения» на 2014 - 2016 годы |  | всего  | 210 172,0 |  | 165 113,0 | 45 059,0 |
| местный бюджет (прогнозно)  | 21 017,2 |  | 16 511,3 | 4 505,9 |
| областной бюджет (прогнозно) | 126 103,2 |  | 99 067,8 | 27 035,4 |
| федеральный бюджет (прогнозно) | 63 051,6 |  | 49 533,9 | 13 517,7 |
| Внеплощадочные сети канализации | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего  | 4 231,0 |  | 4 231,0 |  |
| местный бюджет  | 423,1 |  | 423,1 |  |
| федеральный бюджет  | 1 269,3 |  | 1 269,3 |  |
| областной бюджет | 2 538,6 |  | 2 538,6 |  |
| Станция биологической очистки сточных вод | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего  | 152 111,0 |  | 152 111,0 |  |
| местный бюджет  | 15 211,1 |  | 15 211,1 |  |
| федеральный бюджет  | 45 633,3 |  | 45 633,3 |  |
| областной бюджет | 91 266,6 |  | 91 266,6 |  |
| Кабельная линия 1 кВ | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего  | 1 034,0 |  | 1034,0 |  |
| местный бюджет  | 103,4 |  | 103,4 |  |
| федеральный бюджет  | 310,2 |  | 310,2 |  |
| областной бюджет | 620,4 |  | 620,4 |  |
| Подъездная дорога к очистным сооружениям | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего  | 2 425,0 |  | 2 425,0 |  |
| местный бюджет  | 242,5 |  | 242,5 |  |
| федеральный бюджет  | 727,5 |  | 727,5 |  |
| областной бюджет | 1 455,0 |  | 1 455,0 |  |

12

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Хоз-питьевой водопровод В1 | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего  | 1 137,0 |  | 1 137,0 |  |
| местный бюджет  | 113,7 |  | 113,7 |  |
| федеральный бюджет  | 341,1 |  | 341,1 |  |
| областной бюджет | 682,2 |  | 682,2 |  |
| Общеплоща-дочные работы на площадке ГКНС | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего  | 19,0 |  | 19,0 |  |
| местный бюджет  | 1,9 |  | 1,9 |  |
| федеральный бюджет  | 5,7 |  | 5,7 |  |
| областной бюджет | 11,4 |  | 11,4 |  |
| Общеплоща-дочные работы на площадке очистных сооружений | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего  | 2 030,0 |  | 2 030,0 |  |
| местный бюджет  | 203,0 |  | 203,0 |  |
| федеральный бюджет  | 609,0 |  | 609,0 |  |
| областной бюджет | 1 218,0 |  | 1 218,0 |  |
| Пуско-наладочные работы «вхолостую» | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего  | 2 126,0 |  | 2 126,0 |  |
| местный бюджет  | 212,6 |  | 212,6 |  |
| федеральный бюджет  | 637,8 |  | 637,8 |  |
| областной бюджет | 1 275,6 |  | 1 275,6 |  |
| Бурение скважины | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего  | 9 409,0 |  |  | 9 409,0 |
| местный бюджет  | 940,9 |  |  | 940,9 |
| федеральный бюджет  | 2 822,7 |  |  | 2 822,7 |
| областной бюджет | 5 645,4 |  |  | 5 645,4 |
| Устройство насосной станции на новых скважинах | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего  | 799,0 |  |  | 799,0 |
| местный бюджет  | 79,9 |  |  | 79,9 |
| федеральный бюджет  | 239,7 |  |  | 239,7 |
| областной бюджет | 479,4 |  |  | 479,4 |
| Строительство фильтров-поглотителей | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего  | 4 308,0 |  |  | 4 308,0 |
| местный бюджет  | 430,8 |  |  | 430,8 |
| федеральный бюджет  | 1 292,4 |  |  | 1 292,4 |
| областной бюджет | 2 584,8 |  |  | 2 584,8 |

13

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Монтаж телемеханики на скважинах | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего  | 2 594,0 |  |  | 2 594,0 |
| местный бюджет  | 259,4 |  |  | 259,4 |
| федеральный бюджет  | 778,2 |  |  | 778,2 |
| областной бюджет | 1 556,4 |  |  | 1 556,4 |
| Монтаж охранного освещения | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего  | 1 049,0 |  |  | 1 049,0 |
| местный бюджет  | 104,9 |  |  | 104,9 |
| федеральный бюджет  | 314,7 |  |  | 314,7 |
| областной бюджет | 629,4 |  |  | 629,4 |
| Общеплоща-дочные работы на водозабор-ных скважинах | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего  | 13 678,0 |  |  | 13 678,0 |
| местный бюджет  | 1 367,8 |  |  | 1 367,8 |
| федеральный бюджет  | 4 103,4 |  |  | 4 103,4 |
| областной бюджет | 8 206,8 |  |  | 8 206,8 |
| Общеплоща-дочные работы на водозабор-ных скважинах | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего  | 2 111,0 |  |  | 2 111,0 |
| местный бюджет  | 211,1 |  |  | 211,1 |
| федеральный бюджет  | 633,3 |  |  | 633,3 |
| областной бюджет | 1 266,6 |  |  | 1 266,6 |
| Подготови-тельные работы на площадках: водозаборных сооружений и водозаборных скважин | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего  | 13,0 |  |  | 13,0 |
| местный бюджет  | 1,3 |  |  | 1,3 |
| федеральный бюджет  | 3,9 |  |  | 3,9 |
| областной бюджет | 7,8 |  |  | 7,8 |
| Рекультивация карьера и площадки водозаборных скважин | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего  | 278,0 |  |  | 278,0 |
| местный бюджет  | 27,8 |  |  | 27,8 |
| федеральный бюджет  | 83,4 |  |  | 83,4 |
| областной бюджет | 166,8 |  |  | 166,8 |
| Прокладка воздушной линии ВЛИ -0,4 кВ | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего  | 708,0 |  |  | 708,0 |
| местный бюджет  | 70,8 |  |  | 70,8 |
| федеральный бюджет  | 212,4 |  |  | 212,4 |
| областной бюджет | 424,8 |  |  | 424,8 |

14

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Монтаж дизельной электростанции DPS 100 | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего  | 1 099,0 |  |  | 1 099,0 |
| местный бюджет  | 109,9 |  |  | 109,9 |
| федеральный бюджет  | 329,7 |  |  | 329,7 |
| областной бюджет | 659,4 |  |  | 659,4 |
| Ликвидация наблюдатель-ных водозабор-ных скважин | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего  | 6 893,0 |  |  | 6 893,0 |
| местный бюджет  | 689,3 |  |  | 689,3 |
| федеральный бюджет  | 2 067,9 |  |  | 2 067,9 |
| областной бюджет | 4 135,8 |  |  | 4 135,8 |
| Бурение наблюдатель-ной скважины | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего  | 1 709,0 |  |  | 1 709,0 |
| местный бюджет  | 170,9 |  |  | 170,9 |
| федеральный бюджет  | 512,7 |  |  | 512,7 |
| областной бюджет | 1 025,4 |  |  | 1 025,4 |
| Строительство контрольно-пропускного пункта | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего  | 212,0 |  |  | 212,0 |
| местный бюджет  | 21,2 |  |  | 21,2 |
| федеральный бюджет  | 63,6 |  |  | 63,6 |
| областной бюджет | 127,2 |  |  | 127,2 |
| Устройство подъездов к насосным станциям | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего  | 199,0 |  |  | 199,0 |
| местный бюджет  | 19,9 |  |  | 19,9 |
| федеральный бюджет  | 59,7 |  |  | 59,7 |
| областной бюджет | 119,4 |  |  | 119,4 |