**Об утверждении программы «Комплексное**

**развитие социальной инфраструктуры**

**городского округа ЗАТО Светлый
на 2019 – 2028 годы»**

В соответствии с пунктом 9 части 3 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 6.1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015
№ 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов», руководствуясь Уставом муниципального образования Городской округ ЗАТО Светлый Саратовской области, администрация городского округа ЗАТО Светлый ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый
на 2019 – 2028 годы».

2. Отделу организационного обеспечения опубликовать (разместить) настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Светлый www.zatosvetly.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обнародовать в месте обнародования нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый в течение десяти дней
со дня его подписания.

3. Главному редактору муниципального учреждения «Редакция газеты «Светлые вести» опубликовать настоящее постановление в газете городского округа ЗАТО Светлый «Светлые вести» в течение десяти дней
со дня его подписания.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Глава городского округа**

**ЗАТО Светлый подпись В.В. Бачкин**

Копия верна:

начальник отдела организационного

обеспечения управления делами Е.А. Мурадян

23.01.2019

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа ЗАТО Светлый

от 22.01.2019 №10

**ПРОГРАММА**

**«Комплексное развитие социальной инфраструктуры**

**городского округа ЗАТО Светлый на 2019 – 2028 годы»**

Саратовская область

ЗАТО Светлый

2019 год

**ПАСПОРТ**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый на 2019 – 2028 годы» (далее – Программа) |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации;Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправленияв Российской Федерации»;постановление Правительства Российской Федерацииот 01.10.2015 № 1050 «Об утверждении требованийк программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;Устав муниципального образования Городской округЗАТО Светлый Саратовской области;Генеральный план городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области;нормативы градостроительного проектирования городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области |
| Заказчик Программы, его местонахождение | Администрация городского округа ЗАТО Светлый, Саратовская область, п. Светлый, ул. Кузнецова, д. 6а |
| Разработчик Программы, его местонахождение | Администрация городского округа ЗАТО Светлый, Саратовская область, п. Светлый, ул. Кузнецова, д. 6а |
| Цели Программы | обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры городского округа;обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры городского округа для населенияв соответствии с нормативами градостроительного проектирования;обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры городского округа до 2028 годав соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры; достижение расчетного уровня обеспеченности населения городского округа услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спортаи культуры, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры городского округа |
| Задачи Программы | анализ социально-экономического развития городского округа, наличия и уровня обеспеченности населения городского округа услугами объектов социальной инфраструктуры;прогноз потребностей населения городского округав объектах социальной инфраструктуры до 2028 года;формирование перечня мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа;оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа |
| 2 |
|  | оценка эффективности реализации мероприятий, включенных в Программу, в том числе с точки зрения достижения расчетного уровня обеспеченности населения городского округа услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спортаи культуры, в соответствии с нормативами градостроительного проектирования;предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры городского округа |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектамисоциальной инфраструктуры | увеличение числа объектов, ввод которых предусмотрен программными мероприятиями; обеспеченность объектами для занятия спортом;удовлетворённость услугами в области образования, оказания медицинской помощи;увеличение количества услуг в области культуры для всех категорий и групп населения |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) попроектированию,строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Мероприятия в области физической культуры и массового спорта:проведение проектно-изыскательских работ и разработка проектно-сметной документации на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (с бассейном);строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (с бассейном);проведение проектно-изыскательских работ и разработка проектно-сметной документации на строительство многоцелевой площадки по игровым видам спорта (футбол, волейбол, баскетбол); строительство многоцелевой площадки по игровым видам спорта (футбол, волейбол, баскетбол) |
| Срок и этапы реализации Программы | Срок реализации: 2019 – 2028 годы;Этапы реализации: 2019 год, 2020 год |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы на 2019 – 2028 гг. составляет 213000 тыс. руб. (прогнозно), в том числе по годам:2019 год – 8000,0 тыс. руб. (прогнозно);2020 год – 205000,0 тыс. руб. (прогнозно);2021 – 2028 – 0,0 тыс. руб. (прогнозно), из них: федеральный бюджет – 213000 тыс. руб. (прогнозно);областной бюджет – отсутствует (прогнозно);местный бюджет – отсутствует (прогнозно);внебюджетные источники – отсутствуют (прогнозно) |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры городского округа в соответствиис установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры местного значения |

3

1. **Характеристика существующего состояния**

**социальной инфраструктуры**

1.1. Социально-экономическое состояние городского округа

ЗАТО Светлый, сведения о градостроительной деятельности

на территории городского округа ЗАТО Светлый

1.1.1. Социально-экономическое состояние

Закрытое административно-территориальное образование городской округ Светлый является самостоятельным муниципальным образованием
в составе Саратовской области и не входит в другие муниципальные образования.

ЗАТО создано для обеспечения функционирования градообразующего объекта – войсковой части 89553 Министерства обороны Российской Федерации (60-я Таманская ордена Октябрьской революции Краснознаменная ракетная дивизия). Войсковая часть 89553 была сформирована 24 июля 1964 года.

В ЗАТО Светлый в советский период была сформирована расширенная сеть учреждений социальной сферы, что было связано
с установкой на обеспечение более высоких стандартов качества жизни на территориях ЗАТО по сравнению с остальными населенными пунктами РСФСР и СССР. Объекты социальной сферы и коммунального хозяйства
до 1992 года находились на балансе градообразующего объекта войсковой части 89553.

Экономика ЗАТО Светлый носит достаточно закрытый характер.
Это отражается не только на рынке труда, на который затруднен доступ
для граждан, не проживающих на территории ЗАТО Светлый,
но и на потребительском рынке, где спрос формируется только жителями городского округа ЗАТО Светлый, а также на инвестиционной активности.

Уровень социально-экономического развития городского округа
ЗАТО Светлый может быть оценен демографическими показателями, показателями занятости населения и рынка труда, наличием объектов социальной инфраструктуры.

Результаты Всероссийской переписи населения 2010 года показали, что на территории городского округа ЗАТО Светлый проживают представители более двадцати семи национальностей, в том числе:
русские – 86,9%, татары – 3,3%, башкиры – 1,5%, украинцы – 2,8%, казахи – 0,6%, белорусы – 0,7%, чуваши – 0,7%, мордва – 0,6%, удмурты – 0,4%.

В распределении населения по половому составу удельный вес численности мужчин (59,5%) превышает удельный вес женщин (40,5%).

4

Таблица 1

**Демографическая ситуация**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | 2011 год | 2012 год | 2013год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | Численность постоянного населения на конец отчетного периода, чел. | 12541 | 12518 | 12201 | 12153 | 12418 | 12540 | 12702 | 12816 |
| из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Моложе трудоспособного возраста, чел. | 1945 | 1936 | 1889 | 1977 | 2110 | 2162 | 2259 | 2309 |
| Трудоспособного возраста, чел. | 9109 | 9102 | 8773 | 8547 | 8605 | 8607 | 8595 | 8612 |
| Старше трудоспособного возраста, чел. | 1487 | 1480 | 1539 | 1629 | 1703 | 1771 | 1848 | 1895 |
| 2 | Численность мужчин, чел. | 7436 | 7411 | 7283 | 7248 | 7390 | 7459 | 7558 | 7616 |
| 3 | Численность женщин, чел. | 5105 | 5107 | 4918 | 4905 | 5028 | 5081 | 5144 | 5200 |
| 4 | Число родившихся, чел. | 143 | 144 | 140 | 153 | 134 | 158 | 114 | 90 |
| 5 | Число умерших, чел. | 59 | 69 | 52 | 62 | 58 | 55 | 61 | 53 |
| 6 | Естественный прирост (убыль), чел. | 84 | 75 | 88 | 91 | 76 | 103 | 53 | 37 |

Из таблицы следует, что численность населения городского округа ЗАТО Светлый увеличивается, наблюдается положительный естественный прирост населения (рождаемость превышает смертность).

Таблица 2

**Занятость населения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Общая численность занятого населения в экономике, чел. | 3174 | 3449 | 3434 | 4318 | 4136 | 4183 | 4178 | 4172 |
| 2 | Общая численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, чел. | 82 | 91 | 67 | 52 | 45 | 49 | 45 | 40 |
| 3 | Уровень безработицы, % | 0,9 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |

5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 4 | Количество пенсионеров, чел. | 1670 | 1680 | 1738 | 1837 | 1901 | 1938 | 1965 | 2375 |
| 5 | Доля пенсионеров в среднегодовой численности населения, % | 13,3 | 13,4 | 14,2 | 15,1 | 15,3 | 15,5 | 15,5 | 18,5 |

**Объекты образования**

**Школы**

В городском округе ЗАТО Светлый расположены два общеобразовательных муниципальных учреждения нормативной ёмкостью
на 700 и 624 места, в которых обучается 1229 учащихся.

Таблица 3

**Перечень существующих школ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование образовательного учреждения | Адресобразовательногоучреждения | Проектнаянаполняе-мость | Фактическаянаполняе-мость |
| 1 | МОУ «СОШ № 2 городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» | ул. Кузнецова, 10 | 700 | 635 |
| 2 | МОУ «СОШ № 3 им. В.Н. Щеголева городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» | ул. Кузнецова, 12 | 624 | 594 |

**Детские дошкольные учреждения**

Детские дошкольные учреждения представлены 3 детскими садами общей ёмкостью 766 мест, которые посещает 736 детей.

Таблица 4

**Перечень существующих детских садов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименованиеобразовательногоучреждения | Адресобразовательногоучреждения | Проектнаянаполняе-мость | Фактическаянаполняемость |
| 1 | МДОУ «Детский сад№ 3 «Сказка» городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» | ул. Коваленко, 5 | 260 | 252 |
| 2 | МДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» | ул. Гагарина, 7 | 219 | 206 |
| 3 | МДОУ «Детский сад № 5 «Ромашка» городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» | ул. Коваленко, 19 | 287 | 278 |

6

**Учреждения дополнительного образования**

Таблица 5

**Перечень учреждений дополнительного образования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименованиеобразовательногоучреждения | Адресобразовательногоучреждения | Проектнаянаполняе-мость | Фактическаянаполняе-мость |
| 1 | МУ ДО «Детская школа искусств» городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области | ул. Коваленко, 5 | 380 | 360 |
| 2 | [МУ ДО «Дом детского творчества городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области»](http://www.balorg.ru/category86/item144/) | ул. Гагарина, 7 | 450 | 448 |
| 3 | МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» | ул. Коваленко, 19 | 470 | 420 |

Доступность организаций дополнительного образования позволяет охватить образовательными программами всех желающих детей в возрасте
5 – 18 лет.

**Объекты здравоохранения**

В городском округе ЗАТО Светлый сложилась эффективная система медицинского обслуживания населения.

Здравоохранение городского округа ЗАТО Светлый представлено
1 государственным учреждением здравоохранения и 1 федеральным бюджетным учреждением здравоохранения.

Медицинское обслуживание населения осуществляет государственное учреждение здравоохранения Саратовской области «Медико-санитарная часть городского округа ЗАТО Светлый».

Военнослужащим медицинскую помощь оказывает войсковая часть 41527 – 8 отдельный медицинский батальон, сформированный на основании директивы Министра обороны Российской Федерации.

**Объекты физической культуры и массового спорта**

В городском округе ЗАТО Светлый имеются следующие спортивные сооружения:

стадион федерального подчинения с трибунами на 1500 мест;

7

плоскостные сооружения на открытом воздухе общей площадью
9408 кв. м – 3 федерального подчинения (4324 кв. м), 3 муниципального подчинения (5084 кв. м);

спортивные залы общей площадью 1898 кв. м – 2 федерального подчинения (1098 кв. м), 3 муниципального подчинения (800 кв. м).

В муниципальной собственности находятся 2 спортивных зала
в общеобразовательных школах и 1 спортивный зал в здании муниципального учреждения культуры «Дом культуры городского округа ЗАТО Светлый», пропускная способность которых не позволяет в полном объеме организовывать спортивную жизнь городского округа
ЗАТО Светлый. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории городского округа ЗАТО Светлый позволило бы увеличить охват занимающихся физической культурой и спортом, решить проблемы
в организации спортивной жизни населения.

В 2018 году закончилось строительство хоккейной коробки между зданиями школ для организации досуга молодежи и школьников в зимний период.

На сегодняшний день для организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми и подростками необходимо строительство на территории школ ЗАТО Светлый, а также рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом после его строительства, многоцелевых спортивных площадок для игровых видов спорта (футбол, баскетбол, волейбол) и гимнастического городка.

Строительство многоцелевых спортивных площадок позволит обеспечить безопасное место для занятий спортом и для активного отдыха как молодежи, так и взрослого населения.

**Объекты культуры**

На территории городского округа функционирует муниципальное учреждение культуры «Дом культуры городского округа ЗАТО Светлый»
со зрительным залом на 570 мест, в котором расположена библиотека
на 64 тысячи экземпляров книг.

В части социальной инфраструктуры население городского округа
ЗАТО Светлый обеспечено, но не в полной мере, объектами социального
и культурно-бытового обслуживания, включая учреждения повседневного обслуживания жителей, периодического и эпизодического, в следующих областях: образование, здравоохранение, культура, физическая культура
и массовый спорт, однако для дальнейшего развития и насыщения областей социальной инфраструктуры существует необходимость дополнения новыми объектами.

Развитие и эффективное функционирование объектов, входящих
в социальную инфраструктуру, их доступность населению – важное условие повышения уровня и качества жизни населения городского округа
ЗАТО Светлый.

8

1.1.2. **Сведения о градостроительной деятельности**

К полномочиям органов местного самоуправления городских округов
в области градостроительной деятельности, согласно части 3 статьи
8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, относятся:

подготовка и утверждение документов территориального планирования городских округов;

утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городских округов;

утверждение правил землепользования и застройки городских округов;

утверждение документации по планировке территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территориях городских округов;

ведение информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территориях городских округов;

принятие решений о развитии застроенных территорий;

проведение осмотра зданий, сооружений на предмет их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии
с требованиями технических регламентов, предъявляемыми
к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации, выдача рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных Градостроительным кодеком Российской Федерации;

разработка и утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских округов, программ комплексного развития социальной инфраструктуры городских округов;

заключение договоров о комплексном развитии территории
по инициативе правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества;

принятие решения о комплексном развитии территории
по инициативе органа местного самоуправления;

принятие решения о сносе самовольной постройки либо решения
о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие
с установленными требованиями в случаях, предусмотренных гражданским законодательством, осуществление сноса самовольной постройки или
ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Действуя в рамках полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления

9

в Российской Федерации», администрация городского округа
ЗАТО Светлый подготовила и утвердила муниципальные правовые акты
в области градостроительных отношений:

Генеральный план городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области, утвержденный решением Муниципального собрания городского округа ЗАТО Светлый от 04.10.2012 № 73 «Об утверждении Генерального плана городского округа ЗАТО Светлый»;

Правила землепользования и застройки городского округа
ЗАТО Светлый Саратовской области, утвержденные решением Муниципального собрания городского округа ЗАТО Светлый от 23.12.2008
№ 113 «Об утверждении правил землепользования и застройки городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области»;

нормативы градостроительного проектирования городского округа ЗАТО Светлый, утвержденные решением Муниципального собрания городского округа ЗАТО Светлый от 30.12.2014 № 56 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования городского округа
ЗАТО Светлый».

1.2. **Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый, сложившийся уровень обеспеченности населения городского округа ЗАТО Светлый услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры**

Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый приведены
в приложении № 1.

1.3. **Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры, с учетом объема планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на строительство
и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов
социальной инфраструктуры**

Показатели потребности населения городского округа ЗАТО Светлый
в объектах социальной инфраструктуры в период с 2019 по 2028 год представлены в приложении № 2.

1.4. **Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры
городского округа ЗАТО Светлый**

Основы правового регулирования отношений по обеспечению граждан медицинской помощью, образованием, социальной защитой

10

закреплены в Конституции Российской Федерации. В основном законе
страны содержится комплекс социальных норм и гарантий, определяющих
в первую очередь базовые принципы формирования социальной инфраструктуры. Предусмотренные статьей 8 Конституции Российской Федерации поддержка конкуренции, признание и равная защита государственной, муниципальной и частной собственности являются конституционной основой для создания и нормального функционирования государственного, муниципального и частного секторов социальной отрасли, конкуренции и свободы выбора при оказании и при получении различного спектра социальных услуг, что создает реальную основу для повышения качества социальной инфраструктуры. Конституция Российской Федерации содержит иные важнейшие положения, составляющие основу регулирования правоотношений социальной сферы. Так, в статье 41 закреплено право каждого на охрану здоровья и медицинскую помощь, статья 43 закрепляет право каждого на образование – важнейшие права, необходимые для полноценного развития современного общества.

Роль Конституции Российской Федерации в правовом регулировании всех сфер жизни общества, в том числе социальной, заключается в том,
что по причине высшей юридической силы Конституции Российской Федерации и ее непосредственного действия на территории всей страны
не допускается принятие органами государственной власти и местного самоуправления правовых актов, полностью или частично
ей противоречащих.

Принятый в развитие Конституции Российской Федеральный закон
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ) разграничивает полномочия в области функционирования и развития социальной инфраструктуры между органами государственной власти
и органами местного самоуправления.

Значительное число вопросов по обеспечению населения объектами социальной инфраструктуры в соответствии с нормами Закона № 131-ФЗ отнесено к вопросам местного значения городских округов. В частности,
к вопросам местного значения городского округа в социальной сфере относятся:

организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам
в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации),

11

создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия
по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

создание условий для оказания медицинской помощи населению
на территории городского округа (за исключением территорий городских округов, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции
по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий)
в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;

создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;

организация библиотечного обслуживания населения, комплектование
и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры;

создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении
и развитии народных художественных промыслов в городском округе;

обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа;

создание условий для массового отдыха жителей городского округа
и организация обустройства мест массового отдыха населения;

организация и осуществление мероприятий по работе с детьми
и молодежью в городском округе.

В настоящее время в области социальной инфраструктуры действует ряд профильных федеральных законов, устанавливающих правовое регулирование общественных отношений в определенной сфере. К таким законам относятся:

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;

12

Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре».

Указанные нормативные правовые акты регулируют общественные отношения, возникающие в связи с реализацией гражданами их прав
на образование, на медицинскую помощь, культурную деятельность,
а также устанавливают правовые, организационные, экономические
и социальные основы оказания государственной социальной помощи нуждающимся гражданам и основы деятельности в области физической культуры и спорта.

На местном уровне в целях создания благоприятных условий
для функционирования и развития социальной инфраструктуры особую роль играют документы территориального планирования и нормативы градостроительного проектирования. Нормативы градостроительного проектирования городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе, объектами социального
и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов
для населения (включая инвалидов), объектами инженерно-транспортной инфраструктуры, благоустройства территории, предупреждения
и устранения негативного воздействия факторов среды обитания
на население, безопасности функционирования формируемой среды,
а также устойчивости в чрезвычайных ситуациях. Нормативы градостроительного проектирования устанавливают расчетные показатели организации различных территориальных зон, плотность застройки
и интенсивность использования территорий, допустимые расстояния между проектируемыми элементами планировочной структуры, зданиями, сооружениями и т.д.

Мероприятия по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры в городском округе, включая сведения о видах, назначении
и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского округа, утверждаются документами территориального планирования и должны также отражать решения по размещению объектов социальной инфраструктуры, принятые в Генеральном плане городского округа ЗАТО Светлый.

Таким образом, регулирование вопросов развития
и функционирования социальной инфраструктуры осуществляется системой нормативных правовых актов, принятых на федеральном, региональном
и местном уровнях в различных областях общественных отношений.

2*.***Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый**

В соответствии со статьей 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации реализация Генерального плана городского округа

13

осуществляется (в том числе) путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами комплексного развития социальной инфраструктуры.

Таким образом, перечень мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа в программе комплексного развития социальной инфраструктуры базируется на решениях Генерального плана городского округа ЗАТО Светлый в части планируемых к строительству объектов местного значения.

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)
по проектированию, строительству, реконструкции городского округа
ЗАТО Светлый представлен в таблице 6.

Таблица 6

| № п/п | Наименование мероприятия | Местоположе-ние объекта | Параметры объекта | Мероприя-тие | Сроки реализации мероприятия | Ответст-венный испол-нитель/ соиспол-нитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты физической культуры и массового спорта |
| 1 | Проведение проектно-изыскатель-ских работ и разработка проектно-сметной документации на строи-тельство физкультурно-оздоровитель-ного комплекса (с бассейном) | Саратовская область, городской округ ЗАТО Светлый п.Светлый, территория парка «Каскад» |  | Проекти-рование | 2019 | Админи-страция городс-кого округа ЗАТО Светлый Саратов-ской области |

14

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Физкультур-но-оздорови-тельный комплекс(с бассейном) | Саратовская область, городской округ ЗАТО Светлый п.Светлый, территория парка «Каскад» | 2-х этажное зданиеПропускная способ-ность: спортивного зала – 24 чел./смену, бассейна – 32 чел./смену | Строитель-ство | 2020 | Админи-страция городс-кого округа ЗАТО Светлый Саратов-ской области |
| 3 | Проведение проектно-изыскатель-ских работ и разработка проектно-сметной документации на строи-тельство многоцелевой площадки по игровым видам спорта (футбол, волейбол, баскетбол) | Саратовская область, городской округ ЗАТО Светлый п.Светлый, территория МОУ СОШ № 3 им.В.Н.Щеголева |  | Проектиро-вание | 2019 | Админи-страция городс-кого округа ЗАТО Светлый Саратов-ской области |
| 4 | Многоцелевая площадка по игровым видам спорта (футбол, волейбол, баскетбол) | Саратовская область, городской округ ЗАТО Светлый п.Светлый, территория МОУ СОШ № 3 им.В.Н.Щеголева | 800 кв. м | Строитель-ство | 2020 | Админи-страция городс-кого округа ЗАТО Светлый Саратов-ской области |

3.**Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству
и реконструкции объектов социальной инфраструктуры**

**городского округа ЗАТО Светлый**

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий
по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной

15

инфраструктуры городского округа включает укрупненную оценку
необходимых инвестиций с разбивкой по видам объектов, источникам
финансирования, включая средства бюджетов всех уровней
и внебюджетные средства. Стоимость реализации запланированных мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый представлена в таблице 7.

Таблица 7

(прогнозно)

| № п/п | Наимено-вание объекта | Пара-метры объ-екта | Мероприя-тие | Срок реалии-зации меропри-ятия, годы | Источники финансирования, млн. руб. | 2019 год | 2020 год | 2021 – 2028 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего, в том числе | за счет Федерального бюджета | за счет областного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет других источников |
| 1 | Физкуль-турно-оздорови-тельный комплекс (с бас-сейном) | 1 объект | Разработка проектной докумен-тации | 2019 – 2020 | 6,0 | 6,0 | - | - | - | 6,0 | - | - |
| Строитель-ство | 200,0 | 200,0 | - | - | - | - | 200,0 | - |
| 2 | Многоцел-евая площадки по игровым видам спорта (мини-футбол, волейбол, баскетбол) | 1 объект | Разработка проектной докумен-тации | 2019 – 2020 | 2,0 | 2,0 | - | - | - | 2,0 | - | - |
| Строи-тельство | 5,0 | 5,0 | - | - | - | - | 5,0 | - |
| Итого | Разработка проектной докумен-тации |  | 8,0 | 8,0 | - | - | - | 8,0 | - | - |
| Строи-тельство |  | 205,0 | 205,0 |  |  |  |  | 205,0 | - |

4. **Целевые индикаторы Программы**

Целевые индикаторы Программы, включающие технико-экономические показатели, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры, представлены в таблице 8.

16

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора | Кол-во единиц | Технико-экономические показатели | Стоимость,млн.руб. | Социально-экономический показатель |
| 1 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса(с бассейном); | 1 | Площадь застройки –1568 кв. мСтроительный объем – 15276 куб. м | 200,0 | Пропускная спо-собность спор-тивного зала – 24 чел./смену (про-должитель-ность смены – 1,5 часа). Пропускная спо-собность плава-тельного бассейна в физкультурно-оздоровительном режиме зала – 32 чел. / смену (про-должительность смены – 1 час). Численность обслуживающего персонала – 13 чел. |
| 2 | Строительство многоцелевой площадки по игровым видам спорта (мини-футбол, волейбол, баскетбол) | 1 | 20 х 40 м.Площадь застройки – 800 кв. м | 10,0 | Пропускная способность: площадки для мини-футбола – 28 чел. Площадки для баскетбола – 18 чел. Площадки для волейбола – 20 чел. |

5.**Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, включая оценку социально-экономической эффективности
и соответствия нормативам градостроительного проектирования
с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры**

Оценка результативности и эффективности программы осуществляется по следующим направлениям:

оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показателями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями);

оценка степени выполнения запланированных мероприятий
в установленные сроки (выявления степени исполнения плана
по реализации программы, проводится сравнение фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми).

17

При оценке результативности используются контрольные целевые показатели, обеспечивающие измеримость поставленных целей и задач,
при их выборе учитывается взаимосвязь поставленных стратегических целей и задач с целями и задачами, количественными целевыми показателями по каждому приоритетному направлению социально-экономического развития.

Основные прогнозные показатели развития инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый на период с 2019 по 2028 год приведены
в таблице 9.

Таблица 9

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Существующая инфраструктура | Расчетный срок |
| Объекты физической культуры и массового спорта | 12 | 14 |

Реализация мероприятий Программы позволит создать современные условия для ведения здорового образа жизни и обеспечить доступность объектов физической культуры и спорта для населения, в том числе для лиц
с ограниченными возможностями в соответствии с требованиями
и нормативами действующего законодательства.

6.**Предложения по совершенствованию нормативно-правового
и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижения
целевых показателей Программы**

Основными направлениями совершенствования нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры, являются:

внесение изменений в генеральный план с целью достижения нормативных значений минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения
при планировании развития сети объектов капитального строительства;

применение экономических мер, стимулирующих инвестиции
в объекты социальной инфраструктуры;

координация мероприятий и проектов строительства
и реконструкции объектов социальной инфраструктуры между органами местного самоуправления и бизнеса;

координация усилий органов местного самоуправления, представителей бизнеса и общественных организаций в решении задач реализации мероприятий (инвестиционных проектов);

запуск системы статистического наблюдения и мониторинга необходимой обеспеченности учреждениями социальной инфраструктуры городского округа в соответствии с утверждёнными и обновляющимися нормативами;

18

разработка стандартов и регламентов эксплуатации и (или) использования объектов социальной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла объектов.

Приложение № 1

к программе «Комплексное

развитие социальной инфраструктуры

городского округа ЗАТО Светлый
на 2019 – 2028 годы»

**ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
существующих объектов социальной инфраструктуры городского образования ЗАТО Светлый**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Местоположение (адрес) | Год ввода в эксплуа-тацию | Площадь кв. м | Технико-экономические параметры (мощность, пропускная способность и т.п.) | Необходимость проведения реконструкции, капитального ремонта и т.п. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Объекты образования: |
| 1.1 | Школы: |
| 1.1.1 | МОУ «СОШ № 2 городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» | ул. Кузнецова, 10 | 1965 | 4143,5 | Число мест – 700;этажность – 3 | Требуется проведение капитального ремонта стен центрального входа, гардероба, коридора к актовому залу, текущего ремонта лицевой поверхности наружных кирпичных стен |
| 1.1.2 | МОУ «СОШ № 3 им. В.Н. Щеголева городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» | ул. Кузнецова, 12 | 1984 | 3815,4 | Число мест – 624;этажность – 2 | Требуется замена окон |
| 1.2 | Детские дошкольные учреждения: |

2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.2.1 | МДОУ «Детский сад№ 3 «Сказка» городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» | ул. Коваленко, 5 | 1966 | 1563,4 | Число мест – 260;этажность – 2 | Требуется проведение капитального ремонта пищеблока, коридора и помещений 1 этажа, кровли (среднее крыло) |
| 1.2.2 | МДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» | ул. Гагарина, 7 | 1969 | 1671,9 | Число мест – 219;этажность – 2 | Требуется проведение капитального ремонта теплоузла, помещений группы «Подснежник», кабинета БОСС, склада, группы «Василек», хозяйственной постройки |
| 1.2.3 | МДОУ «Детский сад № 5 «Ромашка» городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» | ул. Коваленко, 19 | 1982 | 3641,3 | Число мест – 287;этажность – 2 | Требуется проведение капитального ремонта ограждения, группового помещения |
| 1.3 | Учреждения дополнительного образования: |
| 1.3.1 | МУ ДО «Детская школа искусств» городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области | ул. Кузнецова, 15 | 1989 | 942 | Этажность – 2 |  |
| ул. Коваленко, 30 |  |  | Этажность – 1 |  |
| 1.3.2 | [МУ ДО «Дом детского творчества городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области»](http://www.balorg.ru/category86/item144/) | ул. Неделина, 15 | 2000 | 309,5 | Этажность – 1 |  |
| пл. Центральная, 1 | 1968 | 463,6 |  | Требуется проведение капитального ремонта коридора к классу хореографии |

3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3.3 | МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» | ул. Лопатина, 11 | 1980 | 1138,2 | Этажность – 2 | Требуется проведение капитального ремонта спортзала, санитарной комнаты, раздевалки, тренерской |
| пл. Центральная, 1 | 1968 |  |  |  |
| 2 | Объекты здравоохранения: |
| 2.1 | ГУЗ СО «МСЧ городского округа ЗАТО Светлый» | ул. Коваленко, 16 | 1982 | 4793,8 | Число койко-мест – 24;число койко-мест дневного стационара – 16; посещаемость – 150 чел./смену; этажность – 4 |  |
| 2.2 | Войсковая часть 41527 – 8 отдельный медицинский батальон | ул. Коваленко, 14 |  | 3198 | Число койко-мест – 160;этажность – 3 |  |
| 3 | Объекты физической культуры и массового спорта: |
| 3.1 | Стадион | ул. Лопатина, 11 |  |  | Пропускная способность – 1500 чел./день |  |
| 3.3 | Плоскостные сооружения на открытом воздухе (3 федерального подчинения, 3 муниципального подчинения) | ул. Лопатина, 11;ул. Кузнецова, 10;ул. Кузнецова, 12 |  | 9408 |  |  |
| 3.4 | 5спортивных залов (2 федерального подчинения, 3 муниципального подчинения) | ул. Кузнецова, 10;ул. Кузнецова, 12;пл. Центральная, 1;ул. Таманская, 5 |  | 1898 |  |  |
| 4 | Объекты культуры: |
| 4.1 | МУК «Дом культуры городского округа ЗАТО Светлый» | ул. Центральная, 1 | 1968 | 5518,6 | Вместимость зала – 570 мест;этажность – 3 | Требуется проведение капитального ремонта фасада с заменой витражей |

Приложение № 2

к программе «Комплексное

развитие социальной инфраструктуры

городского округа ЗАТО Светлый
на 2019 – 2028 годы»

**ПОКАЗАТЕЛИ
потребности населения городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области
в объектах социальной инфраструктуры в областях образования, здравоохранения,
физической культуры и массового спорта и культуры**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Принятые нормативы (Нормативы градостроительного проектирования,СНиП 2.07.01.89\*) | Норматив-ная потреб-ность | Сущетвующая (проектная наполняемость) | Потребность |
| Сохраняемая | Требуется запроектировать |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Объекты образования: |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (дети с 1 до 6 лет) | Мест | 51 место на 1 тыс. чел. | 654 | 766 | 736 | - |
| 2 | Общеобразовательные школы (дети от 7 до 17 лет) | Мест | 103 места на 1 тыс. чел. | 1320 | 1324 | 1229 | - |
| 3 | Внешкольные учреждения | Мест | 15 мест на 1 тыс. чел. | 192 | 1300 | 1228 | - |
| Объекты здравоохранения: |
| 4 | Стационарные больницы для взрослых | Коек | Определяется органами здравоохранения | 24 | 24 | 24 | - |
| 5 | Амбулаторно-поликлиническая сеть без стационаров, для постоянного населения | Посещений в смену | Определяется органами здравоохранения | 150 | 150 | 150 | - |
| 6 | Станции скорой медицинской помощи | Автомобилей | 0,1 на 1 тыс. населения | 1 | 4 | 4 | - |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Объекты культуры: |
| 7 | Помещения для культурно- массовой работы с населением, досуга и любительской деятельности | Зрительные места | 50 на 1 тыс. жителей | 640 | 570 | 570 | - |
| 8 | Библиотеки | Тыс. ед. хранения | 4 тыс. ед. храненияна 1 тыс. населения | 51 260 | 64 000 | 64 000 | - |
| Чит. места | 2 чит. места на 1 тыс. населения | 25 | 25 | 25 | - |
| Объекты физической культуры и массового спорта: |
| 9 | Спортивные залы общего пользования | Кв. м площади пола на 1 тыс. чел. | 80 на 1 тыс. чел. | 1 024 | 800 | - | 540 |
| 10 | Плавательный комплекс (бассейн) | Кв. м зеркала воды | 20 на 1 тыс. чел. | 256 | - | - | 275 |