**О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО**

**Светлый от 04.07.2016 № 186 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный**

**ремонт инженерной инфраструктуры городского**

**округа ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы»**

Руководствуясь Уставом муниципального образования Городской округ ЗАТО Светлый Саратовской области, администрация городского округа ЗАТО Светлый ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый»
на 2016 – 2018 годы» (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый
от 04.07.2016 № 186, следующие изменения:

а) в паспорте муниципальной программы:

строку «Целевые показатели муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| « | Целевые показатели муниципальной программы | - доля исполненных мероприятий по ремонту участков тепловой сети (от общей протяженности сети – 36,01 км);количество отремонтированного оборудования муниципальной котельной;количество приобретенного вспомогательного оборудования муниципальной котельной;количество проведенных обследований, экспертиз, проверок санитарно-технического состояния объектов инженерной инфраструктуры | » |

2

строку «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы (по годам)» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| « | Объемы финансового обеспечения муниципальной программы(по годам) | - финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа ЗАТО Светлый (далее – бюджет городского округа) и составляет 53 319,5 тысяч рублей, в том числе по годам:2016 год – 18 263,6 тысяч рублей;2017 год – 10 551,7 тысяч рублей;2018 год – 24 504,2 тысяч рублей | » |
|  |

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. **Целевые показатели муниципальной программы**

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели муниципальной программы, являются:

доля исполненных мероприятий по ремонту участков тепловой сети
(от общей протяженности сети – 36,01 км);

количество отремонтированного оборудования муниципальной котельной;

количество приобретенного вспомогательного оборудования муниципальной котельной;

количество проведенных обследований, экспертиз, проверок санитарно-технического состояния объектов инженерной инфраструктуры.

Сведения о целевых показателях муниципальной программы представлены в приложении № 1.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 2.»;

в) в пункте 5 цифры «45 691,8» заменить цифрами «53 319,5», цифры «2 924,0» заменить цифрами «10 551,7»;

г) в приложение № 1:

в пункте 1 цифры «7,8» исключить;

дополнить пунктом 4 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 4 | Количество проведенных обследований, экспертиз, проверок санитарно – технического состояния объектов инженерной инфраструктуры | шт. | - | 1 | - | » |

приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 1;

приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 2;

приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению № 3.

3

2. Отделу организационно-контрольной работы опубликовать (разместить) настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Светлый www.zatosvetly.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обнародовать в месте обнародования нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый в течение десяти дней со дня его подписания.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Глава городского округа**

**ЗАТО Светлый В.В. Бачкин**

Приложение № 1

к постановлению администрации

городского округа ЗАТО Светлый

от 26.04.2017 № 119

«Приложение № 2

к муниципальной программе

«Капитальный ремонт инженерной

инфраструктуры городского округа

ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт инженерной
инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятий | Участник программы | Срок | Ожидаемый непосредственный результат, показатель (краткое описание) | Связь с показателями программы |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Капитальный ремонт участков тепловой сети | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Ежегодно(июнь) | Ежегодно(октябрь) | Приведение в нормативное состояние, увеличение срока эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, экономия потребления | Доля исполненных мероприятий по ремонту участков тепловой сети (от общей протяженности сети – 36,01 км) |
| 2. Капитальный ремонт оборудования муниципальной котельной | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Ежегодно(июнь) | Ежегодно(ноябрь) | Количество отремонтированного оборудования муниципальной котельной |

2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 3. Организация и проведение обследований, экспертиз, проверок санитарно-технического состояния объектов инженерной инфраструктуры | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Март 2017 г. | Декабрь 2017 г. | топливно-энергетических ресурсов, стабильное и надежное предоставление коммунальных услуг | Количество проведенных обследований, экспертиз, проверок санитарно-технического состояния объектов инженерной инфраструктуры |  |
| 4. Организация и проведение обследований, экспертиз, проверок санитарно-технического состояния объектов инженерной инфраструктуры | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Март 2017 г. | Декабрь 2017 г. | Количество приобретенного вспомогательного оборудования для муниципальной котельной | » |

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа ЗАТО Светлый

от 26.04.2017 № 119

«Приложение № 3

к муниципальной программе

«Капитальный ремонт инженерной

инфраструктуры городского округа

ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы

**ПЛАН-ГРАФИК**

**реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры**

**городского округа ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель и ответственный сотрудник | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контроль-ного события) | Источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) |
| на 2016 год | на 2017 год | на 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Капитальный ремонт участков тепловой сети | Начальник МУ «Управление строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства  | Приведение в нормативное состояние, увеличение срока эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры,  | Ежегодно (июнь) | Ежегодно (октябрь) | местный бюджет | 2 686,6 | 0 | 12 429,2 |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | администрации городского округа ЗАТО Светлый» | экономия потребления топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт оборудования муниципальной котельной | Начальник МУ «Управление строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации городского округа ЗАТО Светлый» | Приведение в нормативное состояние, увеличение срока эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, экономия потребления топливно-энергетических ресурсов | Ежегодно (июнь) | Ежегодно (ноябрь) | местный бюджет | 14 478,7 | 10453,5 | 12 075,0 |
| 3 | Организация и проведение обследований, экспертиз, проверок санитарно-технического состояния объектов инженерной инфраструктуры | Начальник МУ «Управление строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации городского округа ЗАТО Светлый» | Приведение в нормативное состояние, увеличение срока эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры,экономия потребления топливно-энергетических ресурсов | Март 2017 г. | Декабрь 2017 г. | местный бюджет | 0 | 98,2 | 0 |
| 4 | Приобретение вспомогательного оборудования для муниципальной котельной | Начальник МУ «Управление строительства, жилищно-коммунального и | Приведение в нормативное состояние, увеличение срока эксплуатации объектов инженерной | Август2016 г. | Ноябрь 2016 г. | местный бюджет | 1098,3 | 0 | 0 |  |

3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
|  |  | дорожного хозяйства администрации городского округа ЗАТО Светлый» | инфраструктуры, экономия потребления топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  | » |

Приложение № 3

к постановлению администрации

городского округа ЗАТО Светлый

от 26.04.2017 № 119

«Приложение № 4

к муниципальной программе

«Капитальный ремонт инженерной

инфраструктуры городского округа

ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы

**СВЕДЕНИЯ**

**об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы «Капитальный ремонт
инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель (участник) | Источники финансового обеспечения | Объемыфинансового обеспечения,тыс. рублей (всего) | В том числе по годам реализации (тыс. рублей) |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 53 319,5 | 18 263,6 | 10551,7 | 24 504,2 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 53 319,5 | 18 263,6 | 10551,7 | 24 504,2 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основное мероприятие 1.1 Капитальный ремонт участков тепловой сети | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 15 115,8 | 2 686,6 | 0 | 12 429,2 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 15 115,8 | 2 686,6 | 0 | 12 429,2 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2 Капитальный ремонт оборудования муниципальной котельной | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 37 007,2 | 14 478,7 | 10453,5 | 12 075,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 37 007,2 | 14 478,7 | 10453,5 | 12 075,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3Организация и проведение обследований, экспертиз, проверок санитарно-технического состояния объектов инженерной инфраструктуры | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 98,2 | 0 | 98,2 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 98,2 | 0 | 98,2 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4Приобретение вспомогательного оборудования для муниципальной котельной | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 1 098,3 | 1 098,3 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 1 098,3 | 1 098,3 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | » |