**Об утверждении муниципальной**

**программы «Повышение качества водоснабжения в городском округе**

**ЗАТО Светлый» на 2016** – **2018 годы**

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования Городской округ ЗАТО Светлый Саратовской области, администрация городского округа ЗАТО Светлый ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Повышение качества водоснабжения в городском округе ЗАТО Светлый»   
   на 2016 – 2018 годы.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника муниципального учреждения «Управление строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области».
3. Отделу организационно-контрольной работы опубликовать (разместить) настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Светлый www.zatosvetly.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обнародовать в месте обнародования нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый в течение десяти дней со дня его подписания.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Глава администрации**

**городского округа ЗАТО Светлый подпись З.Э. Нагиев**

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа ЗАТО Светлый

от 27.06.2016 № 178

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Повышение качества водоснабжения   
в городском округе ЗАТО Светлый»**

**на 2016** – **2018 годы**

Саратовская область

пос. Светлый

2016 г.

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Повышение качества водоснабжения   
в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | - «Повышение качества водоснабженияв городском округе ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы (далее – муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель программы | - администрация городского округа ЗАТО Светлый;  муниципальное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» |
| Участники муниципальной программы | - муниципальное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» |
| Подпрограммы муниципальной программы | - отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | - отсутствуют |
| Цели  муниципальной программы | - обеспечение населения городского округа ЗАТО Светлый (далее – городской округ) питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан |
| Задачи муниципальной программы | - повышение технического уровня и надежности функционирования артезианских скважин;  осуществление реконструкции водозабора |
| Целевые  показатели программы | - проведение геологоразведочных работ по оценке запасов воды на действующем водозаборе городского округа;  реализация мероприятий проекта реконструкции водозабора городского округа:  бурение скважины;  устройство водопровода;  прокладка воздушной линии ВЛИ – 0,4 кВ;  устройство насосной станции на новой скважине;  корректировка проекта реконструкции водозабора городского округа;  реализация мероприятий проекта реконструкции водозабора городского округа с учетом внесенных изменений |

3

|  |  |
| --- | --- |
| Этапы и сроки реализации программы | - I этап – 2016 год;  II этап – 2017 год;  III этап – 2018 год |
| Объемы финансового обеспечения программы | - источник финансирования – бюджет городского округа;  общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 17 779,9 тысяч рублей, в том числе:  2016 год – 5779,9 тысяч рублей  2017 год – 6000,0 тысяч рублей  2018 год – 6000,0 тысяч рублей |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - обеспечение населения питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан |

1. **Характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Проблема качества питьевой воды – предмет особого внимания органов местного самоуправления, органов санитарно-эпидемиологического надзора. Необходимость решения этой проблемы обусловлена ухудшением санитарно-гигиенических показателей воды, что потенциально несет угрозу ухудшению здоровья населения, способствует обострению социальной напряженности.

В городском округе имеются скважины, пробуренные на турон-кампанский, сеноманский горизонт, качество воды в которых не соответствует нормативным требованиям по нескольким показателям. Объем добываемой воды с каждым годом уменьшается, для восстановления необходимого количества воды целесообразно пробурить новые скважины.

Основными проблемами водохозяйственного комплекса являются высокая изношенность коммунальной инфраструктуры, отсутствие инвесторов, в связи с ограничениями, связанными с особенностью функционирования закрытого административно-территориального образования, что негативно влияет на финансово-экономическое положение ресурсоснабжающей организации.

В 2007 году разработана проектно-сметная документация на реконструкцию водозабора. В ходе реализации проекта построена аэрационная башня, железобетонный резервуар на 500 куб. м, пробурена скважина с обустройством павильона, проложена часть водоводов. Однако, с начала реализации проекта обстановка на водозаборе изменилась. Существующий проект уже не отвечает современным требованиям.

В 2015 году администрация городского округа заключила муниципальный контракт на проведение геологоразведочных работ по оценке запасов воды на действующем водозаборе. По результатам геологоразведочных работ составлен технический отчет с оценкой запасов

4

подземных вод, получен протокол государственной экспертизы Федерального бюджетного учреждения «Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых» и запланировано продолжение мероприятий по реконструкции водозабора.

Применение программно-целевого метода при решении вышеуказанной проблемы обусловлено необходимостью комплексного подхода для достижения поставленной цели, обеспечивающего проведение мероприятий по разным направлениям. Анализ программных мероприятий позволяет сделать вывод об отсутствии значительных рисков при реализации муниципальной программы.

1. **Цели и задачи муниципальной программы**

Целью муниципальной программы является обеспечение населения городского округа питьевой водой, соответствующей установленным санитарно-гигиеническим требованиям, в количестве, достаточном для удовлетворения жизненных потребностей и сохранения здоровья граждан.

Основными задачами муниципальной программы является повышение технического уровня и надежности функционирования артезианских скважин и осуществление реконструкции водозабора.

1. **Целевые показатели муниципальной программы**

Целевыми показателями, позволяющими измерить достижение цели муниципальной программы являются:

проведение геологоразведочных работ по оценке запасов воды на действующем водозаборе городского округа;

реализация мероприятий проекта реконструкции водозабора городского округа:

бурение скважины;

устройство водопровода;

прокладка воздушной линии ВЛИ – 0,4 кВ;

устройство насосной станции на новой скважине;

корректировка проекта реконструкции водозабора городского округа;

реализация мероприятий проекта реконструкции водозабора городского округа с учетом внесенных изменений.

Сведения о целевых показателях муниципальной программы представлены в приложении № 1.

Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 2.

1. **Прогноз конечных результатов муниципальной**

**программы, сроки и этапы реализации**

Муниципальная программа реализуется в период с 2016 года по 2018 год в три этапа:

I этап – 2016 год;

5

II этап – 2017 год;

III этап – 2018 год.

План-график реализации муниципальной программы приведен в приложении № 3.

1. **Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа.

Общий объём финансирования муниципальной программы на 2016 – 2018 годы составит 17 779,9 тысяч рублей, в том числе:

2016 год – 5779,9 тысяч рублей;

2017 год – 6000,0 тысяч рублей;

2018 год – 6000,0 тысяч рублей.

Распределение средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы по годам, приведено в приложении № 4.

1. **Анализ рисков реализации муниципальной программы**

**и меры управления рисками**

Риски реализации муниципальной программы представляют собой невыполнение в полном объёме исполнителями принятых по муниципальной программе финансовых обязательств, а также неэффективное управление муниципальной программой, которые могут привести к невыполнению целей и задач муниципальной программы, обусловленных:

срывом мероприятий и недостижением целевых показателей;

неэффективным использованием ресурсов.

Способами ограничения риска являются:

регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования муниципальной программы в качестве механизма, стимулирующего исполнителей выполнять принятые на себя обязательства;

усиление контроля над ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией муниципальной программы;

своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

7. **Организация управления реализацией муниципальной   
программы и контроль над ходом ее выполнения**

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет администрация городского округа.

Администрация городского округа с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы финансовых средств ежегодно уточняет затраты

6

по мероприятиям муниципальной программы, оценочные показатели и состав исполнителей. Осуществляет координацию деятельности исполнителей мероприятий муниципальной программы, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, а также по целевому использованию средств бюджета.

Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения в городском округе ежегодно рассматривает вопрос о ходе выполнения муниципальной программы.

Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

8. **Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Критерием оценки эффективности реализации муниципальной программы является достижение значений целевых показателей в области повышения безопасности дорожного движения и определяется в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа, утвержденным постановлением администрации городского округа от 15.10.2013 № 336.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Повышение качества водоснабжения

в городском округе ЗАТО Светлый»

на 2016 – 2018 годы

**СВЕДЕНИЯ**

**о целевых показателях муниципальной программы «Повышение качества**

**водоснабжения в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение показателей (по годам)** | | |
| **2016** | **2017** | **2018** |
| **1** | Проведение геологоразведочных работ по оценке запасов воды на действующем водозаборе городского округа | **шт.** | **1** |  |  |
| **2** | Реализация мероприятий проекта реконструкции водозабора городского округа: |  |  |  |  |
| бурение скважины | **шт.** | **1** |  |  |
| устройство водопровода | **шт.** | **1** |  |  |
| прокладка воздушной линии ВЛИ - 0,4 кВ | **шт.** | **1** |  |  |
| устройство насосной станции на новой скважине | **шт.** | **1** |  |  |
| **3** | Корректировка проекта реконструкции водозабора городского округа | **шт.** |  | **1** |  |
| **4** | Реализация мероприятий проекта реконструкции водозабора городского округа с учетом внесенных изменений | **шт.** |  |  | **1** |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Повышение качества водоснабжения

в городском округе ЗАТО Светлый»

на 2016 – 2018 годы

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы «Повышение качества**

**водоснабжения в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016** – **2018 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование мероприятий | Участник муниципальной программы | Срок | | Ожидаемый  непосредственный результат, показатель (краткое описание) | Последствия не реализации муниципальной программы и основного мероприятия | Связь  с показателями муниципальной программы |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Проведение геологоразведочных работ по оценке запасов воды на действующем водозаборе городского округа | Администрация городского округа ЗАТО Светлый (далее – администрация городского округа),  муниципальное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации городского округа ЗАТО Светлый | 2016 | 2016 | Утверждение запасов воды на действующем водозаборе городского округа | Недостаток в чистой питьевой воде | Проведение геологоразведочных работ по оценке запасов воды на действующем водозаборе городского округа |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Саратовской области» (далее – управление строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства) |  |  |  |  |  |
| 2 | Реализация мероприятий проекта реконструкции водозабора городского округа: бурение скважины, устройство водопровода, прокладка воздушной линии ВЛИ - 0,4 кВ, устройство насосной станции | Администрация городского округа, управление строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2016 | 2016 | Обеспечение населения городского округа чистой питьевой водой | Недостаток в чистой питьевой воде | Реализация мероприятий проекта реконструкции водозабора городского округа: бурение скважины, устройство водопровода, прокладка воздушной линии  ВЛИ - 0,4 кВ, устройство насосной станции |
| 3 | Корректировка проекта реконструкции водозабора городского округа | Администрация городского округа, управление строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2017 | 2017 | Обеспечение населения городского округа чистой питьевой водой | Недостаток в чистой питьевой воде | Корректировка проекта реконструкции водозабора городского округа |
| 4 | Реализация мероприятий проекта реконструкции водозабора городского округа с учетом внесенных изменений | Администрация городского округа, управление строи-тельства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | 2018 | 2018 | Обеспечение населения городского округа чистой питьевой водой | Недостаток в чистой питьевой воде | Реализация мероприятий проекта реконструкции водозабора городского округа с учетом внесенных изменений |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Повышение качества водоснабжения

в городском округе ЗАТО Светлый»

на 2016 – 2018 годы

**ПЛАН-ГРАФИК**

**реализации муниципальной программы «Повышение качества водоснабжения**

**в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016** – **2018 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  мероприятия | Ответственный исполнитель и ответственный сотрудник | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата конт-рольного события) | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) | | |
| на 2016 год | на 2017 год | на 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Проведение геологоразведочных работ по оценке запасов воды на действующем водозаборе городского округа | Администрация городского округа ЗАТО Светлый (далее – администрация городского округа),  муниципальное учреждение «Управление строительства, жилищно-комму-нального и дорож-ного хозяйства администрации городского округа ЗАТО Светлый | Утверждение запасов воды на действующем водозаборе городского округа | 2016 | 2016 | 1279,9 | 1279,9 | - | - |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Саратовской области» (далее – начальник управления строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реализация мероприятий проекта реконструкции водозабора городского округа: бурение скважины, устройство водопровода, прокладка воздушной линии ВЛИ - 0,4 кВ, устройство насосной станции | Администрация городского округа, начальник управления строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | Обеспечение населения питьевой водой, отвечающей санитарно-гигиеническим требованиям, в достаточном количестве | 2016 | 2016 | 4500,0 | 4500,0 | - | - |
| 3 | Корректировка проекта реконструкции водозабора городского округа | Администрация городского округа, начальник управления строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | Обеспечение населения питьевой водой, отвечающей санитарно-гигиеническим требованиям, в достаточном количестве | 2017 | 2017 | 6000,0 | - | 6000,0 | - |

3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | Реализация мероприятий проекта реконструкции водозабора городского округа с учетом внесенных изменений | Администрация городского округа, начальник управления строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства | Обеспечение населения питьевой водой, отвечающей санитарно-гигиеническим требованиям, в достаточном количестве | 2018 | 2018 | 6000,0 | - | - | 6000,0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Повышение качества водоснабжения

в городском округе ЗАТО Светлый»

на 2016 – 2018 годы

**СВЕДЕНИЯ**

**об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы**

**«Повышение качества водоснабжения в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016** – **2018 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель (участник) | Источники финансового обеспечения | Объемы  финансового обеспечения  тыс. руб. (всего) | В том числе по годам реализации  (тыс. рублей) | | |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Повышение качества водоснабжения  в городском округе ЗАТО Светлый»  на 2016 – 2018 годы | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 17779,9 | 5779,9 | 6000,0 | 6000,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 17779,9 | 5779,9 | 6000,0 | 6000,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1  Проведение геологоразведочных работ по оценке запасов воды на действующем водозаборе городского округа | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 1 279,9 | 1 279,9 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1 279,9 | 1 279,9 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2  Реализация мероприятий проекта  реконструкции водозабора городского округа: бурение скважины, устройство водопровода, прокладка воздушной линии ВЛИ - 0,4 кВ, устройство насосной станции | Администрация городского  округа ЗАТО Светлый | Всего | 4 500,0 | 4 500,0 |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 4 500,0 | 4 500,0 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основное мероприятие 1.3  Корректировка проекта реконструкции водозабора городского округа | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 6 000,0 |  | 6 000,0 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 6 000,0 |  | 6 000,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.4  Реализация мероприятий проекта реконструкции водозабора городского округа с учетом внесенных изменений | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 6 000,0 |  |  | 6 000,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 6 000,0 |  |  | 6 000,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |