**Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы**

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования Городской округ ЗАТО Светлый Саратовской области, администрация городского округа ЗАТО Светлый ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника муниципального учреждения «Управление строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области».

3. Отделу организационно-контрольной работы опубликовать (разместить) настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Светлый www.zatosvetly.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обнародовать в месте обнародования нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый в течение десяти дней со дня его подписания.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Глава администрации**

**городского округа ЗАТО Светлый подпись З.Э. Нагиев**

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

городского округа ЗАТО Светлый

от 04.07.2016 № 186

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры
городского округа ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы**

Саратовская область

пос. Светлый

2016 г.

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый»**

**на 2016 – 2018 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | - муниципальная программа «Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы (далее – муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - администрация городского округа ЗАТО Светлый |
| Участники муниципальной программы | - муниципальное учреждение «Управление строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» |
| Подпрограммы муниципальной программы | - отсутствуют |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | - отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | - бесперебойное обеспечение населения услугами теплоснабжения и горячего водоснабжения |
| Задачи муниципальной программы | - предотвращение аварий на теплосети;обеспечение бесперебойной подачи тепла и горячего водоснабжения;предотвращение техногенного воздействия на окружающую среду в результате аварий |
| Целевые показатели муниципальной программы | - доля исполненных мероприятий по ремонту участков тепловой сети (от общей протяженности сети – 36,01 км);количество отремонтированного оборудования муниципальной котельной |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | - 2016-2018 годы, в один этап |
| Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы (по годам) | - финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа ЗАТО Светлый (далее – бюджет городского округа) и составляет60 494,1 тысяч рублей, в том числе по годам:2016 год – 18 500,0 тысяч рублей; |
|  |
| 3 |
|  | 2017 год – 17 489,9 тысяч рублей;2018 год – 24 504,2 тысяч рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - приведение в нормативное состояние объектов инженерной инфраструктуры;увеличение срока эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры;экономия потребления топливно-энергетических ресурсов;организация реализации государственной и муниципальной политики по вопросам местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства;стабильное и надежное предоставление коммунальных услуг |

1. **Характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Важнейшими аспектами решения проблемы жилищно-коммунального хозяйства являются обеспечение сохранности инженерной инфраструктуры, улучшение обслуживания населения, предоставление качественных коммунальных услуг.

В настоящее время износ тепловой сети составляет 64,9 %, износ оборудования муниципальной котельной – 69,5 %. Значительный износ является причиной резкого ухудшения функционирования муниципального сетевого хозяйства, возникновения повреждений в его работе, роста потерь тепловой энергии.

Разработка  муниципальной программы  вызвана необходимостью эффективного и бесперебойного функционирования объектов  инженерной   инфраструктуры.

1. **Цель и задачи муниципальной программы**

Целью муниципальной программы является бесперебойное обеспечение населения услугами теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Для достижения цели муниципальной программы необходимо решение следующих задач:

предотвращение аварий на теплосети;

обеспечение бесперебойной подачи тепла и горячего водоснабжения;

предотвращение техногенного воздействия на окружающую среду в результате аварий.

4

1. **Целевые показатели муниципальной программы**

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели муниципальной программы, являются:

доля исполненных мероприятий по ремонту участков тепловой сети
(от общей протяженности сети – 36,01 км);

количество отремонтированного оборудования муниципальной котельной.

Сведения о целевых показателях муниципальной программы представлены в приложении № 1.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 2.

1. **Прогноз конечных результатов муниципальной программы,**

**сроки и этапы реализации**

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит:

привести в нормативное состояние объекты инженерной инфраструктуры;

увеличить срок эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры;

обеспечить экономию потребления топливно-энергетических ресурсов;

организовать реализацию государственной и муниципальной политики по вопросам местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и пр.;

стабильно и надежно предоставлять коммунальные услуги.

Сроки реализации муниципальной программы – 2016 – 2018 годы.

Реализация муниципальной программы осуществляется в один этап.

План-график реализации муниципальной программы приведен в приложении № 3.

1. **Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы – 60 494,1 тысяч рублей, в том числе:

2016 год – 18 500,0 тысяч рублей;

2017 год – 17 489,9 тысяч рублей;

2018 год – 24 504,2 тысяч рублей.

5

Распределение средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы, по годам приведено в приложении № 4.

1. **Анализ рисков реализации муниципальной программы
и меры управления рисками**

Риски реализации муниципальной программы представляют собой невыполнение в полном объёме исполнителями принятых по муниципальной программе финансовых обязательств, а также неэффективное управление муниципальной программой, которые могут привести к невыполнению целей и задач муниципальной программы, обусловленных:

срывом мероприятий и недостижением целевых показателей;

неэффективным использованием ресурсов.

Способами ограничения риска являются:

регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования муниципальной программы в качестве механизма, стимулирующего исполнителей выполнять принятые на себя обязательства;

усиление контроля над ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией муниципальной программы;

своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

1. **Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется посредством оценки достижения установленных целевых значений показателей эффективности и проводится в соответствии с Положением о порядке принятий решений о разработке муниципальных программ, их финансирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый, утвержденным постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15.10.2013 № 336.

|  |
| --- |
| Приложение № 1к муниципальной программе «Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы |

**СВЕДЕНИЯ**

**о целевых показателях муниципальной программы**

**«Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей (по годам) |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля исполненных мероприятий по ремонту участков тепловой сети (от общей протяженности сети – 36,01 км) | % | 2,6 | 7,8 | 10,4 |
| 2 | Количество отремонтированного оборудования муниципальной котельной | шт | 3 | 2 | 2 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры городского округа

ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт инженерной
инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятий | Участник программы | Срок | Ожидаемый непосредственный результат, показатель (краткое описание) | Связь с показателями программы |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1. Капитальный ремонт участков тепловой сети
 | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Ежегодно(июнь) | Ежегодно(сентябрь) | Приведение в нормативное состояние, увеличение срока эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, экономия потребления топливно-энергетических ресурсов, стабильное и надежное предоставление коммунальных услуг | Доля исполненных мероприятий по ремонту участков тепловой сети (от общей протяженности сети – 36,01 км) |
| 1. Капитальный ремонт оборудования муниципальной котельной
 | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Ежегодно(июнь) | Ежегодно(ноябрь) | Количество отремонтированного оборудования муниципальной котельной |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры городского округа

ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы

**ПЛАН-ГРАФИК**

**реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры**

 **городского округа ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель и ответственный сотрудник | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем финансового обеспечения (тыс.рублей) | Объем финансового обеспечения (тыс.рублей) |
| на 2016 год | на 2017 год | на 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Капитальный ремонт участков тепловой сети | Начальник МУ «Управление строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации городского округа ЗАТО Светлый» | Приведение в нормативное состояние, увеличение срока эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, экономия потребления топливно-энергетических ресурсов | Ежегодно (июнь) | Ежегодно (сентябрь) | местный бюджет | 2 587,8 | 9 439,9 | 12 429,2 |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Капитальный ремонт оборудования муниципальной котельной | Начальник МУ «Управление строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации городского округа ЗАТО Светлый» | Приведение в нормативное состояние, увеличение срока эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, экономия потребления топливно-энергетических ресурсов | Ежегодно (июнь) | Ежегодно (ноябрь) | местный бюджет | 15 912,2 | 8 050,0 | 12 075,0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры городского округа

ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы

**СВЕДЕНИЯ**

**об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы «Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель (участник) | Источники финансового обеспечения | Объемыфинансового обеспечениятыс. руб. (всего) | В том числе по годам реализации (тыс. рублей) |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 60 494,1 | 18 500,0 | 17 489,9 | 24 504,2 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 60 494,1 | 18 500,0 | 17 489,9 | 24 504,2 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 Капитальный ремонт участков тепловой сети | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 24 456,9 | 2 587,8 | 9 439,9 | 12 429,2 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 24 456,9 | 2 587,8 | 9 439,9 | 12 429,2 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |
| 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основное мероприятие 1.2 Капитальный ремонт оборудования муниципальной котельной | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 36 037,2 | 15 912,2 | 8 050,0 | 12 075,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 36 037,2 | 15 912,2 | 8 050,0 | 12 075,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |