**О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 04.07.2016 № 186 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы»**

Руководствуясь Уставом муниципального образования Городской округ ЗАТО Светлый Саратовской области, администрация городского округа ЗАТО Светлый ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы» (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый   
от 04.07.2016 № 186, следующие изменения:

а) строку «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы (по годам)» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| « | Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы (по годам) | - финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа ЗАТО Светлый (далее – бюджет городского округа) и составляет 44 698,4 тысяч рублей, в том числе по годам:  2016 – 18 263,6 тысяч рублей;  2017 – 10 563,5 тысяч рублей;  2018 – 15 871,3 тысяч рублей. | » |

в строке «Целевые показатели муниципальной программы»:

после слов «количество проведенных обследований, экспертиз, проверок санитарно-технического состояния объектов инженерной инфраструктуры» дополнить абзацем «количество отремонтированных трансформаторных подстанций»;

2

б) в пункте 3 « Целевые показатели муниципальной программы»:

после слов «количество приобретенного вспомогательного оборудования для функционирования канализационной насосной станции» дополнить абзацем «количество отремонтированных трансформаторных подстанций»;

в) в пункте 5 цифры «38 940,7» заменить цифрами «44 698,4», цифры «10 113,6» заменить цифрами «15 871,3»;

г) приложение № 1 дополнить строкой следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 5 | Количество отремонтированных трансформаторных подстанций | шт | - | - | 7 | » |

д) приложение № 2 дополнить строкой следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 6 | Капитальный ремонт объектов электрохозяйства | Администрация городского округа,  МУ «Управление муниципальным хощяйством» | Август  2018 | Декабрь  2018 | 7 | Количество отремонти-рованных трансформа-торных подстанций | » |

е) приложения №№ 3, 4 изложить в редакции согласно приложениям   
№№ 1, 2.

2. Отделу организационного обеспечения опубликовать (разместить) настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Светлый www.zatosvetly.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обнародовать в месте обнародования нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый в течение десяти дней   
со дня его подписания.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Глава городского округа**

**ЗАТО Светлый подпись В.В. Бачкин**

Копия верна:

зам.начальника отдела организационного

обеспечения управления делами администрации

городского округа ЗАТО Светлый В.А. Терещенко

12.09.2018

Приложение № 1

к постановлению администрации

городского округа ЗАТО Светлый

от 06.09.2018 № 248

«Приложение № 3

к муниципальной программе

«Капитальный ремонт инженерной

инфраструктуры городского округа

ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы

**ПЛАН-ГРАФИК**

**реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры**

**городского округа ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель и ответственный сотрудник | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата конт-рольного события) | Источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) | | |
| на  2016 год | на  2017 год | на  2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Капитальный ремонт участков тепловой сети | Заведующий сектором строи-тельства и жи-лищно-коммуналь-ного хозяйства, директор МУ «Управление муниципальным хозяйством» | Приведение в нормативное состояние, увеличение срока эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, экономия потребления топливно-энергети-ческих ресурсов | Ежегодно (июнь) | Ежегодно (октябрь) | Местный бюджет | 2 686,6 | 0 | 6 159,9 |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 Капитальный ремонт муниципальной котельной | Заведующий сектором строительства и жилищно-коммунального хозяйства, директор МУ «Управление муниципальным хозяйством» | Приведение в нормативное состояние, увеличение срока эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, экономия потребления топливно-энергетических ресурсов | Ежегодно (июнь) | Ежегодно (ноябрь) | Местный бюджет | 14 478,7 | 10 205,3 | 5 137,4 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 3 483,7 |
| 3 | Основное мероприятие 1.3 Организация и проведение обследований, экспертиз, прове-рок санитарно-технического состояния объек-тов инженерной инфраструктуры | Заведующий сектором строительства и жилищно-коммунального хозяйства, директор МУ «Управление муниципальным хозяйством» | Приведение в нормативное состояние, увеличение срока эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры,  экономия потребления топливно-энергетических ресурсов | Март  2017 г. | Декабрь 2017 г. | Местный бюджет | 0 | 98,2 | 0 |
| 4 | Основное мероприятие 1.4 Приобретение вспомогательного оборудования для муниципальной котельной | Заведующий сектором строи-тельства и жилищ-но-коммунального хозяйства, дирек-тор МУ «Управ-ление муниципаль-ным хозяйством» | Приведение в нормативное состоя-ние, увеличение срока эксплуатации объектов инженерной инфра-структуры, экономия потребления топливно-энергетических ресурсов | Август  2016 г. | Декабрь  2018 г. | Местный бюджет | 1098,3 | 150,0 | 441,7 |  |

3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 5 | Основное мероприятие 1.5 Приобретение вспомогательного оборудования для функционирования канализационной насосной станции | Заведующий сектором строительства и жилищно-коммунального хозяйства, директор МУ «Управление муниципальным хозяйством» | Приведение в нормативное состояние, увеличение срока эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, экономия потребления топливно-энергетических ресурсов | | Ноябрь  2017 г. | Март  2018 г. | Местный бюджет | 0 | 110,0 | 105,0 |  | |
| 6 | Основное мероприятие 1.6 Капитальный ремонт объектов электрохозяйства городского округа ЗАТО Светлый | Заведующий сектором строительства и жилищно-коммунального хозяйства, директор МУ «Управление муниципальным хозяйством» | Приведение в нормативное состояние, увеличение срока эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, экономия потребления топливно-энергетических ресурсов | | Август  2018 г. | Декабрь  2018 г. | Местный бюджет | 0 | 0 | 10,0 | » | |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 533,6 |

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа ЗАТО Светлый

от 06.09.2018 № 248

«Приложение № 4

к муниципальной программе

«Капитальный ремонт инженерной

инфраструктуры городского округа

ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы

**СВЕДЕНИЯ**

**об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы «Капитальный ремонт   
инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель (участник) | Источники финансового обеспечения | Объемы  финансового обеспечения,  тыс. рублей (всего) | В том числе по годам реализации (тыс. рублей) | | |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры городского округа  ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 44 698,4 | 18 263,6 | 10563,5 | 15 871,3 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 4 017,3 | 0 | 0 | 4 017,3 |
| Местный бюджет | 40 681,1 | 18 263,6 | 10563,5 | 11 854,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основное мероприятие 1.1  Капитальный ремонт участков  тепловой сети | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 8 846,5 | 2 686,6 | 0 | 6 159,9 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 8 846,5 | 2 686,6 | 0 | 6 159,9 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2  Капитальный ремонт оборудования муниципальной котельной | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 33 305,1 | 14 478,7 | 10 205,3 | 8 621,1 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 3 483,7 | 0 | 0 | 3 483,7 |
| Местный бюджет | 29 821,4 | 14 478,7 | 10 205,3 | 5 137,4 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3  Организация и проведение обследований, экспертиз, проверок санитарно-технического состояния объектов инженерной инфраструктуры | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 98,2 | 0 | 98,2 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 98,2 | 0 | 98,2 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4  Приобретение вспомогательного оборудования для муниципальной котельной | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 1 690,0 | 1 098,3 | 150,0 | 441,7 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 1 690,0 | 1 098,3 | 150,0 | 441,7 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.5  Приобретение вспомогательного оборудования для функционирования канализационной насосной станции | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 215,0 | 0 | 110,0 | 105,0 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет | 215,0 | 0 | 110,0 | 105,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.6  Капитальный ремонт объектов электрохозяйства городского округа ЗАТО Светлый | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 653,6 | 0 | 110,0 | 543,6 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Областной бюджет | 533,6 | 0 | 0 | 533,6 |  |
| Местный бюджет | 120,0 | 0 | 110,0 | 10,0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | » |