**О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 04.07.2016 № 186   
«Об утверждении муниципальной программы   
«Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы»**

Руководствуясь Уставом муниципального образования Городской округ ЗАТО Светлый Саратовской области, администрация городского округа ЗАТО Светлый ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый»   
на 2016 – 2018 годы» (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый   
от 04.07.2016 № 186, следующие изменения:

а) строку «Участники муниципальной программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| « | Участники муниципальной программы | - муниципальное учреждение «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый | » |

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. **Целевые показатели муниципальной программы**

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели муниципальной программы, являются:

доля исполненных мероприятий по ремонту участков тепловой сети (от общей протяженности сети – 36,01 км);

количество отремонтированного оборудования муниципальной котельной;

количество приобретенного вспомогательного оборудования муниципальной котельной;

2

количество приобретенного вспомогательного оборудования для функционирования канализационной насосной станции.

Сведения о целевых показателях муниципальной программы представлены в приложении № 1.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 2.»;

в) приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1;

приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 2;

приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 3;

приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению № 4.

2. Отделу организационного обеспечения опубликовать (разместить) настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Светлый www.zatosvetly.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обнародовать в месте обнародования нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый в течение десяти дней   
со дня его подписания.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Глава городского округа**

**ЗАТО Светлый подпись В.В. Бачкин**

Копия верна:

начальник отдела организационного

обеспечения управления делами А.С. Кузьмина

28.12.2017

Приложение № 1

к постановлению администрации городского округа ЗАТО Светлый

от 13.12.2017 № 306

«Приложение № 1

к муниципальной программе «Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы

**СВЕДЕНИЯ**

**о целевых показателях муниципальной программы**

**«Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры городского**

**округа ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Еди-ница изме-рения | Значение показателей (по годам) | | | » |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля исполненных мероприятий по ремонту участков тепловой сети (от общей протяженности сети – 36,01 км) | % | 3,5 | - | 10,4 |
| 2 | Количество отремонтированного оборудования муниципальной котельной | шт. | 3 | 2 | 2 |
| 3 | Количество приобретенного вспомогательного оборудования для муниципальной котельной | шт. | 3 | 1 | - |
| 4 | Количество приобретенного вспомогательного оборудования для функционирования канализационной насосной станции | шт. | - | 1 | - |

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа ЗАТО Светлый

от 13.12.2017 № 306

«Приложение № 2

к муниципальной программе

«Капитальный ремонт инженерной

инфраструктуры городского округа

ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт инженерной   
инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятий | Участник программы | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат, показатель (краткое описание) | Связь с показателями программы |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Капитальный ремонт участков тепловой сети | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Ежегодно  (июнь) | Ежегодно  (октябрь) | Приведение в нормативное состояние, увеличение срока эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры,  экономия потребления | Доля исполненных мероприятий по ремонту участков тепловой сети (от общей протяженности сети – 36,01 км) |
| 2. Капитальный ремонт оборудования муниципальной котельной | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Ежегодно  (июнь) | Ежегодно  (ноябрь) | Количество отремонтированного оборудования муниципальной котельной |

2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | » |
| 3. Организация и проведение обследований, экспертиз, проверок санитарно-технического состояния объектов инженерной инфраструктуры | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Март  2017 год | Декабрь 2017 год | топливно-энергетических ресурсов, стабильное и надежное предоставление коммунальных услуг |  |
| 4. Приобретение вспомогательного оборудования для муниципальной котельной | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Август 2016 год | Декабрь 2017 год | Количество приобретенного вспомогательного оборудования для муниципальной котельной |
| 5. Приобретение вспомогательного оборудования для функционирования канализационной насосной станции | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Ноябрь  2017 год | Декабрь 2017 год | Количество приобретенного вспомогательного оборудования для функционирования канализационной насосной станции |

Приложение № 3

к постановлению администрации

городского округа ЗАТО Светлый

от 13.12.2017 № 306

«Приложение № 3

к муниципальной программе

«Капитальный ремонт инженерной

инфраструктуры городского округа

ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы

**ПЛАН-ГРАФИК**

**реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры**

**городского округа ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель и ответственный сотрудник | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата кон-трольного события) | Источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) | | |
| на  2016 год | на  2017 год | на  2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Капитальный ремонт участков тепловой сети | Директор МУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый | Приведение в нормативное состояние, увеличение срока эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, экономия потребления топливно-энергетических ресурсов | Ежегодно (июнь) | Ежегодно (октябрь) | Местный бюджет | 2 686,6 | 0 | 12 429,2 |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Капитальный ремонт оборудования муниципальной котельной | Директор МУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый | Приведение в нормативное состояние, увеличение срока эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, экономия потребления топливно-энергетических ресурсов | Ежегодно (июнь) | Ежегодно (ноябрь) | Местный бюджет | 14 478,7 | 10 205,3 | 12 075,0 |
| 3 | Организация и проведение обследований, экспертиз, проверок санитарно-технического состояния объектов инженерной инфраструктуры | Директор МУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый | Приведение в нормативное состояние, увеличение срока эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры,  экономия потребления топливно-энергетических ресурсов | Март  2017 год | Декабрь 2017 год | Местный бюджет | 0 | 98,2 | 0 |
| 4 | Приобретение вспомогательного оборудования для муниципальной котельной | Директор МУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый | Приведение в нормативное состояние, увеличение срока эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, экономия потребления топливно-энергетических ресурсов | Август  2016 г. | Декабрь  2017 г. | Местный бюджет | 1098,3 | 150,0 | 0 |  |

3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 5 | Приобретение вспомогательного оборудования для функционирования канализационной насосной станции | Директор МУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый | Приведение в нормативное состояние, увеличение срока эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, экономия потребления топливно-энергетических ресурсов | Ноябрь  2017 год | Декабрь  2017 год | Местный бюджет | 0 | 110,0 | 0 | » |

Приложение № 4

к постановлению администрации

городского округа ЗАТО Светлый

от 13.12.2017 № 306

«Приложение № 4

к муниципальной программе

«Капитальный ремонт инженерной

инфраструктуры городского округа

ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы

**СВЕДЕНИЯ**

**об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы «Капитальный ремонт   
инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель (участник) | Источники финансового обеспечения | Объемы  финансового обеспечения,  тыс. рублей (всего) | В том числе по годам реализации (тыс. рублей) | | |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры городского округа  ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 53 331,3 | 18 263,6 | 10563,5 | 24 504,2 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 53 331,3 | 18 263,6 | 10563,5 | 24 504,2 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основное мероприятие 1.1  Капитальный ремонт участков  тепловой сети | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 15 115,8 | 2 686,6 | 0 | 12 429,2 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 15 115,8 | 2 686,6 | 0 | 12 429,2 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2  Капитальный ремонт оборудования муниципальной котельной | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 36 759,0 | 14 478,7 | 10 205,3 | 12 075,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 36 759,0 | 14 478,7 | 10 205,3 | 12 075,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3  Организация и проведение обследований, экспертиз, проверок санитарно-технического состояния объектов инженерной инфраструктуры | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 98,2 | 0 | 98,2 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 98,2 | 0 | 98,2 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4  Приобретение вспомогательного оборудования для муниципальной котельной | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 1 248,3 | 1 098,3 | 150,0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 1 248,3 | 1 098,3 | 150,0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.5  Приобретение вспомогательного оборудования для функционирования канализационной насосной станции | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 110,0 | 0 | 110,0 | 0 |  |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет | 110,0 | 0 | 110,0 | 0 |  |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | » |