**Об утверждении краткосрочного плана**

**реализации областной программы**

**капитального ремонта общего имущества**

**в многоквартирных домах на территории**

**городского округа ЗАТО Светлый на 2016 год**

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Саратовской области от 27.12.2013 № 240-ЗСО «О порядке утверждения краткосрочных планов реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Саратовской области», руководствуясь Уставом муниципального образования Городской округ ЗАТО Светлый Саратовской области, администрация городского округа ЗАТО Светлый ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить краткосрочный план реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории городского округа ЗАТО Светлый на 2016 год согласно приложению.

2. Отменить постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15.10.2015 № 321 «Об утверждении краткосрочного плана реализации областной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории городского округа ЗАТО Светлый».

3. Отделу организационно-контрольной работы опубликовать (разместить) настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Светлый www.zatosvetly.ru. в сети Интернет в течение десяти дней со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника муниципального учреждения «Жилищно-эксплуатационное управление администрации городского округа ЗАТО Светлый».

**Глава администрации**

**городского округа ЗАТО Светлый подпись З.Э. Нагиев**

Приложение

к постановлению администрации

городского округа ЗАТО Светлый

от 23.11.2015 № 366

**КРАТКОСРОЧНЫЙ ПЛАН**

**реализации областной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах**

**на территории городского округа ЗАТО Светлый на 2016 год**

Таблица № 1

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**многоквартирных домов, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наимено-вание муници-пального образования | Адрес многоквартирного дома (далее – МКД) | Год | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД | Количество жителей,зарегистрированных вМКД на дату утверждениякраткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | Плановая дата завершения работ |
| ввода в эксплуатацию | завершения последнегокапитального ремонта | всего | в том числе жилых помещений, нахо-дящихсяв собствен-ности граждан | всего | за счет средств фонда содействия реформированию ЖКХ | за счет средствобластного бюджета | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |
| кв. м | кв. м | кв. м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Городской округЗАТО Светлый | ул. Гагарина, дом 21 | 1976 | - | панель | 5 | 5 | 3873,1 | 3420,1 | 2302,6 | 171 | 2903900 | - | - | - | 2903900 | 15.10.2016 |
| ул. Коваленко, дом 1 | 1966 | - | панель | 5 | 4 | 3768,2 | 3509,1 | 2264,2 | 173 | 455840 | - | - | - | 455840 | 15.10.2016 |
| ул. Коваленко, дом 2а | 1976 | - | панель | 5 | 6 | 4496,1 | 4075,9 | 1852,3 | 222 | 1171800 | - | - | - | 1171800 | 15.10.2016 |
| ул. Коваленко, дом 10 | 1966 | - | панель | 5 | 4 | 3734,3 | 3469,1 | 2106,3 | 194 | 992000 | - | - | - | 992000 | 15.10.2016 |
| ул. Коваленко, дом 12 | 1966 | - | кирпич | 5 | 4 | 3609,7 | 3349,4 | 2104,1 | 183 | 1323840 | - | - | - | 1323840 | 15.10.2016 |
| ул. Коваленко, дом 17 | 1988 | - | панель | 5 | 5 | 3891,7 | 3442,4 | 2196,8 | 190 | 1208800 | - | - | - | 1208800 | 15.10.2016 |
| ул. Кузнецова, дом 1 | 1966 | - | кирпич | 5 | 3 | 2670,4 | 2493,4 | 1012,3 | 95 | 992880 | - | - | - | 992880 | 15.10.2016 |
| ул. Кузнецова, дом 4 | 1965 | - | панель | 5 | 4 | 3780,1 | 3522,1 | 1785,4 | 191 | 1475140 | - | - | - | 1475140 | 15.10.2016 |
| ул. Кузнецова, дом 6 | 1966 |  | кирпич | 5 | 4 | 3594,7 | 3336,3 | 1826,0 | 207 | 1323840 | - | - | - | 1323840 | 15.10.2016 |
|  |
| 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | ул. Кузнецова, дом 8 | 1966 | - | кирпич | 5 | 4 | 3583,2 | 3318,4 | 1987,4 | 183 | 1323840 | - | - | - | 1323840 | 15.10.2016 |
| ул. Ленинская, дом 7 | 2004 | - | панель | 5 | 4 | 4939,3 | 4435,5 | 1024,8 | 268 | 1548300 | - | - | - | 1548300 | 15.10.2016 |
| ул. Лопатина, дом 3 | 1968 | - | панель | 5 | 4 | 3565,6 | 3306,0 | 1968,2 | 163 | 868000 | - | - | - | 868000 | 15.10.2016 |
| Итого |  |  |  |  |  | 45506,4 | 41677,7 | 22430,4 | 2240 | 15588180 | - | - | - | 15588180 |  |

Таблица № 2

**РЕЕСТР**

**многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наимено-вание муници-пального образо-вания | Адрес многоквартирного дома | Стоимость капиталь-ного ремонта, всего | Виды услуг и (или) работ, установленные частью 1 статьи 166Жилищного кодекса Российской Федерации |
| ремонт внутридомовых инженерных систем: | ремонт или замена лифтового оборудова-ния, ремонт лифтовых шахт |
| электро-снабжения | тепло-снабжения | газо-снабже-ния | горячего водо-снабжения | холодного водоснаб-жения | водо-отведения |
| руб. | руб. | ед. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Городской округЗАТО Светлый | ул. Гагарина, дом 21 | 2903900 | - | - | - | 1131500 | 495800 | - | - | - |
| ул. Коваленко, дом 1 | 455840 | - | - | - | 0 | 455840 | - | - | - |
| ул. Коваленко, дом 2а | 1171800 | - | - | - | 1171800 | 0 | - | - | - |
| ул. Коваленко, дом 10 | 992000 | - | - | - | 992000 | 0 | - | - | - |
| ул. Коваленко, дом 12 | 1323840 | - | - | - | 868000 | 455840 | - | - | - |
| ул. Коваленко, дом 17 | 1208800 | - | - | - | 713000 | 495800 | - | - | - |
| ул. Кузнецова, дом 1 | 992880 | - | - | - | 651000 | 341880 | - | - | - |
| ул. Кузнецова, дом 4 | 1475140 | - | - | - | 967200 | 507940 | - | - | - |
| ул. Кузнецова, дом 6 | 1323840 | - | - | - | 868000 | 455840 | - | - | - |
| ул. Кузнецова, дом 8 | 1323840 | - | - | - | 868000 | 455840 | - | - | - |
| ул. Ленинская, дом 7 | 1548300 | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - |
| ул. Лопатина, дом 3 | 868000 | - | - | - | 868000 | 0 | - | - | - |
| Итого |  | - | - | - |  |  | - | - | - |

3

|  |  |
| --- | --- |
| Виды услуг и (или) работ, установленные частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации | Виды услуг и (или) работ, установленные статьей 1 Закона Саратовской области «О дополнительных видах услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, финансируемых за счет средств фонда капитального ремонта, на территории Саратовской области» |
| ремонт крыши | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме | ремонт фасада | ремонт фунда-мента многоквар-тирного дома | утеп-ление фасада | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) | другие виды услуг и (или) работ |
| кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | куб. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 982 | 1276600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1191 | 1548300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2173 | 2824900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4

Таблица № 3

**ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

**выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципаль-ного образования | Общая площадь многок-вартирных домов (далее – МКД), всего | Количество жителей,зарегистриро-ванных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Количество МКД | Стоимость капитального ремонта |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | всего |
| кв. м | чел. | ед. | ед. | ед. | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Городской округ ЗАТО Светлый | 45506,4 | 2240 | - | - | - | 12 | 12 | - | - | - |  |  |