**Об утверждении дорожной карты по переходу**

**муниципальных общеобразовательных организаций**

**городского округа ЗАТО Светлый Саратовской**

**области на работу с федеральной информационной**

**системой «Федеральный реестр сведений о документах**

**об образовании и (или) квалификации, документах об обучении»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ   
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 98 Федерального закона Российской Федерации   
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 № 729 «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений   
о документах об образовании и (или) квалификации, документах   
об обучении», Уставом муниципального образования Городской округ ЗАТО Светлый Саратовской области, администрация городского округа ЗАТО Светлый ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить дорожную карту по переходу муниципальных образовательных организаций городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области на работу с федеральной информационной системой «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) квалификации, документах об обучении» согласно приложению.

2. Назначить муниципальным координатором по переходу муниципальных общеобразовательных организаций городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области на работу с федеральной информационной системой «Федеральный реестр сведений о документах   
об образовании и (или) квалификации, документах об обучении» главного специалиста отдела развития общего и дополнительного образования муниципального учреждения «Управление образования, культуры, спорта   
и молодежной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области»

2

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   
на директора муниципального учреждения «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области»

4. Отделу организационного обеспечения управления делами опубликовать (разместить) настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Светлый www.zatosvetly.ru   
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обнародовать в месте обнародования нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый в течение десяти дней   
со дня его подписания.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Глава городского округа**

**ЗАТО Светлый подпись В.В. Бачкин**

Копия верна:

заместитель начальника отдела организационного   
обеспечения управления делами администрации   
городского округа ЗАТО Светлый Е.А. Мурадян

07.03.2018

Приложение

к постановлению администрации

городского округа ЗАТО Светлый

от 27.02.2018 № 37

**ДОРОЖНАЯ КАРТА**

**по переходу муниципальных общеобразовательных организаций городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области на работу   
с федеральной информационной системой «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) квалификации, документах об обучении» (далее по тексту – ФИС ФРДО)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка и утверждение дорожной карты общеобразовательных учреждений по переходу на работу  с ФИС ФРДО | До 20.02.2018 | Руководители общеобразовательных организаций |
| 2 | Назначение ответственных за выполнение мероприятий дорожной карты ФИС ФРДО  (заместители директора) | До 26.02.2018 | Руководители общеобразовательных организаций |
| 3 | Формирование пакета документов для обеспечения работы общеобразовательных учреждений в ФИС ФРДО | До 27.02.2018 | Муниципальный координатор, руководители общеобразовательных организаций |
| 4 | Подготовка пакета документов для получения квалифицированной электронной подписи | Ежегодно до 10 марта | Руководители общеобразовательных организаций |
| 5 | Получение квалифицированных электронных подписей для общеобразовательных учреждений | Ежегодно до 20 марта | Муниципальный координатор |
| 6 | Регистрация на закрытой части портала ФИС ФРДО | До 20.03.2018 | Руководители общеобразовательных организаций |
| 7 | Заполнение шаблонов ФИС ФРДО | Весь период | Руководители общеобразовательных организаций |
| 8 | Внесение сведений о документах об образовании, выданных с 01.01.2000 по 31.12.2018 в информационную систему ФИС ФРДО | До 31.12.2018 | Муниципальный координатор, руководители общеобразовательных организаций |
| 9 | Внесение сведений о документах об образовании, выданных с 01.01.1996 по 31.12.1999 в информационную систему ФИС ФРДО | До 31.12.2020 | Муниципальный координатор, руководители общеобразовательных организаций |

2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10 | Внесение сведений о документах об образовании, выданных с 10.07.1992 по 31.12.1995 в информационную систему ФИС ФРДО | До 31.12.2023 | Муниципальный координатор, руководители общеобразовательных организаций |
| 11 | Внесение сведений о документах об образовании, выданных с 01.01.2019 в информационную систему ФИС ФРДО | Ежегодно до 31 декабря | Муниципальный координатор, руководители общеобразовательных организаций |