**О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО**

**Светлый от 04.07.2016 № 186 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный**

**ремонт инженерной инфраструктуры городского**

**округа ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы»**

Руководствуясь Уставом муниципального образования Городской округ ЗАТО Светлый Саратовской области, администрация городского округа ЗАТО Светлый ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 04.07.2016 № 186, следующие изменения:

а) в паспорте муниципальной программы:

строку «Целевые показатели муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| « | Целевые показатели муниципальной программы | - доля исполненных мероприятий по ремонту участков тепловой сети (от общей протяженности сети – 36,01 км);  количество отремонтированного оборудования муниципальной котельной;  количество приобретенного вспомогательного оборудования муниципальной котельной | » |

строку «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы (по годам)» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| « | Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы  (по годам) | - финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа ЗАТО Светлый (далее – бюджет городского округа) и составляет 45 691,8 тысяч рублей, в том числе по годам:  2016 год – 18 263,6 тысяч рублей; |  |

2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год – 2 924,0 тысяч рублей;  2018 год – 24 504,2 тысяч рублей | » |

б) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. **Целевые показатели муниципальной программы**

Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели муниципальной программы, являются:

доля исполненных мероприятий по ремонту участков тепловой сети   
(от общей протяженности сети – 36,01 км);

количество отремонтированного оборудования муниципальной котельной;

количество приобретенного вспомогательного оборудования муниципальной котельной.

Сведения о целевых показателях муниципальной программы представлены в приложении № 1.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 2.»;

в) в пункте 5 цифры «60 494,1» заменить цифрами «45 691,8», цифры «18 500,0» заменить цифрами «18 263,6», цифры «17 489,9» заменить цифрами «2 924,0»;

г) в приложении № 1:

в пункте 1 цифры «2,6» заменить цифрами «3,5»;

дополнить пунктом 3 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 3 | Количество приобретенного вспомогательного оборудования для муниципальной котельной | шт | 3 | - | - | » |

приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 1;

приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 2;

приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению № 3.

2. Отделу организационно-контрольной работы опубликовать (разместить) настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Светлый www.zatosvetly.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обнародовать в месте обнародования нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый в течение десяти дней со дня его подписания.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Глава городского округа**

**ЗАТО Светлый В.В. Бачкин**

Приложение № 1

к постановлению администрации

городского округа ЗАТО Светлый

от 30.12.2016 № 381

«Приложение № 2

к муниципальной программе

«Капитальный ремонт инженерной

инфраструктуры городского округа

ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт инженерной   
инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятий | Участник программы | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат, показатель (краткое описание) | Связь с показателями программы |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1. Капитальный ремонт участков тепловой сети | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Ежегодно  (июнь) | Ежегодно  (сентябрь) | Приведение в нормативное состояние, увеличение срока эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, экономия потребления топливно-энергетических ресурсов, стабильное и надежное предоставление коммунальных услуг | Доля исполненных меропри-ятий по ремонту участков тепловой сети (от общей про-тяженности сети – 36,01 км) |
| 2. Капитальный ремонт оборудования муници-пальной котельной | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Ежегодно  (июнь) | Ежегодно  (ноябрь) | Количество отремонтирован-ного оборудования муници-пальной котельной |
| 3. Приобретение вспомо-гательного оборудования для муниципальной котельной | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Ежегодно  (июнь) | Ежегодно  (ноябрь) | Количество приобретенного вспомогательного оборудо-вания для муниципальной котельной | » |

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа ЗАТО Светлый

от 30.12.2016 № 381

«Приложение № 3

к муниципальной программе

«Капитальный ремонт инженерной

инфраструктуры городского округа

ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы

**ПЛАН-ГРАФИК**

**реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры**

**городского округа ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель и ответственный сотрудник | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата конт-рольного события) | Источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) | | |
| на  2016 год | на  2017 год | на  2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Капитальный ремонт участков тепловой сети | Начальник МУ «Управление строи-тельства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации | Приведение в нормативное состояние, увеличение срока эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, | Ежегодно (июнь) | Ежегодно (октябрь) | местный бюджет | 2 686,6 | 0 | 12 429,2 |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | городского округа ЗАТО Светлый» | экономия потребления топливно-энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт оборудования муниципальной котельной | Начальник МУ «Управление строи-тельства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации городского округа ЗАТО Светлый» | Приведение в нормативное состояние, увеличение срока эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры,  экономия потребления топливно-энергетических ресурсов | Ежегодно (июнь) | Ежегодно (ноябрь) | местный бюджет | 14 478,7 | 2 924,0 | 12 075,0 |
| 3 | Приобретение вспомогательно-го оборудования для муниципаль-ной котельной | Начальник МУ «Управление строи-тельства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации городского округа ЗАТО Светлый» | Приведение в нормативное состояние, увеличение срока эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, экономия потребления топливно-энергетических ресурсов | Август  2016 г. | Ноябрь  2016 г. | местный бюджет | 1098,3 | 0 | 0 | » |

Приложение № 3

к постановлению администрации

городского округа ЗАТО Светлый

от 30.12.2016 № 381

«Приложение № 4

к муниципальной программе

«Капитальный ремонт инженерной

инфраструктуры городского округа

ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы

**СВЕДЕНИЯ**

**об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы «Капитальный ремонт   
инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель (участник) | Источники финансового обеспечения | Объемы  финансового обеспечения,  тыс. рублей (всего) | В том числе по годам реализации (тыс. рублей) | | |
| 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Капитальный ремонт инженерной  инфраструктуры городского округа  ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 45 691,8 | 18 263,6 | 2 924,0 | 24 504,2 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 45 691,8 | 18 263,6 | 2 924,0 | 24 504,2 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |

2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основное мероприятие 1.1  Капитальный ремонт участков  тепловой сети | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 15 115,8 | 2 686,6 | 0 | 12 429,2 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 15 115,8 | 2 686,6 | 0 | 12 429,2 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2  Капитальный ремонт оборудования муниципальной котельной | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 29 477,7 | 14 478,7 | 2 924,0 | 12 075,0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 29 477,7 | 14 478,7 | 2 924,0 | 12 075,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3  Приобретение вспомогательного оборудования для муниципальной котельной | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 1 098,3 | 1 098,3 | 0 | 0 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местный бюджет | 1 098,3 | 1 098,3 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | » |