**О внесении изменений в постановление администрации   
городского округа ЗАТО Светлый от 20.12.2017 № 316   
«Об утверждении муниципальной программы   
«Формирование комфортной городской среды на территории   
городского округа ЗАТО Светлый» на 2018–2024 годы**

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003   
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления   
в Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования Городской округ ЗАТО Светлый Саратовской области, постановления администрации городского округа ЗАТО Светлый   
от 30.03.2021 № 76 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» администрация городского округа ЗАТО Светлый ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый»   
на 2018 – 2024 годы» (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый   
от 20.12.2017 № 316, следующие изменения:

а) паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

б) приложения №№ 1, 2, 3 изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 2, 3, 4 к настоящему постановлению.

2. Отделу организационного обеспечения опубликовать (разместить) настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Светлый zatosvetly.gosuslugi.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обнародовать в месте обнародования нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый.

3. Директору – главному редактору муниципального учреждения «Редакция газеты «Светлые вести» опубликовать настоящее постановление в газете городского округа ЗАТО Светлый «Светлые вести».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Глава городского округа**

**ЗАТО Светлый С.М. Баталов**

Приложение № 1

к постановлению администрации

городского округа ЗАТО Светлый

от 04.02.2025 № 44

**ПАСПОРТ   
муниципальной программы городского округа ЗАТО Светлый «Формирование комфортной городской среды на территории   
городского округа ЗАТО Светлый» на 2018–2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018–2024 годы (далее – муниципальная программа) | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | | | | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют | | | | | | | |
| Участники муниципальной программы | Муниципальное учреждение «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый, собственники жилых помещений, юр.лица, ИП, заключившие муниципальные контракты  по итогам проведения конкурсных процедур. | | | | | | | |
| Подпрограммы  муниципальной программы | Отсутствуют | | | | | | | |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Отсутствуют | | | | | | | |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый | | | | | | | |
| Задачи  муниципальной  программы | Увеличение благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий городского округа ЗАТО Светлый;  создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа ЗАТО Светлый | | | | | | | |
| Целевые показатели муниципальной программы | Благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа ЗАТО Светлый в соответствии с приложением №1 к настоящей муниципальной программе | | | | | | | |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018–2024 годы | | | | | | | |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы  за счет всех источников финансирования составляет 189 332,10 тыс.рублей, в том числе по годам: | | | | | | | |
|  | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Итого | 183390,80 | 827,20 | 8011,40 | 7414,40 | 6342,10 | 12552,00 | 23102,40 | 125141,30 |
| Местный бюджет | 65627,30 | 827,20 | 5293,40 | 4400,10 | 5310,90 | 1552,00 | 13102,40 | 35141,30 |
| Областной бюджет (прогнозно) | 42034,90 | 0,00 | 54,40 | 60,30 | 20,60 | 220,10 | 200,00 | 41479,50 |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | 75728,60 | 0,00 | 2663,60 | 2954,00 | 1010,60 | 10779,90 | 9800,00 | 48520,50 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Благоустройство не менее 26 дворовых и 8 общественных территорий городского округа ЗАТО Светлый | | | | | | | |

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа ЗАТО Светлый

от 04.02.2025 № 44

«Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды на территории

городского округа ЗАТО Светлый»

на 2018 – 2024 годы

**СВЕДЕНИЯ**

**о целевых показателях муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый»**

**на 2018–2024годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программы, наименование показателя | Единица измерения | Отчетный год  (базовый) | Значение показателей (по годам) | | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018 – 2024 годы | | | | | | | | | | |
| Основные мероприятия 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов городского округа ЗАТО Светлый» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия | Кв.м. |  | 540,0 | 835,0 | 1145,0 | 709,0 | 1677,62 | 1893,0 | 16 249,5 |
| 1.4 | Количество благоустроенных дворовых территорий городского округа ЗАТО Светлый | Единиц |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 18 |
| Основные мероприятия 2 «Благоустройство общественных территорий городского округа ЗАТО Светлый» | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.1 | Площадь пешеходной дорожки | Кв.м. |  | 116 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Количество благоустроенных общественных территорий городского округа ЗАТО Светлый | Единиц |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2.3 | Площадь отремонтированных ступеней | Кв.м. |  |  | 788 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Количество благоустроенных объектов | Единиц |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к постановлению администрации

городского округа ЗАТО Светлый

от 04.02.2025 № 44

«Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды на территории

городского округа ЗАТО Светлый»

на 2018 – 2024 годы

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории**

**городского округа ЗАТО Светлый» на 2018 – 2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименования мероприятий | Участник муниципальной программы | | Срок | | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации муниципальной программы | | Связь с показателями муниципальной программы |
| Начала реализации | | Окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | | 8 |
| 1 | Основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов городского округа ЗАТО Светлый» | | | | | | | | | |
|  | 1.1. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома городского округа ЗАТО Светлый (ул. Кузнецова д. 6) | МУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый | 2018 | | 2018 | | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый | Невыполнение целей и задач муниципальной программы | № 1 | |
| 1.2. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома городского округа ЗАТО | МУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый | 2019 | | 2019 | |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | |
|  | Светлый (ремонт дворового проезда ул. Коваленко 2а) |  |  | |  | |  |  |  | |
| 1.3. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов городского округа ЗАТО Светлый (ремонт дворовых проездов ул. Коваленко д. 8,  ул. Коваленко д. 20) | МУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый | 2020 | | 2020 | |  | |
| 1.4. Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома городского округа ЗАТО Светлый (ремонт дворового проезда ул. Кузнецова д. 7) | МУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый | 2021 | | 2021 | | № 2 | |
| 1.5. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов городского округа ЗАТО Светлый (по результатам общественных обсуждений) | МУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый | 2023 | | 2024 | |  | |
| 1.6. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов городского округа ЗАТО Светлый (ремонт дворовых проездов ул. Коваленко д. 5а,) | МУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый | 2022 | | 2022 | |  | |
| 1.7. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов городского округа ЗАТО Светлый (ремонт дворовых проездов ул. Кузнецова 8) | МУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый | 2022 | | 2022 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | | 7 | 8 |
|  | 1.8 Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов городского округа ЗАТО Светлый (ремонт дворовых проездов ул. Гагарина д. 8, д10,) | МУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый | 2023 | 2023 | |  | | |  |  |
| 1.9. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов городского округа ЗАТО Светлый (18 дворов) | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | 2024 | 2024 | |  |
| 2 | Основное мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий городского округа ЗАТО Светлый» | | | | | | | | | |
|  | 2.1. Благоустройство общественной территорий (устройство пешеходной дорожки СОШ № 2) | МУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый | 2018 | | 2018 | | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый | Невыполнение целей и задач муниципальной программы | | № 3 |
| 2.2. Благоустройство общественной территории (пешеходная зона ул. Лопатина д. 1,2,4 с границами - площадь «Центральная», участок автодороги с круговым движением (монумент «Штык»). | МУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый | 2019 | | 2019 | | № 4 |
| 2.3. Благоустройство общественной территории (ремонт ступеней на пляже - Ансамбль сооружений «Каравелла») | МУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый | 2019 | | 2019 | | № 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 2.4. Благоустройство общественной территории (сквер «У фонтана») | МУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый | 2019 | 2020 |  |  | №6 |
| 2.5 Благоустройство общественной территории (сквер «У фонтана»)  2-й этап | МУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый | 2019 | 2020 |  |
| 2.6 Благоустройство общественной территории (сквер между парком «Патриот» и МОУ СОШ № 3) | МУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый | 2020 | 2020 |  |
| 2.7. Благоустройство общественной территории (Скейт-парк) | МУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый | 2021 | 2021 |  |
| 2.8. Благоустройство общественной территории городского округа ЗАТО Светлый (по результатам общественных обсуждений) | МУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый | 2023 | 2024 |  |
| 2.9. Благоустройство общественных территорий городского округа ЗАТО Светлый (Парк по ул. Гагарина) | МУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый | 2022 | 2022 |  |
| 2.10. Благоустройство общественной территории («Каравелла») | МУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый | 2023 | 2023 |  |
| 2.11. Благоустройство общественной территории (территория около водоема | МУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый | 2024 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | городского округа ЗАТО Светлый) |  |  |  |  |  |  |
| 2.12. Благоустройство общественной территории (центральная площадь) | МУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый | 2024 | 2024 |  |  |  |
| 2.13. Благоустройство общественной территории (общественная территория в сквере в районе дома № 9 по ул.Лопатина) | МУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый | 2024 | 2024 |  |  |  |

Приложение № 4

к постановлению администрации

городского округа ЗАТО Светлый

от 04.02.2025 № 44

«Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды на территории

городского округа ЗАТО Светлый»

на 2018 – 2024 годы

**СВЕДЕНИЯ**

**об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды**

**на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018 – 2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Ответственный исполнитель (участник) | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения (всего) | В том числе по годам реализации | | | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа | В том числе по исполнителям: | Всего | 183390,80 | 827,20 | 8011,40 | 7414,40 | 6342,10 | 12552,00 | 23102,40 | 125141,30 |
| Местный бюджет | 65627,30 | 827,20 | 5293,40 | 4400,10 | 5310,90 | 1552,00 | 13102,40 | 35141,30 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 42034,90 | 0,00 | 54,40 | 60,30 | 20,60 | 220,10 | 200,00 | 41479,50 |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | 75728,60 | 0,00 | 2663,60 | 2954,00 | 1010,60 | 10779,90 | 9800,00 | 48520,50 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Исполнитель 1. Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 181844,30 | 375,00 | 8011,40 | 7414,40 | 6342,10 | 12552,00 | 22102,40 | 125047,00 |
| Местный бюджет | 64080,80 | 375,00 | 5293,40 | 4400,10 | 5310,90 | 1552,00 | 12102,40 | 35047,00 |
| Областной бюджет (прогнозно) | 42034,90 | 0,00 | 54,40 | 60,30 | 20,60 | 220,10 | 200,00 | 41479,50 |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | 75728,60 | 0,00 | 2663,60 | 2954,00 | 1010,60 | 10779,90 | 9800,00 | 48520,50 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Исполнитель 2. МУ «Управление Муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 1546,50 | 452,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 94,30 |
| Местный бюджет | 1546,50 | 452,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 94,30 |
| Областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.1 Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома городского округа ЗАТО Светлый (ул. Кузнецова д.6) | Итого по всем исполнителям | Всего | 417,30 | 417,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 417,30 | 417,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Исполнитель 1. Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 275,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 275,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Исполнитель 2. МУ «Управление Муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 142,30 | 142,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 142,30 | 142,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.2 Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома городского округа ЗАТО Светлый (ремонт дворового проезда  ул. Коваленко 2а) | Итого по всем исполнителям | Всего | 473,60 | 0,00 | 473,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 473,60 | 0,00 | 473,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Исполнитель 1. Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 473,60 | 0,00 | 473,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 473,60 | 0,00 | 473,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.3 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов городского округа ЗАТО Светлый (ремонт дворовых проездов  ул. Коваленко д.8, ул.Коваленко д.20) | Итого по всем исполнителям | Всего | 1241,40 | 0,00 | 0,00 | 1241,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 1241,40 | 0,00 | 0,00 | 1241,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Исполнитель 1. Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 1241,40 | 0,00 | 0,00 | 1241,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 1241,40 | 0,00 | 0,00 | 1241,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.4  Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома городского округа ЗАТО Светлый (ул. Кузнецова д.7) | Итого по всем исполнителям | Всего | 1170,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1170,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 1170,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1170,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Исполнитель 1. Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 1170,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1170,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 1170,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1170,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.5 Благоустройство дворовой территории | Итого по всем исполнителям | Всего | 2769,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2769,50 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| многоквартир-ного дома городского округа ЗАТО Светлый (ул. Коваленко  д. 5а) |  | Местный бюджет | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет (прогнозно) | 52,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,30 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | 2561,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2561,20 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Исполнитель 1. Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 2769,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2769,50 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет (прогнозно) | 52,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,30 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | 2561,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2561,20 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.6 Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома городского округа ЗАТО Светлый (ул. Кузнецова д.8) | Итого по всем исполнителям | Всего | 82,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Местный бюджет | 82,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,80 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Исполнитель 1. Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 82,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,80 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 82,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,80 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.7 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов городского округа ЗАТО Светлый  (по результатам общественных обсуждений) | Итого по всем исполнителям | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Исполнитель 1. Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.8 Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома городского округа ЗАТО Светлый (ул. Гагарина д.8, д.10) | Итого по всем исполнителям | Всего | 5052,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5052,10 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Местный бюджет | 2481,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2481,50 | 0,00 |
| Областной бюджет (прогнозно) | 51,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,40 | 0,00 |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | 2519,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2519,20 | 0,00 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Исполнитель 1. Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 5052,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5052,10 | 0,00 |
| Местный бюджет | 2481,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2481,50 | 0,00 |
| Областной бюджет (прогнозно) | 51,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,40 | 0,00 |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | 2519,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2519,20 | 0,00 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.9 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов городского округа ЗАТО Светлый  (по результатам общественных обсуждений) | Итого по всем исполнителям | Всего | 51180,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51180,70 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Местный бюджет | 11180,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11180,70 |
| Областной бюджет (прогнозно) | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40000,00 |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Исполнитель 1. Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 51180,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51180,70 |
| Местный бюджет | 11180,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11180,70 |
| Областной бюджет (прогнозно) | 40000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40000,00 |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.1 Благоустройство общественной территорий (устройство пешеходной дорожки МОУ СОШ №2) | Итого по всем исполнителям | Всего | 409,90 | 409,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 409,90 | 409,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Исполнитель 1. Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Исполнитель 2. МУ «Управление Муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 309,90 | 309,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 309,90 | 309,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.2 Благоустройство общественной территории (пешеходная зона ул. Лопатина д. 1,2,4 с границами – площадь «Центральная», участок автодороги с круговым движением (монумент «Штык») | Итого по всем исполнителям | Всего | 4663,90 | 0,00 | 4663,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 1945,90 | 0,00 | 1945,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет (прогнозно) | 54,40 | 0,00 | 54,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | 2663,60 | 0,00 | 2663,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Исполнитель 1. Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 4663,90 | 0,00 | 4663,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 1945,90 | 0,00 | 1945,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет (прогнозно) | 54,40 | 0,00 | 54,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | 2663,60 | 0,00 | 2663,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.3 Благоустройство общественной территории | Итого по всем исполнителям | Всего | 612,00 | 0,00 | 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| (ремонт ступеней на пляже- Ансамбль сооружений «Каравелла») |  | Местный бюджет | 612,00 | 0,00 | 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Исполнитель 1. Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 612,00 | 0,00 | 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 612,00 | 0,00 | 612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.4 Благоустройство общественной территории  (сквер «У фонтана») | Итого по всем исполнителям | Всего | 8044,60 | 0,00 | 2261,90 | 5782,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 5278,40 | 0,00 | 2261,90 | 3016,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет (прогнозно) | 55,40 | 0,00 | 0,00 | 55,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 2710,80 | 0,00 | 0,00 | 2710,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Исполнитель 1: Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 8044,60 | 0,00 | 2261,90 | 5782,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 5278,40 | 0,00 | 2261,90 | 3016,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет (прогнозно) | 55,40 | 0,00 | 0,00 | 55,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | 2710,80 | 0,00 | 0,00 | 2710,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.5 Благоустройство общественной территорий  (сквер между парком «Патриот» и МОУ СОШ № 3) | Итого по всем исполнителям | Всего | 374,30 | 0,00 | 0,00 | 374,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 126,20 | 0,00 | 0,00 | 126,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет (прогнозно) | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | 243,20 | 0,00 | 0,00 | 243,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Исполнитель 1: Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 374,30 | 0,00 | 0,00 | 374,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 126,20 | 0,00 | 0,00 | 126,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет (прогнозно) | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 4,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | 243,20 | 0,00 | 0,00 | 243,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.6 Благоустройство общественных территорий городского округа ЗАТО Светлый (Скейт-парк) | Итого по всем исполнителям | Всего | 5188,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 5172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет) | 4156,80 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 4140,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет (прогнозно) | 20,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | 1010,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1010,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Исполнитель 1: Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 5188,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 5172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 4156,80 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 4140,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Областной бюджет (прогнозно) | 20,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 1010,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1010,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.7 Благоустройство общественной территории  (Детский парк по ул. Гагарина) | Итого по всем исполнителям | Всего | 9699,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9699,70 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 1313,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1313,20 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет (прогнозно) | 167,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,80 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | 8218,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8218,70 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Исполнитель 1: Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 9699,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9699,70 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 1313,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1313,20 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет (прогнозно) | 167,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167,80 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | 8218,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8218,70 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Мероприятие 2.8 Благоустройство общественных территорий городского округа ЗАТО Светлый  (по результатам общественных обсуждений) | Итого по всем исполнителям | Всего | 244,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,30 |
| Местный бюджет | 244,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 244,30 |
| Областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Исполнитель 1: Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| Местный бюджет | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| Областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Исполнитель 2. МУ «Управление Муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 94,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,30 |
| Местный бюджет | 94,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,30 |
| Областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.9 Благоустройство общественной территории  («Каравелла») | Итого по всем исполнителям | Всего | 18050,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18050,30 | 0,00 |
| Местный бюджет | 10620,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10620,90 | 0,00 |
| Областной бюджет (прогнозно) | 148,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,60 | 0,00 |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | 7280,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7280,80 | 0,00 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Исполнитель 1: Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 17050,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17050,30 | 0,00 |
| Местный бюджет | 9620,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9620,90 | 0,00 |
| Областной бюджет (прогнозно) | 148,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148,60 | 0,00 |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | 7280,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7280,80 | 0,00 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Исполнитель 2. МУ «Управление Муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 |
| Местный бюджет | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 |
| Областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.10 Благоустройство общественной территории  (территория около водоема го ЗАТО Светлый) | Итого по всем исполнителям | Всего | 6670,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6670,80 |
| Местный бюджет | 88,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,80 |
| Областной бюджет (прогнозно) | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | 5582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5582,00 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Исполнитель 1: Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 6670,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6670,80 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Местный бюджет | 88,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,80 |
| Областной бюджет (прогнозно) | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | 5582,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5582,00 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.11 Благоустройство общественной территории  (Центральная площадь) | Итого по всем исполнителям | Всего | 66556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66556,00 |
| Местный бюджет | 23617,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23617,50 |
| Областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | 42938,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42938,50 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Исполнитель 1: Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 66556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66556,00 |
| Местный бюджет | 23617,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23617,50 |
| Областной бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | 42938,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42938,50 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.12 Благоустройство общественной территории  (общественная территория в сквере в районе дома № 9 по ул. Лопатина) | Итого по всем исполнителям | Всего | 489,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,50 |
| Местный бюджет | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Областной бюджет (прогнозно) | 479,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,50 |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Исполнитель 1: Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 489,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 489,50 |
| Местный бюджет | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| Областной бюджет (прогнозно) | 479,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 479,50 |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |