**О Плане мероприятий по реализации Стратегии   
социально-экономического развития городского округа   
ЗАТО Светлый Саратовской области до 2030 года**

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ   
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Городской округ ЗАТО Светлый Саратовской области, администрация городского округа ЗАТО Светлый ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа закрытого административно-территориального образования Светлый Саратовской области до 2030 года (далее – План мероприятий) согласно приложению.

2. Считать План мероприятий основным механизмом мониторинга   
и контроля реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа закрытого административно-территориального образования Светлый Саратовской области до 2030 года.

3. Определить ответственным за мониторинг, контроль исполнения, корректировку и актуализацию Плана мероприятий управление финансов, экономического развития и муниципального имущества администрации городского округа ЗАТО Светлый.

4. Ответственным исполнителям муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый:

при формировании и реализации муниципальных программ предусматривать меры по выполнению мероприятий Плана мероприятий;

представлять в управление финансов, экономического развития   
и муниципального имущества администрации городского округа ежегодно отчет о реализации Плана Мероприятий в срок не позднее 15 февраля, следующего за отчетным годом.

5. Отделу организационного обеспечения опубликовать (разместить) настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Светлый [www.zatosvetly.ru](http://www.zatosvetly.ru/) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обнародовать

2

в месте обнародования нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый в течение десяти дней   
со дня его подписания.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Глава городского округа**

**ЗАТО Светлый подпись В.В. Бачкин**

Копия верна:

заместитель начальника отдела организационного   
обеспечения управления делами администрации   
городского округа ЗАТО Светлый Е.А. Мурадян

20.03.2018

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации   
городского округа ЗАТО Светлый

от 19.03.2018 № 48

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ**

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕТЛЫЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ   
ДО 2030 ГОДА

Приложение

к постановлению администрации

городского округа ЗАТО Светлый

от 19.03.2018 № 48

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа закрытого административно-территориального образования Светлый Саратовской области до 2030 года**

1. План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа закрытого административно-территориального образования Светлый Саратовской области до 2030 года (далее – План мероприятий) представляет собой документ стратегического планирования, содержащий направления действий и комплекс мероприятий по реализации основных направлений Стратегии социально-экономического развития городского округа закрытого административно-территориального образования Светлый Саратовской области до 2030 года (далее – Стратегия) в соответствии с установленными стратегическими приоритетами социально-экономического развития городского округа ЗАТО Светлый (далее – городской округ).

2. Реализация Плана мероприятий осуществляется в три этапа:

I этап (2017 – 2020 годы) – стабилизация посткризисной ситуации   
и наращивание темпов экономического развития (физических объемов хозяйственной деятельности) – предполагает:

подготовка и реализация инвестиционных проектов в сфере социальной инфраструктуры;

II этап (2021 – 2024 годы) – расширение процессов технологической модернизации, структурной перестройки экономики и достижение весомых качественных результатов – предполагает:

повышение качества предоставляемых муниципальных услуг населению городского округа;

улучшение позиции городского округа в рейтингах качества жизни;

III этап (2025 – 2030 годы) – функционирование новой модели экономического роста, предусматривающей переход от стимулирования инноваций и человеческого потенциала к росту на их основе, – предполагает:

повышение качества жизни населения городского округа;

достижение высокого уровня устойчивости экономики и бюджета городского округа.

3. План мероприятий закрепляет обязательства органов местного самоуправления городского округа перед населением и представляет собой систему действий по реализации стратегических целей, задач   
по приоритетным направлениям социально-экономического развития городского округа.

2

4. Выполнение Плана мероприятий предусматривается посредством реализации:

муниципальных программ;

инвестиционных проектов, в том числе на принципах муниципально-частного партнерства;

социальных проектов.

5. Основным механизмом реализации Плана мероприятий являются мероприятия муниципальных программ городского округа, ответственными исполнителями по которым выступают структурные подразделения администрации, учреждения городского округа ЗАТО Светлый.

Показатели Плана мероприятий находят свое развитие   
и конкретизацию в показателях муниципальных программ городского округа, учитываются при разработке проектов, в том числе о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период.

Тем самым обеспечиваются преемственность между Планом мероприятий и муниципальными программами городского округа, а также ответственность органов местного самоуправления городского округа   
за решение задач, определенных в сфере их деятельности.

Для достижения целей и решения задач Стратегии и Плана мероприятий в действующие муниципальные программы городского округа вносятся корректировки либо разрабатываются новые муниципальные программы (подпрограммы) городского округа.

По окончании срока действия муниципальных программ городского округа, разработанных на период до 2020 года, в План мероприятий   
по реализации II – III этапов Стратегии до 2030 года будут включены муниципальные программы городского округа, разработанные на указанный период в соответствии с требованиями федерального законодательства   
и законодательства Саратовской области, нормативными правовыми актами городского округа ЗАТО Светлый.

6. Финансирование Плана мероприятий осуществляется за счет средств бюджета городского округа, в рамках муниципальных программ,   
а также за счет привлекаемых средств федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников.

В качестве инструментов привлечения внебюджетных источников предполагается использовать заимствования, кредитование, инвестирование, предоставление гарантий, залоговые инструменты, концессионные соглашения и др.

7. Управление реализацией Плана мероприятий и координация действий ее исполнителей осуществляются управлением финансов, экономического развития и муниципального имущества администрации городского округа ЗАТО Светлый.

Мониторинг основного инструмента по реализации Плана мероприятий – муниципальных программ городского округа осуществляется управлением финансов, экономического развития   
и муниципального имущества администрации городского округа   
ЗАТО Светлый раз в год.

3

Исполнители мероприятий осуществляют текущее управление реализацией Плана мероприятий и ежегодно с целью контроля   
за его реализацией до 15 февраля года, следующего за отчетным, представляют в управление финансов, экономического развития   
и муниципального имущества администрации городского округа   
ЗАТО Светлый следующую информацию:

о выполнении Плана мероприятий с указанием объемов источников финансирования и непосредственных результатов их выполнения;

о причинах невыполнения (несвоевременного выполнения) мероприятий;

о достижении показателей реализации Плана мероприятий.

Управление финансов, экономического развития и муниципального имущества администрации городского округа ЗАТО Светлый осуществляет сбор и обработку представленной информации, проводит анализ выполнения Плана мероприятий и достижения показателей реализации Плана мероприятий. В случае необходимости на основании представленной исполнителями мероприятий информации готовит предложения   
по корректировке программных мероприятий и показателей реализации Плана мероприятий. Глава городского округа ЗАТО Светлый на основе представленных предложений принимает соответствующее решение   
о внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии.

Информацию о ходе реализации Плана мероприятий управление финансов, экономического развития и муниципального имущества администрации городского округа ЗАТО Светлый размещает   
на официальном сайте администрации и общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования сети «Интернет», за исключением сведений, отнесенных к государственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайне.

Приложение

к Плану мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа закрытого административно-территориального образования Светлый Саратовской области до 2030 года

**КОМПЛЕКС  
Плана мероприятий по этапам выполнения**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Стратегические приоритеты, целевые показатели, комплекс мероприятий, ожидаемые результаты мероприятия | I этап | | | | II этап | III этап | Ответственные исполнители |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2024 год | 2030 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1. Стратегический приоритет: сохранение, воспроизводство и развитие человеческого потенциала городского округа ЗАТО Светлый** | | | | | | | | |
| 1 | Численность населения, тыс.человек | 12,702 | 12,714 | 12,734 | 12,750 | 12,817 | 12,921 |  |
| Продолжительность жизни населения, лет | 66,0 | 70,0 | 70,1 | 70,2 | 69,5 | 73,1 |
| Коэффициент рождаемости, человек на 1000 населения | 9,0 | 9,0 | 11,8 | 11,8 | 12,1 | 12,5 |
| Коэффициент смертности, человек на 1000 населения | 4,8 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 3,7 | 3,3 |
| **1.1** | **Цель: обеспечение стабильного функционирования и устойчивого развития муниципальной системы образования ЗАТО Светлый в условиях модернизации российского образования, создание оптимальных условий для получения доступного качественного обучения и воспитания детей и подростков городского округа ЗАТО Светлый** | | | | | | | |

2

|  |
| --- |
| Приоритетные направления:  комплексность модернизации дошкольного, общего, дополнительного образования;  развитие современных механизмов общего образования, внедрение эффективных технологий в образовательную практику;  формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов;  систематическое проведение мероприятий, направленных на повышение качества образовательных результатов;  использование результатов проведения независимых процедур по оценке качества для совершенствования методики обучения и воспитания, системной работы по развитию профессиональных качеств педагога;  создание условий для получения положительной динамики результатов достижений обучающихся;  совершенствование деятельности, направленной на расширение кругозора детей и подростков, духовно-нравственное, патриотическое воспитание несовершеннолетних;  совершенствование системы управления образованием, механизмов финансирования образования;  осуществление мероприятий по безопасному функционированию образовательных учреждений, по практической подготовке учащихся и воспитанников к действиям в чрезвычайных ситуациях;  обеспечение на муниципальном уровне реализации региональных планов федеральной стратегии образования |
| Ожидаемые результаты:  создание условий для более полного, интересного и позитивного взросления, обеспечение детям опережающего характера образования, творческого развития и нравственного воспитания для успешной социализации в жизни;  модернизация преподавания школьных предметов (математики, истории, русского языка) в связи с новыми федеральными концепциями;  сохранение воспитательной функции приоритетной, приводящей к формированию ключевых нравственных ценностей личности (при сохранении единства традиций и инноваций);  создание специальных образовательных условий для организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья;  сохранение здоровья детей через совершенствование организации питания, улучшение качества медицинского обслуживания учащихся образовательных учреждений, использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе, организацию летнего отдыха и оздоровления детей в каникулярный период;  совершенствование школьной и муниципальной систем оценки качества, направленных на отслеживание индивидуальной динамики образовательного результата каждого обучающегося;  рост компетенций и обновление состава педагогических кадров;  применение принципов профессионального стандарта как инструмента построения системы непрерывного педагогического образования (дифференциация уровней квалификации профессионального стандарта, внедрение механизмов эффективного контракта, разработка и реализация программ профессионального развития педагогов);  совершенствование системы сетевого взаимодействия, дистанционного обучения;  повышение гибкости и адаптивности образовательной системы к особенностям и потребностям различных детей, поддержание условий для наиболее полного развития и реализации их способностей, личностного и профессионального самоопределения |

3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1.1 | Численность обучающихся в образовательных организациях, человек | 1189 | 1229 | 1229 | 1229 | 1230 | 1230 | Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый (далее – управление образования, культуры, спорта и молодежной политики) |
| 1.1.2 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте  1 - 6 лет, процентов | 72,2 | 73,2 | 75,0 | 76,5 | 80,0 | 100,0 |
| 1.1.3 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте  1 - 6 лет, процентов | 26,0 | 25,5 | 32,0 | 32,0 | 34,0 | 35,0 |
| 1.1.4 | Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, процентов | 90,9 | 91,0 | 91,1 | 91,2 | 92,0 | 93,5 |

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1.5 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, процентов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.6 | Доля детей в возрасте 5 – 18 лет,  получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы, процентов | 77,0 | 77,6 | 75,5 | 76,0 | 77,5 | 80,0 |
| Для достижения указанной цели и выполнения поставленных задач предусмотрена реализация мероприятий муниципальной программы  «Развитие образования в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы | | | | | | | | |
| 1.1.7 | Капитальный ремонт общеобразовательных учреждений, млн. рублей\* | 0,2 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 40,0 | 60,0 | Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики |
| 1.1.8 | Реконструкция пищеблоков в общеобразовательных учреждениях, млн. рублей\* |  |  | 2,0 | 3,8 | 7,6 |  |
| 1.1.9 | Модернизация материально-технической базы образовательных учреждений, млн. рублей\* | 0,5 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 55,0 | 110,0 |

5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1.10 | Строительство автодрома для обучения учащихся общеобразовательных учреждений на категорию С,  млн. рублей \* |  |  | 4,0 | Ввод в эксплуата-цию |  |  |  |
| 1.1.11 | Капитальный ремонт дошкольных образовательных учреждений, млн. рублей\* |  | 9,0 | 9,0 | 10,0 | 45,0 | 100,0 |
| 1.1.12 | Капитальный ремонт (переоборудование), приобретение игровых площадок на территории дошкольных образовательных учреждений, млн. рублей\* | 0,3 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| 1.1.13 | Капитальный ремонт помещений МУ ДО «Дом детского творчества» в здании Дома культуры, млн. рублей\* |  | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 6,5 | 6,0 |
| 1.1.14 | Оснащение мотодрома, картодрома для занятий картингом в МУ ДО «Дом детского творчества», млн. рублей\* |  | 1,0 | 1,0 |  | 1,0 | 3,0 |
| 1.1.15 | Укрепление материально-технической базы творческого объединения «Радиолюбители» МУ ДО «Дом детского творчества», млн. рублей\* |  | 0,1 |  | 0,1 | 0,3 | 0,3 |

6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.1.16 | Укрепление материально-технической базы Музея Боевой Славы военного водителя в МУ ДО «Дом детского творчества», млн. рублей\* |  | 1,0 |  |  | 1,0 | 1,0 |  |
| 1.1.17 | Приобретение оборудования для военно-спортивного полевого лагеря на базе МУ ДО «Дом детского творчества»,  млн. рублей\* |  | 1,0 | 1,0 |  | 0,5 | 1,0 |
| 1.1.18 | Капитальный ремонт нежилого здания по адресу Саратовская область, пос. Светлый,  пл. Центральная, д.2, проведение ПИР и разработка ПСД, млн. рублей\* | 5,0 | 11,0 | 20,0 |  |  |  |
| 1.1.19 | Проведение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы,  млн. рублей\* | 0,3 | 1,0 | 1,0 | 3,0 |  |  |
| 1.1.20 | Организация отдыха и оздоровления детей, подростков в каникулярное время, млн. рублей\*\*\* | 1,1 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 16,0 |

7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1.2** | **Цель: создание условий для максимального вовлечения населения городского округа ЗАТО Светлый в систематические занятия физической культурой и спортом, дальнейшее развитие видов спорта** | | | | | | | |
| Приоритетные направления:  развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения ЗАТО Светлый, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья;  сохранение и развитие условий для занятий физической культурой и спортом, повышения качества и разнообразия услуг | | | | | | | | |
| Ожидаемые результаты:  увеличение удельного веса населения, занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения ЗАТО Светлый;  увеличение доли жителей, принявших участие в выполнении нормативов комплекса ГТО в общей численности населения ЗАТО Светлый;  уменьшение числа правонарушений среди несовершеннолетних | | | | | | | | |
| Для достижения указанной цели и выполнения поставленных задач предусмотрена реализация следующих мероприятий:  подготовка и проведение соревнований, турниров и первенств общегородского значения, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья;  повышение мотивации к систематическим занятиям физической культурой и спортом всех категорий и возрастных групп населения;  развитие семейного спорта;  обеспечение доступности и привлекательности спортивных объектов для различных слоев населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Количество физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, проводимых на территории ГО ЗАТО Светлый, единиц | 17 | 27 | 25 | 26 | 29 | 31 | Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики |
| 1.2.2 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, процентов | 42,0 | 42,0 | 42,3 | 42,5 | 43,0 | 44,0 |
| 1.2.3 | Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся, процентов | 96,0 | 96,0 | 89,0 | 89,5 | 91,5 | 95,0 |

8

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.2.4 | Доля выполнивших нормативы ВФСК ГТО на знаки отличия из числа принявших участие в тестировании, процентов | 24,3 | 24,0 | 24,3 | 24,4 | 24,8 | 25,4 |  |
| Для достижения указанной цели и выполнения поставленных задач предусмотрена реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018 – 2020 годы | | | | | | | | |
| Проблемным является состояние инфраструктуры физической культуры и спорта. Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» (ДЮСШ) расположено в арендуемом помещении, находящемся в ведомстве Министерства обороны РФ. Состояние объекта, включающего спортивный корпус, стадион, плоскостные площадки, требует ежегодные вложений собственника. Бассейн «Юность» находится в ведомстве Министерства обороны РФ и используется только военнослужащими для служебных целей. Плоскостные сооружения на территориях школ, хоккейная коробка, площадка для мини-футбола, находящиеся в муниципальной собственности, были построены в семидесятые годы, выработали свой ресурс и не соответствуют современным требованиям. При существующем социальном заказе возможность занятий детей ЗАТО Светлый различными видами спорта ограничена | | | | | | | | |
| 1.2.5 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (с бассейном) и проведение ПИР и разработка ПСД, млн. рублей\* |  |  | 6,0 | 200,0 | Ввод в эксплуата-цию |  | Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики |
| 1.2.6 | Проведение проектно – изыскательских работ и разработка проектно-сметной документации и строительство (капитальный ремонт) хоккейной коробки, млн. рублей\* |  |  | 2,0 |  |  |  |
| 1.2.7 | Проведение проектно – изыскательских работ и разработка проектно-сметной документации и строительство (капитальный ремонт) многоцелевых площадок по игровым видам спорта (футбол, волейбол, баскетбол), млн. рублей\* |  | 2,0 | 3,0 | 5,0 |  |  |

9

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.2.8 | Капитальный ремонт помещений МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» в здании Дома культуры, млн. рублей\* |  | 4,0 |  |  | 3,0 | 3,5 |  |
| 1.2.9 | Капитальный ремонт спортивных залов в общеобразовательных учреждениях, млн. рублей\* |  | 3,0 |  |  | 2,5 | 2,5 |  |
| 1.2.10 | Укрепление материально-технической базы МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа», млн. рублей\* |  | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 4,0 | 6,0 |
| **1.3** | **Цель: создание правовых, социально-экономических, политических, культурных и организационных условий и гарантий, направленных на развитие и поддержку молодых граждан и их самореализацию в интересах общества и государства** | | | | | | | |
| Приоритетные направления:  развитие системы патриотического воспитания детей и молодежи, способствующей формированию социально активной личности, обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и готовой к их защите;  создание условий и гарантий, направленных на развитие и поддержку молодёжи, её самореализацию в интересах общества и государства;  создание мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также профилактике наркомании, алкоголизма, других видов зависимости среди подростков и молодёжи; пропаганде здорового образа жизни;  предоставление социальных выплат на строительство или приобретение жилья отдельным категориям граждан, имеющим право на получение мер государственной поддержки в решении жилищных вопросов в соответствии с законодательством;  реализация программ в сфере отдыха и оздоровления детей и подростков, а также организации временного трудоустройства | | | | | | | | |
| Для достижения указанной цели и выполнения поставленных задач предусмотрена реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018 – 2020 годы | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, реализуемые по различным направлениям работы с молодежью, от общего количества молодежи, процентов | 71,0 | 71,5 | 76,0 | 78,0 | 82,0 | 88,0 | Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики |

10

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.3.2 | Доля молодежи, принимающей участие в волонтерской деятельности, от общего количества молодежи, процентов | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,7 | 4,2 | 5,0 |  |
| 1.3.3 | Доля молодых людей – членов молодежных и детских общественных организаций, включенных в реализацию молодежной политики, процентов | 23,6 | 22,5 | 22,5 | 23,0 | 24,0 | 25,5 |  |
| **1.4** | **Цель: сохранение здоровья населения на основе формирования здорового образа жизни; гарантированное обеспечение населения городского округа ЗАТО Светлый качественной медицинской помощью** | | | | | | | |
| Приоритетные направления:  создание условий для повышения качества и доступности медицинской помощи гражданам с учетом демографической ситуации | | | | | | | | |
| Достижение указанной цели требует обеспечения доступности профилактики, диагностики и лечения заболеваний с использованием современного медицинского оборудования, а также качественной и эффективной лекарственной терапии | | | | | | | | |
| Основными задачами развития в сфере здравоохранения являются:  обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи;  повышение качества и доступности оказания специализированной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации;  обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными и мотивированными кадрами;  совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях;  развитие информатизации в здравоохранении | | | | | | | | |
| Ожидаемый результат:  смертность от всех причин с 3,8 до 3,5 человека на 1000 населения;  младенческая смертность 0 человек на 1000 родившихся живыми;  смертность от болезней системы кровообращения с 135,0 до 121,6 человека на 100,0 тыс. населения;  смертность от дорожно-транспортных происшествий с 55,8 до 45,2 человека на 100,0 тыс. населения;  смертность от новообразований (в том числе от злокачественных) с 79,8 до 55,3 человека на 100,0 тыс. населения;  исключение смертности от туберкулеза;  продолжительность жизни с 66,0 до 73,1 лет;  обеспеченность населения врачами не менее 18,3 человека на 10,0 тыс. населения;  количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача, с 2,8 до 3,2 человека | | | | | | | | |

11

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| В целях достижения задач в ГУЗ СО «МСЧ ГО ЗАТО Светлый» запланированы следующие мероприятия:  обновление автопарка машин скорой медицинской помощи  (3 автомобиля, ориентировочная стоимость 3,0 млн. рублей);  капитальный ремонт поликлиники (3,4 этажи, ориентировочная стоимость 4,0 млн. рублей);  капитальный ремонт стационара (3 этаж, ориентировочная стоимость 0,7 млн. рублей);  приобретение цифрового флюорогрофа (ориентировочная стоимость 6,0 млн. рублей);  обновление гематологических аппаратов в клинико-диагностической лаборатории (1 аппарат, ориентировочная стоимость 0,1 млн. рублей);  увеличение автоматизированных рабочих мест для сотрудников, работающих в медицинской информационной системе путем приобретения персональных компьютеров (ориентировочная стоимость 0,5 млн. рублей);  приобретение ультразвуковой установки, эндоскопического аппарата (ориентировочная стоимость 3,0 млн. рублей) | | | | | | | | |
| Запланировано участие в государственных программах: «Бережливая поликлиника». | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Число больничных учреждений, единиц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ГУЗ СО «Медико-санитарная часть» городского округа ЗАТО Светлый (далее – ГУЗ СО «МСЧ») |
| 1.4.2 | Коэффициент младенческой смертности, процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.3 | Число стационарных коек, коек | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 |
| 1.4.4 | Число мест в дневном стационаре, мест | 15 | 15 | 19 | 20 | 22 | 24 |
| 1.4.5 | Показатели скорой медицинской помощи | 3496 | 3150 | 3050 | 3000 | 2900 | 2800 |
| 1.4.6 | Укомплектованность врачами, процентов | 50,4 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 |
| 1.4.7 | Численность врачей, ставок | 38,75 | 40,25 | 40,25 | 40,25 | 40,25 | 41,25 |
| 1.4.8 | Численность среднего медицинского персонала, ставок | 72,25 | 72,65 | 72,65 | 72,65 | 72,65 | 73,65 |
| **1.5** | **Цель: создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры и искусства, удовлетворения потребностей в развитии и реализации культурного и духовного потенциала каждой личности** | | | | | | | |

12

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Приоритетные направления:  создание условий для обеспечения доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп граждан,  сохранение и развитие культурного потенциала ЗАТО Светлый;  модернизация материально-технической базы объектов культуры путем проведения капитального и текущего ремонта, технического переоснащения;  формирование системы духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания, которая призвана развить в каждом молодом человеке качества гражданина и патриота | | | | | | | | |
| Ожидаемые результаты:  повышение качества жизни населения ЗАТО Светлый путем развития услуг в сфере культуры и формирования единого культурного пространства;  увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий;  увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд библиотеки;  увеличение числа лиц, занимающихся творческой деятельностью на непрофессиональной (любительской) основе | | | | | | | | |
| Для достижения указанной цели и выполнения поставленных задач предусмотрена реализация следующих мероприятий:  подготовка и проведение концертных и развлекательных программ, фестивалей, тематических вечеров, выставок, в том числе и для людей с ограниченными возможностями здоровья;  повышение мотивации к занимающимся творческой деятельностью на непрофессиональной (любительской) основе;  обеспечение доступности и привлекательности объекта культуры для различных слоев населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья | | | | | | | | |
| 1.5.1 | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры, процентов | 83,0 | 90,0 | 90,3 | 90,5 | 91,8 | 96,5 | Управление образование, культуры, спорта и молодежной политики |
| 1.5.2 | Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий, процентов | 1,14 | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,04 | 1,05 |
| 1.5.3 | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, процентов | 0,97 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,17 | 0,23 |
| 1.5.4 | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей, процентов | 6,7 | 8,0 | 8,5 | 9,0 | 10,3 | 11,5 |

13

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Для достижения указанной цели и выполнения поставленных задач предусмотрена реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2017 – 2019 годы | | | | | | | | |
| Проблемным звеном является состояние здания Дома культуры, переданное в 2012 году Министерством обороны РФ в муниципальную собственность. Здание требует капитального ремонта отдельных конструктивных элементов, внутренних помещений, систем электроснабжения, вентиляции, водоотведения, водоснабжения, системы теплоснабжения, необходимо материально-техническое оснащение учреждения | | | | | | | | |
| 1.5.5 | Проведение проектно – изыскательских работ и разработка проектно-сметной документации на реконструкцию (капитальный ремонт) здания Дома культуры, млн. рублей\* | 1,0 |  |  |  |  |  | Управление образование, культуры, спорта и молодежной политики |
| 1.5.6 | Реконструкция здания Дома культуры, млн. рублей\* |  |  |  |  | 194,0 |  |
| 1.5.7 | Капитальный ремонт здания Дома культуры, млн. рублей\* | 0,03 | 30,0\*\* | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 17 |
| 1.5.8 | Укрепление материально-технической базы МУК «Дом культуры», млн. рублей\* | 0,06 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 4,0 | 6,0 |
| **1.6** | **Цель: удовлетворение потребностей молодых семей в доступном и комфортном жилье** | | | | | | | |
| Приоритетные направления:  создание условий для улучшения жилищных условий молодой семьи;  предоставление молодой семье – участнице муниципальной программы субсидии на приобретение жилья;  создание условий для привлечения молодой семьей собственных средств, дополнительных финансовых средств банков и других организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты и займы для приобретения жилья;  разработка и внедрение финансовых и организационных механизмов оказания муниципальной поддержки молодой семье, нуждающейся в улучшении жилищных условий | | | | | | | | |
| Ожидаемые результаты:  создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем одной молодой семьи – участницы муниципальной программы;  привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств;  укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности | | | | | | | | |

14

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Для достижения указанной цели и выполнения поставленных задач предусмотрена реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2016 – 2020 годы | | | | | | | | |
| 1.6.1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия в год, единиц | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление финансов, экономического развития и муниципального имущества администрации городского округа ЗАТО Светлый (далее – управление финансов, экономического развития и муниципального имущества) |
| **2. Стратегический приоритет: экономическое развитие** | | | | | | | | |
| 2 | Среднесписочная численность работающих в экономике, человек | 4191 | 4191 | 4191 | 4191 | 4212 | 4237 |  |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций, рублей | 18706,1 | 19419 | 20963 | 21172 | 22032 | 23387 |
| Среднемесячные денежные доходы на душу населения, рублей | 12158 | 12670 | 13745 | 14124 | 14916 | 17977 |
| Уровень зарегистрированной безработицы, процент | 0,52 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |

15

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, человек | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: | | | | | | | |
| муниципальных дошкольных образовательных учреждений, рублей | 20953,3 | 20900,0 | 20900,0 | 20900,0 | 20900,0 | 20900,0 |  |
| муниципальных общеобразовательных учреждений, рублей | 26474,8 | 26474,8 | 26474,8 | 26474,8 | 26474,8 | 26474,8 |
| муниципальных учреждений культуры и искусства, рублей | 20497,0 | 23400,0 | 23400,0 | 23400,0 | 23400,0 | 23400,0 |
| **2.1** | **Цель: Создание условий для стабильного экономического роста в соответствии со стандартами качества, повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения** | | | | | | | |
| Приоритетные направления:  увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг в 1,1 раза относительно 2017 года, что составит в 2030 году не менее 127,42 млн. рублей;  обеспечение среднегодового значения индекса промышленного производства не ниже 100,8 процента;  расширение рынка сбыта производимой продукции;  участие в выставках и ярмарках с целью продвижения продукции на областном рынке | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг, млн. рублей | 109,64 | 113,96 | 117,41 | 121,13 | 123,44 | 127,42 | Управление финансов, экономического развития и муниципального имущества |
| 2.1.2 | Индекс промышленного производства, % к предыдущему году | 100,14 | 100,15 | 100,09 | 100,07 | 100,90 | 102,10 |

16

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **2.2** | **Цель: создание условий для обеспечения жителей городского округа ЗАТО Светлый услугами торговли,  общественного питания, бытовыми услугами** | | | | | | | |
| Приоритетным направлением стоящим перед отраслью, является сохранение темпов роста товарооборота, обеспечение шаговой доступности объектов торговли, общественного питания и услуг, повышение культуры обслуживания за счет предоставления качественных и разнообразных товаров и услуг, улучшение внешнего облика объектов потребительского рынка, увеличение количества объектов, конкурентоспособных и соответствующих современным требованиям | | | | | | | | |
| Для достижения указанной цели и выполнения поставленных задач предусмотрена реализация мероприятий муниципальной программы: «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый» на 2014 – 2020 годы | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Оборот розничной торговли, млн. рублей | 818,90 | 949,80 | 1010,9 | 1074,90 | 1118,60 | 1187,40 | Управление финансов, экономического развития и муниципального имущества |
| 2.2.2 | Оборот общественного питания, млн. рублей | 11,85 | 17,17 | 18,28 | 19,44 | 20,23 | 21,47 |
| 2.2.3 | Объем платных услуг населению, млн. рублей | 171,00 | 204,73 | 218,86 | 234,10 | 243,60 | 258,60 |
| **2.3** | **Цель: формирование благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, способствующих созданию новых рабочих мест, развитию реального сектора экономики и повышению предпринимательской активности на территории городского округа ЗАТО Светлый** | | | | | | | |
| Приоритетные направления:  совершенствование нормативно-правовой базы в области поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;  обеспечение и развитие механизмов информационно-консультационной и финансовой поддержки;  создание новых рабочих мест, самозанятость населения городского округа;  пропаганда предпринимательской деятельности в городском округе;  создание условий для повышения уровня квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства;  развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | | | | | | | | |
| Приоритетными видами деятельности на территории городского округа ЗАТО Светлый в развитии поддержки малого и среднего предпринимательства в городском округе ЗАТО Светлый являются:  инновационная деятельность;  обрабатывающие производства;  деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;  строительство;  предоставление прочих видов услуг | | | | | | | | |

17

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Для достижения указанной цели и выполнения поставленных задач предусмотрена реализация мероприятий муниципальной программы:  «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа ЗАТО Светлый» на 2014 – 2020 годы | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц | 168 | 172 | 177 | 179 | 190 | 210 | Управление финансов, экономического развития и муниципального имущества |
| 2.3.2 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства, человек на 10 тыс. населения | 132,3 | 135,3 | 139,0 | 140,4 | 148,2 | 162,5 |
| 2.3.3 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения, процентов | 13,8 | 14,0 | 14,2 | 14,4 | 14,8 | 15,2 |
| 2.3.4 | Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц | 12 | 15 | 17 | 18 | 20 | 20 |
| 2.3.5 | Объем налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих специальные режимы налогообложения, млн. рублей | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| 2.3.6 | Средняя заработная плата в субъектах малого предпринимательства, тыс. рублей | 9,8 | 10,1 | 10,6 | 11,0 | 11,4 | 12,0 |

18

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **2.4** | **Цель: развитие инвестиционной политики на территории городского округа ЗАТО Светлый** | | | | | | | |
| Приоритетные направления:  создание условий для активизации развития экономики городского округа ЗАТО Светлый и стимулирование инвестиционной активности путем выделения до 10 инвестиционных площадок | | | | | | | | |
| 2.4.1 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя, рублей | 223,70 | 222,89 | 223,59 | 223,59 | 234,77 | 248,86 | Управление финансов, экономического развития и муниципального имущества |
| 2.4.2 | Строительство объекта бытового обслуживания (банно-прачечный комплекс с химчисткой) и проведение ПИР, разработка ПСД, млн. рублей\*\*\*\* |  |  |  | 1,2 | 60,0  начало строитель-ства | Ввод в эксплуата-цию |
| 2.4.3 | Строительство СТО и проведение ПИР, разработка ПСД\*\*\*\* |  | 4,0  ввод в эксплуата-цию |  |  |  |  |
| 2.4.4 | Строительство объекта общественного питания (кафе) и проведение ПИР, разработка ПСД, млн. рублей \*\*\*\* |  | 1,0 | 8,0  ввод в эксплуата-цию |  |  |  |
| 2.4.5 | Строительство ветеринарной аптеки и проведение ПИР, разработка ПСД, млн. рублей\*\*\*\* |  |  |  | 0,5 | 1,5  ввод в эксплуата-цию |  |
| 2.4.6 | Строительство торгово-остановочного комплекса и проведение ПИР, разработка ПСД, млн. рублей \*\*\*\* |  |  |  | 0,5 | 1,5  ввод в эксплуата-цию |  |

19

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.4.7 | Строительство кинотеатра и проведение ПИР, разработка ПСД, млн. рублей \*\*\*\* |  |  |  |  |  | 4,5  ввод в эксплуата-цию |  |
| **2.5** | **Цель: повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения ЗАТО Светлый** | | | | | | | |
| Приоритетные направления:  совершенствование системы управления жилищно-коммунальным хозяйством ЗАТО Светлый;  повышение надежности коммунальной инфраструктуры;  модернизация жилищно-коммунального хозяйства, снижение издержек производства жилищно-коммунальных услуг;  создание условий для обеспечения энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде и системах коммунальной инфраструктуры;  повышение уровня комфортности и качества проживания населения,  улучшение экологической обстановки;  повышение уровня жизнеобеспечения граждан | | | | | | | | |
| Ожидаемые результаты:  повышение уровня комфортности жилья для всех категорий населения ЗАТО Светлый;  рост эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства и систем жизнеобеспечения ЗАТО Светлый;  улучшение качества услуг ЖКХ;  обеспечение финансовой стабильности организаций жилищно-коммунального комплекса;  повышение надежности коммунальных сетей и сооружений, снижение количества потерь и аварийности на сетях | | | | | | | | |
| Для достижения указанной цели и выполнения поставленных задач предусмотрена реализация мероприятий муниципальных программ: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа ЗАТО Светлый» на 2016 – 2020 годы, «Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы и «Повышение качества водоснабжения в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы | | | | | | | | |

20

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.5.1 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах: | | | | | | | |
| электрическая энергия, кВт/ч на  1 человека населения | 424,83 | 412,08 | 399,72 | 399,60 | 399,12 | 398,40 | МУ «Управление муниципальным имуществом» администрации городского округа ЗАТО Светлый (далее – управление муниципальным хозяйством) |
| тепловая энергия, Гкал на  1 кв. метр общей площади | 0,166 | 0,161 | 0,156 | 0,156 | 0,150 | 0,141 |
| горячая вода, куб. метров на 1 проживающего | 18,26 | 17,71 | 17,18 | 17,01 | 16,34 | 15,38 |
| холодная вода, куб. метров на 1 проживающего | 19,71 | 19,12 | 18,56 | 18,37 | 17,65 | 16,62 |
| природный газ, куб. метров на 1 проживающего | 65,13 | 63,18 | 61,28 | 61,24 | 61,13 | 60,94 |
| 2.5.2 | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями: | | | | | | | |
| электрическая энергия, кВт/ч на  1 человека населения | 49,46 | 48,46 | 47,00 | 46,86 | 46,82 | 46,75 | Управление муниципальным хозяйством |
| тепловая энергия, Гкал на  1 кв. метр общей площади | 0,21 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,19 | 0,18 |
| горячая вода, куб. метров на 1 проживающего | 0,033 | 0,032 | 0,031 | 0,031 | 0,029 | 0,028 |
| холодная вода, куб. метров на 1 проживающего | 0,77 | 0,74 | 0,72 | 0,71 | 0,69 | 0,65 |
| 2.5.3 | Проведение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности многоквартирных домов, находящихся в собственности городского округа (в том числе уличное освещение),  млн. рублей\* | 0,9 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 | 20,0 | Управление муниципальным хозяйством |

21

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.5.4 | Реконструкция электрохозяйства, млн. рублей\* |  |  | 20,0 | 20,0 | 60,0 |  |  |
| 2.5.5 | Капитальный ремонт объектов электрохозяйства, млн. рублей\* |  | 4,0 | 10,0 | 10,0 | 26,0 | 15,0 |
| Обеспечение жителей ЗАТО Светлый питьевой водой | | | | | | | | |
| 2.5.6 | Внесение изменений в проектно-сметную документацию на реконструкцию водозабора,  млн. рублей\* | 3,8 | 8,0 |  |  |  |  | Управление муниципальным хозяйством |
| 2.5.7 | Реконструкция водозабора,  млн. рублей\* | 4,6 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 23,0 |  |
| 2.5.8 | Проведение проектно – изыскательских работ и разработка проектно-сметной документации на реконструкцию водопроводных сетей,  млн. рублей\* |  | 8,0 |  |  |  |  |
| 2.5.8 | Реконструкция водопроводных сетей, млн. рублей\* |  |  | 11,0 | 11,0 | 28,0 | 30,0 |
| 2.5.9 | Капитальный ремонт объектов водоснабжения и сетей водопровода, млн. рублей\* |  | 2,0 |  |  |  |  |
| Стабильное обеспечение жителей ЗАТО Светлый теплом | | | | | | | | |
| 2.5.10 | Внесение изменений в проектно-сметную документацию на реконструкцию котельной,  млн. рублей\* |  | 6,0 |  |  |  |  | Управление муниципальным хозяйством |
| 2.5.11 | Реконструкция котельной,  млн. рублей\* |  |  | 50,0 | 50,0 | 74,3 |  |

22

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.5.12 | Капитальный ремонт котельной, млн. рублей\* | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 50,0 | 60,0 |  |
| 2.5.13 | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения, млн. рублей\* |  | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 31,0 | 30,0 |
| 2.5.14 | Проведение проектно – изыскательских работ и разработка проектно-сметной документации на реконструкцию теплосетей, млн. рублей\* |  |  | 8,0 |  |  |  |
| 2.5.15 | Реконструкция теплосетей,  млн. рублей\* |  |  |  | 25,0 | 25,0 | 50,0 |
| Стабильное функционирования системы очистных сооружений и канализационных сетей | | | | | | | | |
| 2.5.16 | Внесение изменений в проектно-сметную документацию на реконструкцию очистных сооружений\* |  | 8,0 |  |  |  |  | Управление муниципальным хозяйством |
| 2.5.17 | Реконструкция очистных сооружений, млн. рублей\* |  |  | 100,0 | 100,0 | 89,4 |  |
| 2.5.18 | Капитальный ремонт очистных сооружений и канализационных сетей, млн. рублей\* |  | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 20,0 | 30,0 |
| **3. Стратегический приоритет: территориальное развитие** | | | | | | | | |
| **3.1. Цель: обеспечение доступности жилья для всех категорий населения, а также соответствия объемов комфортного жилищного фонда потребностям населения** | | | | | | | | |
| Приоритетные направления:  повышение уровня жизни населения путем предоставления нового жилья | | | | | | | | |

23

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3.1.1 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего, кв. метров | 12,1 | 12,7 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | Управление финансов, экономического развития и муниципального имущества |
| 3.1.2 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, процентов | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 |
| 3.1.3 | Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, находящегося в собственности городского округа (взносы), млн. рублей\*\*\* | 3,7 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 34,0 | 95,0 |
| 3.1.4 | Строительство многоквартирных жилых домов общей площадью 18072 кв. м., проведение ПИР и разработка ПСД, млн. рублей \*\*\*\* |  | 385,0  начало строительства | 370,0 | ввод в эксплуатацию |  |  |
| **3.2 Цель: повышение качества дорожных работ** | | | | | | | | |
| Приоритетные направления:  повышение качества дорожных работ на основе внедрения новых материалов, технологий;  реализация мероприятий по ремонту и содержанию улично- дорожной сети | | | | | | | | |
| Основные проблемы:  неудовлетворительное состояние улично- дорожной сети | | | | | | | | |
| Ожидаемые результаты:  проведение качественного ремонта улично- дорожной сети | | | | | | | | |

24

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Для достижения указанной цели и выполнения поставленных задач предусмотрена реализация мероприятий муниципальной программы: «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Протяженность улично- дорожной сети, км | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | Управление муниципальным хозяйством |
| 3.2.2 | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий | 20 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| 3.2.3 | Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети и придомовой территории городского округа ЗАТО Светлый, млн. рублей\* | 4,4  ввод в эксплуата  цию | 6,0  ввод в эксплуата  цию | 10,0  ввод в эксплуата  цию | 2,0  ввод в эксплуата  цию | 20,0  ввод в эксплуата  цию | 32,0  ввод в эксплуата  цию |
| 3.2.4 | Строительство автостоянок, проведение ПИР и разработка ПСД, обустройство парковочных мест, млн. рублей\* |  | 27,5  ввод в эксплуатацию | 20,0  ввод в эксплуатацию | 20,0  ввод в эксплуатацию | 40,0  ввод в эксплуатацию |  |
| **3.3 Цель: совершенствование системы комплексного благоустройства, осуществление мероприятий по поддержанию санитарного состояния территории ЗАТО Светлый и архитектурно-художественного оформления. Создание комфортных условий для деятельности и отдыха жителей** | | | | | | | | |
| Приоритетные направления:  повышение уровня благоустройства территории городского округа, включая устройство и ремонт пешеходных тротуаров и дорожек, текущий ремонт и содержание площадок для отдыха, малых архитектурных форм, зеленых зон, благоустройство рекреационных зон;  озеленение мест общего и специального пользования, благоустройство и санитарное содержание территорий общего пользования, контроль за состоянием и содержанием зеленых насаждений, обустройство парков и скверов, проведение весеннего месячника по санитарной очистке территории города | | | | | | | | |
| Ожидаемый результат:  улучшение качества жизни населения ЗАТО Светлый;  повышение культурного и духовного уровня жителей;  создание условий для здорового образа жизни;  инвестиционная привлекательность территории | | | | | | | | |

25

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Для достижения указанной цели и выполнения поставленных задач предусмотрена реализация мероприятий муниципальной программы: «Благоустройство территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы | | | | | | | | |
| 3.3.1 | Благоустройство территории городского округа ЗАТО Светлый, млн. рублей\*\*\* | 4,8 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 60,0 | 90,0 | Управление муниципальным хозяйством |
| 3.3.2 | Озеленение городского  округа ЗАТО Светлый, млн. рублей\*\*\* | 1,2 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 18,0 | 30,0 |
| **4. Стратегический приоритет: муниципальное управление** | | | | | | | | |
| **4.1** | **Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа ЗАТО Светлый, повышение качества управления муниципальными финансами** | | | | | | | |
| Приоритетные направления:  координация стратегического и бюджетного планирования;  качественное и своевременное нормативно-правовое обеспечение бюджетного процесса;  применение информационных технологий в сфере управления финансами городского округа ЗАТО Светлый для обеспечения открытости, прозрачности и подотчетности деятельности участников бюджетного процесса, повышения качества финансового менеджмента субъектов бюджетного планирования и создания условий для эффективного использования бюджетных средств;  повышение эффективности системы внутреннего муниципального финансового контроля | | | | | | | | |
| Ожидаемые результаты:  обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа ЗАТО Светлый;  повышение качества и объективности планирования бюджетных ассигнований;  эффективная организация внутреннего муниципального финансового контроля, осуществляемого в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;  повышение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый на всех стадиях бюджетного процесса | | | | | | | | |
| В настоящее время в этой области сохраняются проблемы, связанные с:  отсутствием оценки экономических последствий принимаемых решений;  недостаточностью практики использования муниципальных программ в качестве основы для бюджетного планирования;  отсутствием единой информационной системы осуществления бюджетного процесса (планирования, исполнения, контроля за исполнением), интегрированной в деятельность всех участников бюджетного процесса | | | | | | | | |

26

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 4.1.1 | Доходы бюджета городского округа ЗАТО Светлый, млн. рублей | 242,4 | 223,9 | 226,6 | 229,3 | 240,5 | 258,3 | Управление финансов, экономического развития и муниципального имущества |
| 4.1.2 | Собственные доходы бюджета городского округа ЗАТО Светлый, млн. рублей | 153,5 | 151,5 | 153,4 | 155,2 | 162,8 | 174,9 |
| Для достижения указанной цели и выполнения поставленных задач предусмотрена реализация мероприятий муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами городского округа ЗАТО Светлый» на 2018 – 2020 годы | | | | | | | | |
| 4.1.3 | Оперативный контроль и систематический анализ поступления доходов в бюджет городского округа ЗАТО Светлый; | | | | | | | Управление финансов, экономического развития и муниципального имущества |
| 4.1.4 | Детальный анализ недоимки по всем налогам бюджета городского округа ЗАТО Светлый; | | | | | | |
| 4.1.5 | Проведение заседаний межведомственной комиссии по обеспечению поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет;  заседаний рабочей группы по снижению неформальной занятости; | | | | | | |
| 4.1.6 | Мониторинг изменений в федеральном и региональном законодательстве о налогах и сборах, которые требуют внесений изменений в муниципальные правовые акты о налогах; | | | | | | |
| 4.1.7 | Усиление работы по выявлению и пресечению теневых схем выплаты заработной платы и уклонения от уплаты налогов; | | | | | | |
| 4.1.8 | Содействие налоговым органам в контрольной работе по выявлению «теневого» бизнеса и его легализации; | | | | | | |
| 4.1.9 | Соблюдение объективно обусловленных ограничений размера дефицита бюджета городского округа ЗАТО Светлый; | | | | | | |
| 4.1.10 | Ведение реестров расходных обязательств; | | | | | | |
| 4.1.11 | Совершенствование механизма достоверного и объективного среднесрочного бюджетного планирования; | | | | | | |
| 4.1.12 | Проведение ревизий финансово-хозяйственной деятельности | | | | | | |
| **4.2** | **Цель: создание условий для развития, совершенствования и повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый в решении вопросов местного значения, реализации отдельных государственных полномочий, развитие муниципальной службы** | | | | | | | |

27

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Приоритетные направления:  создание условий для деятельности органов местного самоуправления;  создание условий для социально-культурного развития и повышения имиджа городского округа ЗАТО Светлый;  развитие муниципальной службы;  создание правовых и организационных механизмов, направленных на повышение результативности профессиональной деятельности муниципальных служащих;  формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы;  формирование системы непрерывного обучения, профессиональной переподготовки и повышения квалификации для профессионального развития муниципальных служащих | | | | | | | | |
| Ожидаемые результаты:  повышение качества муниципального управления и, как следствие, повышение степени удовлетворенности населения оказываемыми муниципальными услугами;  повышение информационной открытости органов местного самоуправления | | | | | | | | |
| Для достижения указанной цели и выполнения поставленных задач предусмотрена реализация мероприятий муниципальной программы:  «Развитие местного самоуправления в городском округе» на 2018 – 2020 годы | | | | | | | | |
| 4.2.1 | Количество должностных лиц, прошедших программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, человек | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | Администрация городского округа ЗАТО Светлый |
| 4.2.2 | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по программам повышения квалификации (не реже одного раза в три года), процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация городского округа ЗАТО Светлый |
| 4.3 | **Цель: повышение эффективности работы средств массовой информации, подготовка печатных публикаций, способствующих социальной, экономической и политической стабильности в обществе, консолидации населения на решение общих задач; создание в городском округе ЗАТО Светлый условий для развития СМИ, соответствующих по качеству, доступности и разнообразию, при выполнении принципов информационной безопасности и соответствия текущим социально-экономическим приоритетам городского округа, а также содействие формированию благоприятного имиджа СМИ, посредством проведения целенаправленной информационной политики** | | | | | | | |

28

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Приоритетные направления:  развитие комплексной системы информирования населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа;  освещение деятельности органов местного самоуправления в муниципальных, региональных, федеральных СМИ, в том числе электронных;  разработка и реализация новых форм и способов информирования населения по социально значимым темам | | | | | | | | |
| Ожидаемые результаты:  выполнение мероприятий муниципальной программы будет способствовать формированию единого информационного пространства, увеличению в СМИ количества материалов, освещающих социально значимые проблемы, пути и способы их решения, а также участию органов местного самоуправления, общественных организаций и инициативных граждан в выработке эффективных механизмов информирования населения по социально значимым темам | | | | | | | | |
| Для достижения указанной цели и выполнения поставленных задач предусмотрена реализация мероприятий муниципальной программы:  «Развитие средств массовой информации в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы | | | | | | | | |
| 4.3.1 | **Ежегодный тираж газеты** «Светлые вести», экземпляров | **910** | **930** | 930 | 930 | 930 | 950 | Администрация городского округа ЗАТО Светлый |
| 4.3.2 | **Количество абонентов кабельной сети телеканала «Светлый», человек** | **2310** | **2350** | **2350** | **2350** | **2350** | **2350** |
| **4.4** | **Цель: укрепление на территории городского округа ЗАТО Светлый законности, правопорядка, защиты прав и свобод граждан** | | | | | | | |
| Приоритетные направления:  снижение уровня преступности на территории городского округа с учетом анализа оперативной обстановки и состояния профилактики правонарушений, а также прогнозируемых тенденций развития криминогенной ситуации на территории городского округа;  выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению преступлений и правонарушений в общественных местах, в сфере семейно-бытовых отношений, а также правонарушений, совершенных несовершеннолетними;  информирование населения городского округа по вопросам профилактики правонарушений | | | | | | | | |
| Ожидаемые результаты:  обеспечение эффективного реагирования на угрозы общественной безопасности;  сохранение стабильности на улицах и в других общественных местах;  улучшение межведомственного взаимодействия между правоохранительными, иными государственными органами и органами местного самоуправления;  укрепления доверия населения к правоохранительным органам | | | | | | | | |

29

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Для достижения указанной цели и выполнения поставленных задач предусмотрена реализация мероприятий муниципальной программы:  « Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории городского округа ЗАТО Светлый»  на 2017 – 2019 годы | | | | | | | | |
| 4.4.1 | Раскрываемость преступлений, процентов | 81,4 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | Администрация городского округа ЗАТО Светлый;  отдел МВД России по ЗАТО п. Светлый Саратовской области |
| **4.5** | **Цель: оптимизация системы защиты жизни и здоровья населения городского округа от пожаров и их последствий путем обеспечения необходимых условий для реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности** | | | | | | | |
| Приоритетные направления:  создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности муниципальных учреждений ЗАТО Светлый;  усиление работы по предупреждению пожаров, гибели, травмирования людей;  оперативное реагирование и сокращение времени на ликвидацию пожаров;  обеспечение пожарной безопасности объектов, расположенных на территории городского округа | | | | | | | | |
| Ожидаемые результаты:  снижение количества пожаров, гибели, травмирования людей при пожарах;  относительное сокращение материального ущерба от пожаров;  усиление пожарной безопасности объектов городского округа | | | | | | | | |
| Для достижения указанной цели и выполнения поставленных задач предусмотрена реализация мероприятий муниципальной программы:  «Обеспечение пожарной безопасности объектов городского округа ЗАТО Светлый» на 2017 – 2019 годы | | | | | | | | |
| 4.5.1 | Уровень обеспеченности огнезащитной обработки отдельных конструкций муниципальных учреждений, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | администрация городского округа ЗАТО Светлый |
| 4.5.2 | Уровень обеспеченности первичными средствами пожаротушения, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

30

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **4.6** | **Цель: противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории городского округа ЗАТО Светлый от террористических и экстремистских актов и совершенствование системы профилактических мер антитеррористической и экстремисткой направленности** | | | | | | | |
| Приоритетные направления:  информирование населения городского округа по вопросам противодействия терроризму и экстремизму;  содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий;  организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера | | | | | | | | |
| Ожидаемые результаты:  совершенствовать формы и методы работы органов местного самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма, проявление ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации на территории городского округа;  не допустить создание и деятельность националистических экстремистских молодежных группировок | | | | | | | | |
| Для достижения указанной цели и выполнения поставленных задач предусмотрена реализация мероприятий муниципальной программы:  «Профилактика терроризма и экстремизма в городском округе ЗАТО Светлый» на 2017 – 2019 годы | | | | | | | | |
| 4.6.1 | Организация в образовательных учреждениях профилактической работы, направленной на недопущение вовлечения детей и подростков в деятельность религиозных сект и экстремистских организаций, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Администрация городского округа ЗАТО Светлый |
| 4.6.2 | Информирование населения о профилактике терроризма и экстремизма через СМИ, в том числе о наличии телефонных номеров для сообщения фактов террористической и экстремистской направленности, процентов | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

31

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\*** федеральный бюджет

\*\* областной бюджет

\*\*\* местный бюджет

\*\*\*\* внебюджетные средства

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Всего  млн. рублей | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **Всего по годам** | **3927,19** | **41,89** | **614,8** | **766,5** | **573,6** | **484,1** | **245,3** | **214,7** | **135,0** | **123,1** | **157,5** | **160,0** | **130,6** | **127,0** | **153,1** |
| федеральный бюджет\* | 2613,99 | 31,09 | 171,1 | 363,5 | 544,4 | 393,1 | 214,3 | 182,7 | 103,0 | 85,6 | 116,5 | 122,0 | 92,6 | 84,0 | 110,1 |
| областной бюджет\*\* | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет\*\*\* | 445,5 | 10,8 | 23,7 | 25,0 | 27,0 | 28,0 | 31,0 | 32,0 | 32,0 | 37,0 | 37,0 | 38,0 | 38,0 | 43,0 | 43,0 |
| внебюджетные средства\*\*\*\* | 837,7 |  | 390,0 | 378,0 | 2,2 | 63,0 |  |  |  | 0,5 | 4,0 |  |  |  |  |