**О внесении изменений в постановление администрации**

**городского округа ЗАТО Светлый от 27.06.2016 № 178
«Об утверждении муниципальной программы
«Повышение качества водоснабжения
в городском округе ЗАТО Светлый»
на 2016** – **2018 годы»**

Руководствуясь Уставом муниципального образования Городской округ ЗАТО Светлый Саратовской области, администрация городского округа ЗАТО Светлый ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Повышение качества водоснабжения» в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 27.06.2016 № 178, следующие изменения:

а) строку «Ответственный исполнитель программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| « | Ответственный исполнитель программы | - администрация городского округа ЗАТО Светлый | » |

б) строку «Участники муниципальной программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| « | Участники муниципальной программы | - муниципальное учреждение «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый | » |

2

в) строку «Объемы финансового обеспечения программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| « | Объемы финансового обеспечения программы  | - источник финансирования – бюджет городского округа;общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 22 651,5 тыс. рублей, в том числе:2016 год – 1 279,9 тыс. рублей;2017 год – 8 797,8 тыс. рублей;2018 год – 12 573,8 тыс. рублей. | » |

г) в пункте 5 цифры «16 077,7» заменить цифрами «22 651,5», цифры «6 000,0» заменить цифрами «12 573,8»;

д) в пункте 8 слова «от 15.10.2013 № 336» заменить словами
«от 15.09.2017 № 244»;

е) приложения №№ 1, 2, 3, 4 изложить в редакции согласно приложениям № 1, 2, 3, 4;

2. Отделу организационного обеспечение опубликовать (разместить) настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Светлый www.zatosvetly.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обнародовать в месте обнародования нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый в течение десяти дней
со дня его подписания.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Глава городского округа**

**ЗАТО Светлый подпись В.В. Бачкин**

Копия верна:

заместитель начальника отдела организационного
обеспечения управления делами администрации
городского округа ЗАТО Светлый Е.А. Мурадян

06.04.2018

Приложение № 1

к постановлению администрации

городского округа ЗАТО Светлый

от 02.04.2018 № 69

«Приложение № 1

к муниципальной программе

«Повышение качества водоснабжения

в городском округе ЗАТО Светлый»

на 2016 – 2018 годы

**СВЕДЕНИЯ**

**о целевых показателях муниципальной программы «Повышение качества**

**водоснабжения» в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016** – **2018 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Значение показателей (по годам)** |  |
| **2016** | **2017** | **2018** |  |
| **1** | Проведение геологоразведочных работ по оценке запасов воды на действующем водозаборе городского округа  | **Шт.** | **1** |  |  |  |
| **2** | Количество выполненных мероприятий проекта реконструкции водозабора городского округа (бурение скважины, прокладка воздушной линии ВЛИ-04 кВ, устройство наземной насосной станции на новой скважине). | **Количество мероприятий** |  | **3** | **3** |  |
| **3** | Корректировка проекта реконструкции водозабора городского округа | **Шт.** |  | **1** | **1** |  |
| **4** | Осуществление строительного контроля | **Да/нет** |  | **да** | **да** |  |
| **5** | Подготовка технического задания на внесений изменений в проект реконструкции водозабора городского округа  | **Шт.** |  | **1** |  | **»** |

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа ЗАТО Светлый

от 02.04.2018 № 69

«Приложение № 2

к муниципальной программе

«Повышение качества водоснабжения

в городском округе ЗАТО Светлый»

на 2016 – 2018 годы

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы «Повышение качества**

**водоснабжения в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016** – **2018 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Номер и наименование мероприятий | Участник муниципальной программы | Срок | Ожидаемый непосредственный результат, показатель (краткое описание) | Последствия не реализации муниципальной программы и основного мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |  |
| начала реализации | окончания реализации |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Проведение геологоразведочных работ по оценке запасов воды на действующем водозаборе городского округа  | Администрация городского округа ЗАТО Светлый (далее – администрация городского округа), муниципальное учреждение «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Свет-лый (далее – МУ «Управление муниципальным хозяйством») | 2016 | 2016 | Утверждение запасов воды на действующем водозаборе городского округа  | Недостаток в чистой питьевой воде | Проведение геологоразведочных работ по оценке запасов воды на действующем водозаборе городского округа |  |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Реализация мероприятий проекта реконструкции водозабора городского округа: бурение скважины, устройство водопровода, прокладка воздушной линии ВЛИ - 0,4 кВ, устройство насосной станции;проведение строительного контроля | Администрация городского округа, МУ «Управление муниципальным хозяйством» | 2017 | 2017 | Обеспечение населения городского округа чистой питьевой водой | Недостаток в чистой питьевой воде | Количество выполненных мероприятий проекта реконструкции водозабора городского округа (бурение скважины, прокладка воздушной линии ВЛИ-0,4 кВ, устройство наземной насосной станции на новой скважине). Осуществле-ние строительного контроля |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. Корректировка проекта реконструкции водозабора городского округа  | Администрация городского округа, МУ «Управление муниципальным хозяйством» | 2017 | 2018 | Проект реконструкции водозабора (актуализи-рованный) | Нецелесо-образность реализации мероприятий по существую-щему проекту | Корректировка проекта реконструкции водозабора городского округа |  |

3

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | Основное мероприятие 1.4. Обеспечение реализации муниципальной программы (подготовка технического задания на внесение изменений в проект реконструкции водозабора городского округа) | Администрация городского округа, МУ «Управление муниципальным хозяйством» | 2017 | 2017 | Техническое задание | Несоответствие проекта реконструкции водозабора городского округа существующей ситуации на водозаборе | Подготовка технического задания на внесений изменений в проект реконструкции водозабора городского округа | » |

Приложение № 3

к постановлению администрации

городского округа ЗАТО Светлый

от 02.04.2018 № 69

«Приложение № 3

к муниципальной программе

«Повышение качества водоснабжения»

в городском округе ЗАТО Светлый»

на 2016 – 2018 годы

**ПЛАН-ГРАФИК**

**реализации муниципальной программы «Повышение качества водоснабжения»**

**в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель и ответственный сотрудник | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реали-зации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем финансо-вого обеспе-чения (тыс. рублей) | Объем финансового обеспечения (тыс.рублей) |  |
| на2016 г. | на2017 г. | на2018 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Проведение геологоразведочных работ по оценке запасов воды на действующем водозаборе городского округа  | Заведующий сектором строительства и жилищно-коммунального хозяйства, директор МУ «Управление муниципальным хозяйством» | Утверждение запасов воды на действующем водозаборе городского округа  | 2016 г. | 2016 г. | 1279,9 | 1279,9 | - | - |  |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Реализация мероприятий проекта реконструкции водозабора городского округа ЗАТО Светлый: бурение скважины, устройство водопровода, прокладка воздушной линии ВЛИ 0,4 кВ, устройство насосной станции;проведение строительного контроля | Заведующий сектором строительства и жилищно-коммунального хозяйства, директор МУ «Управление муниципальным хозяйством» | Обеспечение населения питьевой водой, отвечающей санитарно-гигиеническим требованиям, в достаточном количестве | 2017 г. | 2018 г. | 9664,3 | - | 4916,5 | 4747,8 |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. Корректировка проекта реконструкции водозабора городского округа  | Заведующий сектором строительства и жилищно-коммунального хозяйства, директор МУ «Управление муниципальным хозяйством» | Обеспечение населения питьевой водой, отвечающей санитарно-гигиеническим требованиям, в достаточном количестве | 2017 г. | 2018 г. | 11626,0 | - | 3800,0 | 7826,0 |  |

3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | Основное мероприятие 1.4. Обеспечение реализации муниципальной программы (подготовка технического задания на внесение изменений в проект реконструкции водозабора городского округа) | Заведующий сектором строительства и жилищно-коммунального хозяйства, директор МУ «Управление муниципальным хозяйством» | Обеспечение населения питьевой водой, отвечающей санитарно-гигиеническим требованиям, в достаточном количестве | 2017 г. | 2017 г. | 81,3 | - | 81,3 | - |  |
| Итого | 22651,5 | 1279,9 | 8797,8 | 12573,8 | » |

Приложение № 4

к постановлению администрации

городского округа ЗАТО Светлый

от 02.04.2018 № 69

«Приложение № 4

к муниципальной программе

«Повышение качества водоснабжения»

в городском округе ЗАТО Светлый»

на 2016 – 2018 годы

**СВЕДЕНИЯ**

**об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы**

**«Повышение качества водоснабжения» в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016** – **2018 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель (участник) | Источники финансового обеспечения | Объемыфинансового обеспечениятыс. руб. (всего) | В том числе по годам реализации(тыс. рублей) |  |
| 2016 | 2017 | 2018 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| «Повышение качества водоснабжения» в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы  | Администрация городского округа ЗАТО Светлый (далее - администрация городского округа) | Всего | 22651,5 | 1279,9 | 8797,8 | 12573,8 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 22651,5 | 1279,9 | 8797,8 | 12573,8 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основное мероприятие 1.1. Проведение геологоразведочных работ по оценке запасов воды на действующем водозаборе городского округа  | Администрация городского округа | Всего | 1279,9 | 1279,9 |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 1279,9 | 1279,9 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. Реализация мероприятий проекта реконструкции водозабора городского округа: бурение скважины, устройство водопровода, прокладка воздушной линии ВЛИ 0,4 кВ, устройство насосной станции; проведение строительного контроля | Администрация городского округа | Всего | 9661,3 |  | 4916,5 | 4747,8 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 9661,3 |  | 4916,5 | 4747,8 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. Корректировка проекта реконструкции водозабора городского округа | Администрация городского округа | Всего | 11626,0 |  | 3800,0 | 7826,0 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 11626,0 |  | 3800,0 | 7826,0 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основное мероприятие 1.4. Обеспечение реализации муниципальной программы (подготовка технического задания на внесение изменений в проект реконструкции водозабора городского округа) | Администрация городского округа. | Всего | 81,3 |  | 81,3 |  | » |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 81,3 |  | 81,3 |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |