**О внесении изменений в постановление администрации**

**городского округа ЗАТО Светлый от 10.02.2016 № 60**

**«Об утверждении муниципальной программы**

**«Благоустройство территории городского округа
ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы»**

Руководствуясь Уставом муниципального образования Городской округ ЗАТО Светлый Саратовской области, администрация городского округа ЗАТО Светлый ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 10.02.2016 № 60, следующие изменения:

а) в паспорте муниципальной программы:

строку «Ответственный исполнитель муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| « | Ответственный исполнитель муниципальной программы  | - администрация городского округа ЗАТО Светлый | » |

строку «Участники муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| « | Участники муниципальной программы | - муниципальное учреждение «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области;- муниципальное учреждение «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» | » |

2

строку «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы (по годам)» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| « | Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы (по годам) | - финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа и составляет 19 677,7 тыс. рублей, в том числе по годам:2016 год – 6 394,6 тысяч рублей;2017 год – 6 469,4 тысяч рублей;2018 год – 6 813,7 тысяч рублей | » |

б) в пункте 5 цифры «17 159,3» заменить цифрами «19 677,7», цифры «4 295,3» заменить цифрами «6 813,7»;

в) в пункте 7 цифры «15.10.2013 № 336» заменить цифрами «15.09.2017 № 244»;

г) приложения №№ 2, 3, 4 изложить в редакции согласно приложениям №№ 1, 2, 3;

2. Отделу организационного обеспечения опубликовать (разместить) настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Светлый [www.zatosvetly.ru](http://www.zatosvetly.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обнародовать в месте обнародования нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый в течение десяти дней
со дня его подписания.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Глава городского округа**

**ЗАТО Светлый подпись В.В. Бачкин**

Копия верна:

заместитель начальника отдела организационного
обеспечения управления делами администрации
городского округа ЗАТО Светлый Е.А. Мурадян

11.04.2018

Приложение № 1

к постановлению администрации
городского округа ЗАТО Светлый

от 06.04.2018 № 74

«Приложение № 2

к муниципальной программе

«Благоустройство территории

городского округа ЗАТО Светлый»

на 2016 – 2018 годы

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы «Благоустройство**

**территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование мероприятий | Участник программы | Срок | Ожидаемый непосредственный результат, показатель (краткое описание) | Связь с показателями программы |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Основное мероприятие 1. Организация уличного освещения территории городского округа | Муниципальное учреждение «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области | Ежегодно (январь) | Ежегодно (декабрь) | Создание безопасных и комфортных условий для жителей в темное время суток, наличие беспере-бойного уличного освещения | Наличие мероприятий по организации освещения улиц |
| Основное мероприятие 2. Выполнение работ по озеленению территории городского округа(посадка и содержание цветников, газонов, посадка и уход за деревьями, валка сухостойных и аварийных деревьев, вырезка сухих ветвей) | Муниципальное учреждение «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области | Ежегодно (апрель) | Ежегодно (октябрь) | Увеличение площади зеленых насаждений, улучшение экологической обстановки территории городского округа  | Увеличение площади цветников, увеличение площади газонов, увеличение количества деревьев, наличие мероприятий по очистке территории городского округа от сухих и аварийных деревьев, вырезке сухих ветвей |

2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Основное мероприятие 3. Организация прочих мероприятий по благоустройству городского округа |
| Мероприятие 3.1. Организация санитарной очистки улично-дорожной сети, автостоянок, тротуаров, площадей, парков, скверов от мусора и снега, приготовление и распределение пескосоляной смеси; оказание услуг по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений | Муниципальное учреждение «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области, муниципальное учреждение «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» (далее – управление образования) | Ежегодно (январь) | Ежегодно (декабрь) | Улучшение санитарного состояния городского округа ЗАТО Светлый (далее – городской округ), обеспечение непрерывного движения пешеходов и транспорта по основным направлениям, комфортное и безопасное проживание жителей | Наличие мероприятий по санитарной очистке территорий от мусора и снега, приготовлению и распределению пескосоляной смеси, по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений |
| Мероприятие 3.2. Организация купального сезона на территории водоема городского округа  | Муниципальное учреждение «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области | Ежегодно (май) | Ежегодно (август) | Развитие культурного отдыха населения, обеспечение безопасного отдыха населения на территории водоема | Наличие мероприятий по соблюдению правил охраны жизни людей на водных объектах  |
| Мероприятие 3.3. Организация содержания объектов благоустройства, ремонта оборудования мест массового отдыха населения, малых архитектурных форм | Муниципальное учреждение «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области | Ежегодно (апрель) | Ежегодно (ноябрь) | Развитие культурного отдыха населения городского округа | Наличие мероприятий по организации содержания объектов благоустройства, ремонта оборудования мест массового отдыха населения, малых архитектурных форм |
| Мероприятие 3.4. Организация установки детских игровых комплексов, малых архитектурных форм  | Муниципальное учреждение «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области | Июнь 2017 года | Ноябрь 2017 года | Развитие культурного отдыха населения городского округа | Наличие мероприятий по организации содержания объектов благоустройства, ремонта оборудования мест массового отдыха населения, малых архитектурных форм |

3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Мероприятие 3.5. Организация дератизации лесопарковой зоны | Муниципальное учреждение «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области | Ежегодно (апрель) | Ежегодно (октябрь) | Безопасное проживание жителей городского округа, улучшение эпидемиологического состояния городского округа | Наличие мероприятий по дератизации лесопарковой зоны |
| Мероприятие 3.6. Организация участия в областных ежегодных конкурсах | Муниципальное учреждение «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области  | Ежегодно(июль)(ноябрь) | Ежегодно (август)(декабрь) | Повышение уровня комфорта проживания жителей | Количество поданных заявок на участие в областных ежегодных конкурсах |
| Мероприятие 3.7. Организация автомобильных стоянок и парковок (парковочных мест) | Муниципальное учреждение «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области | Июнь 2018 года | Ноябрь 2018 года | Создание безопасных и комфортных условий для жителей | Наличие мероприятий по организации автомобильных стоянок и парковок (парковочных мест) |
| Мероприятие 3.8. Организация отлова и содержания безнадзорных животных | Муниципальное учреждение «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области | Ежегодно (январь) | Ежегодно (декабрь) | Снижение численности бродячих животных | Наличие мероприятий по отлову бродячих животных  |
| Мероприятие 3.9. Изготовление баннеров и растяжек | Муниципальное учреждение «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области, управление образования | Апрель 2017 года | Сентябрь 2018 года | Повышение уровня комфорта проживания жителей | Наличие изготовленных баннеров и растяжек  | » |

Приложение № 2

к постановлению администрации
городского округа ЗАТО Светлый

от 06.04.2018 № 74

«Приложение № 3

к муниципальной программе

«Благоустройство территории

городского округа ЗАТО Светлый»

на 2016 – 2018 годы

**ПЛАН-ГРАФИК**

**реализации муниципальной программы «Благоустройство территории**

**городского округа ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ответственный исполнитель и ответственный сотрудник | Ожидаемый результат реализации мероприятия | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события) | Объем финансового обеспечения (тыс.рублей) | Объем финансового обеспечения (тыс.рублей) |
| 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основное мероприятие 1. Организация уличного освещения территории городского округа | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Создание безопасных и комфортных условий для жителей в темное время суток, наличие бесперебойного уличного освещения | Ежегодно (январь) | Ежегодно (декабрь) | 3 450,0 | 1 150,0 | 1 150,0 | 1 150,0 |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Основное мероприятие 2. Выполнение работ по озеленению территории городского округа (посадка и содержание цветников, газонов, посадка и уход за деревьями, валка сухостойных и аварийных деревьев, вырезка сухих ветвей)  | Муниципальное учреждение «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» | Увеличение площади зеленых насаждений, улучшение экологической обстановки территории городского округа  | Ежегодно (апрель) | Ежегодно (октябрь) | 3 308,5 | 1 148,6 | 1 129,1 | 1 030,8 |
| 3 | Основное мероприятие 3. Организация прочих мероприятий по благоустройству городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Организация санитарной очистки улично-дорожной сети, автостоянок, тротуаров, площадей, парков, скверов от мусора и снега, приготовление и распределение пескосоляной смеси; оказание услуг по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений | Муниципальное учреждение «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» | Улучшение санитарного состояния городского округа, обеспечение непрерывного движения пешеходов и транспорта по основным направлениям, комфортное и безопасное проживание жителей | Ежегодно (январь) | Ежегодно (декабрь) | 7 704,8 | 3 087,1 | 1 967,7 | 2 650,0 |
| 3.2. | Организация купального сезона на территории водоема городского округа  | Муниципальное учреждение «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» | Развитие культурного отдыха населения, обеспечение безопасного отдыха населения на территории водоема | Ежегодно (май) | Ежегодно (август) | 584,5 | 240,3 | 172,1 | 172,1 |

3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.3. | Организация содержания объектов благоустройства, ремонта оборудования мест массового отдыха населения, малых архитектурных форм | Муниципальное учреждение «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» | Развитие культурного отдыха населения | Ежегодно (апрель) | Ежегодно (июнь) | 2 286,4 | 736,2 | 783,8 | 766,4 |
| 3.4. | Организация установки детских игровых комплексов, малых архитектурных форм | Муниципальное учреждение «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» | Развитие культурного отдыха населения | Июнь 2017г. | Октябрь 2017г. | 186,5 | - | 186,5 | - |
| 3.5. | Организация дератизации лесопарковой зоны | Муниципальное учреждение «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» | Безопасное проживание жителей городского округа, улучшение эпидемиологического состояния территории | Ежегодно (апрель) | Ежегодно (октябрь) | 64,2 | 17,2 | 20,0 | 27 |
| 3.6. | Организация участия в областных ежегодных конкурсах | Муниципальное учреждение «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» | Повышение уровня комфорта проживания жителей | Ежегодно(июль),(ноябрь) | Ежегодно (август),(декабрь) | 45,6 | 15,2 | 15,2 | 15,2 |

4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3.7. | Организация автомобильных стоянок и парковок (парковочных мест) | Администрация городского округа ЗАТО Светлый  | Создание безопасных и комфортных условий для жителей | Июнь 2018г. | Октябрь 2018г. | 2 000,0 | - | 1 000,0 | 1 000,0 |
| 3.8. | Организация отлова и содержания безнадзорных животных  | Муниципальное учреждение «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» | Снижение численности бродячих животных | Ежегодно (январь) | Ежегодно (декабрь) | 37,2 | - | 35,0 | 2,2 |
| 3.9. | Изготовление баннеров и растяжек | Муниципальное учреждение «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» | Повышение уровня комфорта проживания жителей | Апрель 2017г. | Сентябрь 2018г. | 10,0 | - | 10,0 | - |
| Итого | 19 677,7 | 6 394,6 | 6 469,4 | 6 813,7 | » |

Приложение № 3

к постановлению администрации

городского округа ЗАТО Светлый

от 06.04.2018 № 74

«Приложение № 4

к муниципальной программе
««Благоустройство территории

городского округа ЗАТО Светлый»

на 2016 – 2018 годы

**СВЕДЕНИЯ**

**об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы**

**«Благоустройство территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Ответственный исполнитель | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения (всего), тыс. руб. | В том числе по годам реализации, тыс. руб. |
| 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы  | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 19 677,7 | 6 394,6 | 6 469,4 | 6 813,7 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 19 677,7 | 6 394,6 | 6 469,4 | 6 813,7 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |
| в том числе по исполнителям |
| Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 19 677,7 | 6 394,6 | 6 469,4 | 6 813,7 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 19 677,7 | 6 394,6 | 6 469,4 | 6 813,7 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |

2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основное мероприятие 1.Организация уличного освещения территории городского округа  | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 3 450,0 | 1 150,0 | 1 150,0 | 1 150,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 3 450,0 | 1 150,0 | 1 150,0 | 1 150,0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.Выполнение работ по озеленению территории городского округа(посадка и содержание цветников, газонов, посадка и уход за деревьями, валка сухостойных и аварийных деревьев, вырезка сухих ветвей) | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 3 308,5 | 1 148,6 | 1 129,1 | 1 030,8 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 3 308,5 | 1 148,6 | 1 129,1 | 1 030,8 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. Организация санитарной очистки улично-дорожной сети, автостоянок, тротуаров, площадей, парков, скверов от мусора и снега, приготовление и распределение пескосоляной смеси; оказание услуг по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 7 704,8 | 3 087,1 | 1 967,7 | 2 650,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 7 704,8 | 3 087,1 | 1 967,7 | 2 650,0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2.Организация купального сезона на территории водоема городского округа  | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 584,5 | 240,3 | 172,1 | 172,1 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 584,5 | 240,3 | 172,1 | 172,1 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3.Организация содержания объектов благоустройства, ремонта оборудования мест массового отдыха населения, малых архитектурных форм | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 2 286,4 | 736,2 | 783,8 | 766,4 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 2 286,4 | 736,2 | 783,8 | 766,4 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.4.Организация установки детских игровых комплексов, малых архитектурных форм | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 186,5 | - | 186,5 | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 186,5 | - | 186,5 | - |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |

3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основное мероприятие 3.5.Организация дератизации лесопарковой зоны | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 64,2 | 17,2 | 20,0 | 27 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 64,2 | 17,2 | 20,0 | 27 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.6.Организация участия в областных ежегодных конкурсах | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 45,6 | 15,2 | 15,2 | 15,2 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 45,6 | 15,2 | 15,2 | 15,2 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.7.Организация автомобильных стоянок и парковок (парковочных мест) | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 2 000,0 | - | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 2 000,0 | - | 1 000,0 | 1 000,0 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.8.Организация отлова и содержания безнадзорных животных | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 37,2 | - | 35,0 | 2,2 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 37,2 | - | 35,0 | 2,2 |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.9.Изготовление баннеров и растяжек | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 10,0 | - | 10,0 | - |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 10,0 | - | 10,0 | - |
| Внебюджетные средства |  |  |  |  | » |