**О проведении мероприятий**

**в предпаводковый период**

Руководствуясь Уставом муниципального образования Городской округ ЗАТО Светлый Саратовской области, в целях безаварийного пропуска паводковых вод, своевременного проведения противопаводковых мероприятий по защите населения от воздействия паводковых вод:

1. Создать противопаводковую комиссию в городском округе ЗАТО Светлый согласно приложению № 1.

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод в городском округе ЗАТО Светлый на 2019 год согласно   
приложению № 2.

3. Возложить на руководителей муниципальных учреждений   
и предприятий персональную ответственность за осуществление противопаводковых мероприятий на закрепленной территории.

4. Отделу организационного обеспечения разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Светлый www.zatosvetly.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение десяти дней со дня его подписания.

**Глава городского округа**

**ЗАТО Светлый подпись В.В. Бачкин**

Копия верна:

начальник отдела организационного

обеспечения управления делами Е.А. Мурадян

11.03.2019

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1  к распоряжению администрации городского округа ЗАТО Светлый  от 06.03.2019 № 38-р |

**СОСТАВ**

**противопаводковой комиссии в городском округе ЗАТО Светлый**

|  |  |
| --- | --- |
| Сысов  Александр Семенович | - начальник отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  и мобилизационной работы администрации городского округа ЗАТО Светлый, председатель комиссии |
| Ильин  Александр Михайлович | - исполнительный директор муниципального унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство» городского округа ЗАТО Светлый |
| Клишин  Алексей Александрович | - главный специалист отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работы администрации городского округа ЗАТО Светлый |
| Передреев  Виталий Федорович | - главный врач государственного учреждения здравоохранения Саратовской области «Медико-санитарная часть городского округа ЗАТО Светлый» (по согласованию) |
| Сафонов  Валерий Николаевич | - заведующий сектором строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа ЗАТО Светлый |
| Спиридонова  Любовь Константиновна | - директор муниципального учреждения «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к распоряжению администрации городского округа ЗАТО Светлый  от 06.03.2019 № 38-р |

# ПЛАН

**мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод  
в городском округе ЗАТО Светлый на 2019 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственные  за исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Формирование противопаводковой комиссии, аварийно-спасательных бригад. Распределение обязанностей и разработка плана противо-паводковых мероприятий | 07.03.2019 | Председатель противопаводковой комиссии |
| 2 | Осмотр гидротехнических сооруже-ний и мостов | 11.03.2019 – 15.03. 2019 | Члены противопаводковой комиссии |
| 3 | Осмотр, укрепление опор линий электропередач, телефонных и телеграфных сетей | Постоянно | Исполнительный директор МУП «ЖКХ», руководители муниципальных учреждений |
| 4 | Организация работ по защите водозаборных сооружений от затопления, очистке от снега и льда водоотводных траншей, канав, обочин дорог | Постоянно | исполнительный директор МУП «ЖКХ», директор МУ «Управление муниципальным хозяйством» администрации городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» |
| 5 | Подготовка транспортных средств, инженерной техники к работам по предотвращению паводка | 20.03.2019 | Исполнительный директор МУП «ЖКХ», директор МУ «Управление муниципальным хозяйством» администрации городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» |
| 6 | Организация круглосуточного дежурства паводковой комиссии, аварийно-спасательных бригад и контроля состояния гидротехнических сооружений | По распоряжению администрации городского округа | Председатель противопаводковой комиссии |
| 7 | Оповещение населения городского округа ЗАТО Светлый о запрещении подледного лова и перехода по льду | До 15.03 2019 | Члены противопаводковой комиссии |

2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8 | Организация сброса воды из пруда и охрана выпускных шлюзов от несанкционированных действий | До 15.03.2019 | Исполнительный директор МУП «ЖКХ», МО МВД России по ЗАТО  п. Светлый  (по согласованию) |
| 9 | Обеспечение сохранности складов, подвалов, производственных помещений от затопления | Постоянно | Руководители муниципальных учреждений |
| 10 | Выделение техники, личного состава, материалов для выполнения противопаводковых мероприятий и ликвидации последствий | По распоряжению администрации городского округа | Руководители муниципальных организаций,  МУП «ЖКХ» |
| 11 | Согласование мероприятий, проводимых в городском округе, с противопаводковой комиссией Татищевского района и отделом по делам ГО и ЧС администрации Татищевского муниципального района | Постоянно | Главный специалист отдела по делам ГО, ЧС  и мобилизационной работы администрации городского округа |