**Годовой отчет**

о реализации муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый»

на 2018 – 2024 годы

по состоянию на 01 января 2023 года

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 30 марта 2021 года № 76 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» годовой отчет о реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018 – 2024 годысоставлен по формам согласно приложениям 6,7,8,9 вышеназванного постановления.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 6  к Порядку принятия решений  о разработке муниципальных программ,  их формирования и реализации, проведения оценки  эффективности реализации муниципальных  программ городского округа ЗАТО Светлый |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый»

на 2018 – 2024 годы

(наименование муниципальной программы)

за период январь – декабрь 2022 года

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года  (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному<\*> | | установленные  на 2022 год | фактически достигнутые за отчетный период  2022 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | | | | | | | |
| 1 | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия | Кв.м | | 709,0 | 1677,62 | 1691,3 | Выполнено, увлечение составило на 13,7 |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий городского округа ЗАТО Светлый | Ед. | | 1 | 2 | 2 | Отклонений нет |
| 3 | Количество благоустроенных общественных территорий городского округа ЗАТО Светлый | Ед. | | 1 | 1 | 1 | Отклонений нет |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 7  к Порядку принятия решений  о разработке муниципальных программ,  их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных  программ городского округа ЗАТО Светлый |

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограмм)

«Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018-2024 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий  подпрограмм, показателей | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результат, показатели | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия<\*> |
| начала реализации | окончания  реализации | начала реализации | окончания  реализации | запланиро-ванные значения | достигнутые  значения |
| Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018-2024 годы | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов городского округа ЗАТО Светлый» | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1.6. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов городского округа ЗАТО Светлый (ремонт дворовых проездов  ул. Коваленко д. 5а,) | Муниципальное учреждение «Управление муниципальным хозяйством городского округа ЗАТО Светлый» | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый | Отремонтиро  вано  1085 кв.м  Выполнено в полном объеме | нет |
|  | Основное мероприятие1.7. Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов городского округа ЗАТО Светлый (ремонт дворовых проездов ул. Кузнецова 8) | МУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа  ЗАТО Светлый | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый | Установлено  8 скамеек и  4 урны.  Выполнено в полном объеме | нет |
| Основное мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий городского округа ЗАТО Светлый» | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 2.9. Благоустройство общественных территорий городского округа ЗАТО Светлый (Парк  по ул. Гагарина) | Муниципальное учреждение «Управление муниципальным хозяйством городского округа ЗАТО Светлый» | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый | Обустройство дорожно-тропиночной сети, создание энергоэффективного городского освещения, озеленение, установка специализированного оборудования.  Выполнено в полном объеме | нет |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 8  к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области»

на 2018 – 2024 годы,

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2022 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующи й год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения | |
| ([гр. 6](#Par13) (кассовое исполнение) / [гр. 4](#Par11)) | ([гр. 6](#Par13) (кассовое исполнение) / [гр. 5](#Par12)) [<\*\*>](#Par819) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018 – 2022 годы | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 12 552,0 | 13168,3 | 13037,8 | 103,87 | 99,01 |
| местный бюджет | 1 552,0 | 2168,3 | 2037,8 | 131,30 | 93,98 |
| областной бюджет | 220,1 | 220,1 | 220,1 | 100,00 | 100,00 |
| федеральный бюджет | 10 779,9 | 10 779,9 | 10 779,9 | 100,00 | 100,00 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.5 Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома городского округа ЗАТО Светлый (ул. Коваленко  д. 5а | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 2 769,5 | 3263,7 | 3243,3 | 117,11 | 99,37 |
| местный бюджет | 156,0 | 786,3 | 765,9 | 491,96 | 97,41 |
| областной бюджет | 52,3 | 49,4 | 49,4 | 94,46 | 100,00 |
| федеральный бюджет | 2 561,2 | 2428,0 | 2428,0 | 94,80 | 100,00 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.6 Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома городского округа ЗАТО Светлый  (ул. Кузнецова  д. 8) | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 100,00 | 100,00 |
| местный бюджет | 82,8 | 82,8 | 82,8 | 100,00 | 100,00 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х |
| Мероприятие 2.7 Благоустройство общественной территории  (Детский парк по ул. Гагарина) | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 9 699,7 | 9821,8 | 9711,7 | 100,12 | 98,88 |
| местный бюджет | 1 313,2 | 1299,2 | 1189,1 | 90,55 | 91,53 |
| областной бюджет | 167,8 | 170,7 | 170,7 | 101,73 | 100,00 |
| федеральный бюджет | 8 218,7 | 8351,9 | 8351,9 | 101,62 | 100,00 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | х | х |

Приложение № 9

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области»

на 2018 – 2024 годы

за 2022 год

Оценка осуществляется на основании результатов мониторинга и оценки степени достижения целевых значений муниципальной программы. Оценка представляет собой расчет совокупности баллов показателей результативности, полноты использования средств по муниципальной программе.

Расчет:

1. Оценка достижения планового значения каждого показателя результативности Программы определяется по формуле:

О=



где:

О – оценка достижения планового значения показателя результативности;

Ф – фактически достигнутое значение показателя результативности;

П – плановое значение показателя результативности в соответствии с Программой.

Целевые показатели:

|  |  |
| --- | --- |
| О1=1/1=1  О2=1/1=1  О3=1/1=1 |  |

4. Уровень достигнутых значений показателей результативности по Программе в целом определяется по формуле:

Уо=



где:

Уо – уровень достигнутых значений показателей результативности по Программе (подпрограмме) в целом;

О1, О2 , О3 … – значения оценки достижения плановых значений каждого из показателя результативности;

К – количество показателей результативности.

Уо=(1+1+1+1+1+1)/6=1

3. Коэффициент финансового обеспечения Программы отражает отклонение фактического объема финансирования от его планового значения и определяется по формуле:

Иб=

где:

Иб – коэффициент финансового обеспечения Программы;

ОФ – объем финансирования Программы (кассовое исполнение);

ПОФ – планируемый объем финансирования Программы.

Иб= 13037,8 / 12552,0 = 1

Оценка эффективности реализации Программы определяется по формуле:

Эп =



где:

Эп – оценка эффективности реализации Программы;

Уо – уровень достигнутых значений показателей результативности по Программе (подпрограмме) в целом;

Иб – коэффициент финансового обеспечения Программы (подпрограммы).

ЭП = 1/1= 1 балл

Вывод: Значение Е составляет 1,0 балл, т.е. эффективность реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» на  
2018 – 2024 годы в 2022 году признана высокой (эффективное исполнение муниципальной программы).

Начальник отдела строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

администрации городского округа

ЗАТО Светлый С.В. Стадников