**Годовой отчет**

о реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры

городского округа ЗАТО Светлый

Саратовской области» на 2019 – 2028 годы

по состоянию на 01 января 2023 года

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 30 марта 2021 года № 76 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» годовой отчет о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2016 – 2028 годы составлен по формам согласно приложениям №№ 6-9 вышеуказанного постановления.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 6 |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области»

на 2019 – 2028 годы

(наименование муниципальной программы)

за период январь – декабрь 2022 года

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года  (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному<\*>  2020 год | | установленные на 2021год | фактически достигнутые за отчетный период 2021 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | | | | | | | |
| 1 | - | % | | - | - | - | В муниципальной программе на 2022 год не запланированы показатели |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 7 |

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы (подпрограмм)

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019-2028 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий  подпрограмм, показателей | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | | | Фактический срок | | | Результат, показатели | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия<\*> |
| начала реализации | | окончания  реализации | | начала реализации | окончания  реализации | | запланиро-ванные значения | достигнутые  значения |
| Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019-2028 годы | | | | | | | | | | | | |
| 1 | - | - | | - | | - | - | - | - | | - | Основные мероприятия на 2022 год не запланированы |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 8 |

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области»

на 2019 – 2028 годы,

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2022 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения | |
| ([гр. 6](#Par13) (кассовое исполнение) / [гр. 4](#Par11)) | ([гр. 6](#Par13) (кассовое исполнение) / [гр. 5](#Par12)) [<\*\*>](#Par819) |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2019 – 2028 годы | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  | | |  | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 9 |

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области»**

**на 2019 – 2028 годы, за 2021 год**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» на 2019 – 2028 годы в 2022 году не проводилась, в связи с нулевыми значениями.

Начальник отдела строительства и

жилищно-коммунальным хозяйством С.В. Стадников