Годовой отчет

о реализации муниципальной программы

«Развитие инженерной инфраструктуры

городского округа ЗАТО Светлый» на 2019 – 2022 годы

по состоянию на 01 января 2022 года

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 30 марта 2021 года № 76 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2019 – 2022 годы составлен по формам согласно приложениям №№  6-9 вышеуказанного постановления.

|  | - Приложение № 6 |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Развитие инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2019 – 2022 годы

(наименование муниципальной программы)

за период январь – декабрь 2021 года

(отчетный период)

| №п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<*> | установленные на 2021 год | фактически достигнутые за отчетный период 2021 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2019 – 2022 годы |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. «Капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Капитальный ремонт объектов теплоснабжения (участки тепловой сети) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля отремонтированных участков теплоснабжения от общей протяженности (36,01 км.) | % | 0,9 | 0,5 | 3,8 | Увеличение составило 7,6 раза |
| 1.2 Капитальный ремонт объектов теплоснабжения (муниципальная котельная) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля отремонтированных (замененных) единиц оборудования | Ед. | 1 | 1 | 1 | нет |
| 1.3 Капитальный ремонт сети водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Доля отремонтированных участков сети водоснабжения от общей протяженности (17,9) | %. | 2,7 | 0 | 0 | Показатель не запланирован в 2021 году |
| 1.5 Капитальный ремонт объектов электрохозяйства (силовая кабельная сеть) |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Доля отремонтированных (замененных) участков объектов электрохозяйства (от общей протяженности 46 км.) | % | 2,8 | 0,5 | 1,0 | Увеличение в 2 раза |
| Основное мероприятие 2. «Реконструкция объектов инженерной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 Реконструкция водозабора городского округа ЗАТО Светлый |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Корректировка проекта реконструкции водозабора | Кол-во проектов | 1 | 0 | 0 | Показатель не запланирован в 2021 году |
|  | Доля населения городского округа ЗАТО Светлый, обеспеченного качественной питьевой водой | % |  | 100 | 0 | Не выполнен |
| 2.1.3.1 Расчет потребности тепла и топлива |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2.1.3.1 Техническое обслуживание котельной | Кол-во проектов | 1 | 0 | 0 | Показатель не запланирован в 2021 году |
| 2.1.4 Разработка проектной документации «Реконструкция станции обеззараживания воды в системе водоснабжения ЗАТО Светлый Саратовской области» |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Степень готовности проектной документации | % |  | 100 | 100 | Отклоненией нет |
| Основное мероприятие 2.2 «Строительство объектов инженерной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 Разработка проектной документации «Строительство производственной напорной канализации для станции обеззараживания воды в системе водоснабжения ЗАТО Светлый Саратовской области», инженерные изыскания |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Степень готовности проектной документации | Процент |  | 100 | 100 | Отклоненией нет |
| 2.2.2 Строительство напорной канализации для станции обеззараживания воды в системе водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Протяженность объекта, подлежащая вводу в эксплуатацию | км |  | 2,5 | 0,257 | Показатель не выполнен, в связи с технической ошибкой запятую не правильно поставили. Показатель должен быть 0,25 |
| Основное мероприятие 3. «Иные программные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 Приобретение вспомогательного оборудования |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 3.3 Количество приобретенных единиц товаров | Кол-во | 2 | 1 | 0 | Не выполнен |

|  | - Приложение № 7 |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограмм)

«Развитие инженерной инфраструктуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019-2022 годы

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результат, показатели |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия<*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| Программа «Развитие инженерной инфраструктуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 «Капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1.1 Капитальный ремонт объектов теплоснабжения (участки тепловой сети) | МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый», МУ «Управление муниципальным хозяйством» | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 | Обеспечение населения комфортными условиями для проживания. Создание условий для приведения инженерной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими условия проживания, создание условий для обеспечения населения коммунальными услугами надлежащего качества, продление срока эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, улучшение условий труда работников сферы жилищно-коммунального хозяйства | Выполнен в полном объеме | нет |
| 2 | Мероприятие 1.2 Капитальный ремонт объектов теплоснабжения (муниципальная котельная) | МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый», МУ «Управление муниципальным хозяйством» | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 |  | Выполнено в полном объеме | нет |
| 3 | Мероприятие 1.5 Капитальный ремонт объектов электрохозяйства (силовая кабельная сеть) | МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый», МУ «Управление муниципальным хозяйством» | 2019 | 2022 | 2019 | 2022 |  | Выполнен в полном объеме | нет |
| Основное мероприятие 2.1 «Реконструкция объектов инженерной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие 2.1.1 Реконструкция водозабора городского округа ЗАТО Светлый | МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый», МУ «Управление муниципальным хозяйством» | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |  | Выполнен в полном объеме | нет |
| 5 | Мероприятие 2.1.4 Разработка проектной документации «Реконструкция станции обеззараживания воды в системе водоснабжения ЗАТО Светлый Саратовской области» | МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый» | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |  | Выполнен в полном объеме | нет |
| 6 | Мероприятие 2.1.5 Реконструкция станции обеззараживания воды в системе водоснабжения ЗАТО Светлый Саратовской области | МУП «Рынок» | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 |  | Выполнен в полном объеме | нет |
| Основное мероприятие 2.2 «Строительство объектов инженерной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мероприятие 2.2.1 Разработка проектной документации «Строительство напорной канализации для станции обеззараживания воды в системе водоснабжения ЗАТО Светлый Саратовской области», инженерные изыскания | МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый» | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |  | Выполнен в полном объеме | нет |
| 8 | Мероприятие 2.2.2 Строительство напорной канализации для станции обеззараживания воды в системе водоснабжения | МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый» | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |  | Выполнен в полном объеме |  |
| Основное мероприятие 3 «Иные программные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Мероприятие 3.3 Приобретение вспомогательного оборудования | МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый», МУ «Управление муниципальным хозяйством» | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |  | Не выполнен | нет |
| 10 | Мероприятие 3.4 Технические и иные виды обследования объектов инженерной инфраструктуры | МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый», МУ «Управление муниципальным хозяйством» | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |  | Выполнен | нет |

|  | Приложение № 8 |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Развитие инженерной инфраструктуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2022 годы,

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2021 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

|  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе |  | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) <**> |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2019 – 2022 годы | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 125 617,4 |  | 125 617,4 | 112 537,6 | 89,59 | 89,59 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 16 761,6 |  | 16 761,6 | 14 102,6 | 84,14 | 84,14 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 67 837,2 |  | 67 837,2 | 66 761,5 | 98,41 | 98,41 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 41 018,6 |  | 41 018,6 | 31 673,5 | 77,22 | 77,22 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в пом числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Исполнитель 1 МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый « | всего | 62 110,8 |  | 62 110,8 | 49 031,1 | 78,94 | 78,94 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 16 761,6 |  | 16 761,6 | 14 102,6 | 84,14 | 84,14 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 4 330,6 |  | 4 330,6 | 3 255,0 | 75,16 | 75,16 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 41 018,6 |  | 41 018,6 | 31 673,5 | 77,22 | 77,22 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Исполнитель 2 МУП «Рынок» | всего | 63 506,6 |  | 63 506,6 | 63 506,5 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 63 506,6 |  | 63 506,6 | 63 506,5 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в том числе по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Капитальный ремонт объектов теплоснабжения (участки тепловой сети) | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 9 390,2 |  | 9 390,2 | 8 919,6 | 94,99 | 94,99 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 9 390,2 |  | 9 390,2 | 8 919,6 | 94,99 | 94,99 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 Капитальный ремонт объектов теплоснабжения (муниципальная котельная) | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 4 908,9 |  | 4 908,9 | 4 298,9 | 87,57 | 87,57 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 4 908,9 |  | 4 908,9 | 4 298,9 | 87,57 | 87,57 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Основное мероприятие 1.5 Капитальный ремонт объектов электрохозяйства (силовая кабельная сеть) | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 1 563,7 |  | 1 563,7 | 537,7 | 34,39 | 34,39 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1 563,7 |  | 1 563,7 | 537,7 | 34,39 | 34,39 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 Реконструкция водозабора городского округа ЗАТО Светлый | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 41 925,7 |  | 41 925,7 | 31 741,0 | 75,71 | 75,71 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 69,9 |  | 69,9 | 67,5 | 96,57 | 96,57 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 837,2 |  | 837,2 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 41 018,6 |  | 41 018,6 | 31 673,5 | 77,22 | 77,22 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.4 Разработка проектной документации и прохождение экспертизы по объекту «Реконструкция станции обеззараживания воды в системе водоснабжения ЗАТО Светлый Саратовской области» | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 1 113,1 |  | 1 113,1 | 1 113,1 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 1 113,1 |  | 1 113,1 | 1 113,1 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1.5 Реконструкция станции обеззараживания воды в системе водоснабжения ЗАТО Светлый Саратовской области | МУП «Рынок» | всего | 63 506,6 |  | 63 506,6 | 63 506,5 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 63 506,6 |  | 63 506,6 | 63 506,5 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Основное мероприятие 2.2.1 Разработка проектной документации «Строительство производственной напорной канализации для станции обеззараживания воды в системе водоснабжения ЗАТО Светлый Саратовской области», инженерные изыскания | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 989,8 |  | 989,8 | 989,8 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 989,8 |  | 989,8 | 989,8 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Основное мероприятие 2.2.2 Строительство напорной канализации для станции обеззараживания воды в системе водоснабжения | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 1 390,5 |  | 1 390,5 | 1 152,1 | 82,86 | 82,86 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 1 390,5 |  | 1 390,5 | 1 152,1 | 82,86 | 82,86 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Основное мероприятие 3.4 Технические и иные виды обследования объектов инженерной инфраструктуры | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 828,9 |  | 828,9 | 278,9 | 33,65 | 33,65 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 828,9 |  | 828,9 | 278,9 | 33,65 | 33,65 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |

Приложение № 9

Оценка эффективности реализации

муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2019 – 2022 годы

за 2021 год

Оценка эффективности муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2019 – 2022 годы  за 2021 год представляет собой алгоритм расчета показателей результативности выполнения основных мероприятий.

Оценка осуществляется на основании результатов мониторинга 
и оценки степени достижения целевых значений муниципальной программы.

1. Оценка достижения планового значения каждого показателя результативности:

Целевые показатели:

О1=3,8/0,5=7,6;    О2= 1/1=1;             О3= 1/0,5=2;               О4=0/100=0,

О5= 100/100=1;    О6= 100/100=1,     О7= 0,257/2,5=0,1,     О8=0/1=0.

Основные мероприятия:

О9= 1;  О10= 1; О11=1; О12= 1; О13= 1; О14= 1; О15= 1; О16= 1; О17=0;

О18= 1.

2. Уровень достигнутых значений показателей результативности 
по Программе

Уо = 7,6+1+2+1+1+0,1+1+1+1+1+1+1+1+1+1/18 =21,7/18=1,2

3. Коэффициент финансового обеспечения Программы:

Иб = 112 537,6/125 617,4=0,9

4.Оценка эффективности реализации Программы: определяется по формуле:

Эп = УоИб,

ЭП = 1,2/0,9=1,3 балла

Вывод: Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2019 – 2022 годы в 2021 году составляет 1,3 балла и  признана высокой.

Первый заместитель главы администрации

городского округа ЗАТО Светлый                                                      Е.Н. Эсаулова