Годовой отчет

о реализации муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый»

на 2018 – 2024 годы

по состоянию на 01 января 2022 года

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 30 марта 2021 года № 76 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» годовой отчет о реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018 – 2024 годы составлен по формам согласно приложениям №№  6-9 вышеуказанного постановления.

|  | - Приложение № 6 |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018 – 2024 годы (наименование муниципальной программы)

за период январь – декабрь 2021 года

(отчетный период)

| №п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<*> | установленные на 2021 год | фактически достигнутые за отчетный период 2021 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018 – 2024 годы |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома городского округа ЗАТО Светлый (ремонт дворового проезда ул. Кузнецова д. 7) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.4 Площадь отремонтированного асфальтового покрытия | Кв.м | 1 142 | 709 | 709 | Отклонений нет |
| Благоустройство общественной территорий (Скейт-парк) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2.7 Количество благоустроенных общественных территорий городского округа ЗАТО Светлый | Ед. | 2 | 1 | 1 | Отклонений нет |

|  | - Приложение № 7 |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограмм)

«Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018 – 2024 годы (наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результат, показатели |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия<*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| Программа «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018 – 2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов городского округа ЗАТО Светлый» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.4. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов городского округа ЗАТО Светлый (по результатам общественных обсуждений) | МУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый | 2018 | 2024 | 2021 | 2024 | Количество благоустроенных дворовых территорий городского округа ЗАТО Светлый | Выполнен ремонт дворового проезда по ул. Кузнецова д. 7 в объеме 709 кв.м. на сумму 1006,7 тыс. рублей. Выполнен в полном объеме | нет |
| Основное мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий городского округа ЗАТО Светлый» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2.6.Благоустройство общественной территории (Скейт-парк) | МУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Количество благоустроенных общественных территорий городского округа ЗАТО Светлый | Благоустроена территория парка вдоль улицы Гагарина (скейт-площадка, пешеходные дорожки, энергоэффективное городское освещение, парковая мебель на сумму 4 892,9 тыс. рублей. Выполнен в полном объеме | нет |

|  | Приложение № 8 |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый»

(наименование муниципальной программы)

на 2018 – 2024 годы,

произведенных за 2021 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

|  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе |  | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) <**> |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018 – 2024 годы | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 6 342,1 |  | 6 342,1 | 5 899,6 | 93,02 | 93,02 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 5 310,9 |  | 5 310,9 | 4 868,4 | 91,67 | 91,67 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 20,6 |  | 20,6 | 20,6 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 1 010,6 |  | 1 010,6 | 1 010,6 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в пом числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Исполнитель 1 МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый « | всего | 6 342,1 |  | 6 342,1 | 5 899,6 | 93,02 | 93,02 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 5 310,9 |  | 5 310,9 | 4 868,4 | 91,67 | 91,67 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 20,6 |  | 20,6 | 20,6 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 1 010,6 |  | 1 010,6 | 1 010,6 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | в том числе по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.4 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов городского округа ЗАТО Светлый (по результатам общественных обсуждений) | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 1 170,1 |  | 1 170,1 | 1 006,7 | 86,04 | 86,04 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1 170,1 |  | 1 170,1 | 1 006,7 | 86,04 | 86,04 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Мероприятие 2.6 Благоустройство общественных территорий городского округа ЗАТО Светлый (Скейт-парк) | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 5 172,0 |  | 5 172,0 | 4 892,9 | 94,60 | 94,60 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 4 140,8 |  | 4 140,8 | 3 861,7 | 93,26 | 93,26 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 20,6 |  | 20,6 | 20,6 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 1 010,6 |  | 1 010,6 | 1 010,6 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |

Приложение № 9

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018 – 2024 годы

за 2021 год

Оценка эффективности муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018 – 2024 годы за 2021 год представляет собой алгоритм расчета показателей результативности выполнения основных мероприятий.

Оценка осуществляется на основании результатов мониторинга 
и оценки степени достижения целевых значений муниципальной программы.

1. Оценка достижения планового значения каждого показателя результативности:

Целевые показатели:

О1=709/709=1;

О2= 1/1=1.

Основные мероприятия:

О3= 1;

О4= 1.

2. Уровень достигнутых значений показателей результативности 
по Программе

Уо = 1+1+1+1/4=1

3. Коэффициент финансового обеспечения Программы:

Иб = 5899,6/6342,1=0,9

4.Оценка эффективности реализации Программы: определяется по формуле:

Эп = УоИб,

ЭП = 1,0/0,9=1,1 балла

Вывод: Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018 – 2024 годы, в 2021 году составляет 1,1 балла и  признана высокой.

Первый заместитель главы администрации

городского округа ЗАТО Светлый                                                      Е.Н. Эсаулова