Годовой отчет

о реализации программы

«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый на 2019-2023 годы и период до 2029 года»

по состоянию на 01 января 2022 года

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 30 марта 2021 года № 76 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» годовой отчет о реализации программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый на 2019-2023 годы и период до 2029 года» составлен по формам согласно приложениям №№  6-9 вышеуказанного постановления.

|  | - Приложение № 6 |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый на 2019-2023 годы и период до 2029 года»

(наименование муниципальной программы)

за период январь – декабрь 2021 года

(отчетный период)

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<*> 2020 год | установленные на 2021 год | фактически достигнутые за отчетный период 2021 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Население |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Численность населения | тыс. чел. | 12,913 | 12,768 | 12,943 | Официальная статистическая информация за 2021 год |
| 2 | Продолжительность жизни населения | лет | 70,4 | 69,0 | 71,8 | Официальная статистическая информация за 2021 год |
| 3 | Коэффициент рождаемости | человек на 1000 населения | 7,7 | 11,9 | 7,9 | Официальная статистическая информация за 2021 год |
| 4 | Коэффициент смертности | человек на 1000 населения | 7,0 | 3,9 | 7,7 | Официальная статистическая информация за 2021 год |
|  | Экономическое развитие |  |  |  |  |  |
| 5 | Среднесписочная численность работающих в экономике | чел. | 4 228 | 4 212 | 4 203 | Официальная статистическая информация за 2021 год |
| 6 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата | руб. | 25 070,8 | 22 032,0 | 27 446,3 | Официальная статистическая информация за 2021 год |
| 7 | Среднемесячные денежные доходы на душу населения | руб. | 14 868,0 | 14 406,0 | 18 775,0 | Официальная статистическая информация за 2021 год |
|  | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |
| 8 | электрическая энергия | кВт/ч на 1 человека населения | 497,85 | 399,12 | 539,04 | Исходя из фактической потребности |
| 9 | тепловая энергия | Гкал на 1кв.метр общей площади | 0,22 | 0,150 | 0,161 | Исходя из фактической потребности |
| 10 | горячая вода | куб. метров на 1 проживаю-щего | 22,18 | 16,34 | 22,02 | Исходя из фактической потребности |
| 11 | холодная вода | куб.метров на 1 проживаю-щего | 29,23 | 17,65 | 29,72 | Исходя из фактической потребности |
| 12 | природный газ | куб. метров на 1 проживаю-щего | 62,10 | 61,13 | 62,05 | Исходя из фактической потребности |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями: |  |  |  |  |  |  |
| 113 | электрическая энергия | кВт/ч на 1 человека населения | 44,2 | 46,82 | 44 | Исходя из фактической потребности |
| 114 | тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,15 | 0,19 | 0,17 | Исходя из фактической потребности |
| 115 | горячая вода | куб. метров на 1 человека | 0,344 | 0,029 | 0,351 | Исходя из фактической потребности |
| 116 | холодная вода | куб. метров на 1 человека | 0,98 | 0,69 | 1,08 | Исходя из фактической потребности |
| Доступность жилья |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего | кв. метров | 11,7 | 13,1 | 11,8 | Официальная статистическая информация за 2021 год |
| 18 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | процентов | 13,0 | 15,6 | 24 | Официальная статистическая информация за 2021 год |

|  | - Приложение № 7 |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограмм)

«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый на 2019-2023 годы и период до 2029 года» (наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результат, показатели |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия<*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый на 2019-2023 годы и период до 2029» года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов городского округа ЗАТО Светлый» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.4. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов городского округа ЗАТО Светлый (по результатам общественных обсуждений) | МУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый | 2018 | 2024 | 2021 | 2024 | Количество благоустроен-ных дворовых территорий городского округа ЗАТО Светлый | Выполнен ремонт дворового проезда по ул. Кузнецова д. 7 в объеме 709 кв.м. на сумму 1006,7 тыс. рублей. Выполнен в полном объеме | нет |
| Основное мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий городского округа ЗАТО Светлый» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 2.6.Благоустройство общественной территории (Скейт-парк) | МУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Количество благоустроенных общественных территорий городского округа ЗАТО Светлый | Благоустроена территория парка вдоль улицы Гагарина (скейт-площадка, пешеходные дорожки, энергоэффективное городское освещение, парковая мебель на сумму 4 892,9 тыс. рублей. Выполнен в полном объеме | нет |

|  | Приложение № 8 |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый на 2019-2023 годы и период до 2029 года» произведенных за 2021 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения |  | Предусмотрено в муниципальной программе |  | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) |  | Процент исполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) <**> |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый на 2019-2029 годы» | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего |  | 283 700,0 |  | 125 617,4 | 112 537,6 |  | 39,67 | 89,59 |  |
|  |  | местный бюджет |  | 95 200,0 |  | 16 761,6 | 14 102,6 |  | 14,81 | 84,14 |  |
|  |  | областной бюджет |  | 62 000,0 |  | 67 837,2 | 67 395,0 |  | 108,70 | 99,35 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 116 000,0 |  | 41 018,6 | 31 040,0 |  | 26,76 | 75,67 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 10 500,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  | в том числе по отраслям: электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 35 000,0 |  |  | 1 563,7 | 537,7 |  | 1,54 | 34,39 |  |
|  |  | местный бюджет | 10 000,0 |  |  | 1 563,7 | 537,7 |  | 5,38 | 34,39 |  |
|  |  | областной бюджет | 5 000,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 10 000,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 10 000,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 1 Капитальный ремонт объектов эл. хозяйства | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Местный бюджет | 5 000,0 |  |  | 1 563,7 | 537,7 |  | 10,75 | 34,39 |  |
|  | теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 100 000,0 |  |  | 14 299,1 | 13 218,5 |  | 13,22 | 92,44 |  |
|  |  | местный бюджет | 33 000,0 |  |  | 14 299,1 | 13 218,5 |  | 40,06 | 92,44 |  |
|  |  | областной бюджет | 17 000,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 50 000,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 2 Капитальный ремонт котельной | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | местный бюджет | 15 000,0 |  |  | 4 908,9 | 4 298,9 |  | 28,66 | 87,57 |  |
| Мероприятие 3 Капитальный ремонт котельной(участки тепловой сети) | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | местный бюджет | 10 000,0 |  |  | 9 390,2 | 8 919,6 |  | 89,20 | 94,99 |  |
|  | водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 42 000,0 |  | 109 754,6 |  |  | 98 781,4 | 235,19 |  | 90,00 |
|  |  | местный бюджет | 15 500,0 |  | 898,8 |  |  | 346,4 | 2,23 |  | 38,54 |
|  |  | областной бюджет | 10 000,0 |  | 67 837,2 |  |  | 67 395,0 | 673,95 |  | 99,35 |
|  |  | федеральный бюджет | 16 000,0 |  | 41 018,6 |  |  | 31 040,0 | 194,00 |  | 75,67 |
|  |  | внебюджетные источники | 500,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,00 |  | 0,00 |
| Мероприятие 4 Реконструкция существующего водозабора арт.скважин | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 15 907,1 |  | 41 925,7 |  |  | 31 741,0 | 199,54 |  | 75,71 |
|  |  | местный бюджет | 69,9 |  | 69,9 |  |  | 67,5 | 96,57 |  | 96,57 |
|  |  | областной бюджет | 837,2 |  | 837,2 |  |  | 633,5 | 75,67 |  | 75,67 |
|  |  | федеральный бюджет | 15 000,0 |  | 41 018,6 |  |  | 31 040,0 | 206,93 |  | 75,67 |
| Мероприятие 5 Строительствао (реконструкция) водонапорных башен, резервуаров хранения воды и системы обеззараживания воды | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 10 829,9 |  | 67 828,9 |  |  | 67 040,4 | 619,03 |  | 98,84 |
|  |  | местный бюджет | 828,9 |  | 828,9 |  |  | 278,9 | 33,65 |  | 33,65 |
|  |  | областной бюджет | 10 000,0 |  | 67 000,0 |  |  | 66 761,5 | 667,62 |  | 99,64 |
|  | водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 105 000,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 35 000,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | областной бюджет | 30 000,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 40 000,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| Мероприятие 6 Капитальный ремонт очистных сооружений | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Местный бюджет | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |
| Захоронение (утилизация) твёрдых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 1 700,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | местный бюджет | 1700,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,00 | 0,00 |  |

Примечание:

<*> в случае наличия двух и более исполнителей;

<**> заполняется по строкам «местный бюджет».

Приложение № 9

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый на 2019-2023 годы и период до 2029 года» за 2021 год

Оценка эффективности муниципальной программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый на 2019-2023 годы и период до 2029 года» за 2021 год представляет собой алгоритм расчета показателей результативности выполнения основных мероприятий.

Оценка осуществляется на основании результатов мониторинга и оценки

степени достижения целевых значений муниципальной программы.

Оценка представляет собой расчет совокупности баллов показателей результативности, полноты использования средств по муниципальной программе.

Расчет:

оценка достижения планового значения каждого показателя результативности Программы определяется по формуле:

О=ФП,

где:

О – оценка достижения планового значения показателя результативности;

Ф – фактически достигнутое значение показателя результативности;

П – плановое значение показателя результативности в соответствии с Программой.

Целевые показатели:

О1=12,943/12,768=1,0

О2=71,8/69,0=1,0

О3=7,9/11,9=0,7

О4=7,7/3,9=2

О5=4203/4212=1

О6=27446,3/22032,0=1,2

О7=18775/14406,0=1,3

О8=539,04/399,12=1,4

О9=0,161/0,15=1,1

О10=22,02/16,34=1,3

О11=29,72/17,65=1,7

О12=62,05/61,13=1,0

О13=44/46,82=0,9

О14=0,17/19=0,9

О15=0,351/0,029=12,1

О16=1,08/0,69=1,6

О17=11,8/13,1=0,9

О18=24/15,6=1,5

Формула применяется для программ (подпрограмм) целевые показатели, которых стремятся к снижению.

О=ПФ.

4. Уровень достигнутых значений показателей результативности по Программе в целом определяется по формуле:

Уо=O1+O2+O3+...К,

где:

Уо – уровень достигнутых значений показателей результативности по Программе (подпрограмме) в целом;

О1, О2 , О3  …  – значения оценки достижения плановых значений каждого из показателя результативности;

К – количество показателей результативности.

Уо=(1+1+0,7+2+1+1,2+1,3+1,4+1,1+1,3+1,7+1+0,9+0,9+12,1+1,6+0,9+

1,5)/18=32,6/18=1,8

Коэффициент финансового обеспечения Программы отражает отклонение фактического объема финансирования от его планового значения и определяется по формуле:

Иб=ОФПОФ,

где:

Иб – коэффициент финансового обеспечения Программы;

ОФ – объем финансирования Программы (кассовое исполнение);

ПОФ – планируемый объем финансирования Программы.

Иб= 112 537,6/283 700,0 = 0,4

Оценка эффективности реализации Программы определяется по формуле:

Эп = УоИб,

где:

Эп – оценка эффективности реализации Программы;

Уо – уровень достигнутых значений показателей результативности по Программе (подпрограмме) в целом;

Иб – коэффициент финансового обеспечения Программы (подпрограммы).

ЭП = 1,8 / 0,4= 4,5 балла

Вывод: оценка эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа ЗАТО Светлый» на 2021 – 2023 годы по состоянию на 1 января 2022 года составляет 4,5 балла и признана высокой.

Первый заместитель главы администрации

городского округа ЗАТО Светлый                                                      Е.Н. Эсаулова