ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе ЗАТО Светлый» на 2021 – 2025 годы

по состоянию на 1 января 2022 года

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 30 марта 2021 года № 76 «Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» годовой отчет о реализации муниципальной программы Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе ЗАТО Светлый» на 2021 – 2025 годы составлен по формам согласно приложениям №№ 6-9 вышеуказанного постановления.

Приложение № 6

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе ЗАТО Светлый» на 2021 – 2025 годы (наименование муниципальной программы)

за период январь - декабрь 2021 года

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2020 год | установленные на 2021 год | фактически достигнутые за отчетный период года |  |
| 1. | Снижение фактического потребления воды | тыс.м3 | 12,76 | 12,38 | -22,73 |  |
|  | горячее водоснабжение | тыс.м3 | 3,22 | 3,12 | 1,96 | 2020 год – 267,14; 2021 год – 265,19 |
|  | холодное водоснабжение | тыс.м3 | 9,54 | 9,24 | -24,69 | 2020 год – 601,82; 2021 год – 626,51 |
| 2. | Снижение фактического объема потребляемой тепловой энергии и ее потерь к началу 2025 года | Гкал | 3 974,7 | 3 855,46 | 8 779 | 2020 год – 67 273,0; 2021 год – 58 494,0 |
|  | отопление | Гкал | 3 862,78 | 3 746,87 | 8 609,48 | 2020 год – 48 984,19; 2021 год – 40 374,91 Снижение фактического объема связано с перерасчетом норматива на отопление с 0,03 на 0,026 Гкал/ м2 , А также перерасчетом отопления по мкд |
|  | горячее водоснабжение | Гкал | 111,92 | 108,59 | 169,35 | 2020 год – 9 111,81; 2021 год – 8 942,46 |
| 3. | Снижение фактического объема потребляемой электрической энергии и ее потерь к началу 2025 года | кВТ | 454,47 | 440,84 | 88 117 | 2020 год – 15 833 873; 2021 год – 15 921 990 объем переданной эл/эн и потери |

|  | - Приложение № 7 |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограмм)

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе ЗАТО Светлый» на 2021 – 2025 годы
 (наименование муниципальной программы)

за 2021год

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей |  | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результат, показатели |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия<*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| Программа «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности в городском округе ЗАТО Светлый» на 2021-2025 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Организационная работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 Назначение в муниципальных учреждениях и МУП ответственных лиц за энергосбережение | Администрация, муниципальные учреждения, МУП |  | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Предварительная работа, приводящая к сокращению расходов на оплату ТЭР | В муниципаль ных учреждениях и в МУП назначены ответствен ные лица Мероприятие выполнено в полном объеме | нет |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 Проведение разъяснительной работы по основам энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Администрация |  | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Предварите льная работа, приводящая к сокращению расходов на оплату ТЭР | Мероприя тие выполнено в полном объеме | нет |
| 2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 2.1 Установка, замена и обслуживание приборов учета электроэнергии, тепловой энергии, горячей и холодной воды | Администрация, муниципальные учреждения |  | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Обеспечение контроля и стимулирование к уменьшению потребления | Установлен в здании МУ ДО «ДЮСШ» тепловой узел учета энергии; Заменен 1 счетчик водяного учета и 2 шт. электрического учета в МОУ СОШ № 3; в МДОУ «Детский сад № 5» приобретены счетчики ЦЭ- 2 шт. и заменены элементы питания теплосчетчика;МДОУ «Детский сад № 4» поверка счетчика воды; МУК «Дом культуры» поверка счетчика холодной воды. Мероприятие выполнено в полном объеме | нет |
| 4 | Основное мероприятие 2.2 Замена ламп освещения на светодиодные, энергосберегающие | Администрация, муниципальные учреждения, МУП |  | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Работа, приводящая к сокращению расходов на оплату ТЭР | Приобретено светодиод ных ламп 37 штук МУ ДО «ДЮСШ» и МУ ДО «ДДТ», энергосбере гающих ламп 2 штуке, приобретение светильни ков (софиты) 1 шт. и светильни ков потолочных светодиод ных 55 шт МОУ «СОШ № 3»; МУ УАХиТО закуплено панелей светодиод ных 65 шт., ламп светодиод ных 9 шт. и люминесцентных 25 шт.; МДОУ «Детский сад № 4» приобретение ламп -87 шт. и стартеров – 2 уп., МДОУ «Детский сад № 3» приобретение ламп светодиодных 127 шт. Мероприя тие выполнено в полном объеме | нет |
| 5 | Основное мероприятие 2.3 Утилизация энергосберегающих ламп в установленном порядке | Администрация, муниципальные учреждения, МУП |  | 2021 | 2025 | 2021 | 2025 | Исключение негативного экологического воздействия вследствие правил утилизации энергосберегающих ламп | Утилизировано 440 штук ламп. Мероприя тие выполнено в полном объеме | нет |

Приложение № 8

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе ЗАТО Светлый на 2021 – 2025 годы»

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2021 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

тыс. рублей

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) <**> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе ЗАТО Светлый» на 2021 – 2025 годы |  | всего | 330,2 | 353,1 | 329,5 | 99,79 | 93,32 |
|  |  | местный бюджет | 330,2 | 353,1 | 329,5 | 99,79 | 93,32 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 27,2 | 8,8 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 27,2 | 8,8 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  | Исполнитель 2 МОУ «СОШ № 2 им. В.А. Коновалова» городского округа ЗАТО Светлый (по согласованию) | всего | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 100,00 | 100,00 |
|  | Исполнитель 3 МУ «Управление административно-хозяйственного и транспортного обеспечения» (по согласованию) | всего | 48,1 | 48,1 | 43,6 | 90,64 | 90,64 |
|  |  | местный бюджет | 48,1 | 48,1 | 43,6 | 90,64 | 90,64 |
|  | Исполнитель 4 МОУ «СОШ № 3 имени В.Н. Щеголева» городского округа ЗАТО Светлый (по согласованию) | всего | 50,4 | 68,7 | 68,7 | 136,31 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 50,4 | 68,7 | 68,7 | 136,31 | 100,00 |
|  | Исполнитель 5 МДОУ «Детский сад № 3 «Сказка» городского округа ЗАТО Светлый (по согласованию) | всего | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 100,00 | 100,00 |
|  | Исполнитель 6 МДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» городского округа ЗАТО Светлый (по согласованию) | всего | 13,3 | 13,3 | 13,2 | 99,25 | 99,25 |
|  |  | местный бюджет | 13,3 | 13,3 | 13,2 | 99,25 | 99,25 |
|  | Исполнитель 7 МДОУ «Детский сад № 5 «Ромашка» городского округа ЗАТО Светлый (по согласованию) | всего | 7,0 | 7,0 | 10,9 | 155,71 | 155,71 |
|  |  | местный бюджет | 7,0 | 7,0 | 10,9 | 155,71 | 155,71 |
|  | Исполнитель 8 МУ ДО «Детская школа искусств городского округа ЗАТО Светлый (по согласованию) | всего | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  | Исполнитель 9 МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» городского округа ЗАТО Светлый» (по согласованию) | всего | 158,1 | 158,1 | 148,0 | 93,61 | 93,61 |
|  |  | местный бюджет | 158,1 | 158,1 | 148,0 | 93,61 | 93,61 |
|  | Исполнитель 11 МУ ДО «Дом детского творчества» городского округа ЗАТО Светлый (по согласованию) | всего | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 100,00 | 100,00 |
|  | Исполнитель 10 МУК «Дом культуры» городского округа ЗАТО Светлый (по согласованию) | всего | 0,0 | 23,0 | 23,0 | 0,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 23,0 | 23,0 | 0,00 | 100,00 |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Установка, замена и обслуживание приборов учета электроэнергии, тепловой энергии, горячей и холодной воды |  | всего | 191,9 | 214,6 | 199,5 | 103,96 | 92,96 |
|  |  | местный бюджет | 191,9 | 214,6 | 199,5 | 103,96 | 92,96 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый» (по согласованию) | всего | 27,2 | 8,8 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 27,2 | 8,8 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  | Исполнитель 2 МДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» городского округа ЗАТО Светлый (по согласованию) | всего | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 93,33 | 93,33 |
|  |  | местный бюджет | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 93,33 | 93,33 |
|  | Исполнитель 3 МДОУ «Детский сад № 5 «Ромашка» городского округа ЗАТО Светлый (по согласованию) | всего | 7,0 | 7,0 | 10,9 | 155,71 | 155,71 |
|  |  | местный бюджет | 7,0 | 7,0 | 10,9 | 155,71 | 155,71 |
|  | Исполнитель 4 МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» городского округа ЗАТО Светлый (по согласованию) | всего | 155,4 | 155,4 | 145,3 | 93,50 | 93,50 |
|  |  | местный бюджет | 155,4 | 155,4 | 145,3 | 93,50 | 93,50 |
|  | Исполнитель 5 МУ «Управление административно-хозяйственного и транспортного обеспечения» (по согласованию) | всего | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  | Исполнитель 5 МОУ «СОШ № 3 имени В.Н. Щеголева» городского округа ЗАТО Светлый (по согласованию) | всего | 0,0 | 18,9 | 18,9 | 0,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 18,9 | 18,9 | 0,00 | 100,00 |
|  | Исполнитель 6 МУК «Дом культуры» городского округа ЗАТО Светлый (по согласованию) | всего | 0,0 | 23,0 | 23,0 | 0,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 23,0 | 23,0 | 0,00 | 100,00 |
| 2. Утилизация энергосберегающих ламп в установленном порядке |  | всего | 27,3 | 21,3 | 17,3 | 63,37 | 81,22 |
|  |  | местный бюджет | 27,3 | 21,3 | 17,3 | 63,37 | 81,22 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МОУ «СОШ № 2 им. В.А. Коновалова» городского округа ЗАТО Светлый (по согласованию) | всего | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 100,00 | 100,00 |
|  | Исполнитель 2 МОУ «СОШ № 3 имени В.Н. Щеголева городского округа ЗАТО Светлый» (по согласованию) | всего | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 100,00 | 100,00 |
|  | Исполнитель 3 МУ ДО «Детская школа искусств» городского округа ЗАТО Светлый (по согласованию) | всего | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  | Исполнитель 4 МДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» городского округа ЗАТО Светлый (по согласованию) | всего | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Замена ламп освещения на светодиодные, энергосберегающие |  | всего | 111,0 | 117,2 | 112,7 | 101,53 | 96,16 |
|  |  | местный бюджет | 111,0 | 117,2 | 112,7 | 101,53 | 96,16 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МОУ «СОШ № 3 имени В.Н. Щеголева городского округа ЗАТО Светлый» (по согласованию) | всего | 37,9 | 37,3 | 37,3 | 98,42 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 37,9 | 37,4 | 37,4 | 98,42 | 100,00 |
|  | Исполнитель 2 МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа» городского округа ЗАТО Светлый» (по согласованию) | всего | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 100,00 | 100,00 |
|  | Исполнитель 3 МДОУ «Детский сад № 3 «Сказка» городского округа ЗАТО Светлый (по согласованию) | всего | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 100,00 | 100,00 |
|  | Исполнитель 4 МУ ДО «Дом детского творчества» городского округа ЗАТО Светлый» (по согласованию) | всего | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 100,00 | 100,00 |
|  | Исполнитель 5 МДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» городского округа ЗАТО Светлый (по согласованию) | всего | 5,8 | 11,8 | 11,8 | 203,45 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 5,8 | 11,8 | 11,8 | 203,45 | 100,00 |
|  | Исполнитель 8 МУ «Управление административно-хозяйственного и транспортного обеспечения» (по согласованию) | всего | 47,3 | 48,1 | 43,6 | 92,18 | 90,64 |
|  |  | местный бюджет | 47,3 | 48,1 | 43,6 | 92,18 | 90,64 |

Приложение № 8

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе ЗАТО Светлый» на 2021-2025 годы

за 2021 год

Оценка эффективности муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе ЗАТО Светлый» на 2021-2025 годы по состоянию на 1 января 2022 года представляет собой алгоритм расчета показателей результативности выполнения основных мероприятий.

Оценка осуществляется на основании результатов мониторинга и оценки степени достижения целевых значений муниципальной программы.

Оценка представляет собой расчет совокупности баллов показателей результативности, полноты использования средств по муниципальной программе.

Расчет: оценка достижения планового значения каждого показателя результативности Программы определяется по формуле:

О=ФП,

где:

О – оценка достижения планового значения показателя результативности;

Ф – фактически достигнутое значение показателя результативности;

П – плановое значение показателя результативности в соответствии с Программой.

Целевые показатели:

О1=-22,73/12,38=-1,8

О2=3855,46/8779=0,44;

О3=440,84/88117=0,01.

Мероприятия:

О4=1/1=1;

О5=1/1=1;

О6=1/1=1;

О7=1/1=1;

О8=1/1=1.

Формула применяется для программ (подпрограмм) целевые показатели, которых стремятся к снижению.

О=ПФ.

Уровень достигнутых значений показателей результативности по Программе в целом определяется по формуле:

Уо=O1+O2+O3+...К,

где:

Уо – уровень достигнутых значений показателей результативности по Программе (подпрограмме) в целом;

О1, О2 , О3  …  – значения оценки достижения плановых значений каждого из показателя результативности;

К – количество показателей результативности.

Уо=-1,8+0,44+0,01+1+1+1+1+1/8=3,65/8=0,5

Коэффициент финансового обеспечения Программы отражает отклонение фактического объема финансирования от его планового значения и определяется по формуле:

Иб=ОФПОФ,

где:

Иб – коэффициент финансового обеспечения Программы;

ОФ – объем финансирования Программы (кассовое исполнение);

ПОФ – планируемый объем финансирования Программы.

Иб =  329,5/330,2=0,998=1

Оценка эффективности реализации Программы определяется по формуле:

Эп = УоИб,

где:

Эп – оценка эффективности реализации Программы;

Уо – уровень достигнутых значений показателей результативности по Программе (подпрограмме) в целом;

Иб – коэффициент финансового обеспечения Программы (подпрограммы).

ЭП = 0,5/1=0,5 балла

Если Программой не предусмотрено финансовое обеспечение, то оценка эффективности реализации Программы Эп 
равна уровню достигнутых значений показателей результативности по Программе в целом Уо.

Вывод: Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе ЗАТО Светлый на 2021-2025 годы» по состоянию на 1 января 2022 года составляет 0,5 балла и признана средней.

Первый заместитель главы администрации

городского округа ЗАТО Светлый                                                  Е.Н. Эсаулова