ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы

по состоянию на 1 января 2022 года

2022 год

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 30 марта 2021 года № 76 «Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» итоговый отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы  составлен по формам согласно приложениям №№ 6-9 вышеуказанного постановления.

Приложение № 6

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Обеспечение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы

(наименование муниципальной программы)

за период январь - декабрь 2021 года

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 2020 год | установленные на 2021 год | фактически достигнутые за отчетный период года |  |
| 1. | Проведение мероприятий по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма | Ед. | 136 | 136 | 136 | нет |
| 2. | Проведение мероприятий по пропаганде соблюдения правил дорожного движения и безопасного поведения на дорогах всех участников дорожного движения, в том числе с использованием средств массовой информации | Ед. | 20 | 20 | 20 | нет |
| 3. | Замена дорожных знаков (установка новых) с более высокими фото и колориметрическими характеристиками | Ед. | 9 | 5 | 73 | Увеличение составило в 14,6 раза |
| 4. | Замена (нанесение новой) дорожной разметки с более высокими фото и колориметрическими характеристиками | п. м | 2487 | 2000 | 4827 | Увеличение в 2,4 раза |
| 5. | Оборудование пешеходных переходов (нанесение разметки), в том числе у образовательных учреждений | ед. | 22 | 22 | 21 | Снижение 4,5% |
| 6. | Обустройство мест парковки для временного хранения автомобилей | кв. м | - | 1 | - | Мероприятие не проводилось |
| 7. | Устройство (ремонт) искусственных неровностей, в том числе у образовательных учреждений | ед. | 3 | 2 | 4 | Увеличение в 2 раза |
| 8. | Выполнение ямочного ремонта асфальтового покрытия участков улично-дорожной сети городского округа ЗАТО Светлый | кв. м | 1220 | 1200 | 1200 | нет |

|  | - Приложение № 7 |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограмм)

«Обеспечение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2021 год

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей |  | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результат, показатели |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| Программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1. Проведение мероприятий по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма | Администрация городского округа ЗАТО Светлый, отделение ГИБДД Межмуниципаль ного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по ЗАТО Светлый Саратовской области (по согласованию) (далее – отделение ГИБДД). |  | 2019 | 2021 | 2021 | 2021 | Количество проведенных совместных мероприятий | Проведено 136 мероприятий. Выполнен в полном объеме | нет |
| 2 | Основное мероприятие 2. Проведение мероприятий по пропаганде соблюдения правил дорожного движения и безопасного поведения на дорогах всех участников дорожного движения, в том числе с использованием средств массовой информации | Администрация городского округа ЗАТО Светлый, отделение ГИБДД (по согласованию) |  | 2019 | 2021 | 2021 | 2021 | Количество проведенных совместных мероприятий | Проведено 20 мероприятий. Выполнен в полном объеме | нет |
| 3 | Основное мероприятие 3. Замена дорожных знаков (установка новых) с более высокими фото и колориметрическими характеристиками | МУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый, отделение ГИБДД (по согласованию) |  | 2019 | 2021 | 2021 | 2021 | Количество замененных (установлен ных новых) дорожных знаков | Замена дорожных знаков 73 шт на сумму 331,4 тыс. рублей. Выполнен в полном объеме | нет |
| 4 | Основное мероприятие 4. Замена (нанесение новой) дорожной разметки с более высокими фото и колориметрическими характеристиками | МУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый, отделение ГИБДД (по согласованию) |  | 2019 | 2021 | 2021 | 2021 | Протяженность погонных метров дорожной разметки с более высокими фото и колориметрическими характеристиками | Замена дорожной разметки 4827 п.м. на сумму 230,4 тыс. рублей. Выполнен в полном объеме | нет |
| 5 | Основное мероприятие 5. Оборудование пешеходных переходов (нанесение разметки), в том числе у образовательных учреждений | МУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый, исполнитель по результатам конкурсных процедур |  | 2019 | 2021 | 2021 | 2021 | Количество пешеходных переходов, оборудован ных разметкой | Оборудовано 21 пешеходный переход Выполнен в полном объеме | нет |
| 6 | Основное мероприятие 6. Устройство (ремонт) искусственных неровностей, в том числе у образовательных учреждений | МУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый, исполнитель по результатам конкурсных процедур |  | 2020 | 2021 | 2021 | 2021 | Количество отремонтированных искусствен ных неровностей | Установлено 3шт. искусствен ных неровностей на сумму 69,1 тыс. рублей и 1 отремонтиро ван. Выполнен в полном объеме | нет |
| 7 | Основное мероприятие 7. Обустройство мест парковки для временного хранения автомобилей | МУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый, исполнитель по результатам конкурсных процедур |  | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | Количество обустроен ных мест парковки для временного хранения автомобилей | Не выполнен | нет |
| 8 | Основное мероприятие 8. Выполнение ямочного ремонта асфальтового покрытия участков улично-дорожной сети городского округа ЗАТО Светлый | МУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый, исполнитель по результатам конкурсных процедур |  | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |  | 1200 кв.м на сумму 1126,1 тыс. рублей. Выполнен в полном объеме | нет |
| 9 | Основное мероприятие 10. Участок объездной автомобильной дороги от Автопарка до поворота на МО МВД России п. Светлый и участок автомобильной дороги от магазина «555» до аллеи | МУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый, исполнитель по результатам конкурсных процедур |  | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |  | В объеме 9525 кв.м. на сумму 10 457,1 тыс. рублей. Выполнен в полном объеме | нет |
| 10 | Основное мероприятие 11. Проведение проверки сметной документации на правильность применения единичных расценок | МУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый |  | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |  | На сумму 24,1 тыс. рублей. Выполнен в полном объеме | нет |
| 11 | Основное мероприятие 12. Обустройство улично-дорожной сети аншлагами, баннерами и наклейками | МУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый |  | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |  | На сумму 9,2 тыс. рублей. Выполнен в полном объеме | нет |
| 12 | Основное мероприятие 13. Разработка проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального образования городского округа ЗАТО Светлый | МУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый |  | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |  | На сумму 75,0 тыс. рублей. Выполнен в полном объеме | нет |
| 13 | Основное мероприятие 14. Приобретение дорожных знаков для обустройства | МУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый |  | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |  | На сумму 4,6 тыс. рублей. Выполнен в полном объеме | нет |
| 14 | Основное мероприятие 15. Обустройство парковочных мест для инвалидов | МУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый |  | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |  | На сумму 8,8 тыс. рублей. Выполнен в полном объеме | нет |
| 15 | Основное мероприятие 16. Обустройство тротуарами и пешеходными дорожками | МУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый |  | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |  | В объеме 952 кв.м на сумму 1028,1 тыс. рублей. Выполнен в полном объеме | нет |

Приложение № 8

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Обеспечение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2021 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

тыс. рублей

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) <**> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы |  | всего | 1 580,9 | 13 836,3 | 13 363,7 | 845,32 | 96,58 |
|  |  | местный бюджет | 1 580,9 | 13 836,3 | 13 363,7 | 845,32 | 96,58 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 1 580,9 | 75,0 | 75,0 | 4,74 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 1 580,9 | 75,0 | 75,0 | 4,74 | 100,00 |
|  | Исполнитель 2 МУ «Управление муниципальным хозяйством» | всего | 0,0 | 13 761,3 | 13 288,7 | 0,00 | 96,57 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 13 761,3 | 13 288,7 | 0,00 | 96,57 |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3. Замена дорожных знаков (установка новых) с более высокими фото и колориметрическими характеристиками |  | всего | 193,4 | 331,4 | 331,4 | 171,35 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 193,4 | 331,4 | 331,4 | 171,35 | 100,00 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 193,4 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 193,4 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  | Исполнитель 2 МУ «Управление муниципальным хозяйством» | всего | 0,0 | 331,4 | 331,4 | 0,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 331,4 | 331,4 | 0,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие 4. Замена (нанесение новой) дорожной разметки с более высокими фото и колориметрическими характеристиками |  | всего | 70,7 | 230,4 | 230,4 | 325,88 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 70,7 | 230,4 | 230,4 | 325,88 | 100,00 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 70,7 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 70,7 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  | Исполнитель 2 МУ «Управление муниципальным хозяйством» | всего | 0,0 | 230,4 | 230,4 | 0,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 230,4 | 230,4 | 0,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие 5. Оборудование пешеходных переходов (нанесение разметки), в том числе у образовательных учреждений |  | всего | 51,4 | 1 028,1 | 1 028,1 | 2000,19 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 51,4 | 1 028,1 | 1 028,1 | 2000,19 | 100,00 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 51,4 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 51,4 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 6. Обустройство мест парковки для временного хранения автомобилей |  | всего | 1 221,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 1 221,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 1 221,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 1 221,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 7. Устройство (ремонт) искусственных неровностей, в том числе у образовательных учреждений |  | всего | 44,4 | 69,1 | 69,1 | 155,63 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 44,4 | 69,1 | 69,1 | 155,63 | 100,00 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 44,4 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 44,4 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  | Исполнитель 2 МУ «Управление муниципальным хозяйством» | всего | 0,0 | 69,1 | 69,1 | 155,63 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 69,1 | 69,1 | 155,63 | 100,00 |
| Основное мероприятие 9. Ямочный ремонт (с учетом стройконтроля) |  | всего | 0,0 | 1 258,5 | 1 126,1 | 0,00 | 89,48 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 1 258,5 | 1 126,1 | 0,00 | 89,48 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 2 МУ «Управление муниципальным хозяйством» | всего | 0,0 | 1 258,5 | 1 126,1 | 0,00 | 89,48 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 1 258,5 | 1 126,1 | 0,00 | 89,48 |
| Основное мероприятие 10. Участок объездной автомобильной дороги от Автопарка до поворота на МО МВД России п. Светлый и участок автомобильной дороги от магазина «555» до аллеи (с учетом стройконтроля) |  | всего | 0,0 | 10 765,9 | 10 457,1 | 0,00 | 97,13 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 10 765,9 | 10 457,1 | 0,00 | 97,13 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 2 МУ «Управление муниципальным хозяйством» | всего | 0,0 | 10 765,9 | 10 457,1 | 0,00 | 97,13 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 10 765,9 | 10 457,1 | 0,00 | 97,13 |
| Основное мероприятие 11. Проведение проверки сметной документации на правильность применения единичных расценок |  | всего | 0,0 | 24,1 | 24,1 | 0,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 24,1 | 24,1 | 0,00 | 100,00 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 2 МУ «Управление муниципальным хозяйством» | всего | 0,0 | 24,1 | 24,1 | 0,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 24,1 | 24,1 | 0,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие 12. Обустройство улично-дорожной сети аншлагами, баннерами и наклейками |  | всего | 0,0 | 17,6 | 9,2 | 0,00 | 52,27 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 17,6 | 9,2 | 0,00 | 52,27 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 2 МУ «Управление муниципальным хозяйством» | всего | 0,0 | 17,6 | 9,2 | 0,00 | 52,27 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 17,6 | 9,2 | 0,00 | 52,27 |
| Основное мероприятие 13. Разработка проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального образования городского округа ЗАТО Светлый |  | всего | 0,0 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 0,0 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие 14. Приобретение дорожных знаков для обустройства |  | всего | 0,0 | 4,6 | 4,6 | 0,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 4,6 | 4,6 | 0,00 | 100,00 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 2 МУ «Управление муниципальным хозяйством» | всего | 0,0 | 4,6 | 4,6 | 0,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 4,6 | 4,6 | 0,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие 15. Обустройство парковочных мест для инвалидов |  | всего | 0,0 | 31,6 | 8,8 | 0,00 | 27,85 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 31,6 | 8,8 | 0,00 | 27,85 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 2 МУ «Управление муниципальным хозяйством» | всего | 0,0 | 31,6 | 8,8 | 0,00 | 27,85 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 31,6 | 8,8 | 0,00 | 27,85 |
| Основное мероприятие 16. Обустройство тротуарами и пешеходными дорожками |  | всего | 0,0 | 1 028,1 | 1 028,1 | 0,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 1 028,1 | 1 028,1 | 0,00 | 100,00 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 2 МУ «Управление муниципальным хозяйством» | всего | 0,0 | 1 028,1 | 1 028,1 | 0,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 1 028,1 | 1 028,1 | 0,00 | 100,00 |

Приложение № 8

ИТОГОВЫЕ СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Обеспечение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2019-2021 годы за счет соответствующих источников финансового обеспечения

тыс. рублей

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) <**> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы |  | всего | 1789,5+ 1 580,9 =3370,4 | 1789,5+ 13 836,3 =15625,8 | 1776,5+ 13 363,7 =15140,2 | 449,21 | 96,89 |
|  |  | местный бюджет | 1789,5+ 1 580,9 =3370,4 | 1789,5+ 13 836,3 =15625,8 | 1776,5+ 13 363,7 =15140,2 | 449,21 | 96,89 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 1789,5+ 1 580,9 =3370,4 | 1789,5+ 75,0 =1864,5 | 1776,5+ 75,0 =1851,5 | 54,93 | 99,30 |
|  |  | местный бюджет | 1789,5+ 1 580,9 =3370,4 | 1789,5+ 75,0 =1864,5 | 1776,5+ 75,0 =1851,5 | 54,93 | 99,30 |
|  | Исполнитель 2 МУ «Управление муниципальным хозяйством» | всего | 0,0 | 13 761,3 | 13 288,7 | 0,00 | 96,57 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 13 761,3 | 13 288,7 | 0,00 | 96,57 |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3. Замена дорожных знаков (установка новых) с более высокими фото и колориметрическими характеристиками |  | всего | 37,0+193,4 =230,4 | 37,0+331,4 =368,4 | 37,0+331,4 =368,4 | 159,90 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 37,0+193,4 =230,4 | 37,0+331,4 =368,4 | 37,0+331,4 =368,4 | 159,90 | 100,00 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 37,0+193,4 =230,4 | 37,0 | 37,0 | 16,06 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 37,0+193,4 =230,4 | 37,0 | 37,0 | 16,06 | 100,00 |
|  | Исполнитель 2 МУ «Управление муниципальным хозяйством» | всего | 0,0 | 331,4 | 331,4 | 0,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 331,4 | 331,4 | 0,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие 4. Замена (нанесение новой) дорожной разметки с более высокими фото и колориметрическими характеристиками |  | всего | 68,7+70,7 =139,4 | 68,7+230,4 =299,1 | 67,9+230,4 =298,3 | 213,99 | 99,73 |
|  |  | местный бюджет | 68,7+70,7 =139,4 | 68,7+230,4 =299,1 | 67,9+230,4 =298,3 | 213,99 | 99,73 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 68,7+70,7 =139,4 | 68,7 | 67,9 | 48,71 | 98,94 |
|  |  | местный бюджет | 68,7+70,7 =139,4 | 68,7 | 67,9 | 48,71 | 98,94 |
|  | Исполнитель 2 МУ «Управление муниципальным хозяйством» | всего | 0,0 | 230,4 | 230,4 | 0,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 230,4 | 230,4 | 0,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие 5. Оборудование пешеходных переходов (нанесение разметки), в том числе у образовательных учреждений |  | всего | 84,4+51,4 =135,8 | 84,4+ 1 028,1 =1112,5 | 84,4+ 1 028,1 =1112,5 | 819,22 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 84,4+51,4 =135,8 | 84,4+ 1 028,1 =1112,5 | 84,4+ 1 028,1 =1112,5 | 819,22 | 100,00 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 84,4+51,4 =135,8 | 84,4 | 84,4 | 62,15 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 84,4+51,4 =135,8 | 84,4 | 84,4 | 62,15 | 100,00 |
| Основное мероприятие 6. Обустройство мест парковки для временного хранения автомобилей |  | всего | 1 221,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 1 221,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 1 221,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 1 221,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 7. Устройство (ремонт) искусственных неровностей, в том числе у образовательных учреждений |  | всего | 99,4+44,4 =143,8 | 99,4+69,1 =168,5 | 87,3+69,1 =156,4 | 108,76 | 92,82 |
|  |  | местный бюджет | 99,4+44,4 =143,8 | 99,4+69,1 =168,5 | 87,3+69,1 =156,4 | 108,76 | 92,82 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 99,4+44,4 =143,8 | 99,4 | 87,3 | 60,71 | 87,83 |
|  |  | местный бюджет | 99,4+44,4 =143,8 | 99,4 | 87,3 | 60,71 | 87,83 |
|  | Исполнитель 2 МУ «Управление муниципальным хозяйством» | всего | 0,0 | 69,1 | 69,1 | 155,63 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 69,1 | 69,1 | 155,63 | 100,00 |
| Основное мероприятие 9. Ямочный ремонт (с учетом стройконтроля) |  | всего | 1500,0 | 1500,0+ 1 258,5 =2785,5 | 1499,9+ 1 126,1 =2626,0 | 175,07 | 94,27 |
|  |  | местный бюджет | 1500,0 | 1500,0+ 1 258,5 =2785,5 | 1499,9+ 1 126,1 =2626,0 | 175,07 | 94,27 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 1500,0 | 1500,00 | 1499,9 | 99,99 | 99,99 |
|  |  | местный бюджет | 1500,0 | 1500,00 | 1499,9 | 99,99 | 99,99 |
|  | Исполнитель 2 МУ «Управление муниципальным хозяйством» | всего | 0,0 | 1 258,5 | 1 126,1 | 0,00 | 89,48 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 1 258,5 | 1 126,1 | 0,00 | 89,48 |
| Основное мероприятие 10. Участок объездной автомобильной дороги от Автопарка до поворота на МО МВД России п. Светлый и участок автомобильной дороги от магазина «555» до аллеи (с учетом стройконтроля) |  | всего | 0,0 | 10 765,9 | 10 457,1 | 0,00 | 97,13 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 10 765,9 | 10 457,1 | 0,00 | 97,13 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 2 МУ «Управление муниципальным хозяйством» | всего | 0,0 | 10 765,9 | 10 457,1 | 0,00 | 97,13 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 10 765,9 | 10 457,1 | 0,00 | 97,13 |
| Основное мероприятие 11. Проведение проверки сметной документации на правильность применения единичных расценок |  | всего | 0,0 | 24,1 | 24,1 | 0,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 24,1 | 24,1 | 0,00 | 100,00 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 2 МУ «Управление муниципальным хозяйством» | всего | 0,0 | 24,1 | 24,1 | 0,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 24,1 | 24,1 | 0,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие 12. Обустройство улично-дорожной сети аншлагами, баннерами и наклейками |  | всего | 0,0 | 17,6 | 9,2 | 0,00 | 52,27 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 17,6 | 9,2 | 0,00 | 52,27 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 2 МУ «Управление муниципальным хозяйством» | всего | 0,0 | 17,6 | 9,2 | 0,00 | 52,27 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 17,6 | 9,2 | 0,00 | 52,27 |
| Основное мероприятие 13. Разработка проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах муниципального образования городского округа ЗАТО Светлый |  | всего | 0,0 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 100,00 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 0,0 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие 14. Приобретение дорожных знаков для обустройства |  | всего | 0,0 | 4,6 | 4,6 | 0,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 4,6 | 4,6 | 0,00 | 100,00 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 2 МУ «Управление муниципальным хозяйством» | всего | 0,0 | 4,6 | 4,6 | 0,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 4,6 | 4,6 | 0,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие 15. Обустройство парковочных мест для инвалидов |  | всего | 0,0 | 31,6 | 8,8 | 0,00 | 27,85 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 31,6 | 8,8 | 0,00 | 27,85 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 2 МУ «Управление муниципальным хозяйством» | всего | 0,0 | 31,6 | 8,8 | 0,00 | 27,85 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 31,6 | 8,8 | 0,00 | 27,85 |
| Основное мероприятие 16. Обустройство тротуарами и пешеходными дорожками |  | всего | 0,0 | 1 028,1 | 1 028,1 | 0,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 1 028,1 | 1 028,1 | 0,00 | 100,00 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 2 МУ «Управление муниципальным хозяйством» | всего | 0,0 | 1 028,1 | 1 028,1 | 0,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 1 028,1 | 1 028,1 | 0,00 | 100,00 |

Приложение № 9

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы

за 2021 год

Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы по состоянию на 1 января 2022 года представляет собой алгоритм расчета показателей результативности выполнения основных мероприятий.

Оценка осуществляется на основании результатов мониторинга и оценки степени достижения целевых значений муниципальной программы.

Оценка представляет собой расчет совокупности баллов показателей результативности, полноты использования средств по муниципальной программе.

Расчет: оценка достижения планового значения каждого показателя результативности Программы определяется по формуле:

О=ФП,

где:

О – оценка достижения планового значения показателя результативности;

Ф – фактически достигнутое значение показателя результативности;

П – плановое значение показателя результативности в соответствии с Программой.

Целевые показатели:

О1 = 136/136=1; О2 = 20/20=1; О3 = 73/5=14,6; О4 = 4827/2000=2,4;

О5 = 21/22=0,9; О6 = 0/1=0; О7 = 4/2=2; О8 = 1200/1200=1.

Мероприятия:

О1 = 1; О2 = 1; О3 = 1; О4 = 1; О5 = 1; О6 = 1; О7 = 0; О8 = 1; О9 = 1;

О10 = 1; О11 = 1; О12 = 1; О13 = 1; О14 = 1; О15 = 1.

Формула применяется для программ (подпрограмм) целевые показатели, которых стремятся к снижению.

О=ПФ.

Уровень достигнутых значений показателей результативности по Программе в целом определяется по формуле:

Уо=O1+O2+O3+...К,

где:

Уо – уровень достигнутых значений показателей результативности по Программе (подпрограмме) в целом;

О1, О2 , О3  …  – значения оценки достижения плановых значений каждого из показателя результативности;

К – количество показателей результативности.

Уо= (1+1+14,6+2,4+0,9+0+2+1+1+1+1+1+1+1+0+1+1+1+1+1+1+1+1)/21

=36,9/21=1,8

Коэффициент финансового обеспечения Программы отражает отклонение фактического объема финансирования от его планового значения и определяется по формуле:

Иб=ОФПОФ,

где:

Иб – коэффициент финансового обеспечения Программы;

ОФ – объем финансирования Программы (кассовое исполнение);

ПОФ – планируемый объем финансирования Программы.

Иб =  13 363,7/1 580,9=8,5

Оценка эффективности реализации Программы определяется по формуле:

Эп = УоИб,

где:

Эп – оценка эффективности реализации Программы;

Уо – уровень достигнутых значений показателей результативности по Программе (подпрограмме) в целом;

Иб – коэффициент финансового обеспечения Программы (подпрограммы).

ЭП = 1,8/8,5=0,2 балла

Если Программой не предусмотрено финансовое обеспечение, то оценка эффективности реализации Программы Эп 
равна уровню достигнутых значений показателей результативности по Программе в целом Уо.

Вывод: Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы по состоянию на 1 января 2022 года составляет 0,2 балла и признана низкой.

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы

за 2021 год

Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы по состоянию на 1 января 2022 года представляет собой алгоритм расчета показателей результативности выполнения основных мероприятий.

Оценка осуществляется на основании результатов мониторинга и оценки степени достижения целевых значений муниципальной программы.

Оценка представляет собой расчет совокупности баллов показателей результативности, полноты использования средств по муниципальной программе.

Расчет: оценка достижения планового значения каждого показателя результативности Программы определяется по формуле:

О=ФП,

где:

О – оценка достижения планового значения показателя результативности;

Ф – фактически достигнутое значение показателя результативности;

П – плановое значение показателя результативности в соответствии с Программой.

Формула применяется для программ (подпрограмм) целевые показатели, которых стремятся к снижению.

О=ПФ.

Уровень достигнутых значений показателей результативности по Программе в целом определяется по формуле:

Уо=O1+O2+O3+...К,

где:

Уо – уровень достигнутых значений показателей результативности по Программе (подпрограмме) в целом;

О1, О2 , О3  …  – значения оценки достижения плановых значений каждого из показателя результативности;

К – количество показателей результативности.

Уо=(1+1+1+1+1+1+1+1)/8+8/8= 2   2019 год

(1+1+1+1+1+1+1)/7+7/7=2               2020 год

(1+1+14,6+2,4+0,9+0+2+1+1+1+1+1+1+1+0+1+1+1+1+1+1+1+1)/21

=36,9/21=1,8                                       2021 год

Уо=2+2+1,8=5,8/3=1,9

Коэффициент финансового обеспечения Программы отражает отклонение фактического объема финансирования от его планового значения и определяется по формуле:

Иб=ОФПОФ,

где:

Иб – коэффициент финансового обеспечения Программы;

ОФ – объем финансирования Программы (кассовое исполнение);

ПОФ – планируемый объем финансирования Программы.

Иб =  15140,2/3370,4=4,5

Оценка эффективности реализации Программы определяется по формуле:

Эп = УоИб,

где:

Эп – оценка эффективности реализации Программы;

Уо – уровень достигнутых значений показателей результативности по Программе (подпрограмме) в целом;

Иб – коэффициент финансового обеспечения Программы (подпрограммы).

ЭП = 1,9/4,5=0,4 балла

Вывод: Итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы составляет 0,4 балла и признана низкой.

Первый заместитель главы администрации

городского округа ЗАТО Светлый                                                  Е.Н. Эсаулова