Годовой отчет

о реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры

городского округа ЗАТО Светлый

Саратовской области» на 2019 – 2028 годы

по состоянию на 01 января 2022 года

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 30 марта 2021 года        № 76 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» годовой отчет о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2016 – 2028 годы составлен по формам согласно приложениям №№ 6-9 вышеуказанного постановления.

|  | - Приложение № 6 |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области»

на 2019 – 2028 годы

(наименование муниципальной программы)

за период январь – декабрь 2021 года

(отчетный период)

| №п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<*> 2020 год |  | установленные на 2021год | фактически достигнутые за отчетный период 2021 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного назначения, на которых проведен капитальный ремонт (ремонт) | % |  | 29,6 | 0 | 0 | В муниципальной программе на 2021 год не запланированы показатели |

|  | - Приложение № 7 |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы (подпрограмм)

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019-2028 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2021 год

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  |  |  | Фактический срок |  |  | Результат, показатели |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия<*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | начала реализации | окончания реализации |  | запланиро-ванные значения | достигнутые значения |  |
| Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - | - |  | - |  | - | - | - | - |  | - | Основные мероприятия на 2021 год не запланированы |

|  | Приложение № 8 |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области»

на 2019 – 2028 годы,

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2021 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения |  | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) <**> |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2019 – 2028 годы | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |

|  | Приложение № 9 |
| --- | --- |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области»

на 2019 – 2028 годы, за 2021 год

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» на 2019 – 2028 годы в 2021 году не проводилась, в связи с нулевыми значениями.

Первый заместитель главы администрации

городского округа ЗАТО Светлый                                                      Е.Н. Эсаулова