Годовой отчет

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение безопасности дорожного движения в

городском округе ЗАТО Светлый » на 2019 – 2021 годы

по состоянию на 01 января 2021 года

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15 сентября 2017 года № 244 «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» годовой отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в  городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы составлен по формам согласно приложениям №№ 9, 10, 11, 12, 13, 15 вышеуказанного постановления.

|  | - Приложение № 9 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Обеспечение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы

(наименование муниципальной программы)

за период январь – декабрь 2020 года

(отчетный период)

| №п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<*> | установленные на 2020 год | фактически достигнутые за отчетный период 2020 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение мероприятий по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма | Ед. | 136 | 136 | 136 | Отклонений нет |
| 2 | Проведение мероприятий по пропаганде соблюдения правил дорожного движения и безопасного поведения на дорогах всех участников дорожного движения, в том числе с использованием средств массовой информации | Ед. | 20 | 20 | 20 | Отклонений нет |
| 3 | Актуализация проекта схемы организации дорожного движения по дорогам городского округа ЗАТО Светлый | Ед. | 1 |  |  |  |
| 4 | Замена дорожных знаков (установка новых) с более высокими фото и колориметрическими характеристиками | Ед. | 25 | 9 | 9 | Отклонений нет |
| 5 | Замена (нанесение новой) дорожной разметки с более высокими фото и колориметрическими характеристиками | п.м | 2220 | 2487 | 2487 | Отклонений нет |
| 6 | Оборудование имеющихся пешеходных переходов (нанесение разметки), в том числе у образовательных учреждений | Ед. | 22 | 22 | 22 | Отклонений нет |
| 7 | Установка пешеходных направляющих или удерживающих ограждений у образовательных учреждений | метр | 50 |  |  |  |
| 8 | Обустройство мест парковки для временного хранения автомобилей | Ед. | 1 |  |  |  |
| 9 | Устройство (ремонт) искусственных неровностей, в том числе у образовательных учреждений | Ед. | - | 3 | 3 | Отклонений нет |
| 10 | Выполнение ямочного ремонта асфальтового покрытия участков улично-дорожной сети городского округа ЗАТО Светлый | Кв.м | - | 1220 | 1220 | Отклонений нет |

|  | - Приложение № 10 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации муниципальной программы

«Обеспечение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы

за период январь – декабрь 2020 года

Администрация городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области

(ответственный исполнитель)

| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия | Срок реализации в соответствии с планом-графиком | Фактический срок реализации (дата окончания) | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего за счет всех источников |  | местный бюджет |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | внебюджетные источники |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план (прог-нозно) | факт | план (прог-нозно) | факт | план (прог-нозно) | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Всего по муниципальной программе | 2019 | 2021 | 1789,5 | 1776,5 | 1789,5 | 1776,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Проведение мероприятий по профилактике и предупреждению детского травматизма | 2019 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Проведение мероприятий по пропаганде соблюдения правил дорожного движения и безопасного поведения на дорогах всех участников дорожного движения, в том числе с использованием средств массовой информации | 2019 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Замена дорожных знаков (установка новых) с более высокими фото и колориметрическими характеристиками | 2020 | 2020 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Замена (нанесение новой) дорожной разметки с более высокими фото и колориметрическими характеристиками | 2020 | 2020 | 68,7 | 67,9 | 68,7 | 67,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Оборудование имеющихся пешеходных переходов (нанесение разметки), в том числе у образовательных учреждений | 2020 | 2020 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Основное мероприятие 9 Устройство (ремонт) искусственных неровностей, в том числе у образовательных учреждений | 2020 | 2020 | 99,4 | 87,3 | 99,4 | 87,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Основное мероприятие 12 Выполнение ямочного ремонта асфальтового покрытия участков улично-дорожной сети городского округа ЗАТО Светлый | 2020 | 2020 | 1500,0 | 1499,9 | 1500,0 | 1499,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ответственный исполнитель:: | Заведующий сектором строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа ЗАТО Светлый |  |  | А.Е. Гусев |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (наименование должности) | (подпись) |  | (ФИО) | (дата) |
| Согласовано: |  |  |  |  |  |
|  | (наименование должности) | (подпись) |  | (ФИО) | (дата) |

|  | Приложение № 11 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу

«Обеспечение безопасности дорожного жвижения в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы

за период январь – декабрь 2020 года

Администрация городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области

- (ответственный исполнитель)

| № п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (причины, преимущества, необходимость) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление от 20.05.2020 № 132 | Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; Приложения №№ 1,2,3 к муниципальной программе изложить в новой редакции, согласно приложениям №№ 2,3,4 к настоящему постановлению. | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2020 год |
| 2 | Постановление от 23.12.2020 № 322 | а) строку «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы (по годам)» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции б) в абзаце 2 пункта 5 слова «в приложении № 3» заменить словами «в приложениях №№ 3, 4»; в) приложения №№ 1, 2, 3 изложить в редакции согласно приложениям №№ 1, 2, 3 к настоящему постановлению; г) дополнить приложение № 4 согласно приложению № 4. | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2020 год |

|  | - Приложение № 12 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограмм)

«Обеспечение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019-2021 годы

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результат, показатели |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| Программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1. Проведение мероприятий по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | 2019 | 2021 | 2019 | 2020 | Создание безопасных условий для движения пешеходов и транспорта, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, подъездов к дворовым территориям, устранение дефектов дорожногополотна в связи с сезонным атмосферным воздействием, оптимизация и актуализация схемы организации дорожного движения, обустройство дорожной сети дорожными ограждениями | Проведены мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма (публикации в газете, репортажи по телеканалу, беседа с гражданами, детьми) Мероприятие выполнено в полном объеме | нет |
| 2. | Основное мероприятие 2. Проведение мероприятий по пропоганде соблюдения правил дорожного движения и безопасного поведения на дорогах всех участников дорожного движения, в том числе с использованием средств массовой информации | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | 2019 | 2021 | 2019 | 2020 |  | Проведены мероприятия по пропаганде соблюдений правил БДД. (20 публикаций в газете «Светлые Вести») Мероприятие выполнено в полном объеме | нет |
| 3. | Основное мероприятие 3. Замена дорожных знаков (установка новых) с более высоким фото и колориметрическими характеристиками | МУ «Управление муниципальным хозяйством» | 2019 | 2021 | 2019 | 2020 |  | Заменено (установлено) 9 знаков. Мероприятие выполнено в полном объеме | нет |
| 4. | Основное мероприятие 4. Замена (нанесение новой) дорожной разметки с более высоким фото и колориметрическими характеристиками | МУ «Управление муниципальным хозяйством» | 2019 | 2021 | 2019 | 2020 |  | Нанесено дорожной разметки 2487 п.м Мероприятие выполнено в полном объеме | нет |
| 5. | Основное мероприятие 5. Оборудование пешеходных переходов (нанесение разметки), в том числе у образовательных учреждений | МУ «Управление муниципальным хозяйством» | 2019 | 2021 | 2019 | 2020 |  | Исполнено 475,2 м2 Мероприятие выполнено в полном объеме | нет |
| 6. | Основное мероприятие 6. Устройство (ремонт) искусственных неровностей, в том числе у образовательных учреждений | МУ «Управление муниципальным хозяйством» | 2020 | 2021 | 2020 | 2020 |  | Исполнено 3 шт. по 6,5 м Мероприятие выполнено в полном объеме | нет |
| 7. | Основное мероприятие 8. Выполнение ямочного ремонта асфальтового покрытия участков улично-дорожной сети городского округа ЗАТО Светлый | МУ «Управление муниципальным хозяйством» | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |  | Исполнено 1220 м2 Мероприятие выполнено в полном объеме | нет |

|  | Приложение № 13 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Обеспечение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый»

на 2019 – 2021 годы,

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2020 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) <**> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 1789,5 | 1789,5 | 1776,5 | 99,27 | 99,27 |
|  |  | местный бюджет | 1789,5 | 1789,5 | 1776,5 | 99,27 | 99,27 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| В том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Проведение мероприятий по профилактике и предупреждению детского дорожного травматизма | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2. Проведение мероприятий по пропаганде соблюдения правил дорожного движения и безопасного поведения на дорогах всех участников дорожного движения, в том числе с использованием средств массовой информации |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3. Замена дорожных знаков (установка новых) с более высокими фото и колориметрическими характеристиками |  | всего | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 4. Замена (нанесение новой) дорожной разметки с более высокими фото и колориметрическими характеристиками |  | всего | 68,7 | 68,7 | 67,9 | 98,84 | 98,84 |
|  |  | местный бюджет | 68,7 | 68,7 | 67,9 | 98,84 | 98,84 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 5. Оборудование имеющихся пешеходных переходов (нанесение разметки), в том числе у образовательных учреждений |  | всего | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 84,4 | 84,4 | 84,4 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 6. Устройство (ремонт) искусственных неровностей, в том числе у образовательных учреждений |  | всего | 99,4 | 99,4 | 87,3 | 87,83 | 87,83 |
|  |  | местный бюджет | 99,4 | 99,4 | 87,3 | 87,83 | 87,83 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 8. Выполнение ямочного ремонта асфальтового покрытия участков улично-дорожной сети городского округа ЗАТО Светлый |  | всего | 1500,0 | 1500,0 | 1499,9 | 99,99 | 99,99 |
|  |  | местный бюджет | 1500,0 | 1500,0 | 1499,9 | 99,99 | 99,99 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 15

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы

- Результативность реализации муниципальной программы за отчетный год по целевым показателям:

R=inSin

,      (10+10+10+10+10+10+10)/10=10 баллов

      - 136  *100=100% - 10 баллов              2.  20 *100=100% - 10 баллов

- 20

- 9 *100=100% - 10 баллов                   4.  2487 * 100=100% - 10 баллов

- 2487

- 22*100= 100% -10 баллов                  6. 3*100=100% -10 баллов

22                                                             3

- 1220*100=100%  – 10 баллов

1220

R- Усредненное значение результативности муниципальной программы за отчетный период.

степень достижения i-го целевого показателя муниципальной программы за отчетный год (в баллах)

n - общее количество целевых показателей, достижение которых запланировано в муниципальной программе на соответствующий год

2. Полнота использования бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы

С=КА×100%=8 баллов

1776,5=99,3=8 баллов

1789,5

K - кассовое исполнение за счет средств местного бюджета за отчетный год (тыс. рублей);

A - бюджетные ассигнования местного бюджета, предусмотренные на соответствующий год решением о бюджете (сводной бюджетной росписью) (тыс. рублей).

3. Полнота реализации мероприятий муниципальной программы

Н=НfHo×100%=100%=100%(0 баллов)

7*100%=100% - 10 баллов

7

количество всех мероприятий муниципальной программы, выполненных за отчетный год, (единиц);

количество всех мероприятий муниципальной программы, реализация которых была запланирована на соответствующий год, (единиц).

4. Оценка в целом за отчетный год рассчитывается как показатель E (в баллах):

E = R + С + Н =  10+8+10=28 баллов

Вывод: Значение Е составляет 28,0 баллов, т.е. эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы в 2020 году признана высокой (эффективное исполнение муниципальной программы).

Заведующий сектором строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

администрации городского округа

ЗАТО Светлый                                                                                      А.Е. Гусев