Годовой отчет

о реализации муниципальной программы

«Развитие инженерной инфраструктуры

городского округа ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы

по состоянию на 01 января 2021 года

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15 сентября 2017 года № 244 «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» годовой отчет о реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы составлен по формам согласно приложениям №№ 9, 10, 11, 12, 13, 15 вышеуказанного постановления.

|  | - Приложение № 9 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Развитие инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы

(наименование муниципальной программы)

за период январь – декабрь 2020 года

(отчетный период)

| №п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<*> | установленные на 2020 год | фактически достигнутые за отчетный период 2020 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. «Капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.1 Доля отремонтированных участков теплоснабжения от общей протяженности (36,01 км.) | % | 0,3 | 0,9 | 0,9 | Выполнено замена участка тепловой сети по ул. Неделина 318 м.п. |
| 2 | 1.2 Доля отремонтированных (замененных) единиц оборудования | Ед. | 1 | 0 | 1 | Выполнено остекление котельной |
| 3 | 1.3 Доля отремонтированных участков сети водоснабжения от общей протяженности (17,9) | %. | 0,3 | 1,6 | 2,7 | Выполнено произведена замена участка трубопровода ХВС по ул. Неделина 485 м.п. |
| 4 | 1.4. Доля отремонтированных участков водоотведения от общего количества(15,7км.) | % | 0,08 |  |  |  |
| 5 | 1.5 Доля отремонтированных (замененных) участков объектов электрохозяйства (от общей протяженности 46 км.) | % | 0,3 | 3,2 | 2,8 | Выполненно замена электрических кабельных линий 1278 м.п. |
| Основное мероприятие 2. «Реконструкция объектов инженерной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2.1 Корректировка проекта реконструкции водозабора | Кол-во проектов |  | 1 | 1 | Корректировка проекта |
| 7 | 2.2. Корректировка проекта реконструкции очистных сооружений | Кол-во проектов | 1 |  |  |  |
| 8 | 2.3.1 Техническое обслуживание котельной | Кол-во проектов |  | 1 | 1 | Выполнено |
| Основное мероприятие 3. «Иные программные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 3.1. Количество приобретенных комплектов запорной арматуры | Кол-во комплектов | 1 |  |  |  |
| 10 | 3.2. Количество приобретенных единиц товаров | штук | 1 |  |  |  |
| 11 | 3.3 Количество приобретенных единиц товаров | штук |  | 2 | 2 | Выполнено (бак-мерник, электронасосы) |

|  | - Приложение № 10 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации муниципальной программы

«Развитие инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021годы

за период январь – декабрь 2020 года

Администрация городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области

(ответственный исполнитель)

| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия | Срок реализации в соответствии с планом-графиком | Фактический срок реализации (дата окончания) | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего за счет всех источников |  | местный бюджет |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | внебюджетные источники |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план (прог-нозно) | факт | план (прог-нозно) | факт | план (прог-нозно) | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Всего по муниципальной программе | 2019 | 2021 | 20697,5 | 6951,0 | 20697,5 | 6951,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Капитальный ремонт объектов теплоснабжения | 2020 | 2020 | 5301,1 | 0,0 | 5301,1 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.2 Капитальный ремонт объектов теплоснабжения (муниципальная котельная) | 2020 | 2020 | 2472,1 | 1345,9 | 2472,1 | 1345,9 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.5 Капитальный ремонт объектов электрохозяйства | 2020 | 2020 | 3297,7 | 2522,2 | 3297,7 | 2522,2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 2.1 Реконструкция водозабора | 2019 | 2020 | 1989,1 | 1989,1 | 1989,1 | 1989,1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.3 Реконструкция муниципальной котельной | 2019 | 2020 | 6400,0 | 0,0 | 6400,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение вспомогательного оборудования | 2020 | 2020 | 1237,5 | 1093,8 | 1237,5 | 1093,8 |  |  |  |  |  |  |

| Ответственный исполнитель:: | Заведующий сектором строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа ЗАТО Светлый |  |  | Н.А. Белова |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (наименование должности) | (подпись) |  | (ФИО) | (дата) |
| Согласовано: | Заместитель главы администрации городского округа ЗАТО Светлый по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству |  |  | А.В. Куланин |  |
|  | (наименование должности) | (подпись) |  | (ФИО) | (дата) |

|  | Приложение № 11 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу

«Развитие инженерной инфраструктуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы

за период январь – декабрь 2020 года

Администрация городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области

- (ответственный исполнитель)

| № п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) |  | Обоснование изменений (причины, преимущества, необходимость) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 12.12.2019 № 344 | паспорт муниципальной программы, приложения № 1,2,3, изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 1,2,3,4 к настоящему постановлению. |  | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2020 год |  |
| 2 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 16.04.2020 № 85 | паспорт муниципальной программы, приложения № 1,2,3, изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 1,2,3 к настоящему постановлению. |  | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2020 год |  |
| 3 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 28.12.2020 № 332 | а) паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1; б) в абзаце 2 пункта 5 слова « в приложении №3» заменить словами « в приложениях №№3,4»; в) приложения №№1,2,3 изложить в новой редакции в соответствии с приложениями №№ 2,3,4 к настоящему постановлнию; г) дополнить приложением №4 согласно приложению №5 к настоящему постановлению. |  | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2020 год |  |
|  |  |  | - Приложение № 12 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |  |  |

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограмм)

«Развитие инженерной инфраструктуры в городском округе ЗАТО Светлый»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результат, показатели |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия<*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |  |
| Программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 «Капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1.1 Капитальный ремонт объектов теплоснабжения (участки тепловой сети) | МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый», МУ «Управление муниципальным хозяйством» | 2019 | 2021 | 2019 | 2020 | Обеспечение населения комфортными условиями для проживания. Создание условий для приведения инженерной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими условия проживания, создание условий для обеспечения населения коммунальными услугами надлежащего качества, продление срока эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, улучшение условий труда работников сферы жилищно-коммунального хозяйства | Произведена замена участка тепловой сети по ул. Неделина 318м. Оплата будет произведена в 2021 году. Выполнено частино. |  | нет |
| 2 | Мероприятие 1.2 Капитальный ремонт объектов теплоснабжения (муниципальная котельная) | МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый», МУ «Управление муниципальным хозяйством» | 2019 | 2021 | 2019 | 2020 |  | Произведено устройство остекления фасада муниципальной котельной 253 м2. Выполнено в полном объеме. |  | нет |
| 3 | Мероприятие 1.3 Капитальный ремонт сети водоснабжения | МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый», МУ «Управление муниципальным хозяйством» | 2019 | 2021 | 2019 | 2020 |  | Произведена замена участка трубопровода ГВС (306п.м), ХВС (485 п.м) по ул. Неделина. Оплата будет произведена в 2021 году. Выполнено частично. |  | нет |
| 4 | Мероприятие 1.4 Капитальный ремонт сети водоотведения (канализации) | МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый», МУ «Управление муниципальным хозяйством» | 2019 | 2021 | 2019 |  |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятие 1.5 Капитальный ремонт объектов электрохозяйства (силовая кабельная сеть) | МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый», МУ «Управление муниципальным хозяйством» | 2019 | 2021 | 2019 | 2020 |  | Произведена замена участков сети электрохозяйства 1278 п.м. Выполнено в полном объеме |  | нет |
| Основное мероприятие 2 «Реконструкция объектов инженерной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Мероприятие 2.1 Реконструкция водозабора городского округа ЗАТО Светлый | МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый», МУ «Управление муниципальным хозяйством» | 2019 | 2021 | 2019 | 2020 |  | Произведена корректировка проектно-сметной документации. Выполнено в полном объеме |  | нет |
| 7 | Мероприятие 2.3.1 Расчет тепла и топлива | МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый», МУ «Управление муниципальным хозяйством» | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |  | Произведен полный объем работ по энергетическому обследованию объекта «Муниципаль ная котельная». Выполнено в полном объеме |  | нет |
| Основное мероприятие 3 «Иные программные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Мероприятие 3.3 Приобретение вспомогательного оборудования | МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый», МУ «Управление муниципальным хозяйством» | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 |  | Приобретен бак- мерник, электронасос ные агрегаты для муниципаль ной котельной. Выполнено в полном объеме. | нет |  |

|  | Приложение № 13 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Развитие инженерной инфраструктуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы,

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2020 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

|  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе |  | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) <**> |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 20697,5 |  | 20697,5 | 6951,0 | 33,58 | 33,58 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 20697,5 |  | 20697,5 | 6951,0 | 33,58 | 33,58 |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Капитальный ремонт объектов теплоснабжения (участки тепловой сети) | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 5301,1 |  | 5301,1 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 5301,1 |  | 5301,1 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 Капитальный ремонт объектов теплоснабжения (муниципальная котельная) | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 2087,6 |  | 2472,1 | 1345,9 | 64,47 | 54,44 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 2087,6 |  | 2472,1 | 1345,9 | 64,47 | 54,44 |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Основное мероприятие 1.5 Капитальный ремонт объектов электрохозяйства (силовая кабельная сеть) | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 3297,7 |  | 3297,7 | 2522,2 | 76,48 | 76,48 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 3297,7 |  | 3297,7 | 2522,2 | 76,48 | 76,48 |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 Реконструкция водозабора | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 1989,1 |  | 1989,1 | 1989,1 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1989,1 |  | 1989,1 | 1989,1 | 100,00 | 100,00 |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.3 Реконструкция муниципальной котельной | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 6400,0 |  | 6400,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 6400,0 |  | 6400,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1 Приобретение вспомогательного оборудования | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 1622,0 |  | 1237,5 | 1093,8 | 67,44 | 88,39 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 1622,0 |  | 1237,5 | 1093,8 | 67,44 | 88,39 |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 15

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы

- Результативность реализации муниципальной программы за отчетный год по целевым показателям:

R=inSin=10+0+10+7+10+10+107=8,1 балла

R- Усредненное значение результативности муниципальной программы за отчетный период.

степень достижения i-го целевого показателя муниципальной программы за отчетный год (в баллах)

n - общее количество целевых показателей, достижение которых запланировано в муниципальной программе на соответствующий год

Е1=Р1фактР1уст×100%=0,90,9×100%=100,0%(S1=10 баллов)

Е2=Р2фактР2уст×100%=10×100%=100%(S2=0баллов)

Е3=Р3фактР3уст×100%=2,71,6×100%=168.8%(S3=10 баллов)

Е4=Р4фактР4уст×100%=2.83.2×100%=87.5%(S4=7 баллов)

Е5=Р5фактР5уст×100%=11×100%=100%(S5=10 баллов)

Е6=Р6фактР6уст×100%=11×100%=0%(S6=10 баллов)

Е7=Р7фактР7уст×100%=22×100%=100%(S7=10 баллов)

2. Полнота использования бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы

С=КА×100%=6951,020697,5×100%=33,6%,(0 баллов)

K - кассовое исполнение за счет средств местного бюджета за отчетный год (тыс. рублей);

A - бюджетные ассигнования местного бюджета, предусмотренные на соответствующий год решением о бюджете (сводной бюджетной росписью) (тыс. рублей).

3. Полнота реализации мероприятий муниципальной программы

Н=НfHo×100%=57×100%=71,4%(5 баллов)

количество всех мероприятий муниципальной программы, выполненных за отчетный год, (единиц);

количество всех мероприятий муниципальной программы, реализация которых была запланирована на соответствующий год, (единиц).

4. Оценка в целом за отчетный год рассчитывается как показатель E (в баллах):

E = R + С + Н = 8,1 +0+5 = 13,1 балла

Вывод: Значение Е составляет 13,1 балла, т.е. эффективность реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы в 2020 году признана умеренной (удовлетворительное исполнение муниципальной программы).

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы:

1. В связи с нарушением подрядчиками сроков выполнения работ в 2021 году будут оплачены контракты заключенные в 2020 году и подлежащих в соответствии с условиями этих документов оплате в 2020 году.

2. На 2021 год предоставлена субсидия на реконструкцию водозабора.

3. Запланированы работы по капитальному ремонту объектов теплоснабжения (участки тепловой сети), капитальный ремонт сети водоснабжения, водоотведения, объектов электрохозяйства.

4. Реконструкция муниципальной котельной, реконструкция очистных сооружений.

С учетом всех допущенных недочетов эффективность реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2019-2021 годы планируется быть эффективной.

Главный специалист сектора строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

администрации городского округа

ЗАТО Светлый                                                                                      Н.А. Белова