ИТОГОВЫЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности в городском округе ЗАТО Светлый на 2016-2020 годы»

по состоянию на 1 января 2021 года

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15 сентября 2017 года № 244 «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» итоговый отчет о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016 – 2020 годы составлен по формам согласно приложениям 9,10,11,12,13,15 вышеназванного постановления.

Приложение № 9

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе ЗАТО Светлый на 2016-2020 годы»

(наименование муниципальной программы)

за период январь - декабрь 2020 года

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | установленные на 2020 год | фактически достигнутые за отчетный период года |  |
| 1 | Потребление электрической энергии |  |  |  |  | увеличение числа приборов и оборудования, потребляющих электроэнергию |
| 1.1 | в натуральном выражении | тыс. кВт/ч | 457,02 | 602,8 | 457,02 |  |
| 1.2 | в стоимостном выражении | тыс. рублей | 3417,458 | 3152,310 | 3417,458 |  |
| 2 | Потребление тепловой энергии |  |  |  |  | установка приборов учета, стимулирование уменьшения потребления |
| 2.1 | в натуральном выражении | тыс. Гкал | 4027,0 | 3332,53 | 4027,0 |  |
| 2.2 | в стоимостном выражении | тыс. рублей | 5707,393 | 4159,494 | 5707,393 |  |
| 3 | Потребление холодной воды |  |  |  |  | установка приборов учета, стимулирование уменьшения потребления |
| 3.1 | в натуральном выражении | тыс. м3 | 10,81 | 10,19 | 10,15 |  |
| 3.2 | в стоимостном выражении | тыс. рублей | 180,938 | 144,090 | 140,908 |  |
| 4 | Потребление горячей воды |  |  |  |  |  |
| 4.1 | в натуральном выражении | тыс. м3 | 4,10 | 4,3 | 4,10 |  |
| 4.2 | в стоимостном выражении | тыс. рублей | 208,811 | 243,090 | 208,811 |  |
| 5 | Потребление водоотведения |  |  |  |  | уменьшение потребления воды |
| 5.1 | в натуральном выражении | тыс. м3 | 14,50 | 14,42 | 14,30 |  |
| 5.2 | в стоимостном выражении | тыс. рублей | 3,374 | 3,152 | 3,150 |  |
| 6 | Потребление расходов на уличное освещение |  |  |  |  | замена светильников на энергосберегающие |
| 6.1 | в натуральном выражении | тыс. кВт/ч | 185,0 | 187,0 | 185,0 |  |
| 6.2 | в стоимостном выражении | тыс. рублей | 1150,0 | 978,010 | 1000,000 |  |

Приложение № 10

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

СВЕДЕНИЯ

для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе ЗАТО Светлый на 2016 – 2020 годы»

(наименование муниципальной программы)

за период январь - декабрь 2020 года

Администрация городского округа ЗАТО Светлый

(ответственный исполнитель)

| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия | Срок реализации в соответствии с планом-графиком |  | Фактический срок реализации (дата окончания) | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего за счет всех источников |  | местный бюджет |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | внебюджетные источники |  |
|  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план (прогнозно) | факт | план (прогнозно) | факт | план прогнозно | факт |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Всего по муниципальной программе | 2016 |  | 2020 | 592,4 | 587,7 | 392,4 | 387,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 200,0 |
| 1 | Организационная работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 Проведение разъяснительной работы по основам энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 2016 |  | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 Установка, замена и обслуживание приборов учета электроэнергии, тепловой энергии, горячей и холодной воды | 2016 | 2020 |  | 234,4 | 234,4 | 234,4 | 234,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.2 Замена светильников уличного освещения городского округа на энергосберегающие (при необходимости с заменой аварийных опор) | 2016 | 2020 |  | 82,6 | 77,9 | 82,6 | 77,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.3 Выполнение иных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 2016 | 2020 |  | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |  | 200,0 | 200,0 |
|  | Основное мероприятие 2.4 Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущест-ва, используемых для передачи энергети-ческих ресурсов и признанию права муниципальной собственности на них | 2016 | 2020 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 2.5 Организация управления выявлен-ными бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используе-мыми для передачи энергетических ресурсов | 2016 | 2020 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 2.6 Обследование муниципальной котельной на энергоэффективность | 2020 | 2020 |  | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.7 Утилизация энергосберегающих ламп | 2020 | 2020 |  | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 |  |  |  |  |  |  |

| Ответственный исполнитель |  |  |  |  | « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (наименование) |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Согласовано:

|  |  |  |  |  | « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (наименование) |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 10

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

ИТОГОВЫЕ СВЕДЕНИЯ

для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе ЗАТО Светлый на 2016 – 2020 годы»

(наименование муниципальной программы)

за период 2016-2020 года

Администрация городского округа ЗАТО Светлый

(ответственный исполнитель)

| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия | Срок реализации в соответст вии с планом-графиком | Фактический срок реализации (дата окончания) | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего за счет всех источников |  | местный бюджет |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | внебюджетные источники |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план (прогнозно) | факт | план (прогнозно) | факт | план прогнозно | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Всего по муниципальной программе | 2016 | 2020 | 4655,903 | 4064,9 | 4205,903 | 3614,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450,0 | 450,0 |
| 1 | Организационная работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Назначение в муниципальных учреждениях и МУП ответственных лиц за энергосбережение | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.2 Проведение разъяснительной работы по основам энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 2016 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 Установка, замена и обслуживание приборов учета электроэнергии, тепловой энергии, горячей и холодной воды | 2016 | 2020 | 994,336 | 825,7 | 994,336 | 825,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.2 Замена светильников уличного освещения городского округа на энергосберегающие (при необходимости с заменой аварийных опор) | 2016 | 2020 | 2798,467 | 2379,1 | 2798,467 | 2379,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.3 Выполнение иных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 2016 | 2020 | 787,7 | 784,7 | 337,7 | 334,7 |  |  |  |  | 450,0 | 450,0 |
|  | Основное мероприятие 2.4 Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущест-ва, используемых для передачи энергети-ческих ресурсов и признанию права муниципальной собственности на них | 2016 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 2.5 Организация управления выявлен-ными бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используе-мыми для передачи энергетических ресурсов | 2016 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 2.6 Обследование муниципальной котельной на энергоэффективность | 2020 | 2020 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.7 Утилизация энергосберегающих ламп | 2020 | 2020 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 |  |  |  |  |  |  |

| Ответственный исполнитель |  |  |  |  | « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (наименование) |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Согласовано:

|  |  |  |  |  | « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (наименование) |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 11

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

ИТОГОВЫЕ СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе ЗАТО Светлый на 2016 – 2020 годы»

(наименование муниципальной программы)

Администрация городского округа ЗАТО Светлый

(ответственный исполнитель)

за 2016-2020 года

| № п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (причины, преимущества, необходимость) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 11.05.2016 № 134 | Включение мероприятий по бесхозяйным объектам | Протест прокуратуры Татищевского района |
| 2 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 30.12.2016 № 379 | Изменение объема финансового обеспечения | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый |
| 3 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 20.03.2017 № 76 | Изменение объема финансового обеспечения | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый |
| 4 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 16.05.2017 № 137 | Изменение объема финансового обеспечения | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый |
| 5 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 25.12.2017 № 323 | Изменение объема финансового обеспечения | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый |
| 6 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 02.04.2018 № 68 | Изменение объема финансового обеспечения | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый |
| 7 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 26.12.2018 № 367 | Изменение объема финансового обеспечения | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый |
| 8 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 24.12.2019 № 356 | а) строку «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы (по годам)» изложить в следующей редакции: Объемы финансового обеспечения муниципальной программы (по годам) - общий объем финансирования муниципальной программы составляет 4363,503 тысяч рублей, в том числе: 2016 год – 497,636 тысяч рублей; 2017 год – 1 155,467 тысяч рублей; 2018 год – 1 749,3 тысяч рублей; 2019 год – 661,1 тысяч рублей; 2020 год – 300,0 тысяч рублей. б) приложения №№ 3, 4 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложениям №№ 1, 2 к настоящему постановлению. | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый |
| 9 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 16.04.2020 № 86 | а) строку «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы (по годам)» изложить в следующей редакции. б) приложения №№ 3, 4 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложениям №№ 1 , 2 к настоящему постановлению. | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый |
| 10 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 23.12.2020 № 317 | а) паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1; б) пункт 6 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции: «Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется в рамках текущего финансирования за счет средств городского округа ЗАТО Светлый и внебюджетных источников. Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы отражены в приложениях № 3, 4. Объем финансирования мероприятий муниципальной программы может корректироваться исходя из финансовых возможностей бюджета городского округа.»; в) приложения №№ 2, 3, 4 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложениям № 2, 3, 4 к настоящему постановлению. | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый |

|  | - Приложение № 12 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограмм)

«Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности в городском  округе ЗАТО Светлый» на 2016-2020 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2020 год

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей |  | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результат, показатели |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия<*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| Программа «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Организационная работа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.2 Проведение разъяснительной работы по основам энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Администрация городского округа ЗАТО Светлый |  | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 | Предварите льная работа, приводящая к сокращению расходов на оплату ТЭР | Проведена беседа с гражданами, информационные листовки. | Нет. |
| 2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2.1 Установка, замена и обслуживание приборов учета электроэнергии, тепловой энергии, горячей и холодной воды | Администрация, муниципальные учреждения |  | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 | Обеспечение контроля и стимулирование к уменьшению потребления | Установлено 150 счетчиков холодного и горячего водоснабжения на сумму 229,6 | Нет |
| 3 | Основное мероприятие 2.2 Замена светильников уличного освещения городского округа на энергосберегающие (при необходимости с заменой аварийных опор) | Администрация |  | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 | Работа, приводящая к сокращению расходов на оплату ТЭР | Замена ламп на энергосбере гающие на сумму 82,6 | нет |
| 4 | Основное мероприятие 2.3 Выполнение иных мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности | Администрация, муниципальные учреждения, МУП |  | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 | Работа, приводящая к сокращению расходов на оплату ТЭР | Замена ламп на энергосберегающие на сумму 200,0 |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.4 Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов и признанию права муниципальной собственности на них | Администрация |  | 2016 | 2020 | 2016 | 2020 | Работа, приводящая к сокращению количества бесхозяйных объектов | Бесхозных объектов не имеется. | нет |
| 6 | Основное мероприятие 2.5 Обследование муниципальной котельной на энергоэффективность | Администрация |  | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Работа, приводящая к сокращению расходов на оплату ТЭР | Проведено обследова ние мун.котель ной на энергоэф фективность на сумму 50,0 | нет |
| 7 | Основное мероприятие 2.6 Утилизация энергосберегающих ламп | Администрация |  | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | Исключение негативного экологического воздействия вследствие правил утилизации энергосберегающих ламп | Утилизация ламп на сумму 25,4 | нет |

Приложение № 13

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе ЗАТО Светлый на 2016 – 2020 годы»

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2020 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

тыс. рублей

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) <**> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016 – 2020 годы | Администрация, муниципальные учреждения, МУП | всего | 592,4 | 592,4 | 587,7 | 99,21 | 99,21 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 392,4 | 392,4 | 387,7 | 98,80 | 98,80 |
|  |  | внебюджетные средства | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 100,00 | 100,00 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация | всего | 278,6 | 278,6 | 278,6 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 278,6 | 278,6 | 278,6 | 100,00 | 100,00 |
|  | МДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 100,00 | 100,00 |
|  | МОУ «СОШ № 3 городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 65,9 | 65,9 | 65,9 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 65,9 | 65,9 | 65,9 | 100,00 | 100,00 |
|  | МДОУ «Детский сад № 3 «Сказка» городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 100,00 | 100,00 |
|  | МУ ДО «Детская школа искусств» городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 4,0 | 4,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  | МУ ДО «Дом детского творчества» городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 100,00 | 100,00 |
|  | МДОУ «Детский сад № 5 «Ромашка» городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 100,00 | 100,00 |
|  | МУ «Управление административно-хозяйственного и транспортного обеспечения» | всего | 22,7 | 22,7 | 22,0 | 96,92 | 96,92 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 22,7 | 22,7 | 22,0 | 96,92 | 96,92 |
|  | Муниципальные унитарные предприятия | всего | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 100,00 | 100,00 |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 Установка, замена и обслуживание приборов учета электроэнергии, тепловой энергии, горячей и холодной воды | Администрация | всего | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 228,6 | 228,6 | 228,6 | 100,00 | 100,00 |
|  | МУ «Управление административно-хозяйственного и транспортного обеспечения» | всего | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 100,00 | 100,00 |
|  | МДОУ «Детский сад №3 «Сказка» городского округа ЗАТО Светлый | всего | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 100,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие 2.2 Замена светильников уличного освещения городского округа на энергосберегающие (при необходимости с заменой аварийных опор) | МОУ «СОШ № 3 городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 47,9 | 47,9 | 47,9 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 47,9 | 47,9 | 47,9 | 100,00 | 100,00 |
|  | МДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 100,00 | 100,00 |
|  | МДОУ «Детский сад № 3 «Сказка» городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 100,00 | 100,00 |
|  | МУ «Управление административно-хозяйственного и транспортного обеспечения» | всего | 20,3 | 20,3 | 19,6 | 96,55 | 96,55 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 20,3 | 20,3 | 19,6 | 96,55 | 96,55 |
|  | МУ ДО «Дом детского творчества» городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 100,00 | 100,00 |
|  | МУ ДО «Детская школа искусств» городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.3 Выполнение иных мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности | Муниципальные унитарные предприятия городского округа ЗАТО Светлый | всего | 200,0 | 200,0 | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | в т.ч. Внебюджетные средства | 200,0 | 200,0 | 200,00 | 100,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие 2.4 Обследование муниципальной котельной на энергоэффективность | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие 2.5 Утилизация энергосберегающих ламп | МДОУ «Детский сад №5 «Ромашка» городского округа ЗАТО Светлый | всего | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 100,00 | 100,00 |
|  | МОУ «СОШ №3 городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 100,00 | 100,00 |

Приложение № 13

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

ИТОГОВЫЕ СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе ЗАТО Светлый на 2016 – 2020 годы»

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2016-2020 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

тыс. рублей

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) <**> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016 – 2020 годы | Администрация, муниципальные учреждения, МУП | всего | 4655,903 | 4656,003 | 4064,9 | 87,31 | 87,30 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 4205,903 | 4206,003 | 3614,9 | 85,95 | 85,95 |
|  |  | внебюджетные средства | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 100,00 | 100,00 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация | всего | 3539,703 | 3539,703 | 2971,645 | 83,95 | 83,95 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 3539,703 | 3539,703 | 2971,645 | 83,95 | 83,95 |
|  | МДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 21,1 | 21,1 | 19,675 | 93,25 | 93,25 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 21,1 | 21,1 | 19,675 | 93,25 | 93,25 |
|  | МОУ «СОШ № 2 городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 382,2 | 382,2 | 376,89 | 98,61 | 98,61 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 382,2 | 382,2 | 376,89 | 98,61 | 98,61 |
|  | МОУ «СОШ № 3 городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 109,5 | 109,6 | 98,1 | 89,59 | 89,51 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 109,5 | 109,6 | 98,1 | 89,59 | 89,51 |
|  | МДОУ «Детский сад № 3 «Сказка» городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 34,5 | 34,5 | 34,5 | 100,00 | 100,00 |
|  | МУ ДО «Детская школа искусств» городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 57,2 | 57,2 | 53,1 | 92,83 | 92,83 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 57,2 | 57,2 | 53,1 | 92,83 | 92,83 |
|  | МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 100,00 | 100,00 |
|  | МУ ДО «Дом детского творчества» городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100,00 | 100,00 |
|  | МДОУ «Детский сад № 5 «Ромашка» городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 61,16 | 100,00 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 61,16 | 100,00 |
|  | МУ «Управление административно-хозяйственного и транспортного обеспечения» | всего | 34,8 | 34,8 | 34,1 | 150,22 | 97,99 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 34,8 | 34,8 | 34,1 | 150,22 | 97,99 |
|  | Муниципальные унитарные предприятия | всего | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 100,00 | 100,00 |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 Установка, замена и обслуживание приборов учета электроэнергии, тепловой энергии, горячей и холодной воды | Администрация | всего | 882,236 | 882,236 | 715,19 | 81,07 | 81,07 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 882,236 | 882,236 | 715,19 | 81,07 | 81,07 |
|  | МУ «Управление административно-хозяйственного и транспортного обеспечения» | всего | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 100,00 | 100,00 |
|  | МУ ДО «Детская школа искусств» городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 50,2 | 50,2 | 50,1 | 99,80 | 99,80 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 50,2 | 50,2 | 50,1 | 99,80 | 99,80 |
|  | МОУ «СОШ № 2 городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 14,0 | 14,0 | 13,99 | 99,93 | 99,93 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 14,0 | 14,0 | 13,99 | 99,93 | 99,93 |
|  | МДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» городского округа ЗАТО Светлый | всего | 13,4 | 13,4 | 12,0 | 89,55 | 89,55 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 13,4 | 13,4 | 12,0 | 89,55 | 89,55 |
|  | МДОУ «Детский сад № 3 «Сказка» городского округа ЗАТО Светлый | всего | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 32,1 | 32,1 | 32,1 | 100,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие 2.2 Замена светильников уличного освещения городского округа на энергосберегающие (при необходимости с заменой аварийных опор) | Администрация | всего | 2627,767 | 2607,467 | 2206,455 | 84,62 | 84,62 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 2627,767 | 2607,467 | 2206,455 | 84,62 | 84,62 |
|  | МОУ «СОШ № 2 городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 49,3 | 49,3 | 46,1 | 93,51 | 92,51 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 49,3 | 49,3 | 46,1 | 93,51 | 92,51 |
|  | МОУ «СОШ № 3 городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 78,7 | 78,7 | 68,2 | 86,66 | 86,66 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 78,7 | 78,7 | 68,2 | 86,66 | 86,66 |
|  | МДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 100,00 | 100,00 |
|  | МДОУ «Детский сад № 3 «Сказка» городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 100,00 | 100,00 |
|  | МУ «Управление административно-хозяйственного и транспортного обеспечения» | всего | 20,3 | 32,4 | 31,7 | 156,16 | 97,84 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 20,3 | 32,4 | 31,7 | 156,16 | 97,84 |
|  | МУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 100,00 | 100,00 |
|  | МУ ДО «Дом детского творчества» городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100,00 | 100,00 |
|  | МДОУ «Детский сад № 5 «Ромашка» городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 12,1 |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 12,1 |  |  |  |  |
|  | МУ ДО «Детская школа искусств» городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 7,0 | 7,0 | 3,0 | 42,86 | 42,86 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 7,0 | 7,0 | 3,0 | 42,86 | 42,86 |
| Основное мероприятие 2.3 Выполнение иных мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности | Муниципальные унитарные предприятия городского округа ЗАТО Светлый | всего | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | в т.ч. Внебюджетные средства | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 100,00 | 100,00 |
|  | МДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 6,0 | 6,0 | 5,975 | 99,58 | 99,58 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 6,0 | 6,0 | 5,975 | 99,58 | 99,58 |
|  | МОУ «СОШ № 3 городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 12,9 | 12,9 | 11,9 | 92,97 | 92,25 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 12,9 | 12,9 | 11,9 | 92,97 | 92,25 |
|  | МОУ «СОШ № 2 городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 318,9 | 318,9 | 316,8 | 99,34 | 99,34 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 318,9 | 318,9 | 316,8 | 99,34 | 99,34 |
| Основное мероприятие 2.4 Обследование муниципальной котельной на энергоэффективность | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,00 | 100,00 |
| Основное мероприятие 2.5 Утилизация энергосберегающих ламп | МДОУ «Детский сад №5 «Ромашка» городского округа ЗАТО Светлый | всего | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 100,00 | 100,00 |
|  | МОУ «СОШ № 3 городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 18,0 | 18,0 | 18,0 | 100,00 | 100,00 |

Приложение № 15

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе ЗАТО Светлый

на 2016-2020 годы»

за 2020 год

R=inSin=10+10+7+10+10+8+10+7+10+8+10+1012=9,2 балла1. Результативность реализации муниципальной программы за отчетный год по всем целевым показателям:

R- Усредненное значение результативности муниципальной программы за отчетный период.

степень достижения i-го целевого показателя муниципальной программы за отчетный год (в баллах)

n - общее количество целевых показателей, достижение которых запланировано в муниципальной программе на соответствующий год

Е1=Р1устР1факт×100%=602,8457,02=131,9%(S1=10 баллов)

Е2=Р2фактР2уст×100%=3417,4583152,310=108,41%(S1=10 баллов)

Е3=Р3устР3факт×100%=3332,534027,0=82,8%(S2=7 баллов)

Е4=Р4фактР4уст×100%=5707,3934159,494=137,21%(S2=10 баллов)

Е5=Р5устР5факт×100%=10,1910,15=100,4%(S3=10 баллов)

Е6=Р6фактР6уст×100%=140,908144,090=97,8%(S3=8 баллов)

Е7=Р7устР7факт×100%=4,34,1=104,9%(S3=10 баллов)

Е8=Р8фактР8уст×100%=208,811243,09=85,9%(S3=7 баллов)

Е9=Р9устР9факт×100%=14,4214,3=100,8%(S3=10 баллов)

Е10=Р10фактР10уст×100%=3,1503,152=99,9%(S3=8 баллов)

Е11=Р11устР11факт×100%=187,0185,0=101,1%(S3=10 баллов)

Е12=Р12фактР12уст×100%=1000,000978,01=102,2%(S3=10 баллов)

2. Полнота использования бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы

С=КА×100%=587,7592,4×100%=99,2%(8 баллов)

K - кассовое исполнение за счет средств местного бюджета за отчетный год (тыс. рублей);

A - бюджетные ассигнования местного бюджета, предусмотренные на соответствующий год решением о бюджете (сводной бюджетной росписью) (тыс. рублей).

3. Полнота реализации мероприятий муниципальной программы

Н=НfHo×100%=77×100%=100%(10 баллов)

количество всех мероприятий муниципальной программы, выполненных за отчетный год, (единиц);

количество всех мероприятий муниципальной программы, реализация которых была запланирована на соответствующий год, (единиц).

4. Оценка в целом за отчетный год рассчитывается как показатель E (в баллах):

E = R + С + Н = 9,2 +8+10 = 27,2 балла

Вывод: Значение Е составляет 27,2 балла, т.е. эффективность реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе ЗАТО Светлый на 2016-2020 годы»  в 2020 году признана высокой (эффективное исполнение муниципальной программы).

Приложение № 15

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе ЗАТО Светлый

на 2016-2020 годы»

- Определяем усредненное значение результативности реализации муниципальной программы за период 2016-2020 годы по всем целевым показателям:

(8,3+9,25+8,7+9,25+9,2)/5=8,94

Показатель R равен 8,96 баллов

- Определяем полноту использования бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы за период 2016-2020 годы:

(8+5+5+5+8)/5=6,2

Показатель В равен 6,2 баллов

- Определяем полноту реализации муниципальной программы за период 2016-2020 годы:

(10+10+10+10+10)/5=10

Показатель М равен 6,2 баллов

- Определяем оценку в целом за период 2016-2020 годы:

(26,3+24,25+23,7+24,25+27,2)/5=25,14

Значение Е составляет более 20 баллов, то эффективность реализации муниципальной программы в отчетном периоде признается высокой.

Вывод: Значение Е составляет 25,14 балла, т.е. эффективность реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе ЗАТО Светлый на 2016-2020 годы»  за 2016-2020 годы признана высокой (эффективное исполнение муниципальной программы).