Годовой отчет

о реализации программы

«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый на 2019-2023 годы» и период до 2029 года

по состоянию на 1 января 2021 года

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15 сентября 2017 года № 244 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» итоговый отчет о реализации программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2019-2023 годы составлен по формам согласно приложениям 9, 10, 11, 12, 13, 15 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый».

|  | - Приложение № 9 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей программы

«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый на 2019-2023 годы и период до 2029 года»

(наименование муниципальной программы)

за 12 месяцев 2020 года

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<*> 2019 год | установленные на 2020 год | фактически достигнутые за отчетный период 2020 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Население |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Численность населения | тыс. чел. | 12,864 | 12,750 | 12,904 |  |
|  | Экономическое развитие |  |  |  |  |  |
| 2 | Среднесписочная численность работающих в экономике | чел. | 4191 | 4191 | 4228 |  |
| 3 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата | руб. | 23191,7 | 21172 | 25070,8 |  |
| 4 | Среднемесячные денежные доходы на душу населения | руб. | 14693,0 | 14124 | 14868 |  |
|  | Удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |
| 5 | электрическая энергия | кВт/ч на 1 человека населения | 405,78 | 399,60 | 405,53 |  |
| 6 | тепловая энергия | Гкал на 1кв.метр общей площади | 0,158 | 0,156 | 0,157 |  |
| 7 | горячая вода | куб. метров на 1 проживающего | 17,03 | 17,01 | 17,01 |  |
| 8 | холодная вода | куб.метров на 1 проживающего | 19,02 | 18,37 | 19,00 |  |
| 9 | природный газ | куб. метров на 1 проживающего | 62,15 | 61,24 | 62,10 |  |
| Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями: |  |  |  |  |  |  |
| 10 | электрическая энергия | кВт/ч на 1 человека населения | 47,54 | 46,86 | 44,2 |  |
| 11 | тепловая энергия | Гкал на 1 кв. метр общей площади | 0,20 | 0,20 | 0,17 |  |
| 12 | горячая вода | куб. метров на 1 человека | 0,021 | 0,031 | 0,023 |  |
| 13 | холодная вода | куб. метров на 1 человека | 0,73 | 0,71 | 0,68 |  |
| Доступность жилья |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, - всего | кв. метров | 12,7 | 13,1 | 11,7 |  |
| 15 | Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях | процентов | 12,5 | 15,6 | 13,0 |  |

|  | - Приложение № 10 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации муниципальной программы

Наименование программы: «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый на 2019-2023 годы и период до 2029 года»

Отчетный период: за 12 месяцев  2020  года

| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия | Срок реализации в соответствии с планом-графиком | Фактический срок реализации (дата окончания) | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего за счет всех источников |  | местный бюджет |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | внебюджетные источники |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план (прогнозно) | факт | план (прогнозно) | факт | план (прогнозно) | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Всего по муниципальной программе |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | Разработка технических заданий для организаций в целях реализации Программы | 2019-2023 в перспективе до 2029г. | 2019-2023 в перспективе до 2029г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | После утверждения тарифов – корректировка Программы и технических заданий | 2019-2023 в перспективе до 2098г | 2019-2023 в перспективе до 2029г | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Подготовка проведения конкурса на реализацию проектов, предназначенных для сторонних инвесторов | 2019-2023 в перспективе до 2029г | 2019-2023 в перспективе до 2029г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Главный специалист сектора строительства и

жилищно-коммунального хозяйства администрации

городского округа ЗАТО Светлый                                                                                                            Н.А. Белова        «___» __________2021г.

Согласовано:

Заместитель главы  администрации

городского округа ЗАТО Светлый

по строительству и жилищно-коммунальному                                                                                А.В. Куланин              «___» ___________2021 г.

|  | Приложение № 11 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу за 2020 год

Наименование программы: «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый на 2019-2023 годы и период до 2029 года»

| № п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (причины, преимущества, необходимость) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

|  | Приложение № 13 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию программы

«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый на 2019-2023 годы и период до 2029 года»

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2020 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения |  | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) <**> |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Программа «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый на 2019-2029 годы» | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего |  | 199350,0 | 7758,9 | 5857,2 | 2,94 | 75,49 |
|  |  | местный бюджет |  | 48750,0 | 7758,9 | 5857,2 | 12,01 | 75,49 |
|  |  | областной бюджет |  | 54100,0 |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | 86500,0 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 10000,0 |  |  |  |  |
|  | в том числе по отраслям: электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 32400,00 |  | 3297,7 | 2522,2 | 7,78 | 70,11 |
|  |  | местный бюджет | 7400,00 |  | 3297,7 | 2522,2 | 34,08 | 70,11 |
|  |  | областной бюджет | 5000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 10000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | 10000,0 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 Капитальный ремонт объектов эл. хозяйства | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 45600,0 |  | 2472,1 | 1345,9 | 2,95 | 54,44 |
|  |  | местный бюджет | 8000,0 |  | 2472,1 | 1345,9 | 16,82 | 54,44 |
|  |  | областной бюджет | 8300,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 29300,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 3 Капитальный ремонт котельной | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | местный бюджет |  |  | 2472,1 | 1345,9 |  |  |
|  | водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 27500,00 |  | 1989,1 | 1989,1 | 7,23 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 9500,0 |  | 1989,1 | 1989,1 | 20,94 | 100,00 |
|  |  | областной бюджет | 8000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 10000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 5 Реконструкция существующего водозабора арт.скважин | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | местный бюджет |  |  | 1989,1 | 1989,1 |  |  |
| Мероприятие 6 Капитальный ремонт объектов водоснабжения и сети водопровода | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  | водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 93,1 |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 23,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 32,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 37,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 7 Реконструкция очистных сооружений | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 8 Капитальный ремонт очистных сооружений | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Захоронение (утилизация) твёрдых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 0,750 |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 0,750 |  | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |

Примечание:

<*> в случае наличия двух и более исполнителей;

<**> заполняется по строкам «местный бюджет».

Оценка

эффективности реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Оценка эффективности реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры осуществляется Муниципальным заказчиком – координатором Программы по годам в течение всего срока реализации Программы.

В составе ежегодного отчета о ходе работ по Программе представляется информация об оценке эффективности реализации Программы по следующим критериям:

1. Критерий «Степень достижения планируемых результатов целевых индикаторов реализации мероприятий Программы» базируется на анализе целевых показателей, указанных в Программе, и рассчитывается 
по формуле:

КЦИi = ЦИФi/ЦИПi, где:

КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора Программы;

ЦИФi (ЦИПi) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора Программы.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1.

1. 12,904/12,750= 1,0

2. 4228/4191=1,0

3. 25070,8/21172= 1,1

4. 14868/14124=1,0

5. 405,53 / 399,60 = 1,0

6. 0,157 / 0,156 = 1,0

7. 17,01 / 17,01 = 1,0

8. 19,00 / 18,37 = 1,0

9. 62,10 / 61,24 = 1,0

10. 44,2 / 46,86 =0,9

11. 0,17 / 0,20 = 0,9

12. 0,023 / 0,031= 0,7

13. 0,68 / 0,71 = 0,9

14. 11,7 /13,1 = 0,8

15. 13,0/ 15,6 = 0,8

2. Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат 
на мероприятия Программы запланированному уровню затрат» рассчитывается по формуле:

КБЗi=БЗФi/БЗПi,

5857,2/199350=0,029

5857,2/7758,9=0,75

где: КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;

БЗФi (БЗПi) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия Программы.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

3. Критерий «Эффективность использования бюджетных средств 
на реализацию отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:

ЭПi = БРПi/ЦИПi,

- 2522,2/3297,7=0,8

- 1345,9/2472,1=0,5

3.1989,1/1989,1=1,0

ЭФi = БРФi/ЦИФi,

1.3297,7/7400,0=0,4

2.2472,1/8000,0=0,3

3.1989,1/9500,0=0,2

где: БРПi (БРФi) – плановый (фактический) расход бюджетных средств 
на i-е мероприятие Программы;

ЦИПi (ЦИФi) – плановое (фактическое) значение целевого индикатора по i-му мероприятию Программы.

Значение показателя ЭФi не должно превышать значения показателя ЭПi.

Вывод:  Значение показателя ЭФi не должно превышать значения показателя ЭПi , что соответствует оценке эффективности программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый на 2019-2029 годы».

Приложение № 15

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

1. Оценка эффективности муниципальных программ (далее – оценка) представляет собой алгоритм расчета показателей результативности выполнения основных мероприятий и подпрограмм муниципальных программ. Оценка осуществляется на основании результатов мониторинга и оценки степени достижения целевых значений муниципальных программ.

2. Оценка представляет собой расчет совокупности баллов показателей результативности, полноты использования средств и реализации мероприятий по каждой муниципальной программе.

3. Результативность реализации муниципальной программы рассчитывается как степень достижения целевых показателей муниципальной программы за отчетный год и осуществляется по следующей формуле:

R= 134/15=8,9 балла

где:

R- Усредненное значение результативности муниципальной программы за отчетный период.

степень достижения i-го целевого показателя муниципальной программы за отчетный год (в баллах)

n - общее количество целевых показателей, достижение которых запланировано в муниципальной программе на соответствующий год

Е1=Р1фактР1уст×100%=12,90412,750×100%=101,2%(S1=10 баллов)

Е2=Р2фактР2уст×100%=42284191×100%=100.9%(S2=10баллов)

Е3=Р3фактР3уст×100%=25070.821172.0×100%=118.4%(S3=10 баллов)

Е4=Р4фактР4уст×100%=1486814124×100%=105.3%(S4=10 баллов)

Е5=Р5фактР5уст×100%=405.53399.60×100%=101.5%(S5=10 баллов)

Е6=Р6фактР6уст×100%=0,1570,156×101%=100.6%(S6=10 баллов)

Е7=Р7фактР7уст×100%=17.0117,0.1×100%=100.0%(S7=10 баллов)

Е8=Р8фактР8уст×100%=19,018,37×100%=103.4%(S8=10 баллов)

Е9=Р9фактР9уст×100%=62,1061,24×100%=101.4%(S9=10 баллов)

Е10=Р10фактР10уст×100%=44.246.86×100%=94,3%(S9=8 баллов)

Е11=Р11фактР11уст×100%=0,170,20×100%=85.0%(S9=7 баллов)

Е12=Р12фактР12уст×100%=0,0230,031×100%=74.2%(S9=7 баллов)

Е13=Р13фактР13уст×100%=0,680,71×100%=95.8%(S9=8 баллов)

Е14=Р14фактР14уст×100%=11,713,1×100%=89.3%(S9=7 баллов)

Е15=Р15фактР15уст×100%=13.015,6×100%=83.3%(S9=7 баллов)

2. Полнота использования бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы

С=КА×100%=5857.27758.9×100%=75.5%(5 баллов)

K - кассовое исполнение за счет средств местного бюджета за отчетный год (тыс. рублей);

A - бюджетные ассигнования местного бюджета, предусмотренные на соответствующий год решением о бюджете (сводной бюджетной росписью) (тыс. рублей).

3. Полнота реализации мероприятий муниципальной программы

Н=НfHo×100%=100%(10 баллов)

количество всех мероприятий муниципальной программы, выполненных за отчетный год, (единиц);

количество всех мероприятий муниципальной программы, реализация которых была запланирована на соответствующий год, (единиц).

4. Оценка в целом за отчетный год рассчитывается как показатель E (в баллах):

E = R + С + Н = 8,9 +5+10 = 23,9 балла

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году  составляет 23,9 балла и признается высокой (эффективное исполнение муниципальной программы).

Главный специалист сектора строительства и

жилищно-коммунального хозяйства

администрации городского округа ЗАТО Светлый                                   Н.А. Белова