Годовой отчет

о реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры

городского округа ЗАТО Светлый

Саратовской области» на 2019 – 2028 годы

по состоянию на 01 января 2021 года

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15 сентября 2017 года № 244 «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» годовой отчет о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2016 – 2028 годы составлен по формам согласно приложениям №№ 9, 10, 11, 12, 13, 15 вышеуказанного постановления.

|  | - Приложение № 9 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области»

на 2019 – 2028 годы

(наименование муниципальной программы)

за период январь – декабрь 2020 года

(отчетный период)

| №п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<*> |  | установленные на 2020год | фактически достигнутые за отчетный период 2020 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного назначения, на которых проведен капитальный ремонт (ремонт) | % |  | 11 | 21 | 29,6 | 7% -2018 год 4%-2019 год 18,6%-2020 год показатели расчитаны с нарастающим итогом, от общей протяженности 12,5 км. |

|  | - Приложение № 10 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области»

на 2019 – 2028годы

за период январь – декабрь 2020 года

Администрация городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области

(ответственный исполнитель)

| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия | Срок реализации в соответствии с планом-графиком | Фактический срок реализации (дата окончания) | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего за счет всех источников |  | местный бюджет |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | внебюджетные источники |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план (прог-нозно) | факт | план (прог-нозно) | факт | план (прог-нозно) | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Всего по муниципальной программе | 2019 | 2028 | 14058,6 | 13954,8 | 14058,6 | 13954,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3 Ремонт участка автодороги №63-575-ОП-МГ-008 по ул.Лопатина (от «Штыка» до КПП 6) | 2020 | 2020 | 7851,0 | 7850,8 | 7851,0 | 7850,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 4 Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Гагарина (от МОУ СОШ № 3 до поворота на ул. Лопатина), ремонт участка автомобильной дороги по ул. Гагарина (от КПП №2 до КПП № 5 по ул.Ленинская), ремонт участка автомобильной дороги от перекрестка в районе ГУЗ СО «МСЧ», МДОУ «Детский сад № 5 по ул. Коваленко | 2020 | 2020 | 6207,6 | 6104,0 | 6207,6 | 6104,0 |  |  |  |  |  |  |

| Ответственный исполнитель:: | Заведующий сектором строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа ЗАТО Светлый |  |  | А.Е. Гусев |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (наименование должности) | (подпись) |  | (ФИО) | (дата) |
| Согласовано: |  |  |  |  |  |
|  | (наименование должности) | (подпись) |  | (ФИО) | (дата) |

|  | Приложение № 11 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа  ЗАТО Светлый» на 2019 – 2028 годы

за период январь – декабрь 2020 года

Администрация городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области

- (ответственный исполнитель)

| № п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (причины, преимущества, необходимость) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 12.12.2019 № 342 | паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; в пункте 8 цифры «35550,0» заменить на «39750,0»; приложение № 3 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению; приложение № 4 изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2019 год |
| 2 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 23.12.2020 № 320 | а) паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению №1; б) пункт 8 изложить в новой редакции: «8. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется в рамках текущего финансирования за счет средств городского округа ЗАТО Светлый. Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы отражены в приложениях №№ 3,4. Объем финансирования мероприятий муниципальной программы может корректироваться из финансовых возможностей бюджета городского округа»; в) приложения №№ 1,2,3,4 изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 2,3,4,5 к настоящему постановлению. | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2020 год |

|  | - Приложение № 12 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограмм)

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019-2028 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2020 год

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  |  |  | Фактический срок |  |  | Результат, показатели |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия<*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации |  | начала реализации | окончания реализации |  | запланиро-ванные значения | достигнутые значения |  |
| Программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019-2028 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3. Ремонт участка автодороги №63-575-ОП-МГ- 008 по ул. Лопатина (от «Штыка» до КПП 6) | МУ «Управление муниципальным хозяйством», администрация городского округа ЗАТО Светлый | 2020 |  | 2020 |  | 2020 | 2020 |  | Поддержание улично-дорожной сети на уровне, отвечающим нормативным требованиям | Отремонти рованно 8090 м2 Выполнено в полном объеме |  |
|  | Основное мероприятие 4. Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Гагарина (от МОУ СОШ № 3 до поворота на ул. Лопатина), ремонт участка автомобильной дороги по ул. Гагарина (от КПП №2 до КПП № 5 по ул.Ленинская), ремонт участка автомобильной дороги от перекрестка в районе ГУЗ СО «МСЧ», МДОУ «Детский сад № 5 по ул. Коваленко | МУ«Управление муниципальным хозяйством», администрация городского округа ЗАТО Светлый |  | 2020 |  | 2020 | 2020 | 2020 | Поддержание улично-дорожной сети на уровне, отвечающим нормативным требованиям |  | Отремонти рованно 7733 м2 Выполнено в полном объеме |  |

|  | Приложение № 13 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области»

на 2019 – 2028 годы,

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2020 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения |  | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) <**> |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2019 – 2028 годы | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего |  | 14058,6 | 14058,6 | 13954,8 | 99,26 | 99,26 |
|  |  | местный бюджет |  | 14058,6 | 14058,6 | 13954,8 | 99,26 | 99,26 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3. Ремонт участка автодороги №63-575-ОП-МГ-008 по ул.Лопатина (от «Штыка» до КПП 6) | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего |  | 7851,0 | 7851,0 | 7850,8 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет |  | 7851,0 | 7851,0 | 7850,8 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4. Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Гагарина (от МОУ СОШ № 3 до поворота на ул. Лопатина), ремонт участка автомобильной дороги по ул. Гагарина (от КПП №2 до КПП № 5 по ул.Ленинская), ремонт участка автомобильной дороги от перекрестка в районе ГУЗ СО «МСЧ», МДОУ «Детский сад № 5 по ул. Коваленко | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего |  | 6207,6 | 6207,6 | 6104,0 | 98,33 | 98,33 |
|  |  | местный бюджет |  | 6207,6 | 6207,6 | 6104,0 | 98,33 | 98,33 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 15

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной  инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2019 – 2028 годы

за 2020 год

- R=inSin=101=10 балловРезультативность реализации муниципальной программы за отчетный год по целевым показателям:

R- Усредненное значение результативности муниципальной программы за отчетный период.

степень достижения i-го целевого показателя муниципальной программы за отчетный год (в баллах)

n - общее количество целевых показателей, достижение которых запланировано в муниципальной программе на соответствующий год

Е1=Р1фактР1уст×100%=29,621×100%=141,0%(S1=10 баллов)

2. Полнота использования бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы

С=КА×100%=13954,814058,6×100%=99,3%(8 баллов)

K - кассовое исполнение за счет средств местного бюджета за отчетный год (тыс. рублей);

A - бюджетные ассигнования местного бюджета, предусмотренные на соответствующий год решением о бюджете (сводной бюджетной росписью) (тыс. рублей).

3. Полнота реализации мероприятий муниципальной программы

Н=НfHo×100%=22×100%=100%(10 баллов)

количество всех мероприятий муниципальной программы, выполненных за отчетный год, (единиц);

количество всех мероприятий муниципальной программы, реализация которых была запланирована на соответствующий год, (единиц).

4. Оценка в целом за отчетный год рассчитывается как показатель E (в баллах):

E = R + С + Н = 10 = 10+8+10=28 баллов

Вывод: Значение Е составляет 28 баллов, т.е. эффективность реализации муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной  инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2019 – 2028 годы в 2020 году признана высокой (эффективное исполнение муниципальной программы).

Заведующий сектором строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

администрации городского округа

ЗАТО Светлый                                                                                      А.Е. Гусев