Годовой отчет

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение безопасности дорожного движения в

городском округе ЗАТО Светлый » на 2019 – 2021 годы

по состоянию на 01 января 2020 года

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15 сентября 2017 года № 244 «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» годовой отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый» на 20192021 годы составлен по формам согласно приложениям №№ 9, 10, 11, 12, 13, 15 вышеуказанного постановления.

|  | - Приложение № 9 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Обеспечение безопасности дорожного ждвижения в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы

(наименование муниципальной программы)

за период январь – декабрь 2019 года

(отчетный период)

| №п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<*> |  | установленные на 2019 год | фактически достигнутые за отчетный период 2019 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение мероприятий по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма | Ед. |  | 130 | 136 | 136 |  |
| 2 | Проведение мероприятий по пропаганде соблюдения правил дорожного движения и безопасного поведения на дорогах всех участников дорожного движения, в том числе с использованием средств массовой информации | Ед. |  | 18 | 20 | 20 |  |
| 3 | Актуализация проекта схемы организации дорожного движения по дорогам городского округа ЗАТО Светлый | Ед. |  | 1 | 1 | 1 |  |
| 4 | Замена дорожных знаков (установка новых) с более высокими фото и колориметрическими характеристиками | Ед. |  | 11 | 2 | 25 |  |
| 5 | Замена (нанесение новой) дорожной разметки с более высокими фото и колориметрическими характеристиками | п.м |  | 2090 | 2220 | 2220 |  |
| 6 | Установка пешеходных направляющих или удерживающих ограждений у образовательных учреждений | метр |  | - | 50 | 50 |  |
| 7 | Оборудование имеющихся пешеходных переходов (нанесение разметки), в том числе у образовательных учреждений | Ед. |  | 22 | 22 | 22 |  |
| 10 | Обустройство мест парковки для временного хранения автомобилей | Ед. |  | - | 1 | 1 |  |

|  | - Приложение № 10 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации муниципальной программы

«Обеспечение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый»

на 2019 – 2021 годы

за период январь – декабрь 2019 года

Администрация городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области

(ответственный исполнитель)

| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия | Срок реализации в соответствии с планом-графиком | Фактический срок реализации (дата окончания) | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего за счет всех источников |  | местный бюджет |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | внебюджетные источники |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план (прог-нозно) | факт | план (прог-нозно) | факт | план (прог-нозно) | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Всего по муниципальной программе | 2019 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.1 | 2019 | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ответственный исполнитель:: | Заведующий сектором строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа ЗАТО Светлый |  |  | В.Н. Сафонов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (наименование должности) | (подпись) |  | (ФИО) | (дата) |
| Согласовано: |  |  |  |  |  |
|  | (наименование должности) | (подпись) |  | (ФИО) | (дата) |

|  | Приложение № 11 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу

«Обеспечение безопасности дорожного жвижения в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы

за период январь – декабрь 2019 года

Администрация городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области

- (ответственный исполнитель)

| № п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (причины, преимущества, необходимость) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |

|  | - Приложение № 12 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограмм)

«Обеспечение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019-2021 годы

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результат, показатели |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| Программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1 Проведение мероприятий по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма | Администрация городского округа ЗАТО Светлый, отделение ГИДББ отдела Министерства внутренних дел РФ по ЗАТО Светлый | 2019 | 2021 | 2019 | 2019 | Создание безопасных условий для движения пешеходов и транспорта, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, подъездов к дворовым территориям, устранение дефектов дорожногополотна в связи с сезонным атмосферным воздействием, оптимизация и актуализация схемы организации дорожного движения, обустройство дорожной сети дорожными ограждениями | Проведены мероприятия по профилактике дорожно-транспортного травматизма |  |
|  | Мероприятие 1.2 Проведение мероприятий по пропоганде соблюдения правил дорожного движения и безопасного поведения на дорогах всех участников дорожного движения, в том числе с использованием средств массовой информации | Администрация городского округа ЗАТО Светлый, отделение ГИДББ отдела Министерства внутренних дел РФ по ЗАТО Светлый | 2019 | 2021 | 2019 | 2019 |  | Проведены мероприятия по пропаганде соблюдений правил БДД |  |
|  | Мероприятие 1.3 Актуализация проекта схемы организации дорожного движения по дорога городского округа ЗАТО Светлый | МУ «Управление муниципальным хозяйством», отделение ГИБДД отдела МВД РФ по ЗАТО Светлый | 2019 | 2021 | 2019 | 2019 |  | Проведена |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Заменено (установлено) 25 знаков |  |
|  | Мероприятие 1.4 Замена дорожных знаков (установка новых) с более высоким фото и колориметрическими характеристиками | МУ «Управление муниципальным хозяйством», отделение ГИБДД отдела МВД РФ по ЗАТО Светлый | 2019 | 2021 | 2019 | 2019 |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.5 Замена (нанесение новой) дорожной разметки с более высоким фото и колориметрическими характеристиками | МУ «Управление муниципальным хозяйством», отделение ГИБДД отдела МВД РФ по ЗАТО Светлый | 2019 | 2021 | 2019 | 2019 |  | Нанесено дорожной разметки 2220 п.м |  |
|  | Мероприятие 1.6 Установка пешеходных направляющих или удерживающих ограждений у образовательных учреждений | МУ «Управление муниципальным хозяйством», исполнитель по результатам конкурсных процедур | 2019 | 2021 | 2019 | 2019 |  | Установлено оргааждение у школ 50 м. |  |
|  | Мероприятие 1.7 Оборудование имеющихся пешеходных переходов (нанесение разметки), в том числе у образовательных учреждений | МУ «Управление муниципальным хозяйством», исполнитель по результатам конкурсных процедур | 2019 | 2021 | 2019 | 2019 |  | Исполнено |  |
|  | Мероприятие 1.10 Обустройство мест парковки для временного хранения автомобилей | МУ «Управление муниципальным хозяйством», исполнитель по результатам конкурсных процедур | 2019 | 2021 | 2019 | 2019 |  | Оборудована 1 парковка |  |

|  | Приложение № 13 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Обеспечение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый»

на 2019 – 2021 годы,

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2019 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) <**> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 15

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019-2021 годы

- R=inSin=10+10+10+10+10+10+10+108=10 балловРезультативность реализации муниципальной программы за отчетный год по целевым показателям:

R- Усредненное значение результативности муниципальной программы за отчетный период.

степень достижения i-го целевого показателя муниципальной программы за отчетный год (в баллах)

n - общее количество целевых показателей, достижение которых запланировано в муниципальной программе на соответствующий год

Е1=Р1фактР1уст×100%=136136×100%=100,0%(S1=10 баллов)

Е2=Р2фактР2уст×100%=2020×100%=100%(S2=10баллов)

Е3=Р3фактР3уст×100%=11×100%=100%(S3=10 баллов)

Е4=Р4фактР4уст×100%=252×100%=1250%(S4=10 баллов)

Е5=Р5фактР5уст×100%=22202220×100%=100%(S5=10 баллов)

Е6=Р6фактР6уст×100%=5050×100%=0%(S6=10 баллов)

Е7=Р7фактР7уст×100%=2222×100%=100%(S7=10 баллов)

Е8=Р8фактР8уст×100%=11×100%=100%(S8=10 баллов)

2. Полнота использования бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы

С=КА×100%=×100%=%(10 баллов)

K - кассовое исполнение за счет средств местного бюджета за отчетный год (тыс. рублей);

A - бюджетные ассигнования местного бюджета, предусмотренные на соответствующий год решением о бюджете (сводной бюджетной росписью) (тыс. рублей).

3. Полнота реализации мероприятий муниципальной программы

Н=НfHo×100%=(88)×100%=100%(10 баллов)

количество всех мероприятий муниципальной программы, выполненных за отчетный год, (единиц);

количество всех мероприятий муниципальной программы, реализация которых была запланирована на соответствующий год, (единиц).

4. Оценка в целом за отчетный год рассчитывается как показатель E (в баллах):

E = R + С + Н =  10+10+10=30 баллов

Вывод: Значение Е составляет 30 баллов, т.е. эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый» в 2019 году признана высокой (эффективное исполнение муниципальной программы).

Заведующий сектором строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

администрации городского округа

ЗАТО Светлый                                                                                      В.Н. Сафонов