Годовой отчет

о реализации муниципальной программы

«Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности в городском округе ЗАТО Светлый на 2016-2020 годы»

по состоянию на 1 января 2020 года

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15 сентября 2017 года № 244 «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» годовой отчет о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016 – 2020 годы составлен по формам согласно приложениям 9,10,11, 12, 13,15 вышеназванного постановления.

Приложение № 9

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе ЗАТО Светлый на 2016-2020 годы»

(наименование муниципальной программы)

за период январь - декабрь 2019 года

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | установленные на 2019 год | фактически достигнутые за отчетный период года |  |
| 1 | Потребление электрической энергии |  |  |  |  | увеличение числа приборов и оборудования, потребляющих электроэнергию |
| 1.1 | в натуральном выражении | тыс. кВт/ч | 645,2 | 624,0 | 457,02 |  |
| 1.2 | в стоимостном выражении | тыс. рублей | 3374,826 | 3263,568 | 3417,458 |  |
| 2 | Потребление тепловой энергии |  |  |  |  | установка приборов учета, стимулирование уменьшения потребления |
| 2.1 | в натуральном выражении | тыс. Гкал | 3567,76 | 3450,14 | 4027,0 |  |
| 2.2 | в стоимостном выражении | тыс. рублей | 4453,105 | 4306,299 | 5707,393 |  |
| 3 | Потребление холодной воды |  |  |  |  | установка приборов учета, стимулирование уменьшения потребления |
| 3.1 | в натуральном выражении | тыс. м3 | 10,90 | 10,54 | 10,81 |  |
| 3.2 | в стоимостном выражении | тыс. рублей | 154,260 | 149,175 | 180,938 |  |
| 4 | Потребление горячей воды |  |  |  |  |  |
| 4.1 | в натуральном выражении | тыс. м3 | 4,60 | 4,5 | 4,10 |  |
| 4.2 | в стоимостном выражении | тыс. рублей | 250,614 | 242,352 | 208,811 |  |
| 5 | Потребление водоотведения |  |  |  |  | уменьшение потребления воды |
| 5.1 | в натуральном выражении | тыс. м3 | 15,43 | 14,92 | 14,50 |  |
| 5.2 | в стоимостном выражении | тыс. рублей | 3374,819 | 3,263 | 3,374 |  |
| 6 | Потребление расходов на уличное освещение |  |  |  |  | замена светильников на энергосберегающие |
| 6.1 | в натуральном выражении | тыс. кВт/ч | 200,2 | 193,6 | 185,0 |  |
| 6.2 | в стоимостном выражении | тыс. рублей | 1047,046 | 1012,528 | 1150,000 |  |

Приложение № 10

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

СВЕДЕНИЯ

для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе ЗАТО Светлый на 2016 – 2020 годы»

(наименование муниципальной программы)

за период январь - декабрь 2019 года

Администрация городского округа ЗАТО Светлый

(ответственный исполнитель)

| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия | Срок реализации в соответствии с планом-графиком | Фактический срок реализации (дата окончания) | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего за счет всех источников |  | местный бюджет |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | внебюджетные источники |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план (прогнозно) | факт | план (прогнозно) | факт | план прогнозно | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Всего по муниципальной программе | 2016 | 2020 | 661,1 | 479,9 | 461,1 | 279,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 200,0 |
| 2 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Установка, замена и обслуживание приборов учета электроэнергии, тепловой энергии, горячей и холодной воды | 2016 | 2020 | 352,7 | 185,2 | 352,7 | 185,2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Замена светильников уличного освещения городского округа на энергосберегающие (при необходимости с заменой аварийных опор) | 2016 | 2020 | 108,4 | 94,7 | 108,4 | 94,7 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Выполнение иных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 2016 | 2020 | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |  |  | 200,0 | 200,0 |
| 2.4 | Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, исполь-зуемых для передачи энергетических ресурсов и признанию права муниципальной собственности на них | 2016 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Организация управ-ления выявленными бесхозяйными объектами недвижи-мого имущества, используемыми для передачи энергети-ческих ресурсов | 2016 | 2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Ответственный исполнитель |  |  |  |  | « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (наименование) |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Согласовано:

|  |  |  |  |  | « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (наименование) |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 11

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе ЗАТО Светлый на 2016 – 2020 годы»

(наименование муниципальной программы)

Администрация городского округа ЗАТО Светлый

(ответственный исполнитель)

| № п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (причины, преимущества, необходимость) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 11.05.2016 № 134 | Включение мероприятий по бесхозяйным объектам | Протест прокуратуры Татищевского района |
| 2 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 30.12.2016 № 379 | Изменение объема финансового обеспечения | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый |
| 3 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 20.03.2017 № 76 | Изменение объема финансового обеспечения | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый |
| 4 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 16.05.2017 № 137 | Изменение объема финансового обеспечения | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый |
| 5 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 25.12.2017 № 323 | Изменение объема финансового обеспечения | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый |
| 6 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 02.04.2018 № 68 | Изменение объема финансового обеспечения | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый |
| 7 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 26.12.2018 № 367 | Изменение объема финансового обеспечения | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый |
| 8 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 24.12.2019 № 356 | а) строку «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы (по годам)» изложить в следующей редакции: Объемы финансового обеспечения муниципальной программы (по годам) - общий объем финансирования муниципальной программы составляет 4363,503 тысяч рублей, в том числе: 2016 год – 497,636 тысяч рублей; 2017 год – 1 155,467 тысяч рублей; 2018 год – 1 749,3 тысяч рублей; 2019 год – 661,1 тысяч рублей; 2020 год – 300,0 тысяч рублей. б) приложения №№ 3, 4 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложениям №№ 1, 2 к настоящему постановлению. | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый |

|  | - Приложение № 12 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограмм)

«Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности в городском  округе ЗАТО Светлый» на 2016-2020 годы

(наименование муниципальной программы)

за 2019 год

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результат, показатели |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия<*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланиро-ванные значения | достигнутые значения |  |
| «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016-2020 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергоэффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1 Установка, замена и обслуживание приборов учета электроэнергии, тепловой энергии, горячей и холодной воды | Муниципальное учреждение «Управление муниципальным хозяйством городского округа ЗАТО Светлый» | 2016 | 2020 | 2019 | 2019 | Обеспечение контроля и стимулирование к уменьшению потребления 350,2 | 183,3 | нет |
|  | Мероприятие 2.2 Замена светильников уличного освещения городского округа на энергосберегающие (при необходимости с заменой аварийных опор)) | Муниципальное учреждение «Управление муниципальным хозяйством городского округа ЗАТО Светлый» | 2016 | 2020 | 2019 | 2019 | Работа, приводящая к сокращению расходов на оплату ТЭР 108,4 | 96,6 | нет |
|  | 2.3 Выполнение иных мероприятий по энергосбережению и повышению энерго- эффективности | Администрация, муниципальные учреждения, МУП | 2016 | 2020 | 2019 | 2019 | Работа, приводящая к сокращению расходов на оплату ТЭР 200,0 | 200,0 | нет |
|  | 2.4 Выявление бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов и признанию права муниципальной собственности на них | Администрация | 2016 | 2020 | 2019 | 2019 | Работа, приводящая к сокращению количества бесхозяйных объектов | На территории городского округа не выявлено бесхозных объектов | нет |
|  | 2.5 Организация управления выявленными бесхозяйными объектами недвижимого имущества, используемыми для передачи энергетических ресурсов | Администрация | 2016 | 2020 | 2019 | 2019 | Работа, приводящая к сокращению количества бесхозяйных объектов | Не имеется | нет |

Приложение № 13

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе ЗАТО Светлый на 2016 – 2020 годы»

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2019 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

тыс. рублей

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) <**> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016 – 2020 годы | Администрация, муниципальные учреждения, МУП | всего | 661,1 | 661,1 | 479,9 | 72,59 | 72,59 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 461,1 | 461,1 | 279,9 | 60,70 | 60,70 |
|  |  | внебюджетные средства | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 100,00 | 100,00 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация | всего | 300,0 | 300,0 | 133,1 | 44,37 | 44,37 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 133,1 | 44,37 | 44,37 |
|  | МУ «УАХиТО» | всего |  | 12,1 | 12,1 |  | 100,00 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет |  | 12,1 | 12,1 |  | 100,00 |
|  | МОУ «СОШ № 2 городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 49,3 | 49,3 | 46,1 | 93,51 | 93,51 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 49,3 | 49,3 | 46,1 | 93,51 | 93,51 |
|  | МДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 80,00 | 80,00 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 80,00 | 80,00 |
|  | МОУ «СОШ № 3 городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 30,8 | 30,8 | 20,3 | 65,91 | 65,91 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 30,8 | 30,8 | 20,3 | 65,91 | 65,91 |
|  | МДОУ «Детский сад № 3 «Сказка» городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 100,00 | 100,00 |
|  | МУ ДО «Детская школа искусств» городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 53,2 | 53,2 | 53,1 | 99,81 | 99,81 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 53,2 | 53,2 | 53,1 | 99,81 | 99,81 |
|  | МУ ДО «Дом детского творчества» городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 100,00 | 100,00 |
|  | МДОУ «Детский сад № 5 «Ромашка» городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 12,1 |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 12,1 |  |  |  |  |
|  | МУ ДО «ДЮСШ» городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 100,00 | 100,00 |
|  | Муниципальные унитарные предприятия городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | внебюджетные средства | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 100,00 | 100,00 |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |
| Установка, замена и обслуживание приборов учета электроэнергии, тепловой энергии, горячей и холодной воды | Администрация | всего | 300,0 | 300,0 | 133,1 | 44,37 | 44,37 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 133,1 | 44,37 | 44,37 |
|  | МУ ДО «Детская школа искусств» городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 50,2 | 50,2 | 50,1 | 99,80 | 99,80 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 50,2 | 50,2 | 50,1 | 99,80 | 99,80 |
|  | МДОУ «Детский сад № 4 «Солнышко» городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 80,00 | 80,00 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 2,5 | 2,5 | 2,0 | 80,00 | 80,00 |
| Замена светильников уличного освещения городского округа на энергосберегающие (при необходимости с заменой аварийных опор) | МОУ «СОШ № 2 городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 49,3 | 49,3 | 46,1 | 93,51 | 93,51 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 49,3 | 49,3 | 46,1 | 93,51 | 93,51 |
|  | МОУ «СОШ №3 городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 30,8 | 30,8 | 20,3 | 65,91 | 65,91 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 30,8 | 30,8 | 20,3 | 65,91 | 65,91 |
|  | МУ ДО «Детская школа искусств» городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 100,00 | 100,00 |
|  | МУ ДО «Дом детского творчества» городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 100,00 | 100,00 |
|  | МУ ДО «ДЮСШ» городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 100,00 | 100,00 |
|  | МДОУ «Детский сад № 3 «Сказка» городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 100,00 | 100,00 |
|  | МДОУ «Детский сад № 5 «Ромашка» городского округа ЗАТО Светлый» | всего | 12,1 |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 12,1 |  |  |  |  |
|  | МУ «УАХиТО» | всего |  | 12,1 | 12,1 |  | 100,00 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет |  | 12,1 | 12,1 |  | 100,00 |
| 2.3. Выполнение иных мероприятий по энергосбережению и повышению энерго- эффективности | Муниципальные унитарные предприятия городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | внебюджетные средства | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 100,00 | 100,00 |

Приложение № 15

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе ЗАТО Светлый

на 2016-2020 годы»

за 2019 год

R=inSin=10+10+10+10+10+10+8+7+8+10+8+1012=9,25 балла1. Результативность реализации муниципальной программы за отчетный год по всем целевым показателям:

R- Усредненное значение результативности муниципальной программы за отчетный период.

степень достижения i-го целевого показателя муниципальной программы за отчетный год (в баллах)

n - общее количество целевых показателей, достижение которых запланировано в муниципальной программе на соответствующий год

Е1=Р1фактР1уст×100%=624.0457.02=136.54%(S1=10 баллов)

Е2=Р2фактР2уст×100%=3417.4583263.568=104.72%(S2=10баллов)

Е3=Р3фактР3уст×100%=4027.03450.14=116.72%(S3=10 баллов)

Е4=Р4фактР4уст×100%=5707.3934306.299=132.53%(S4=10 баллов)

Е5=Р5фактР5уст×100%=10.8110,54=102.56%(S=10 баллов)

Е6=Р6фактР6уст×100%=180.938149.175=121.29%(S6=10 баллов)

Е7=Р7фактР7уст×100%=4,104,50=91.11%(Salignl7=8 баллов)

Е8=Р8фактР8уст×100%=208.811242.352=86.16%(Salignl8=7 баллов)

Е9=Р9фактР9уст×100%=14.514,92=97.18%(S9=8 баллов)

Е10=Р10фактР10уст×100%=3.3743.263=103.4%(S10=10 баллов)

Е11=Р11фактР11уст×100%=185.0193.6=95.56%(S11=8 баллов)

Е12=Р12фактР12уст×100%=1150,0001012,528=113.58%(S12=10 баллов)

2. Полнота использования бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы

С=КА×100%=479.9661.1×100%=72.59%(5 баллов)

K - кассовое исполнение за счет средств местного бюджета за отчетный год (тыс. рублей);

A - бюджетные ассигнования местного бюджета, предусмотренные на соответствующий год решением о бюджете (сводной бюджетной росписью) (тыс. рублей).

3. Полнота реализации мероприятий муниципальной программы

Н=НfHo×100%=55×100%=100%(10 баллов)

количество всех мероприятий муниципальной программы, выполненных за отчетный год, (единиц);

количество всех мероприятий муниципальной программы, реализация которых была запланирована на соответствующий год, (единиц).

4. Оценка в целом за отчетный год рассчитывается как показатель E (в баллах):

E = R + С + Н = 9,25 +5+10 = 24,25 балла

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году признается высокой (эффективное исполнение муниципальной программы).

Заведующий сектором строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

администрации городского округа

ЗАТО Светлый                                                                                  В.Н. Сафонов