Годовой отчет

о реализации муниципальной программы

«Развитие инженерной инфраструктуры

городского округа ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы

по состоянию на 01 января 2020 года

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15 сентября 2017 года № 244 «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» годовой отчет о реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы составлен по формам согласно приложениям №№ 9, 10, 11, 12, 13, 15 вышеуказанного постановления.

- Приложение № 5

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие инженерной инфраструктуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы

(наименование муниципальной программы)

Администрация городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области

(главный распорядитель средств)

за период январь – декабрь 2019 года

(отчетный период)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, в том числе основных мероприятий | Предусмотрено в муниципальной программе |  | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на текущий год |  | Утверждены лимиты бюджетных обязательств по средствам местного бюджета | Кассовое исполнение на отчетную дату (нарастающим итогом с начала года) |  |  |  | Результаты исполнения основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств | Исполнение (процент) |  |  |
|  |  | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств |  |  |  | за счет средств местного бюджета (гр. 8 / гр. 5 x 100) | за счет целевых статей (гр. 9 / гр. 6 x 100) |  |
| 1 | Капитальный ремонт объектов теплоснабжения (участки тепловой сети) | 5 772,7 |  | 5 772,7 |  | 5 772,7 | 5195,5 |  | 90,0 |  | Выполнены работы по кап.ремонту (замене) участков теплосети |
| 2 | Капитальный ремонт объектов теплоснабжения (муниципальная котельная) | 9 856,1 |  | 9 856,1 |  | 9 856,1 | 4 697,4 |  | 47,6 |  | Выполнены работы по капитальному ремонту 2-х котлов. |
| 3 | Капитальный ремонт сети водоснабжения | 1 412,7 |  | 1 412,7 |  | 1 412,7 | 1 193,3 |  | 84,5 |  | Выполенены работы |
| 4 | Капитальный ремонт сети водоотведения (канализация) | 3 174,9 |  | 3 174,9 |  | 3 174,9 | 1 108,9 |  | 34,9 |  | Выполнены работы частично. |
| 5 | Капитальный ремонт объектов электрохозяйства (силовая кабельная сеть) | 2 568,8 |  | 2 568,8 |  | 2 568,8 | 591,5 |  | 23,0 |  | Выполнено работы частично. |
| 6 | Реконструкция водозабора | 2 203,5 |  | 2 203,5 |  | 2 203,5 | 214,4 |  | 9,7 |  | Выполнена предоплата |
| 7 | Реконстркуция очистных сооружений | 8 420,0 |  | 8 420,0 |  | 8 420,0 | 8 420,0 |  | 100,0 |  | Выполнено в полном объеме |
| 8 | Реконструкция муниципальной котельной | 18 939,6 |  | 18 939,6 |  | 18 939,6 | 0,0 |  | 0,0 |  | Перенесено на 2020 год |
| 9 | Расчет потребности тепла и топлива | 12,0 |  | 12,0 |  | 12,0 | 12,0 |  | 100,0 |  | Выполнено в полном объеме. |
| 10 | Закупка комплекта запорной арматуры | 475,0 |  | 475,0 |  | 475,0 | 190,0 |  | 40,0 |  | Выполнено |
| 11 | Закупка фекального насоса | 398,8 |  | 398,8 |  | 398,8 | 392,8 |  | 98,5 |  | Выполнено |
| Итого |  | 53 234,1 |  | 53 234,1 |  | 53 234,1 | 22 015,8 |  | 41,4 |  |  |

|  | - Приложение № 9 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Развитие инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы

(наименование муниципальной программы)

за период январь – декабрь 2019 года

(отчетный период)

| №п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<*> |  | установленные на 2019 год | фактически достигнутые за отчетный период 2019 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт объектов теплоснабжения (участки тепловой сети) / Доля исполненных мероприятий по ремонту участков тепловой сети (от общей протяженности сети – 36,01 км) | % |  | - | 0,3 | 0,3 | Выполнено |
| 2 | Капитальный ремонт объектов теплоснабжения (муниципальная котельная) /Доля отремонтированных (замененных) единиц оборудования муниципальной котельной | Ед. |  | 1 | 1 | 1 | Выполнено |
| 3 | Капитальный ремонт сети водоснабжения / Доля отремонтированных участков сети водоснабжения от общей протяженности (17,9) | %. |  |  | 0,3 | 0,3 | Выполнено |
| 4 | Капитальный ремонт сети водоотведения (канализации)Доля отремонтированных участков водоотведения (от общего количества 15,7км.) | % |  | 0 | 0,08 | 0,08 | Выполнено |
| 5 | Капитальный ремонт объектов электрохозяйства (силовая кабельная сеть) / Доля отремонтированных (замененных) участков объектов электрохозяйства (от общей протяженности 46 км.) | % |  | - | 0,3 | 0,3 | Выполненно |
| 6 | Реконструкция водозабора городского округа ЗАТО Светлый /Корректировка проекта по реконструкции водозабора | Кол-во проектов |  |  | 1 | 0 | Не выполнено пересено на 2020 год |
| 7 | Реконструкция очистных сооружений городского округа ЗАТО Светлый /Корректировка проекта по реконструкции очистных сооружений | Кол-во проектов |  |  | 1 | 1 | Выполнено |
| 8 | Закупка комплекта запорной арматуры | Кол-во комплектов |  |  | 1 | 1 | Выполнено |
| 9 | Закупка фекального насоса | штук |  |  | 1 | 1 | Выполнено |

|  | - Приложение № 10 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации муниципальной программы

«Развитие инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021годы

за период январь – декабрь 2019 года

Администрация городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области

(ответственный исполнитель)

| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия | Срок реализации в соответствии с планом-графиком | Фактический срок реализации (дата окончания) | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего за счет всех источников |  | местный бюджет |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | внебюджетные источники |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план (прог-нозно) | факт | план (прог-нозно) | факт | план (прог-нозно) | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Всего по муниципальной программе | 2019 | 2021 | 53234,1 | 22015,8 | 53234,1 | 22015,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Капитальный ремонт объектов теплоснабжения | 2019 | 2021 | 5772,7 | 5195,5 | 5772,7 | 5195,5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.2 Капитальный ремонт объектов теплоснабжения (муниципальная котельная) | 2019 | 2020 | 9856,1 | 4697,4 | 9856,1 | 4697,4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.3 Капитальный ремонт сети водоснабжения | 2019 | 2021 | 1412,7 | 1193,3 | 1412,7 | 1193,3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное Мероприятие 1.4 Капитальный ремонт сети водоотведения (канализации) | 2019 | 2021 | 3174,9 | 1108,9 | 3174,9 | 1108,9 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.5 Капитальный ремонт объектов электрохозяйства | 2019 | 2021 | 2568,8 | 591,6 | 2568,8 | 591,5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.1 Реконструкция водозабора | 2019 | 2020 | 2203,5 | 214,4 | 2203,5 | 214,4 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.2 Реконструкция очистных сооружений | 2019 | 2021 | 8420,0 | 8420,0 | 8420,0 | 8420,0 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.3 Реконструкция муниципальной котельной | 2019 | 2021 | 18939,6 | 0 | 18939,6 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Основное мероприятие 3.1 Расчет тепла и топлива | 2019 | 2021 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Основное мероприятие 3.2 Закупка комплекта запорной арматуры | 2019 | 2019 | 475,0 | 190,0 | 475,0 | 190,0 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Основное мероприятие 3.3 Закупка фекального насоса | 2019 | 2019 | 398,8 | 392,8 | 398,8 | 392,8 |  |  |  |  |  |  |

| Ответственный исполнитель:: | Заведующий сектором строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа ЗАТО Светлый |  |  | В.Н. Сафонов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (наименование должности) | (подпись) |  | (ФИО) | (дата) |
| Согласовано: |  |  |  |  |  |
|  | (наименование должности) | (подпись) |  | (ФИО) | (дата) |

|  | Приложение № 11 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу

«Развитие инженерной инфраструктуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы

за период январь – декабрь 2019 года

Администрация городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области

- (ответственный исполнитель)

| № п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (причины, преимущества, необходимость) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 12.12.2019 № 344 | паспорт муниципальной программы, приложения № 1,2,3, изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 1,2,3,4 к настоящему постановлению. | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2019 год |

|  | Приложение № 12 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о степени выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограмм)

«Развитие инженерной инфраструктуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019-2021 годы

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результат, показатели |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприя тия<*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| «Развитие инженерной инфраструктуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019-2021 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 «Капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1Капитальный ремонт объектов теплоснабжения (участки тепловой сети) | МУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый, МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» городского округа ЗАТО Светлый (далее – МУП «ЖКХ») | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | Доля отремонтированных участков от общей протяженности (36,01км) | Отремонтирванно участков тепловой сети 1,3 км | нет |
|  | Мероприятие 1.2Капитальный ремонт объектов теплоснабжения (муниципальная котельная) | МУ «Управление муниципальным хозяйством», МУП «ЖКХ» | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | Доля отремонтированных (замененных) единиц оборудования | Отремонтированно 2 котлоагрега та | нет |
|  | Мероприятие 1.3Капитальный ремонт сети водоснабжения | МУ «Управление муниципальным хозяйством», МУП «ЖКХ» | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | Доля отремонтированных участков от общей протяженности (17,9км) | Отремонтированно участков сети водоснабжения 0,39 км. | нет |
|  | Мероприятие 1.4Капитальный ремонт сети водоотведения (канализация) | МУ «Управление муниципальным хозяйством», МУП «ЖКХ» | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | Доля отремонтированных участков от общей протяженности (15,7км) | Отремонтированно участков сети водоотведения 0,27 км. | нет |
|  | Мероприятие 1.5Капитальный ремонт объектов электрохозяйства (силовая кабельная сеть) | МУ «Управление муниципальным хозяйством», МУП «ЖКХ» | 2019 | 2021 | 2019 | 2021 | Доля отремонтированных (замененных) участков от общей протяженности (46 км) | Отремонтированно участков сети электрохозяйства 0,28км. | нет |
| Основное мероприятие 2 «Реконструкция объектов инженерной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1 Реконструкция водозабора | МУ «Управление муниципальным хозяйством» | 2019 | 2019 | 2019 | 2020 | Корректировка проекта (выделение этапа для завершения мероприятий по реконструкции) | Перенесено на 2020 год |  |
|  | Мероприятие 2.2 Реконструкция очистных сооружений | МУ «Управление муниципальным хозяйством» | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Корректировка проекта | Выполнено | нет |
| Основное мероприятие 3 «Иные программные мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 3.1 Закупка комплекта запорной арматуры | МУ «Управление муниципальным хозяйством» | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Количество приобретенных комплектов | 1 комплект | нет |
|  | Мероприятие 3.3 Закупка фекального насоса | МУ «Управление муниципальным хозяйством» | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | Количество приобретенных единиц товара | 1 единица | нет |

|  | Приложение № 13 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Развитие инженерной инфраструктуры в городском округе ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы,

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2019 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) <**> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 53234,1 | 53234,1 | 22015,8 | 41,36 | 41,36 |
|  |  | местный бюджет | 53234,1 | 53234,1 | 22015,8 | 41,36 | 41,36 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Капитальный ремонт объектов теплоснабжения (участки тепловой сети) | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 5772,7 | 5772,7 | 5195,5 | 90,00 | 90,00 |
|  |  | местный бюджет | 5772,7 | 5772,7 | 5195,5 | 90,00 | 90,00 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 Капитальный ремонт объектов теплоснабжения (муниципальная котельная) | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 9856,1 | 9856,1 | 4697,4 | 47,66 | 47,66 |
|  |  | местный бюджет | 9856,1 | 9856,1 | 4697,4 | 47,66 | 47,66 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3 Капитальный ремонт сети водоснабжения | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 1412,7 | 1412,7 | 1193,3 | 84,47 | 84,47 |
|  |  | местный бюджет | 1412,7 | 1412,7 | 1193,3 | 84,47 | 84,47 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.4 Капитальный ремонт сети водоотведения (канализация) | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 3174,9 | 3174,9 | 1108,9 | 34,93 | 34,93 |
|  |  | местный бюджет | 3174,9 | 3174,9 | 1108,9 | 34,93 | 34,93 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.5 Капитальный ремонт объектов электрохозяйства (силовая кабельная сеть) | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 2568,8 | 2568,8 | 591,5 | 23,03 | 23,03 |
|  |  | местный бюджет | 2568,8 | 2568,8 | 591,5 | 23,03 | 23,03 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 Реконструкция водозабора | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 2203,5 | 2203,5 | 214,4 | 9,73 | 9,73 |
|  |  | местный бюджет | 2203,5 | 2203,5 | 214,4 | 9,73 | 9,73 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 Реконструкция очистных сооружений | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 8420,0 | 8420,0 | 8420,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 8420,0 | 8420,0 | 8420,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.3 Реконструкция муниципальной котельной | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 18939,6 | 18939,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 18939,6 | 18939,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 Расчет потребности тепла и топлива | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.2 Закупка комплекта запорной арматуры | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 475,0 | 475,0 | 190,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | местный бюджет | 475,0 | 475,0 | 190,0 | 40,00 | 40,00 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.3 Закупка фекального насоса | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 398,8 | 398,8 | 392,8 | 98,50 | 98,50 |
|  |  | местный бюджет | 398,8 | 398,8 | 392,8 | 98,50 | 98,50 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |

Приложение № 15

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы

- Результативность реализации муниципальной программы за отчетный год по целевым показателям:

R=inSin=10+10+10+10+10+10+10+109=8,9 баллов

R- Усредненное значение результативности муниципальной программы за отчетный период.

степень достижения i-го целевого показателя муниципальной программы за отчетный год (в баллах)

n - общее количество целевых показателей, достижение которых запланировано в муниципальной программе на соответствующий год

Е1=Р1фактР1уст×100%=0,30,3×100%=100,0%(S1=10 баллов)

Е2=Р2фактР2уст×100%=11×100%=100%(S2=10баллов)

Е3=Р3фактР3уст×100%=0,30,3×100%=100%(S3=10 баллов)

Е4=Р4фактР4уст×100%=0,080,08×100%=100%(S4=10 баллов)

Е5=Р5фактР5уст×100%=0,30,3×100%=100%(S5=10 баллов)

Е6=Р6фактР6уст×100%=01×100%=0%(S6=0 баллов)

Е7=Р7фактР7уст×100%=11×100%=100%(S7=10 баллов)

Е8=Р8фактР8уст×100%=11×100%=100%(S8=10 баллов)

Е9=Р9фактР9уст×100%=11×100%=100%(S9=10 баллов)

2. Полнота использования бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы

С=КА×100%=22015,853234,1×100%=41,4%(0 баллов)

K - кассовое исполнение за счет средств местного бюджета за отчетный год (тыс. рублей);

A - бюджетные ассигнования местного бюджета, предусмотренные на соответствующий год решением о бюджете (сводной бюджетной росписью) (тыс. рублей).

3. Полнота реализации мероприятий муниципальной программы

Н=НfHo×100%=89×100%=88,9%(5 баллов)

количество всех мероприятий муниципальной программы, выполненных за отчетный год, (единиц);

количество всех мероприятий муниципальной программы, реализация которых была запланирована на соответствующий год, (единиц).

4. Оценка в целом за отчетный год рассчитывается как показатель E (в баллах):

E = R + С + Н = 8,9 +0+5 = 13,9 балла

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году признается умеренной (удовлетворительное исполнение муниципальной программы).

Пути решения:

Заведующий сектором строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

администрации городского округа

ЗАТО Светлый                                                                                      В.Н. Сафонов