Годовой отчет

о реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый

на 2016 – 2018 годы»

по состоянию на 1 января 2019 года

Годовой отчет

о реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый на 2016-2018 годы»

Согласно постановлению администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15 сентября 2017 года № 244 «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» годовой отчет составлен по формам согласно приложениям № 5, 9, 10, 11, 13, 15 вышеназванного постановления.

Приложение № 5 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый на 2016-2018 годы»

(наименование муниципальной программы)

администрация городского округа ЗАТО Светлый

(главный распорядитель средств)

январь 2018 – декабрь 2018 год

(отчетный период)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, в том числе основных мероприятий и (или) ВЦП <*> | Предусмотрено в муниципальной программе |  | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на текущий год |  | Утверждены лимиты бюджетных обязательств по средствам местного бюджета | Кассовое исполнение на отчетную дату (нарастающим итогом с начала года) |  | Исполнение (процент) |  | Результаты исполнения основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств |  | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств | за счет средств местного бюджета (гр. 8 / гр. 5 x 100) | за счет целевых статей (гр. 9 / гр. 6 x 100) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Основное мероприятие 1 «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения за счет средств муниципального дорожного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1Организация профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Проведено заседание 3-х комиссий по БДД |
|  | 1.2Организация пропаганды Правил дорожного движения через средства массовой информации городского округа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Представлена информация на телеканал «Светлый» и газету «Светлые вести» |
|  | - 1.3 Обеспечение безопасных условий для движения пешеходов: обустройство дорожной сети дорожными знаками, их содержание, устройство и ремонт искусственных неровностей; устройство дорожной разметки | 89,2 | - | 89,2 | - | 89,2 | 89,2 | - | 100,0 | - | Исполнено: Выполнение работ по обустройству дорожной сети дорожными знаками, нанесению дорожной разметки |
|  | 1.4 Организация ямочного ремонта автомобильных дорог | 423,0 | - | 423,0 | - | 423,0 | 423,0 | - | 100,0 | - | Исполнено: Выполнение работ по ямочному ремонту улично-дорожной сети |
| Основное мероприятие 2 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 2310,4 | - | 2310,4 | - | 2310,4 | 2108,1 | - | 91,2 | - | Исполнено: Выполнение работ по ремонту автомобильной дороги, работ по отсыпке обочин щебнем |
| Основное мероприятие 3 «Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения за счет иных средств бюджета» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 Разработка (обновление, внесение изменений) проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах городского округа | 19,5 |  | 19,5 |  | 19,5 | 19,5 |  | 100,0 |  | Выполнено |
|  | 3.2 Разработка комплексной схемы организации дорожной схемы | 99,0 |  | 99,0 |  | 99,0 | 99,0 |  | 100,0 |  | Выполнено |
|  | 3.3Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения за счет иных средств бюджета | 154,2 | - | 154,2 | - | 154,2 | 154,2 | - | 100,0 | - | Исполнено: Выполнение работ по обустройству дорожной сети дорожными знаками |
|  | 3.4 Организация ямочного ремонта автодорог | 363,7 |  | 363,7 |  | 363,7 | 363,7 |  | 100,0 |  | Выполнено |
| Основное мероприятие 4. Приобретение дорожно-эксплуатационной техники, необходимой для выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего состояния автомобильных дорог общего пользования местного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 Приобретение дорожно-эксплуатационной техники | 470,0 | 1500,0 | 470,0 | 1500,0 | 470,0 | 470,0 | 1500,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Итого: | 3929,0 | 1500,0 | 3929,0 | 1500,0 | 5429,0 | 3726,7 | 1500,0 | 94,9 | 100,0 |  |

|  | Приложение № 9 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый на 2016-2018 годы»

(наименование муниципальной программы)

за период январь - декабрь 2018 года

|  | № п/п Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному 2017 год | Установлен ные на 2018 год | Фактически достигнутые за отчетный период года 3018 год |  |
| 1. | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий | шт. | 20 | 61 | 35 |  |
| 2. | Приобретение дорожно-эксплуатационной техники | Ед. | - | 1 | 1 |  |

|  | Приложение № 10 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый на 2016-2018 годы»

(наименование муниципальной программы)

за период январь - декабрь 2018 года

администрация городского округа ЗАТО Светлый

(ответственный исполнитель)

| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия | Срок реализации в соответствии с планом-графиком | Фактический срок реализации (дата окончания) | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего за счет всех источников |  | местный бюджет |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | внебюджетные источники |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план (прогнозно) | факт | план (прогнозно) | факт | план (прогнозно) | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Всего по муниципальной программе | 2016 | 2018 | 5429,0 | 5226,7 | 3929,0 | 3726,7 |  |  | 1500,0 | 1500,0 |  |  |
| 1 | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения за счет средств муниципального дорожного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | - Обеспечение безопасных условий для движения пешеходов: обустройство дорожной сети дорожными знаками, их содержание, устройство и ремонт искусственных неровностей; устройство дорожной разметки | 2016 | 2018 | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 89,2 |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Организация ямочного ремонта автомобильных дорог | 2016 | 2018 | 423,0 | 423,0 | 423,0 | 423,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | 2016 | 2018 | 2310,4 | 2108,1 | 2310,4 | 2108,1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения за счет иных средств бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Разработка (обновление, внесение изменений) проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах городского округа | 2018 | 2018 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Разработка комплексной схемы организации дорожной схемы | 2018 | 2018 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения за счет иных средств бюджета | 2016 | 2018 | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 154,2 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Организация ямочного ремонта автодорог | 2018 | 2018 | 363,7 | 363,7 | 363,7 | 363,7 |  |  |  |  |  |  |
| 4. Приобретение дорожно-эксплуатационной техники, необходимой для выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего состояния автомобильных дорог общего пользования местного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Приобретение дорожно-эксплуатационной техники | 2018 | 2018 | 1970,0 | 1970,0 | 470,0 | 470,0 |  |  | 1500,0 | 1500,0 |  |  |

| Ответственный исполнитель | Заведующий сектором строительства и жилищно-коммунального хозяйства городского округа ЗАТО Светлый В.Н. Сафонов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Приложение № 11 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу

«Повышение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый на 2016-2018 годы»,

(наименование муниципальной программы)

за период январь - декабрь 2018 года

администрация городского округа ЗАТО Светлый

(ответственный исполнитель)

| № п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (причины, преимущества, необходимость) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 11.05.2016 № 136 | строку «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы (по годам)» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы (по годам)- финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа и составляет 1 280,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 810,7 тысяч рублей; 2017 год – 270,0 тысяч рублей; 2018 год – 200,0 тысяч рублей в пункте 5 цифры «1181,0» заменить цифрами «1280,7», цифры «711,0» заменить цифрами «810,7»; в приложении № 3: в пункте 5 цифры «535,0» заменить цифрами «634,7», цифры «335,0» заменить цифрами «434,7»; в приложении № 4 цифры «1181,0» заменить цифрами «1280,7», цифры «711,0» заменить цифрами «810,7». | Приведение в соответствии с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый |
| 2 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 11.10.2016 № 283 | в приложении № 3 к муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый на 2016 – 2018 годы»: в пункте 3 цифры «90,0» заменить цифрами «88,5», цифры «20,0» заменить цифрами «18,5»; в пункте 4 цифры «556,0» заменить цифрами «579,7», цифры «356,0» заменить цифрами «379,7»; в пункте 5 цифры «634,7» заменить цифрами «612,5», цифры «434,7» заменить цифрами «412,5». |  |
| 3 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 06.03.2017 № 66 | Изменен пункт «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы»; пункты 2, 5, а также приложение 2 и приложение 4 изменены | Изменение бюджета городского округа ЗАТО Светлый на 2017 год. Внесены денежные средства на капитальный ремонт автомобильных дорог. |
| 4 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 16.05.2017 № 141 | Изменен пункт «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы»; пункт 5, а также приложения 2, 3 и 4 изменены. | Перенаправление бюджетных денежных средств внутри программы |
| 5 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 20.09.2017 № 246 | Изменен пункт «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы»; пункт 5, а также приложения 3 и 4 изменены. | Перенаправление бюджетных денежных средств внутри программы |
| 6 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 06.04.2018 № 75 | а) в паспорте муниципальной программы: строку «Участники муниципальной программы» изложить в следующей редакции: Участники муниципальной программы - муниципальное учреждение «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области; - муниципальное учреждение «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области»; - отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по закрытому административно-территориальному образованию поселок Светлый Саратовской области (по согласованию) в строке «Задачи муниципальной программы»: после слов «разработка (обновление, внесение изменений) проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах городского округа» дополнить абзацем следующего содержания: «разработка комплексной схемы организации дорожного движения»; слова «обеспечение безопасных условий для движения пешеходов: обустройство дорожной сети дорожными знаками, их содержание, устройство и ремонт искусственных неровностей; устройство дорожной разметки» заменить словами «обеспечение безопасных условий для движения пешеходов: обустройство дорожной сети дорожными знаками, их содержание; устройство дорожной разметки»; строку «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции: Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы (по годам) - финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа и составляет 9 639,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 810,7 тысяч рублей; 2017 год – 5 180,4 тысяч рублей; 2018 год – 3 648,6 тысяч рублей б) в пункте 2 «Цели и задачи муниципальной программы»: после слов «разработка (обновление, внесение изменений) проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах городского округа» дополнить абзацем следующего содержания: «разработка комплексной схемы организации дорожного движения»; слова «обеспечение безопасных условий для движения пешеходов: обустройство дорожной сети дорожными знаками, их содержание, устройство и ремонт искусственных неровностей; устройство дорожной разметки» заменить словами «обеспечение безопасных условий для движения пешеходов: обустройство дорожной сети дорожными знаками, их содержание; устройство дорожной разметки»; в) в пункте 5 цифры «6 191,1» заменить цифрами «9 639,7», цифры «200,0» заменить цифрами «3 648,6»; г) в пункте 8 цифры «15.10.2013 № 336» заменить цифрами «15.09.2017 № 244»; д) приложения №№ 2, 3, 4 изложить в редакции согласно приложениям №№ 1, 2, 3; |  |
| 7 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 11.09.2018 № 250 | а) в паспорте муниципальной программы: строку «Участники муниципальной программы» изложить в следующей редакции: Участники муниципальной программы - муниципальное учреждение «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области; - муниципальное учреждение « Управление административно-хозяйственного и транспортного обеспечения» городского круга ЗАТО Светлый Саратовской области; - муниципальное учреждение «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области»; - отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по закрытому административно-территориальному образованию поселок Светлый Саратовской области (по согласованию) б) в строке «Задачи муниципальной программы»: после слов «организация капитального и ямочного ремонта автомобильных дорог» дополнить абзацем следующего содержания: «обеспечение дорожно-коммунальной техникой»; строку «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции: Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы (по годам) - финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа и составляет 11 420,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 810,7 тысяч рублей; 2017 год – 5 180,4 тысяч рублей; 2018 год –5 429,0 тысяч рублей в) в пункте 2 «Цели и задачи муниципальной программы» после слов «организация капитального и ямочного ремонта автомобильных дорог» дополнить абзацем следующего содержания «обеспечение дорожно-коммунальной техникой»; г) в пункте 5 цифры «9 639,7» заменить цифрами «11 420,1», цифры «3 648,6» заменить цифрами «5 429,0»; д) приложение № 1 дополнить пунктом следующего содержания: 12 Количество дорожно-эксплуатационной техники шт 1. е) приложение № 2 дополнить строками следующего содержания: ё) приложения №№ 3, 4 изложить в редакции согласно приложениям №№ 1, 2; |  |
| 8 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 21.09.2018 № 260 | в паспорте муниципальной программы в строке «Задачи муниципальной программы» слова «обеспечение дорожно-коммунальной техникой» заменить словами «обеспечение дорожно-эксплуатационной техникой, необходимой для выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения»; в пункте 2 «Цели и задачи муниципальной программы» слова «обеспечение дорожно-коммунальной техникой» заменить словами «обеспечение дорожно-эксплуатационной техникой, необходимой для выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения»; в приложении № 1 слова «Количество дорожно-эксплуатационной техники» заменить словами «Приобретение дорожно-эксплуатационной техники, необходимой для выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения»; в приложении № 2 слова «Мероприятие 4.1 Приобретение дорожно-эксплуатационной техники» заменить словами «Мероприятие 4.1 Приобретение дорожно-эксплуатационной техники, необходимой для выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения»; в приложении № 3 слова «Мероприятие 4.1 Приобретение дорожно-эксплуатационной техники» заменить словами «Мероприятие 4.1 Приобретение дорожно-эксплуатационной техники, необходимой для выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения»; в приложении № 4 слова «Мероприятие 4.1 Приобретение дорожно-эксплуатационной техники» заменить словами «Мероприятие 4.1 Приобретение дорожно-эксплуатационной техники, необходимой для выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения». |  |

|  | Приложение № 13 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый на 2016-2018 годы»,

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2018 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) <**> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый на 2016-2018 годы» | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 5429,0 | 5429,0 | 5226,7 | 96,3 | 96,3 |
|  |  | местный бюджет | 3929,0 | 3929,0 | 3726,7 | 96,3 | 96,3 |
|  |  | областной бюджет | 1500,0 | 1500,00 | 1500,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | в том числе по исполнителям |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 3 459,0 | 3459,0 | 3256,7 | 94,2 | 94,2 |
|  |  | местный бюджет | 3 459,0 | 3459,0 | 3256,7 | 94,2 | 94,2 |
|  | Муниципальное учреждение «Управление административно-хозяйственного и транспортного обеспечения» | всего | 1970,0 | 1970,0 | 1970,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 Обеспечение безопасных условий для движения пешеходов: обустройство дорожной сети дорожными знаками, их содержание, устройство и ремонт искусственных неровностей; устройство дорожной разметки | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 89,2 | 89,2 | 89,2 | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 1.4 Организация ямочного ремонта автомобильных дорог | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 423,0 | 423,0 | 423,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 423,0 | 423,0 | 423,0 | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 2.1 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 2310,4 | 2310,4 | 2108,1 | 91,2 | 91,2 |
|  |  | местный бюджет | 2310,4 | 2310,4 | 2108,1 | 91,2 | 91,2 |
| Основное мероприятие 3.1 Разработка (обновление, внесение изменений) проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах городского округа | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 3.2 Разработка комплексной схемы организации дорожной схемы | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 3.3 Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 154,2 | 154,2 | 154,2 | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 3.4 Организация ямочного ремонта автодорог | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 363,7 | 363,7 | 363,7 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 363,7 | 363,7 | 363,7 | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 4.1 Приобретение дорожно-эксплуатационной техники | Муниципальное учреждение «Управление административно-хозяйственного и транспортного обеспечения» | всего | 1970,0 | 1970,0 | 1970,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 100,0 | 100,0 |

|  | Приложение № 13 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

ИТОГОВЫЕ СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый на 2016-2018 годы»,

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2016-2018 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) <**> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый на 2016-2018 годы» | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 810,7+ 5180,4+ 5429,0= 11420,1 | 810,7+ 5180,4+ 5429,0= 11420,1 | 810,6+ 4941,8+ 5226,7= 10979,1 | 96,1 | 96,1 |
|  |  | местный бюджет | 810,7+ 5180,4+ 3929,0= 9920,1 | 810,7+ 5180,4+ 3929,0= 9920,1 | 810,6+ 4941,8+ 3726,7= 9479,1 | 95,6 | 95,6 |
|  |  | областной бюджет | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 9450,1 | 9450,1 | 9009,1 | 95,3 | 95,3 |
|  |  | местный бюджет | 9450,1 | 9450,1 | 9009,1 | 95,3 | 95,3 |
|  | Муниципальное учреждение «Управление административ но-хозяйственного и транспортного обеспечения» | всего | 1970,0 | 1970,0 | 1970,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 100,0 | 100,0 |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 Обеспечение безопасных условий для движения пешеходов: обустройство дорожной сети дорожными знаками, их содержание, устройство и ремонт искусственных неровностей; устройство дорожной разметки | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 379,7+ 185,0+ 89,2= 653,9 | 379,7+ 185,0+ 89,2= 653,9 | 379,6+ 185,0+ 89,2= 653,8 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 379,7+ 185,0+ 89,2= 653,9 | 379,7+ 185,0+ 89,2= 653,9 | 379,6+ 185,0+ 89,2= 653,8 | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 1.4 Организация ямочного ремонта автомобильных дорог | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 412,5+ 370,0+ 423,0= 1205,5 | 412,5+ 370,0+ 423,0= 1205,5 | 412,5+ 370,0+ 423,0= 1205,5 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 412,5+ 370,0+ 423,0= 1205,5 | 412,5+ 370,0+ 423,0= 1205,5 | 412,5+ 370,0+ 423,0= 1205,5 | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 2.1 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 4540,1+ 2310,4= 6850,5 | 4540,1+ 2310,4= 6850,5 | 4301,7+ 2108,1= 6409,8 | 93,6 | 93,6 |
|  |  | местный бюджет | 4540,1+ 2310,4= 6850,5 | 4540,1+ 2310,4= 6850,5 | 4301,7+ 2108,1= 6409,8 | 93,6 | 93,6 |
| Основное мероприятие 3.1 Разработка (обновление, внесение изменений) проекта организации дорожного движения на автомобильных дорогах городского округа | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 18,5+ 19,5= 38,0 | 18,5+ 19,5= 38,0 | 18,5+ 19,5= 38,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 18,5+ 19,5= 38,0 | 18,5+ 19,5= 38,0 | 18,5+ 19,5= 38,0 | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 3.2 Разработка комплексной схемы организации дорожной схемы | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 3.3 Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 85,3+ 154,2= 239,5 | 85,3+ 154,2= 239,5 | 85,1+ 154,2= 239,3 | 99,9 | 99,9 |
|  |  | местный бюджет | 85,3+ 154,2= 239,5 | 85,3+ 154,2= 239,5 | 85,1+ 154,2= 239,3 | 99,9 | 99,9 |
| Основное мероприятие 3.4 Организация ямочного ремонта автодорог | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 363,7 | 363,7 | 363,7 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 363,7 | 363,7 | 363,7 | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 4.1 Приобретение дорожно-эксплуатационной техники | Муниципальное учреждение «Управление административно-хозяйственного и транспортного обеспечения» | всего | 1970,0 | 1970,0 | 1970,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 470,0 | 470,0 | 470,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 100,0 | 100,0 |

Приложение № 15 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый на 2016-2018 годы»

- Результативность реализации муниципальной программы:

n

i

i

S

R

n





степень достижения i-го целевого показателя муниципальной программы за отчетный год (в баллах), может принимать одно из следующих значений:

10 баллов при значении

8 баллов при значении

7 баллов при значении

5 баллов при значении

0 баллов при значении

Расчет результативности i-го целевого показателя муниципальной программы  проводится по формуле:

Pi факm  фактическое значение i-го целевого показателя за отчетный год;

Pi усm   значение i-го целевого показателя, установленное муниципальной программой на соответствующий год

Е1=6235×100%=177,1%	=>       S1=10

Е2=11×100%=100,0% =>       S2=10

Таким образом, результативность реализации муниципальной программы R равна 10 баллам.

2. Полнота использования бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, рассчитывается на основании степени соответствия кассовых расходов местного бюджета на реализацию муниципальных программ бюджетным ассигнованиям местного бюджета, предусмотренным на эти цели, и выражается показателем B (в баллах), который может принимать одно из следующих значений:

10 баллов при значении  С ≥100%;

8 баллов при значении  90% ≤ С < 100%;

5 баллов при значении  70% ≤  С < 100%;

3 балла при значении    50% ≤ С <70%;

0 баллов при значении  С < 50%,

при этом значения степени соответствия кассовых расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы бюджетным ассигнованиям местного бюджета, предусмотренным на эти цели, C (в %) рассчитываются по следующей формуле:

K - кассовое исполнение за счет средств местного бюджета за отчетный год (тыс. рублей);

A - бюджетные ассигнования местного бюджета, предусмотренные на соответствующий год решением о бюджете (сводной бюджетной росписью) (тыс. рублей).

С=5226,75429,0×100%=96,3%	 =>	 В=8 баллов

3. Полнота реализации мероприятий муниципальной программы рассчитывается как степень выполнения всех мероприятий муниципальной программы (основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы) 
за отчетный год и выражается показателем M (в баллах), который может принимать одно из следующих значений:

10 баллов при значении Н ≥ 100%;

8 баллов при значении 90% ≤ Н < 100%;

5 баллов при значении 70% ≤ Н < 100%;

3 балла при значении 50% ≤ Н < 70%;

0 баллов при значении Н < 50%,

при этом значения степени реализации всех мероприятий муниципальной программы за отчетный год H (в %) рассчитываются по следующей формуле:

количество всех мероприятий муниципальной программы, выполненных за отчетный год (основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы), (единиц);

- количество всех мероприятий муниципальной программы, реализация которых была запланирована на соответствующий год (основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы), (единиц).

Н=1012×100%=83,3%	=>	 М=5 баллов

4. Оценка в целом за отчетный период рассчитывается как показатель E (в баллах) по последующей формуле:

E = R + B + M

Е= 10+8+5=23 балла

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году признается высокой (эффективное исполнение муниципальной программы).

| Заведующий сектором строительства и жилищно-коммунального хозяйства городского округа ЗАТО Светлый | В.Н. Сафонов |
| --- | --- |