Годовой отчет

о реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018-2022 годы»

по состоянию на 1 января 2019 года

Годовой отчет

о реализации муниципальной программы «Формирование городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018-2022 годы»

Согласно постановлению администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15 сентября 2017 года № 244 «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» годовой отчет составлен по формам согласно приложениям № 5, 9, 10, 11, 13, 15 вышеназванного постановления.

« Приложение № 5 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории  городского округа ЗАТО Светлый» на 2018-2022 годы»

(наименование муниципальной программы)

администрация городского округа ЗАТО Светлый

(главный распорядитель средств)

январь 2018 – декабрь 2018 год

(отчетный период)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, в том числе основных мероприятий и (или) ВЦП <*> | Предусмотрено в муниципальной программе |  | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на текущий год |  | Утверждены лимиты бюджетных обязательств по средствам местного бюджета | Кассовое исполнение на отчетную дату (нарастающим итогом с начала года) |  | Исполнение (процент) |  | Результаты исполнения основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств |  | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств | за счет средств местного бюджета (гр. 8 / гр. 5 x 100) | за счет целевых статей (гр. 9 / гр. 6 x 100) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | МП «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018-2022годы | 827,2 |  | 827,2 |  | 827,2 | 822,6 |  | 99,4 |  |  |
| 1 | - Основное мероприятие 1.1 Благоустройство дворовых дворовых территорий | 417,3 | - | 417,3 | - | 417,3 | 415,9 | - | 99,7 | - | Исполнено |
|  | 1.2. Благоустройство общественных территорий | 409,9 |  | 409,9 |  | 409,9 | 406,7 |  | 99,2 |  | Исполнено |

|  | «Приложение № 9 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018-2022 годы,

(наименование муниципальной программы)

за период январь - декабрь 2018 года

|  | № п/п Показатель (наименование) |  | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Установлен ные на 2018 год | Фактически достигнутые за отчетный период года |  |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий городского округа ЗАТО Светлый |  | Ед. | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий городского округа ЗАТО Светлый | Ед. |  | 0 | 0 | 0 |  |

« Приложение № 11 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу

«Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый»на 2018-2022 годы

(наименование муниципальной программы)

за период январь - декабрь 2018 года

администрация городского округа ЗАТО Светлый

(ответственный исполнитель)

| № п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (причины, преимущества, необходимость) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 30.03.2018 № 65 | Изложено в новой редакции | Изменение бюджета городского округа ЗАТО Светлый |
| 2 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 21.09.2018 № 261 | строку «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: б) пункт 6 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции: «Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет всех источников финансирования составляет 15 493,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 827,2 тыс. рублей; 2019 год – 3338,9 тыс. рублей; 2020 год – 6036,1 тыс. рублей; 2021 год – 2851,3 тыс. рублей; 2022 год – 2439,5 тыс. рублей; из них: средства местного бюджета – 1912,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 827,2 тыс. рублей; 2019 год – 232,2 тыс. рублей; 2020 год – 284,4 тыс. рублей; 2021 год - 284,4 тыс. рублей; 2022 год - 284,4 тыс. рублей; средства областного бюджета (прогнозно) – 1757,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 405,3 тыс. рублей; 2020 год – 737,1 тыс. рублей; 2021 год – 335,3 тыс. рублей; 2022 год – 279,7 тыс. рублей; средства федерального бюджета (прогнозно) – 11823,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 0,0 тыс. рублей; 2019 год – 2701,4 тыс. рублей; 2020 год – 5014,6 тыс. рублей; 2021 год – 2231,6 тыс. рублей; 2022 год – 1875,4 тыс. рублей; Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения приведены в приложении № 3 к муниципальной программе»; в) приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению. | Изменение бюджета городского округа ЗАТО Светлый |

« Приложение № 12 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среда на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018-2022 годы»,

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2018 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) |  | Процент исполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) <**> |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018-2022 годы. |  | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 827,2 | 827,2 | 822,6 |  | 99,4 |  | 99,4 |
|  |  |  | местный бюджет | 827,2 | 827,2 | 822,6 |  | 99,4 |  | 99,4 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по исполнителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 375,0 | 375,0 |  | 372,1 |  | 92,2 | 92,2 |
|  |  |  | местный бюджет | 375,0 | 375,0 |  | 372,1 |  | 92,2 | 92,2 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | МУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 452,2 | 452,2 |  | 450,5 |  | 99,6 | 99,6 |
|  |  |  | местный бюджет | 452,2 | 452,2 |  | 450,5 |  | 99,6 | 99,6 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов городского округа ЗАТО Светлый | Администрация городского округа ЗАТО Светлый городского округа ЗАТО Светлый |  | Всего | 275,0 | 275,0 |  | 273,6 |  | 99,5 | 99,5 |
|  |  |  | местный бюджет | 275,0 | 275,0 |  | 273,6 |  | 99,5 | 99,5 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый |  | Всего | 142,3 | 142,3 |  | 142,3 |  | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  | местный бюджет | 142,3 | 142,3 |  | 142,3 |  | 100,0 | 100,0 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 «Благоустройство общественных территорий городского округа ЗАТО Светлый» | Администрация городского округа ЗАТО Светлый городского округа ЗАТО Светлый |  | Всего | 100,0 | 100,0 |  | 98,5 |  | 98,5 | 98,5 |
|  |  |  | местный бюджет | 100,0 | 100,0 |  | 98,5 |  | 98,5 | 98,5 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | МУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый |  | Всего | 309,9 | 309,9 |  | 308,2 |  | 99,5 | 99,5 |
|  |  |  | местный бюджет | 309,9 | 309,9 |  | 308,2 |  | 99,5 | 99,5 |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

« Приложение № 14 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018-2022 годы»

- Результативность реализации муниципальной программы:

n

i

i

S

R

n





степень достижения i-го целевого показателя муниципальной программы за отчетный год (в баллах), может принимать одно из следующих значений:

10 баллов при значении

8 баллов при значении

7 баллов при значении

5 баллов при значении

0 баллов при значении

Расчет результативности i-го целевого показателя муниципальной программы  проводится по формуле:

Pi факm  фактическое значение i-го целевого показателя за отчетный год;

Pi усm   значение i-го целевого показателя, установленное муниципальной программой на соответствующий год

Е1=100%=>	 S1=10

R=10×22=10

Е2=100%=>	 S1=10

Таким образом, результативность реализации муниципальной программы R равна 10 баллам.

2. Полнота использования бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, рассчитывается на основании степени соответствия кассовых расходов местного бюджета на реализацию муниципальных программ бюджетным ассигнованиям местного бюджета, предусмотренным на эти цели, и выражается показателем B (в баллах), который может принимать одно из следующих значений:

10 баллов при значении  С ≥100%;

8 баллов при значении  90% ≤ С < 100%;

5 баллов при значении  70% ≤  С < 100%;

3 балла при значении    50% ≤ С <70%;

0 баллов при значении  С < 50%,

при этом значения степени соответствия кассовых расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы бюджетным ассигнованиям местного бюджета, предусмотренным на эти цели, C (в %) рассчитываются по следующей формуле:

K - кассовое исполнение за счет средств местного бюджета за отчетный год (тыс. рублей);

A - бюджетные ассигнования местного бюджета, предусмотренные на соответствующий год решением о бюджете (сводной бюджетной росписью) (тыс. рублей).

С=822,6827,2×100%=99,4%	 =>	 В=8 баллов

3. Полнота реализации мероприятий муниципальной программы рассчитывается как степень выполнения всех мероприятий муниципальной программы (основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы) 
за отчетный год и выражается показателем M (в баллах), который может принимать одно из следующих значений:

10 баллов при значении Н ≥ 100%;

8 баллов при значении 90% ≤ Н < 100%;

5 баллов при значении 70% ≤ Н < 100%;

3 балла при значении 50% ≤ Н < 70%;

0 баллов при значении Н < 50%,

при этом значения степени реализации всех мероприятий муниципальной программы за отчетный год H (в %) рассчитываются по следующей формуле:

количество всех мероприятий муниципальной программы, выполненных за отчетный год (основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы), (единиц);

- количество всех мероприятий муниципальной программы, реализация которых была запланирована на соответствующий год (основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы), (единиц).

Н=22×100%=100.0%	=>	 М=10 баллов

4. Оценка в целом за отчетный период рассчитывается как показатель E (в баллах) по последующей формуле:

E = R + B + M

Е= 10+8+10=28 баллов

Вывод: Значение Е составляет 28 балла, т.е. эффективность реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018-2022 годы» в 2018 году признана высокой (эффективное исполнение муниципальной программы).