**Итоговый отчет**

о реализации муниципальной программы

«Повышение качества водоснабжения в

городском округе ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы

по состоянию на 01 января 2019 года

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15 сентября 2017 года № 244 «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» годовой отчет о реализации муниципальной программы «Повышение качества водоснабжения в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы составлен по формам согласно приложениям №№ 5, 9, 10, 11, 13, 15 вышеуказанного постановления.

Приложение № 5

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы**

**«Повышение качества водоснабжения в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы**

(наименование муниципальной программы)

Администрация городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области

(главный распорядитель средств)

за период январь – декабрь 2018 года

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, в том числе основных мероприятий  | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на текущий год | Утверждены лимиты бюджетных обязательств по средствам местного бюджета | Кассовое исполнение на отчетную дату (нарастающим итогом с начала года) | Результаты исполнения основных мероприятий |
| за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств | Исполнение (процент) |
| за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств | за счет средств местного бюджета ([гр. 8](file:///E%3A%5C%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5CNetSpeakerphone%5CReceived%20Files%5C%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5C%E2%84%96%20226%2017.08.2015%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC.%20336%2015.10.2013%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D1%8D%D1%84-%D1%82%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.docx#Par23) / [гр. 5](file:///E%3A%5C%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5CNetSpeakerphone%5CReceived%20Files%5C%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5C%E2%84%96%20226%2017.08.2015%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC.%20336%2015.10.2013%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D1%8D%D1%84-%D1%82%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.docx#Par21) x 100) | за счет целевых статей ([гр. 9](file:///E%3A%5C%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5CNetSpeakerphone%5CReceived%20Files%5C%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5C%E2%84%96%20226%2017.08.2015%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC.%20336%2015.10.2013%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D1%8D%D1%84-%D1%82%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.docx#Par24) / [гр. 6](file:///E%3A%5C%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5CNetSpeakerphone%5CReceived%20Files%5C%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5C%E2%84%96%20226%2017.08.2015%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC.%20336%2015.10.2013%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D1%8D%D1%84-%D1%82%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.docx#Par22) x 100) |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Проведение геологоразведочных работ по оценке запасов воды на действующем водозаборе городского округа  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | 1.2. Реализация мероприятий проекта реконструкции водозабора городского округа ЗАТО Светлый: бурение скважины, устройство водопровода, прокладка воздушной линии ВЛИ 0,4 кВ, устройство насосной станции; проведение строительного контроля | 6323,9 | 0,00 | 4747,8 | 0,00 | 4747,8 | 4747,8 | 0,00 | 100,0 | 0 | Выполнено |
| 2 | 1.3. Корректировка проекта реконструкции водозабора городского округа | 2675,1 | 0,0 | 2675,1 | 0,0 | 2675,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Подрядная организация не выполнила обязательства |
| 3 | 1.5. Обеспечение реализации муниципальной программы (подготовка технического задания на внесение изменений в проект реконструкции водозабора городского округа) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Техническое задание на внесение изменений в проект реконструкции водозабора городского округа подготовлено |
| **Итого** | **8999,0** | **0,0** | **7422,9** | **0,0** | **7422,9** | **4747,8** | **0,0** | **64,0** | **0,0** |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 9к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей муниципальной программы**

**«Повышение качества водоснабжения в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы**

(наименование муниципальной программы)

за период январь – декабрь 2018 года

(отчетный период)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному<\*>2017 год | установленные на 2018 год  | фактически достигнутые за отчетный период 2018 года  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |
| 2 | Количество выполненных мероприятий проекта реконструкции водозабора городского округа (бурение скважины, прокладка воздушной линии ВЛИ-04 кВ, устройство наземной насосной станции на новой скважине) | **Количество мероприятий** | 0 | 3 | 3 |  |
| **3** | Корректировка проекта реконструкции водозабора городского округа | **Шт.** | 0 | 1 | 0 | Подрядная организация не выполнила обязательства |
| **4** | Осуществление строительного контроля | **Да/нет** | да | да | да |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 10к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

**СВЕДЕНИЯ**

**для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации муниципальной программы**

«Повышение качества водоснабжения в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы

за период январь – декабрь 2018 года

Администрация городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области

(ответственный исполнитель)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия | Срок реализации в соответст-вии с планом-графиком | Фактический срок реализации (дата окончания) | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |
| Всего за счет всех источников | местный бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | внебюджетные источники |
| план | факт | план | факт | план (прог-нозно) | факт | план(прог-нозно) | факт | план (прог-нозно) | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Всего по муниципальной программе | 2016 | 2018 | 7422,9 | 4747,8 | 7422,9 | 4747,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Основное мероприятие 1.2 Реализация мероприятий проекта реконструкции водозабора городского округа : бурение скважины, устройство водопровода, прокладка воздушной линии ВЛИ-0,4 кВ, устройство насосной станции; проведение строительного контроля | 2018 | 2018 | 4747,8 | 4747,8 | 4747,8 | 4747,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Основное мероприятие 1.3 Корректировка проекта реконструкции водозабора городского округа | 2018 | 2018 | 2675,1 | 0,00 | 2675,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Согласовано: |  |  |  |  |
|  | (наименование должности) | (подпись) |  | (ФИО) | (дата) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 11к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу

«Повышение качества водоснабжения в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы

за период 2016 - 2018 года

Администрация городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области

(ответственный исполнитель)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (причины, преимущества, необходимость) |
| 1 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 16.05.2017 № 140 | а) Строку «Объемы финансового обеспечения программы»  паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:  Объемы финансового обеспечения программы - источник финансирования – бюджет городского округа; общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 15 763,2 тысяч рублей, в том числе: 2016 год – 1279,9 тысяч рублей; 2017 год – 8483,3 тысяч рублей; 2018 год – 6000,0 тысяч рублей:б) пункт 5 изложить в следующей редакции:  «5. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа.  Общий объём финансирования муниципальной программы на 2016 – 2018 годы составит 15 763,2 тысяч рублей, в том числе:  2016 год – 1279,9 тысяч рублей;  2017 год – 8483,3 тысяч рублей;  2018 год – 6000,0 тысяч рублей.  Распределение средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы по годам, приведено в приложении № 4.»;  в) абзац третий пункта 7 признать утратившим силу;  г) пункт 8 изложить в следующей редакции:  «8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы  Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется посредством оценки достижения установленных целевых значений показателей эффективности и проводится в соответствии с Положением о порядке принятий решений о разработке муниципальных программ, их финансирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый, утвержденным постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15.10.2013 № 336.»;  д) приложения №№ 1, 2, 3, 4 изложить в редакции согласно приложениям  № 1, 2, 3, 4.   | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2017 год |
| 2 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 11.09.2017 № 239 | а) строку «Объемы финансового обеспечения программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: Объемы финансового обеспечения программы- источник финансирования – бюджет городского округа; общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 16077,7 тыс. рублей, в том числе: 2016 год – 1279,9 тыс. рублей 2017 год – 8797,8 тыс. рублей 2018 год – 6000,0 тыс. рублей;б) пункт 5 изложить в следующей редакции:  «5. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа.  Общий объём финансирования муниципальной программы на 2016 – 2018 годы составит 16077,7 тыс. рублей, в том числе:  2016 год – 1279,9 тыс. рублей; 2017 год – 8797,8 тыс. рублей; 2018 год – 6000,0 тыс. рублей. Распределение средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы по годам, приведено в приложении № 4.»; приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 1; приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению № 2.  | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2017 год |
| 3 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 02.04.2018 № 69 | а) строку «Ответственный исполнитель программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:Ответственный исполнитель – Администрация городского округа ЗАТО Светлыйб) строку «Участники муниципальной программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:Участники муниципальной программы - муниципальное учреждение «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлыйв) строку «Объемы финансового обеспечения программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: Объемы финансового обеспечения программы – - источник финансирования – бюджет городского округа;общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 22 651,5 тыс. рублей, в том числе:2016 год – 1 279,9 тыс. рублей;2017 год – 8 797,8 тыс. рублей;2018 год – 12 573,8 тыс. рублей.г) в пункте 5 цифры «16 077,7» заменить цифрами «22 651,5», цифры «6 000,0» заменить цифрами «12 573,8»;д) в пункте 8 слова «от 15.10.2013 № 336» заменить словами «от 15.09.2017 № 244»;е) приложения №№ 1, 2, 3, 4 изложить в редакции согласно приложениям № 1, 2, 3, 4; | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2018 год |
| 4 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 06.09.2018 № 247 | а) строку «Объемы финансового обеспечения программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:Объемы финансового обеспечения программы –- источник финансирования – бюджет городского округа;общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы составляет 19 076,7 тыс. рублей, в том числе:2016 год – 1 279,9 тыс. рублей;2017 год – 8 797,8 тыс. рублей;2018 год – 8 999,0 тыс. рублейб) в пункте 5 цифры «22 651,5» заменить цифрами «19 076,7», цифры «12 573,8» заменить цифрами «8 999,0»;в) приложения №№ 3, 4 изложить в редакции согласно приложениям №№ 1, 2. | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2018 год |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 13к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Повышение качества водоснабжения в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы,

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2018 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |
| ([гр. 6](#Par13) (кассовое исполнение) / [гр. 4](#Par11)) | ([гр. 6](#Par13) (кассовое исполнение) / [гр. 5](#Par12)) [<\*\*>](#Par819) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Повышение качества водоснабжения в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 8999,0 | 7422,9 | 4747,8 | 52,8 | 64,0 |
| местный бюджет | 8999,0 | 7422,9 | 4747,8 | 52,8 | 64,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 Реализация мероприятий проекта реконструкции водозабора городского округа: бурение скважины, устройство водопровода, прокладка воздушной линии ВЛИ-0,4 кВ, устройство насосной станции; проведение строительного контроля | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 6323,9 | 4747,8 | 4747,8 | 75,1 | 100,0 |
| местный бюджет | 6323,9 | 4747,8 | 4747,8 | 75,1 | 100,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 Корректировка проекта реконструкции водозабора городского округа | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 2675,1 | 2675,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 2675,1 | 2675,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечание:

<\*> в случае наличия двух и более исполнителей;

<\*\*> заполняется по строкам «местный бюджет».

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Повышение качества водоснабжения в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы,

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2016 – 2018 года за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |
| ([гр. 6](#Par13) (кассовое исполнение) / [гр. 4](#Par11)) | ([гр. 6](#Par13) (кассовое исполнение) / [гр. 5](#Par12)) [<\*\*>](#Par819) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Повышение качества водоснабжения в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 19076,7 | 5779,9+8797,8+7422,9=22000,6 | 1279,9+84,1+4747,8=6111,8 | 32,0 | 27,8 |
| местный бюджет | 19076,7 | 5779,9+8797,8+7422,9=22000,6 | 1279,9+84,1+4747,8=6111,8 | 32,0 | 27,8 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Проведение геологоразведочных работ по оценке запасов воды на действующем водозаборе городского округа | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 1279,9 | 1279,9 | 1279,9 | 100,0 | 100,0 |
| местный бюджет | 1279,9 | 1279,9 | 1279,9 | 100,0 | 100,0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 Реализация мероприятий проекта реконструкции водозабора городского округа: бурение скважины, устройство водопровода, прокладка воздушной линии ВЛИ-0,4 кВ, устройство насосной станции; проведение строительного контроля | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 11240,4 | 4500,0+4916,5+4747,8=14164,3 | 24,1+4747,8=4771,9 | 42,5 | 33,7 |
| местный бюджет | 11240,4 | 4500,0+4916,5+4747,8=14164,3 | 24,1+4747,8=4771,9 | 42,5 | 33,7 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 Корректировка проекта реконструкции водозабора городского округа | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 6475,1 | 3800,0+2675,1=6475,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 6475,1 | 3800,0+2675,1=6475,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 Обеспечение реализации муниципальной программы (подготовка технического задания на внесение изменений в проект реконструкции водозабора городского округа) | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 81,3 | 81,3 | 60,0 | 73,8 | 73,8 |
| местный бюджет | 81,3 | 81,3 | 60,0 | 73,8 | 73,8 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечание:

<\*> в случае наличия двух и более исполнителей;

<\*\*> заполняется по строкам «местный бюджет».

Приложение № 15

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

муниципальной программы «Повышение качества водоснабжения

в городском округе ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы

за 2018 год

1. Результативность реализации муниципальной программы за отчетный год по целевым показателям:

*n*

*i*

*i*

*S*

*R*

*n*





R- Усредненное значение результативности муниципальной программы за отчетный период.

 степень достижения i-го целевого показателя муниципальной программы за отчетный год (в баллах)

n - общее количество целевых показателей, достижение которых запланировано в муниципальной программе на соответствующий год







R= (100+0+100)/3=66,7% (5 баллам).

2. Полнота использования бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы



K - кассовое исполнение за счет средств местного бюджета за отчетный год (тыс. рублей);

A - бюджетные ассигнования местного бюджета, предусмотренные на соответствующий год решением о бюджете (сводной бюджетной росписью) (тыс. рублей).

3. Полнота реализации мероприятий муниципальной программы



количество всех мероприятий муниципальной программы, выполненных за отчетный год, (единиц);

количество всех мероприятий муниципальной программы, реализация которых была запланирована на соответствующий год, (единиц).

4. Оценка в целом за отчетный год рассчитывается как показатель E (в баллах):

E = R + С + Н = 5 + 3 + 10 = 18 баллов

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году признается умеренной (удовлетворительное исполнение муниципальной программы).

Причиной удовлетворительного исполнения муниципальной программы является следующее:

невыполнение основного мероприятия «1.3 Корректировка проекта реконструкции водозабора». Работы по данному мероприятию были начаты в 2018 году, но подрядная организация не выполнила свои обязательства в сроки, установленные муниципальным контрактом и в настоящее время работы продолжаются. Реализация данного мероприятия будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы.

Заведующий сектором строительства и

жилищно-коммунального хозяйства В.Н. Сафонов