Итоговый отчет

о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории  городского округа ЗАТО Светлый» на 2016-2018 годы»

по состоянию на 1 января 2019 года

Итоговый отчет

о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории  городского округа ЗАТО Светлый» на 2016-2018 годы»

Согласно постановлению администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15 сентября 2017 года № 244 «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» годовой отчет составлен по формам согласно приложениям № 5, 9, 10, 11, 13, 15 вышеназванного постановления.

|  | Приложение № 5 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории  городского округа ЗАТО Светлый» на 2016-2018 годы»

(наименование муниципальной программы)

администрация городского округа ЗАТО Светлый

(главный распорядитель средств)

январь 2018 – декабрь 2018 год

(отчетный период)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, в том числе основных мероприятий и (или) ВЦП <*> | Предусмотрено в муниципальной программе |  | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на текущий год |  | Утверждены лимиты бюджетных обязательств по средствам местного бюджета | Кассовое исполнение на отчетную дату (нарастающим итогом с начала года) |  | Исполнение (процент) |  | Результаты исполнения основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств |  | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств | за счет средств местного бюджета (гр. 8 / гр. 5 x 100) | за счет целевых статей (гр. 9 / гр. 6 x 100) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | - Основное мероприятие 1. Организация уличного освещения территории городского округа | 1 150,0 | - | 1 150,0 | - | 1 150,0 | 1035,0 | - | 90,0 | - | Исполнено: Услуги по передаче электроэнергии |
| 2 | - Основное мероприятие 2. Выполнение работ по озеленению территории городского округа (посадка и содержание цветников, газонов, посадка и уход за деревьями, валка сухостойных и аварийных деревьев, вырезка сухих ветвей) | 1030,8 | - | 1030,8 | - | 1030,8 | 672,1 | - | 65,2 | - | Исполнено частично: Проведение работ по обрезке и валке деревьев, выкорчевке пней, работ по: озеленению (посадка цветов, уход за цветами и газонами) |
| Основное мероприятие 3 «Организация прочих мероприятий по благоустройству городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | - Организация санитарной очистки улично-дорожной сети, автостоянок, тротуаров, площадей, парков, скверов от мусора и снега, приготовление и распределение пескосоляной смеси; оказание услуг по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений | 2650,0 | - | 2650,0 | - | 2650,0 | 1218,1 | - | 46,0 | - | Исполнено: Проведение работ по очистке территории от мусора и снега; Распределению пескосоляной смеси. |
| 3.2 | - Организация купального сезона на территории водоема городского округа | 172,1 | - | 172,1 | - | 172,1 | 176,6 | - | 102,6 | - | Исполнено: Оказание услуг по санитарной обработке от комаров и клещей около водоема, Выполнение работ по подводному обследованию и очистке дна от мелких предметов водного объекта, Лабораторно-инструментальное исследование воды и почвы у водоема, з/пл спасателей |
| 3.3 | - Организация содержания объектов благоустройства, ремонта оборудования мест массового отдыха населения, малых архитектурных форм | 766,4 | - | 766,4 | - | 766,4 | 240,2 | - | 31,3 | - | Не исполнено: Проведение работ по: покраске и побелке бордюров, побелке деревьев; благоустройству мест массового отдыха населения |
| 3.5 | - Организация дератизации лесопарковой зоны | 27,0 | - | 27,0 | - | 27,0 | 27,0 | - | 100,0 | - | Исполнено: Проведение работ по дератизации лесопарковой зоны |
| 3.6 | - Организация участия в областных ежегодных конкурсах | 15,2 | - | 15,2 | - | 15,2 | 4,2 | - | 27,6 | - | Исполнено: Оказание услуг по изготовлению альбомов с фотографиями для участия в областном ежегодном конкурсе по благоустройству |
| 3.7 | - Организация автомобильных стоянок и парковок (парковочных мест) | 944,6 | - | 944,6 | - | 944,6 | 890,0 | - | 94,2 | - | Исполнено. |
| 3.8 | - Организация отлова и содержания безнадзорных животных | 2,2 | - | 2,2 | - | 2,2 | - | - | - | - |  |
| 3.10 | - Организация планировки территории | 146,7 | - | 146,7 | - | 146,7 | 146,7 | - | 100,0 | - | Исполнено: |
| 3.11 | - Приобретение дорожно-коммунальной техники | 2645,0 |  | 2645,0 |  | 2645,0 | 2644,1 |  | 100,0 |  | Исполнено |
|  | Итого: | 9550,0 |  | 9550,0 |  | 9550,0 | 7054,0 |  | 73,9 |  |  |

|  | Приложение № 9 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Благоустройство территории  городского округа ЗАТО Светлый» на 2016-2018 годы»,

(наименование муниципальной программы)

за период январь - декабрь 2018 года

|  | № п/п Показатель (наименование) |  | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Установлен ные на 2018 год | Фактически достигнутые за отчетный период года |  |
| 1 | Наличие мероприятий по организации освещения улиц |  | да/нет | да | да | да |  |
| 2 | Увеличение площади цветников | кв. м |  | 1466 | 790 | - |  |
| 3 | Увеличение площади газонов |  | кв. м | - | 410 | - |  |
| 4 | Количество вновь высаживаемых деревьев |  | шт | - | 62 | - |  |
| 5 | Наличие мероприятий по валке сухостойных и аварийных деревьев, вырезке сухих ветвей |  | да/нет | да | да | да |  |
| 6 | - Наличие мероприятий по санитарной очистке территорий от мусора и снега, приготовлению и распределению пескосоляной смеси, уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений |  | да/нет | да | да | да |  |
| 7 | Наличие мероприятий по соблюдению правил охраны жизни людей на водных объектах |  | да/нет | да | да | да |  |
| 8 | Наличие мероприятий по организации содержания объектов благоустройства, ремонта оборудования мест массового отдыха населения, малых архитектурных форм |  | да/нет | да | да | да |  |
| 9 | Количество установленных детских игровых комплексов, малых архитектурных форм |  | шт. | 1 | - | - |  |
| 10 | Наличие мероприятий по дератизации лесопарковой зоны |  | да/нет | да | да | да |  |
| 11 | Количество заявок на участие в областных ежегодных конкурсах |  | ед. | 3 | 2 | 2 | Смотры-конкурсы на звание: «Самое благоустроенное муниципальное образование Саратовской области», «Самый благоустроенный муниципальный район, городской округ Саратовской области» в рамках проведения Года экологии, «Лучшее оформление населенного пункта Саратовской области к празднованию Нового Года и Рождества Христова» |
| 12 | Наличие автомобильных стоянок и парковок (парковочных мест) |  | да/нет | нет | - | да |  |
| 13 | Наличие мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных |  | да/нет | нет | да | нет | Закупка не состоялась. Отсутствие заявок. |
| 14 | Наличие изготовленных баннеров и растяжек |  | да/нет | да | нет | да |  |
| 15 | Увеличение площади покрытия |  | кв.м | - | 140 | - |  |
| 16 | Количество дорожно-коммунальной техники |  | кол-во | - | 1 | 1 | Приобретен трактор |

|  | Приложение № 10 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации муниципальной программы

«Благоустройство территории  городского округа ЗАТО Светлый» на 2016-2018 годы»

(наименование муниципальной программы)

за период январь - декабрь 2018 года

администрация городского округа ЗАТО Светлый

(ответственный исполнитель)

| № п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия | Срок реализации в соответствии с планом-графиком | Фактический срок реализации (дата окончания) | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего за счет всех источников |  | местный бюджет |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | внебюджетные источники |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план (прогноз но) | факт | план (прогноз но) | факт | план (прогноз но) | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Всего по муниципальной программе | 2016 | 2018 | 9550,0 | 7054,0 | 9550,0 | 7054,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | - Основное мероприятие 1. Организация уличного освещения территории городского округа | 2016 | 2018 | 1 150,0 | 1035,0 | 1 150,0 | 1035,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | - Основное мероприятие - 2. Выполнение работ по озеленению территории городского округа (посадка и содержание цветников, газонов, посадка и уход за деревьями, валка сухостойных и аварийных деревьев, вырезка сухих ветвей) | 2016 | 2018 | 1030,8 | 672,1 | 1030,8 | 672,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Организация прочих мероприятий по благоустройству городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | - Организация санитарной очистки улично-дорожной сети, автостоянок, тротуаров, площадей, парков, скверов от мусора и снега, приготовление и распределение пескосоляной смеси; оказание услуг по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений | 2016 | 2018 | 2650,0 | 1218,1 | 2650,0 | 1218,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | - Организация купального сезона на территории водоема городского округа | 2016 | 2018 | 172,1 | 176,6 | 172,1 | 176,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | - Организация содержания объектов благоустройства, ремонта оборудования мест массового отдыха населения, малых архитектурных форм | 2016 | 2018 | 766,4 | 240,2 | 766,4 | 240,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | - Организация дератизации лесопарковой зоны | 2016 | 2018 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | - Организация участия в областных ежегодных конкурсах | 2016 | 2018 | 15,2 | 4,2 | 15,2 | 4,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | - Организация автомобильных стоянок и парковок (парковочных мест) | 2016 | 2018 | 944,6 | 890,0 | 944,6 | 890,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8 | - Организация отлова и содержания безнадзорных животных | 2016 | 2018 | 2,2 | 0 | 2,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.9 | - Изготовление баннеров и растяжек | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.10 | - Организация планирования территории | 2018 | 2018 | 146,7 | 146,7 | 146,7 | 146,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.11 | - Приобретение дорожно-коммунальной техники | 2018 | 2018 | 2645,0 | 2644,1 | 2645,0 | 2644,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ответственный исполнитель |  |  |  |  | « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Приложение № 11 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу

«Благоустройство территории  городского округа ЗАТО Светлый» на 2016-2018 годы»

(наименование муниципальной программы)

за период январь - декабрь 2018 года

администрация городского округа ЗАТО Светлый

(ответственный исполнитель)

| № п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (причины, преимущества, необходимость) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 11.05.2016 № 135 | Изменен пункт «Объем и источники финансового обеспечения муниципальной программы (по годам)»; пункт 5, а также приложение 3 и 4 | Изменение бюджета городского округа ЗАТО Светлый. |
| 2 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 29.08.2016 № 231 | Изменен пункт «Целевые показатели муниципальной программы», «Объем и источники финансового обеспечения муниципальной программы (по годам)», «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы»; пункт 2,3,4, а также приложение 1,2 и 3 | Перенаправление бюджетных денежных средств внутри программы |
| 3 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 30.12.2016 № 380 | Изменен пункт «Задачи муниципальной программы», «Целевые показатели муниципальной программы»; пункт 2,3, а также приложение 1,2 и 3 | Перенаправление бюджетных денежных средств внутри программы |
| 4 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 26.04.2017 № 118 | Изменен пункт «Задачи муниципальной программы», «Целевые показатели муниципальной программы», «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы (по годам)»; пункт 2,3,5 а также приложение 1,2,3 и 4 изменены | Изменение бюджета городского округа ЗАТО Светлый. |
| 5 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 20.09.2017 № 245 | Изменен пункт «Ответственный исполнитель муниципальной программы», «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы (по годам)»; пункт 5 а также приложение 4 изменены | Перенаправление бюджетных денежных средств внутри программы |
| 6 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 06.04.2018 № 74 | а) в паспорте муниципальной программы: строку «Ответственный исполнитель муниципальной программы» изложить в следующей редакции: Ответственный исполнитель муниципальной программы- администрация городского округа ЗАТО Светлый строку «Участники муниципальной программы» изложить в следующей редакции: Участники муниципальной программы- муниципальное учреждение «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области; - муниципальное учреждение «Управление образования, культуры, спорта и молодежной политики администрации городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области» строку «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы (по годам)» изложить в следующей редакции: Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы (по годам) - финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа и составляет 19 677,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 6 394,6 тысяч рублей; 2017 год – 6 469,4 тысяч рублей; 2018 год – 6 813,7 тысяч рублей б) в пункте 5 цифры «17 159,3» заменить цифрами «19 677,7», цифры «4 295,3» заменить цифрами «6 813,7»; в) в пункте 7 цифры «15.10.2013 № 336» заменить цифрами «15.09.2017 № 244»; г) приложения №№ 2, 3, 4 изложить в редакции согласно приложениям №№ 1, 2, 3. | Изменение бюджета городского округа ЗАТО Светлый. |
| 7 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 04.09.2018 № 243 | а) в паспорте муниципальной программы: строку «Участники муниципальной программы» изложить в следующей редакции: Участники муниципальной программы - администрации городского округа ЗАТО Светлый - муниципальное учреждение «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области; - муниципальное учреждение «Управление административно-хозяйственного и транспортного обеспечения» городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области в строке «Задачи муниципальной программы»: после слов «изготовление баннеров и растяжек» дополнить абзацами следующего содержания «организация планировки территории городского округа; приобретение дорожно-коммунальной техники»; в строке «Целевые показатели муниципальной программы»: после слов «наличие изготовленных баннеров и растяжек» дополнить абзацами «увеличение площади покрытия; наличие дорожно-коммунальной техники»; строку «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы (по годам)» изложить в следующей редакции: Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы (по годам) - финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа и составляет 22413,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 6 394,6 тысяч рублей; 2017 год – 6 469,4 тысяч рублей; 2018 год – 9549,9 тысяч рублей б) в пункте 2 «Цели и задачи муниципальной программы»: после слов «изготовление баннеров и растяжек» дополнить абзацами следующего содержания «организация планировки территории городского округа; приобретение дорожно-коммунальной техники»; в) в пункте 3 « Целевые показатели муниципальной программы»: после слов «наличие изготовленных баннеров и растяжек» дополнить абзацами «увеличение площади покрытия; наличие дорожно-коммунальной техники»; г) в пункте 5 цифры «19677,7» заменить цифрами «22413,9», цифры «6813,7» заменить цифрами «9549,9»; д) приложение № 1 дополнить строкой следующего содержания: 15. Увеличение площади покрытия кв.м 140 16. Количество дорожно-коммунальной техники шт. 1 е) приложение № 2 дополнить строками следующего содержания: Мероприятие 3.10. Организация планировки территории городского округа- Муниципальное учреждение «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области Август 2018 года Декабрь 2018 года Увеличение площади покрытия Наличие мероприятий по увеличению площади покрытий Мероприятие 3.11 Приобретение дорожно-коммунальной техники Муниципальное учреждение «Управление административно-хозяйственного и транспортного обеспечения» Июль 2018 года Декабрь 2018 года Увеличение дорожно-коммунальной техники Наличие дорожно-коммунальной техники ж) приложения №№ 3, 4 изложить в редакции согласно приложениям №№ 1, 2. | Изменение бюджета городского округа ЗАТО Светлый. |

|  | Приложение № 12 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Благоустройство территории  городского округа ЗАТО Светлый» на 2016-2018 годы»,

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2018 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) <**> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 9550,0 | 9550,0 | 7054,0 | 73,86 | 73,86 |
|  |  | местный бюджет | 9550,0 | 9550,0 | 7054,0 | 73,86 | 73,86 |
| Основное мероприятие 1. Организация уличного освещения территории городского округа | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 1150,0 | 1150,0 | 1035,0 | 90,0 | 90,0 |
|  |  | местный бюджет | 1150,0 | 1150,0 | 1035,0 | 90,0 | 90,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2. Выполнение работ по озеленению территории городского округа (посадка и содержание цветников, газонов, посадка и уход за деревьями, валка сухостойных деревьев, вырезка сухих ветвей) | Администрация городского округа ЗАТО Светлы | всего | 1030,8 | 1030,8 | 672,1 | 65,2 | 65,2 |
|  |  | местный бюджет | 1030,8 | 1030,8 | 672,1 | 65,2 | 65,2 |
| 3.1 Организация санитарной очистки улично-дорожной сети, автостоянок, тротуаров, площадей, парков, скверов от мусора и снега, приготовление и распределение пескосоляной смеси; оказание услуг по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений | Администрация городского округа ЗАТО Светлы | всего | 2650,0 | 2650,0 | 1218,1 | 46,0 | 46,0 |
|  |  | местный бюджет | 2650,0 | 2650,0 | 1218,1 | 46,0 | 46,0 |
| 3.2 Организация купального сезона на территории водоема городского округа | Администрация городского округа ЗАТО Светлы | всего | 172,1 | 172,1 | 176,6 | 102,6 | 102,6 |
|  |  | местный бюджет | 172,1 | 172,1 | 176,6 | 102,6 | 102,6 |
| 3.3 Организация содержания объектов благоустройства, ремонта оборудования мест массового отдыха населения, оборудования мест массового отдыха населения, малых архитектурных форм | Администрация городского округа ЗАТО Светлы | всего | 766,4 | 766,4 | 240,2 | 31,3 | 31,3 |
|  |  | местный бюджет | 766,4 | 766,4 | 240,2 | 31,3 | 31,3 |
| 3.5 Организация дератизации лесопарковой зоны | Администрация городского округа ЗАТО Светлы | всего | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.6 Организация участия в областных ежегодных конкурсах | Администрация городского округа ЗАТО Светлы | всего | 15,2 | 15,2 | 4,2 | 27,6 | 27,6 |
|  |  | местный бюджет | 15,2 | 15,2 | 4,2 | 27,6 | 27,6 |
| 3.7 Организация автомобильных стоянок и парковок | Администрация городского округа ЗАТО Светлы | всего | 944,6 | 944,6 | 890,0 | 94,2 | 94,2 |
|  |  | местный бюджет | 944,6 | 944,6 | 890,0 | 94,2 | 94,2 |
| 3.8 Организация отлова и содержания безнадзорных животных | Администрация городского округа ЗАТО Светлы | всего | 2,2 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 2,2 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.10 Организация планирования территории | Администрация городского округа ЗАТО Светлы | всего | 146,7 | 146,7 | 146,7 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 146,7 | 146,7 | 146,7 | 100,0 | 100,0 |
| 3.11 Приобретение дорожно-коммунальной техники | Администрация городского округа ЗАТО Светлы | всего | 2645,0 | 2645,0 | 2644,1 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 2645,0 | 2645,0 | 2644,1 | 100,0 | 100,0 |

|  | Приложение № 12 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

ИТОГОВЫЕ СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Благоустройство территории  городского округа ЗАТО Светлый» на 2016-2018 годы»,

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2016-2018 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) <**> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы |  | всего | 6394,6+ 6469,4 +9550,0= 22414,0 | 6394,6+ 5869,4+ 9550,0= 21814,0 | 5610,5+ 4749,5+ 7054,0= 17414,0 | 77,69 | 79,83 |
|  |  | местный бюджет | 6394,6+ 6469,4+ 9550,0= 22414,0 | 6394,6+ 5869,4 +9550,0= 21814,0 | 5610,5+ 4749,5+ 7054,0= 17414,0 | 77,69 | 79,83 |
|  |  | в том числе по исполнителям |  |  |  |  |  |
|  | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 14958,6 | 14358,6 | 12285,0 | 82,13 | 85,56 |
|  |  | местный бюджет | 14958,6 | 14358,6 | 12285,0 | 82,13 | 85,56 |
|  | Муниципальное учреждение «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области | всего | 4810,4 | 4810,4 | 2484,9 | 51,66 | 51,66 |
|  |  | местный бюджет | 4810,4 | 4810,4 | 2484,9 | 51,66 | 51,66 |
|  | Муниципальное учреждение «Управление административно-хозяйственного и транспортного обеспечения | всего | 2645,0 | 2645,0 | 2644,1 | 99,97 | 99,97 |
|  |  | местный бюджет | 2645,0 | 2645,0 | 2644,1 | 99,97 | 99,97 |
|  | в том числе по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1. Организация уличного освещения территории городского округа | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 1150+1150,0 +1150,0=3450,0 | 1150+1150,0 +1150,0=3450,0 | 1149,6+1150,0+ 1035,0=3334,6 | 96,66 | 96,66 |
|  |  | местный бюджет | 1150+1150,0 +1150,0=3450,0 | 1150+1150,0 +1150,0=3450,0 | 1149,6+1150,0+ 1035,0=3334,6 | 96,66 | 96,66 |
| Основное мероприятие 2. Выполнение работ по озеленению территории городского округа (посадка и содержание цветников, газонов, посадка и уход за деревьями, валка сухостойных деревьев, вырезка сухих ветвей) | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 1148,6+ 1129,1= 2277,7 | 1148,6+ 1129,1= 2277,7 | 1148,6+ 1129,1= 2277,7 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 1148,6+ 1129,1= 2277,7 | 1148,6+ 1129,1= 2277,7 | 1148,6+ 1129,1= 2277,7 | 100,00 | 100,00 |
|  | Муниципальное учреждение «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области | всего | 1030,8 | 1030,8 | 672,1 | 65,20 | 65,20 |
|  |  | местный бюджет | 1030,8 | 1030,8 | 672,1 | 65,20 | 65,20 |
| 3.1 Организация санитарной очистки улично-дорожной сети, автостоянок, тротуаров, площадей, парков, скверов от мусора и снега, приготовление и распределение пескосоляной смеси; оказание услуг по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 3087,1+ 1967,7= 5054,8 | 3087,1+ 1434,5 = 4521,6 | 2420,3+ 1434,5= 3854,8 | 76,26 | 85,25 |
|  |  | местный бюджет | 3087,1+ 1967,7= 5054,8 | 3087,1+ 1434,5 = 4521,6 | 2420,3+ 1434,5= 3854,8 | 76,26 | 85,25 |
|  | Муниципальное учреждение «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области | всего | 2 650,0 | 2650,0 | 1218,1 | 45,97 | 45,97 |
|  |  | местный бюджет | 2 650,0 | 2650,0 | 1218,1 | 45,97 | 45,97 |
| 3.2 Организация купального сезона на территории водоема городского округа | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 240,3+ 172,1= 412,4 | 240,3+ 113,9= 354,2 | 205,3+ 113,9= 319,2 | 77,40 | 90,12 |
|  |  | местный бюджет | 240,3+ 172,1= 412,4 | 240,3+ 113,9= 354,2 | 205,3+ 113,9= 319,2 | 77,40 | 90,12 |
|  | Муниципальное учреждение «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области | всего | 172,1 | 172,1 | 176,6 | 102,61 | 102,61 |
|  |  | местный бюджет | 172,1 | 172,1 | 176,6 | 102,61 | 102,61 |
| 3.3 Организация содержания объектов благоустройства, ремонта оборудования мест массового отдыха населения, оборудования мест массового отдыха населения, малых архитектурных форм | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 736,2+ 783,8= 1520,0 | 736,2+ 783,8 = 1520,0 | 666,5+ 707,0= 1373,5 | 90,36 | 90,36 |
|  |  | местный бюджет | 736,2+ 783,8= 1520,0 | 736,2+ 783,8 = 1520,0 | 666,5+ 707,0= 1373,5 | 90,36 | 90,36 |
|  | Муниципальное учреждение «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области | всего | 766,4 | 766,4 | 240,2 | 31,34 | 31,34 |
|  |  | местный бюджет | 766,4 | 766,4 | 240,2 | 31,34 | 31,34 |
| 3.4 Организация установки детских игровых площадок | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 186,5 | 186,5 | 185,0 | 99,20 | 99,20 |
|  |  | местный бюджет | 186,5 | 186,5 | 185,0 | 99,20 | 99,20 |
| 3.5 Организация дератизации лесопарковой зоны | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 17,2+ 20,0 =37,2 | 17,2+ 20,0 =37,2 | 8,8+ 13,5 =22,3 | 59,95 | 59,95 |
|  |  | местный бюджет | 17,2+ 20,0 =37,2 | 17,2+ 20,0 =37,2 | 8,8+ 13,5 =22,3 | 59,95 | 59,95 |
|  | Муниципальное учреждение «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области | всего | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 100,00 | 100,00 |
| 3.6 Организация участия в областных ежегодных конкурсах | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 15,2+ 15,2 =30,4 | 15,2+ 6,6 =21,8 | 11,4+ 6,5 =17,9 | 58,88 | 82,11 |
|  |  | местный бюджет | 15,2+ 15,2 =30,4 | 15,2+ 6,6 =21,8 | 11,4+ 6,5 =17,9 | 58,88 | 82,11 |
|  | Муниципальное учреждение «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области | всего | 15,2 | 15,2 | 4,2 | 27,63 | 27,63 |
|  |  | местный бюджет | 15,2 | 15,2 | 4,2 | 27,63 | 27,63 |
| 3.7 Организация автомобильных стоянок и парковок | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 1000,0+ 944,6 =1944,6 | 1000,0+ 944,6 =1944,6 | 890,0 | 45,77 | 45,77 |
|  |  | местный бюджет | 1000,0+ 944,6 =1944,6 | 1000,0+ 944,6 =1944,6 | 890,0 | 45,77 | 45,77 |
| 3.8 Организация отлова и содержания безнадзорных животных | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  | Муниципальное учреждение «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области | всего | 2,2 | 2,2 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 2,2 | 2,2 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9 Организация изготовления и установки баннеров и растяжек | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,00 | 100,00 |
| 3.10 Организация планирования территории | Муниципальное учреждение «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области | всего | 146,7 | 146,7 | 146,7 | 100,00 | 100,00 |
|  |  | местный бюджет | 146,7 | 146,7 | 146,7 | 100,00 | 100,00 |
| 3.11 Приобретение дорожно-коммунальной техники | Муниципальное учреждение «Управление административно-хозяйственного и транспортного обеспечения» | всего | 2645,0 | 2645,0 | 2644,1 | 99,97 | 99,97 |
|  |  | местный бюджет | 2645,0 | 2645,0 | 2644,1 | 99,97 | 99,97 |

|  | Приложение № 15 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

муниципальной программы «Благоустройство территории

городского округа ЗАТО Светлый» на 2016-2018 годы»

- Результативность реализации муниципальной программы:

n

i

i

S

R

n





степень достижения i-го целевого показателя муниципальной программы за отчетный год (в баллах), может принимать одно из следующих значений:

10 баллов при значении

8 баллов при значении

7 баллов при значении

5 баллов при значении

0 баллов при значении

Расчет результативности i-го целевого показателя муниципальной программы  проводится по формуле:

Pi факm  фактическое значение i-го целевого показателя за отчетный год;

Pi усm   значение i-го целевого показателя, установленное муниципальной программой на соответствующий год

Е1=100%	=>       S1=10

Е2=0790×100%=0%=>	 S2=0

R=10х1015=7

Е3=0	=>	 S3=0

Е4=0	=>	 S4=0

Е5=100%        =>       S5=10

Е6=100%	=>       S6=10

Е7=100%	=>       S7=10

Е8=100%	=>       S8=10

Е10=100%	=>	 S10=10

Е11=22×100%=100% => S11=10

Е12=100%	=>	 S12=10

Е13=0	=>	 S13=0

Е14=100%	=>	 S14=10

Еalignl15=0%	=>	 S15=0

Еalignl16=100%	=>	 S15=10

Таким образом, результативность реализации муниципальной программы R равна 7 баллам.

2. Полнота использования бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, рассчитывается на основании степени соответствия кассовых расходов местного бюджета на реализацию муниципальных программ бюджетным ассигнованиям местного бюджета, предусмотренным на эти цели, и выражается показателем B (в баллах), который может принимать одно из следующих значений:

10 баллов при значении  С ≥100%;

8 баллов при значении  90% ≤ С < 100%;

5 баллов при значении  70% ≤  С < 100%;

3 балла при значении    50% ≤ С <70%;

0 баллов при значении  С < 50%,

при этом значения степени соответствия кассовых расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы бюджетным ассигнованиям местного бюджета, предусмотренным на эти цели, C (в %) рассчитываются по следующей формуле:

K - кассовое исполнение за счет средств местного бюджета за отчетный год (тыс. рублей);

A - бюджетные ассигнования местного бюджета, предусмотренные на соответствующий год решением о бюджете (сводной бюджетной росписью) (тыс. рублей).

С=7054,09550,0×100%=73,9%	 =>	 В=5 баллов

3. Полнота реализации мероприятий муниципальной программы рассчитывается как степень выполнения всех мероприятий муниципальной программы (основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы) 
за отчетный год и выражается показателем M (в баллах), который может принимать одно из следующих значений:

10 баллов при значении Н ≥ 100%;

8 баллов при значении 90% ≤ Н < 100%;

5 баллов при значении 70% ≤ Н < 100%;

3 балла при значении 50% ≤ Н < 70%;

0 баллов при значении Н < 50%,

при этом значения степени реализации всех мероприятий муниципальной программы за отчетный год H (в %) рассчитываются по следующей формуле:

количество всех мероприятий муниципальной программы, выполненных за отчетный год (основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы), (единиц);

- количество всех мероприятий муниципальной программы, реализация которых была запланирована на соответствующий год (основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы), (единиц).

Н=1012×100%=83,3%	=>	 М=5 баллов

4. Оценка в целом за отчетный период рассчитывается как показатель E (в баллах) по последующей формуле:

E = R + B + M

Е= 7+5+5=17 баллов

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году признается умеренной (удовлетворительное исполнение муниципальной программы)». Программа требует приведения в соответствие с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15.09.2017 № 244.

Заведующий сектором строительства

и ЖКХ администрации ЗАТО Светлый                                  В.Н. Сафонов

Исполнитель:

Н.А. Белова

8 (84558) 4-30-70