Итоговый отчет

о реализации муниципальной программы

«Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры

городского округа ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы

по состоянию на 01 января 2019 года

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15 сентября 2017 года № 244 «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» годовой отчет о реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы составлен по формам согласно приложениям №№ 5, 9, 10, 11, 13, 15 вышеуказанного постановления.

- Приложение № 5

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы

(наименование муниципальной программы)

Администрация городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области

(главный распорядитель средств)

за период январь – декабрь 2018 года

(отчетный период)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, в том числе основных мероприятий | Предусмотрено в муниципальной программе |  | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на текущий год |  | Утверждены лимиты бюджетных обязательств по средствам местного бюджета | Кассовое исполнение на отчетную дату (нарастающим итогом с начала года) |  |  |  | Результаты исполнения основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств | Исполнение (процент) |  |  |
|  |  | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств |  |  |  | за счет средств местного бюджета (гр. 8 / гр. 5 x 100) | за счет целевых статей (гр. 9 / гр. 6 x 100) |  |
| 1 | 1.Капитальный ремонт участков тепловой сети | 5949,1 |  | 5949,1 |  | 5949,1 | 5252,0 |  | 88,3 |  |  |
| 2 | 2. Капитальный ремонт оборудования муниципальной котельной | 5137,4 | 3453,3 | 5137,4 | 3453,3 | 5137,4 | 2537,9 | 3453,3 | 49,4 | 100,0 | Выполнены работы по капитальному ремонту (замене) котлоагрегата ДКВр-10/13 (№ 1) и экономайзера чугунного ЭБ-1-330 в котельной; капитальный ремонт (замена) труб экранных и конвективных с обмуровкой котла ДКВр 10/13 ГМ в котельной. Проведена проверка достоверности сметной стоимости. |
| 3 | 3. Приобретение вспомогательного оборудования для муниципальной котельной | 441,7 |  | 441,7 |  | 441,7 | 358,9 |  | 81,3 |  | Выполенено. |
| 4 | 4. Приобретение вспомогательного оборудования для функционирования канализационной насосной станции | 105,0 |  | 105,0 |  | 105,0 | 105,0 |  | 100,0 |  | Выполнено. |
| 5 | 5.Капитальный ремонт объектов электрохозяйства | 10,0 | 494,1 | 10,0 | 494,1 | 10,0 | 10,0 | 494,1 | 100,0 | 100,0 | Выполнено |
| Итого |  | 11643,2 | 3947,4 | 11643,2 | 3947,4 | 11643,2 | 8263,8 | 3947,4 | 71,8 | 100,0 |  |

|  | - Приложение № 9 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

«Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы

(наименование муниципальной программы)

за период январь – декабрь 2018 года

(отчетный период)

| №п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<*> | установленные на 2018 год | фактически достигнутые за отчетный период 2018 года |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля исполненных мероприятий по ремонту участков тепловой сети (от общей протяженности сети – 36,01 км) | % | - | 2,1 | 0,745 |  |
| 2 | Количество отремонтированного оборудования муниципальной котельной | Шт. | 2 | 2 | 2 | Выполнено |
| 3 | Количество приобретенного вспомогательного оборудования для муниципальной котельной | Шт. | 0 | 2 | 2 | Выполнено |
| 4 | Количество приобретенного вспомогательного оборудования для функционирования канализационной насосной станции | Шт. | 0 | 1 | 1 | Выполнено |
| 5 | Количество отремонтированных трансформаторных подстанций | шт | - | 7 | 7 | Выполненно |

|  | - Приложение № 10 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации муниципальной программы

«Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы

за период январь – декабрь 2018 года

Администрация городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области

(ответственный исполнитель)

| № п/п |  | Наименование ВЦП, основного мероприятия | Срок реализации в соответст-вии с планом-графиком | Фактический срок реализации (дата окончания) | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего за счет всех источников |  | местный бюджет |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | внебюджетные источники |  |
|  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план (прог-нозно) | факт | план (прог-нозно) | факт | план (прог-нозно) | факт |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  | Всего по муниципальной программе | 2016 | 2018 | 15590,6 | 12211,2 | 11643,2 | 8263,8 |  |  | 3947,4 | 3947,4 |  |  |
|  |  | Основное мероприятие 1.1 Капитальный ремонт участков тепловой сети | 2018 | 2018 | 5949,1 | 5252,0 | 5949,1 | 5252,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Основное мероприятие 1.2 Капитальный ремонт оборудования муниципальной котельной | 2016 | 2018 | 8590,7 | 5991,2 | 5137,4 | 2537,9 |  |  | 3453,3 | 3453,3 |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.4 Приобретение вспомогательного оборудования для муниципальной котельной |  | 2017 | 2018 | 441,7 | 358,9 | 441,7 | 358,9 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное Мероприятие 1.5 Приобретение вспомогательного оборудования для функционирования канализационной насосной станции |  | 2017 | 2018 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | 105,0 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.6 Капитальный ремонт объектов электрохозяйства |  | 2018 | 2018 | 504,1 | 504,1 | 10,0 | 10,0 |  |  | 494,1 | 494,1 |  |  |

| Ответственный исполнитель:: | Заведующий сектором строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа ЗАТО Светлый |  |  | В.Н. Сафонов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (наименование должности) | (подпись) |  | (ФИО) | (дата) |
| Согласовано: |  |  |  |  |  |
|  | (наименование должности) | (подпись) |  | (ФИО) | (дата) |

|  | Приложение № 11 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу

«Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы

за период январь – декабрь 2017 года

Администрация городского округа ЗАТО Светлый Саратовской области

- (ответственный исполнитель)

| № п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (причины, преимущества, необходимость) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 30.12.2016 № 381 | а) в паспорте муниципальной программы: строку «Целевые показатели муниципальной программы» изложить в следующей редакции: Целевые показатели муниципальной программы- - доля исполненных мероприятий по ремонту участков тепловой сети (от общей протяженности сети – 36,01 км); количество отремонтированного оборудования муниципальной котельной; количество приобретенного вспомогательного оборудования муниципальной котельной строку «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы (по годам)» изложить в следующей редакции: Объемы финансового обеспечения муниципальной программы (по годам) - финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа ЗАТО Светлый (далее – бюджет городского округа) и составляет 45 691,8 тысяч рублей, в том числе по годам: 2016 год – 18 263,6 тысяч рублей; 2017 год – 2 924,0 тысяч рублей; 2018 год – 24 504,2 тысяч рублей б) пункт 3 изложить в следующей редакции: «3. Целевые показатели муниципальной программы Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели муниципальной программы, являются: доля исполненных мероприятий по ремонту участков тепловой сети (от общей протяженности сети – 36,01 км); количество отремонтированного оборудования муниципальной котельной; количество приобретенного вспомогательного оборудования муниципальной котельной. Сведения о целевых показателях муниципальной программы представлены в приложении № 1. Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 2.»; в) в пункте 5 цифры «60 494,1» заменить цифрами «45 691,8», цифры «18 500,0» заменить цифрами «18 263,6», цифры «17 489,9» заменить цифрами «2 924,0»; г) в приложении № 1: в пункте 1 цифры «2,6» заменить цифрами «3,5»; дополнить пунктом 3 следующего содержания: Количество приобретенного вспомогательного оборудования для муниципальной котельной - 3 шт. приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 1; приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 2; приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению № 3. | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2016 год |
| 2 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 26.04.2017 № 119 | а) в паспорте муниципальной программы: строку «Целевые показатели муниципальной программы» изложить в следующей редакции: Целевые показатели муниципальной программы - доля исполненных мероприятий по ремонту участков тепловой сети (от общей протяженности сети – 36,01 км); количество отремонтированного оборудования муниципальной котельной; количество приобретенного вспомогательного оборудования муниципальной котельной; количество проведенных обследований, экспертиз, проверок санитарно-технического состояния объектов инженерной инфраструктуры; строку «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы (по годам)» изложить в следующей редакции: Объемы финансового обеспечения муниципальной программы (по годам) - финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа ЗАТО Светлый (далее – бюджет городского округа) и составляет 53 319,5 тысяч рублей, в том числе по годам: 2016 год – 18 263,6 тысяч рублей; 2017 год – 10 551,7 тысяч рублей; 2018 год – 24 504,2 тысяч рублей ; б) пункт 3 изложить в следующей редакции: «3. Целевые показатели муниципальной программы Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели муниципальной программы, являются: доля исполненных мероприятий по ремонту участков тепловой сети (от общей протяженности сети – 36,01 км); количество отремонтированного оборудования муниципальной котельной; количество приобретенного вспомогательного оборудования муниципальной котельной; количество проведенных обследований, экспертиз, проверок санитарно-технического состояния объектов инженерной инфраструктуры. Сведения о целевых показателях муниципальной программы представлены в приложении № 1. Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 2.»; в) в пункте 5 цифры «45 691,8» заменить цифрами «53 319,5», цифры «2 924,0» заменить цифрами «10 551,7»; г) в приложение № 1: в пункте 1 цифры «7,8» исключить; дополнить пунктом 4 следующего содержания: Количество проведенных обследований, экспертиз, проверок санитарно – технического состояния объектов инженерной инфраструктуры шт. 1 ; приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 1; приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 2; приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению № 3. | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2017 год |
| 2 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 16.05.2017 № 138 | а) строку «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы (по годам)» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: Объемы финансового обеспечения муниципальной программы (по годам) - финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа ЗАТО Светлый (далее – бюджет городского округа) и составляет 53 331,3 тысяч рублей, в том числе по годам: 2016 год – 18 263,6 тысяч рублей; 2017 год – 10 563,5 тысяч рублей; 2018 год – 24 504,2 тысяч рублей; б) в пункте 5 цифры «53 319,5» заменить цифрами «53 331,3», цифры «10 551,7» заменить цифрами «10 563,5»; в) в пункте 2 приложения № 3 цифры «10 453,5» заменить цифрами «10 465,3»; г) приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению. | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2017 год |
| 3 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 13.12.2017 № 306 | а) строку «Участники муниципальной программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: Участники муниципальной программы - муниципальное учреждение «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый; б) пункт 3 изложить в следующей редакции: «3. Целевые показатели муниципальной программы Целевыми индикаторами, позволяющими измерить достижение цели муниципальной программы, являются: доля исполненных мероприятий по ремонту участков тепловой сети (от общей протяженности сети – 36,01 км); количество отремонтированного оборудования муниципальной котельной; количество приобретенного вспомогательного оборудования муниципальной котельной; количество приобретенного вспомогательного оборудования для функционирования канализационной насосной станции. Сведения о целевых показателях муниципальной программы представлены в приложении № 1. Перечень основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 2.»; в) приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1; приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 2; приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 3; приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению № 4. | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2017 год |
|  | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 30.03.2018 № 64 | а) строку «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы (по годам)» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы (по годам) - финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа ЗАТО Светлый (далее – бюджет городского округа) и составляет 38 940,7 тысяч рублей, в том числе по годам: 2016 – 18 263,6 тысяч рублей; 2017 – 10 563,5 тысяч рублей; 2018 – 10 113,6 тысяч рублей. б) в пункте 5 цифры «53 331,3» заменить цифрами «38 940,7», цифры «24 504,2» заменить цифрами «10 113,6»; в) в пункте 7 слова «от 15.10.2013 № 336» заменить словами «от 15.09.2017 № 244»; г) приложение № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1; приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 2; приложение № 3 изложить в редакции согласно приложению № 3; приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению № 4. | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2018 год |
|  | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 06.09.2018 № 248 | а) строку «Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы (по годам)» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы (по годам) - финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа ЗАТО Светлый (далее – бюджет городского округа) и составляет 44 698,4 тысяч рублей, в том числе по годам: 2016 – 18 263,6 тысяч рублей; 2017 – 10 563,5 тысяч рублей; 2018 – 15 871,3 тысяч рублей. в строке «Целевые показатели муниципальной программы»: после слов «количество проведенных обследований, экспертиз, проверок санитарно-технического состояния объектов инженерной инфраструктуры» дополнить абзацем «количество отремонтированных трансформаторных подстанций»; б) в пункте 3 « Целевые показатели муниципальной программы»: после слов «количество приобретенного вспомогательного оборудования для функционирования канализационной насосной станции» дополнить абзацем «количество отремонтированных трансформаторных подстанций»; в) в пункте 5 цифры «38 940,7» заменить цифрами «44 698,4», цифры «10 113,6» заменить цифрами «15 871,3»; г) приложение № 1 дополнить строкой следующего содержания: 5 Количество отремонтированных трансформаторных подстанций шт.7 д) приложение № 2 дополнить строкой следующего содержания: 6 Капитальный ремонт объектов электрохозяйства Администрация городского округа, МУ «Управление муниципальным хозяйством» Август 2018 Декабрь 2018 количество отремонтированных трансформаторных подстанций 7 шт. е) приложения №№ 3, 4 изложить в редакции согласно приложениям №№ 1, 2. | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2018 год |
|  | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 19.12.2018 № 356 | а) строку «Объемы финансового обеспечения муниципальной программы (по годам)» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции: Объемы финансового обеспечения муниципальной программы (по годам) - финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа ЗАТО Светлый (далее – бюджет городского округа) и составляет 44 417,7 тысяч рублей, в том числе по годам: 2016 год – 18 263,6 тысяч рублей; 2017 год – 10 563,5 тысяч рублей; 2018 год – 15 590,6 тысяч рублей б) пункт 5 изложить в следующей редакции: «5. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа. Общий объем финансирования мероприятий муниципальной программы – 44 417,7 тысяч рублей, в том числе: 2016 год – 18263,6 тысяч рублей; 2017 год – 10563,5 тысяч рублей; 2018 год – 15590,6 тысяч рублей. Распределение средств, выделяемых на реализацию муниципальной программы, по годам приведено в приложении № 4.»; в) приложения №№ 3, 4 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложениям №№ 1, 2 к настоящему постановлению. | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый на 2018 год |

|  | Приложение № 13 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы,

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2018 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

|  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе |  | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) <**> |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Муниципальная программа «Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 15590,6 |  | 15590,6 | 12211,2 | 78,3 | 78,3 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 11643,2 |  | 11643,2 | 8263,8 | 71,0 | 71,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 3947,4 |  | 3947,4 | 3947,4 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Капитальный ремонт участков тепловой сети | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 5949,1 |  | 5949,1 | 5252,0 | 88,3 | 88,3 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 5949,1 |  | 5949,1 | 5252,0 | 88,3 | 88,3 |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 Капитальный ремонт оборудования муниципальной котельной | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 8590,7 |  | 8590,7 | 5991,2 | 69,7 | 69,7 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 5137,4 |  | 5137,4 | 2537,9 | 49,4 | 49,4 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 3453,3 |  | 3453,3 | 3453,3 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.4 Приобретение вспомогательного оборудования для муниципальной котельной | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 441,7 |  | 441,7 | 358,9 | 81,3 | 81,3 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 441,7 |  | 441,7 | 358,9 | 81,3 | 81,3 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.5 Приобретение вспомогательного оборудования для функционирования канализационной насосной станции | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 105,0 |  | 105,0 | 105,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 105,0 |  | 105,0 | 105,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.6 Капитальный ремонт объектов эл.хозяйства | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 504,1 |  | 504,1 | 504,1 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  | местный бюджет | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  | областной бюджет | 494,1 |  | 494,1 | 494,1 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Приложение № 13 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |  |  |  |  |  |

ИТОГОВЫЕ СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы,

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2016-2018 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) <**> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 18263,6+ 10563,5+ 15590,6= 44417,7 | 18263,6+ 10563,5+ 15590,6= 44417,7 | 6619,8+ 9875,4+ 12211,2= 28706,4 | 64,6 | 64,6 |
|  |  | местный бюджет | 18263,6+ 10563,5+ 11643,2= 40470,3 | 18263,6+ 10563,5+ 11643,2= 40470,3 | 6619,8+ 9875,4+ 8263,8= 24759,0 | 61,2 | 61,2 |
|  |  | областной бюджет | 3947,4 | 3947,4 | 3947,4 | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 1.1 Капитальный ремонт участков тепловой сети | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 2686,6+ 5949,1 =8635,7 | 2686,6+ 5949,1 =8635,7 | 2462,2+ 5252,0 =7714,2 | 89,3 | 89,3 |
|  |  | местный бюджет | 2686,6+ 5949,1 =8635,7 | 2686,6+ 5949,1 =8635,7 | 2462,2+ 5252,0 =7714,2 | 89,3 | 89,3 |
| Основное мероприятие 1.2 Капитальный ремонт оборудования муниципальной котельной | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 14478,7+ 10205,3+ 8590,7= 33274,7 | 14478,7+ 10205,3+ 8590,7= 33274,7 | 3194,5+ 9875,4+ 5991,2= 19061,1 | 57,3 | 57,3 |
|  |  | местный бюджет | 14478,7+ 10205,3+ 5137,4= 29821,4 | 14478,7+ 10205,3+ 5137,4= 29821,4 | 3194,5+ 9875,4+ 2537,9= 15607,8 | 52,3 | 52,3 |
|  |  | областной бюджет | 3453,3 | 3453,3 | 3453,3 | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 1.3 Организация и проведение обследований, экспертиз, проверок санитарно-технического состояния объектов инженерной инфраструктуры | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 98,2 | 98,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 98,2 | 98,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 Приобретение вспомогательного оборудования для муниципальной котельной | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 1098,3+ 150,0+ 441,7= 1690,0 | 1098,3+ 150,0+ 441,7= 1690,0 | 963,1+ 358,9 =1322,0 | 78,2 | 78,2 |
|  |  | местный бюджет | 1098,3+ 150,0+ 441,7= 1690,0 | 1098,3+ 150,0+ 441,7= 1690,0 | 963,1+ 358,9= 1322,0 | 78,2 | 78,2 |
| Основное мероприятие 1.5 Приобретение вспомогательного оборудования для функционирования канализационной насосной станции | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 110,0+ 105,0 =215,0 | 110,0+ 105,0 =215,0 | 105,0 | 48,8 | 48,8 |
|  |  | местный бюджет | 110,0+ 105,0 =215,0 | 110,0+ 105,0 =215,0 | 105,0 | 48,8 | 48,8 |
| Основное мероприятие 1.6 Капитальный ремонт объектов эл.хозяйства | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 504,1 | 504,1 | 504,1 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 494,1 | 494,1 | 494,1 | 100,0 | 100,0 |

Приложение № 15

к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

муниципальной программы «Капитальный ремонт инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2016 – 2018 годы

- R=inSin=0+10+10+10+105=8 балловРезультативность реализации муниципальной программы за отчетный год по целевым показателям:

R- Усредненное значение результативности муниципальной программы за отчетный период.

степень достижения i-го целевого показателя муниципальной программы за отчетный год (в баллах)

n - общее количество целевых показателей, достижение которых запланировано в муниципальной программе на соответствующий год

Е1=Р1фактР1уст×100%=0,7452,1×100%=35,5%(S1=0 баллов)

Е2=Р2фактР2уст×100%=22×100%=100%(S2=10баллов)

Е3=Р3фактР3уст×100%=22×100%=100%(S3=10 баллов)

Е4=Р4фактР4уст×100%=11×100%=100%(S4=10 баллов)

Е5=Р5фактР5уст×100%=77×100%=100%(S5=10 баллов)

2. Полнота использования бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы

С=КА×100%=12211,215590,6×100%=78,3%(5 баллов)

K - кассовое исполнение за счет средств местного бюджета за отчетный год (тыс. рублей);

A - бюджетные ассигнования местного бюджета, предусмотренные на соответствующий год решением о бюджете (сводной бюджетной росписью) (тыс. рублей).

3. Полнота реализации мероприятий муниципальной программы

Н=НfHo×100%=55×100%=100%(10 баллов)

количество всех мероприятий муниципальной программы, выполненных за отчетный год, (единиц);

количество всех мероприятий муниципальной программы, реализация которых была запланирована на соответствующий год, (единиц).

4. Оценка в целом за отчетный год рассчитывается как показатель E (в баллах):

E = R + С + Н = 8 +5+10 = 23 балла

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году признается высокой (эффективное исполнение муниципальной программы).

Заведующий сектором строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

администрации городского округа

ЗАТО Светлый                                                                                      В.Н. Сафонов