Итоговый годовой отчет

о реализации муниципальной программы                                                     «Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности городского округа ЗАТО Светлый на 2010-2020 годы»

по состоянию на 1 января 2016 года

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15 октября 2013 года № 336 «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» годовой отчет о реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа ЗАТО Светлый» на 2010 – 2020 годы составлен по формам согласно приложениям 5, 9, 10, 12,14 вышеназванного постановления.

|  | Приложение № 5 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности городского округа ЗАТО Светлый на 2010-2020 годы»

(наименование муниципальной программы)

Администрация городского округа ЗАТО Светлый

(главный распорядитель средств)

январь 2015 – декабрь 2015

(отчетный период)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, в том числе основных мероприятий и (или) ВЦП * | Предусмотрено в муниципальной программе |  | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на текущий год |  | Утверждены лимиты бюджетных обязательств по средствам местного бюджета | Кассовое исполнение на отчетную дату (нарастающим итогом с начала года) |  |  |  | Результаты исполнения основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств | Исполнение (процент) |  |  |
|  |  | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств | за счет средств местного бюджета | за счет целевых средств |  |  |  | за счет средств местного бюджета (гр. 8 / гр. 5 x 100) | за счет целевых статей (гр. 9 / гр. 6 x 100) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа ЗАТО Светлый на 2010-2020 годы» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1 | Основное мероприятие: Оснащение жилых домов, жилых помещений в многоквартирных жилых домах относящихся к муниципальной собственности, приборами учета энергических ресурсов, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В муниципальной программе 2015 года мероприятие не предусмотрено |
| 2 | Основное мероприятие: Завершение оснащения зданий, строений и сооружений, используемых для размещения органов местного самоуправления, и относящиеся к муниципальной собственности, зданий и строений, приборами учета энергетических ресурсов, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В муниципальной программе 2015 года мероприятие не предусмотрено |
| 3 | Основное мероприятие: Оснащение приборами учета энергетических ресурсов строений, сооружений юридических лиц с участием организаций осуществляющих подачу потребителям соответствующего энергоресурса |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В муниципальной программе 2015 года мероприятие не предусмотрено |
| 4 | Основное мероприятие: Установка насосов на насосной станции второго подъема с более высоким КПД и меньшей потребляемой мощностью |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В муниципальной программе 2015 года мероприятие не предусмотрено |
| 5 | Основное мероприятие: Организация работ по проведению энергетического аудита в соответствии с требованиями Федерального закона |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В муниципальной программе 2015 года мероприятие не предусмотрено |
| 6 | Основное мероприятие: Организация работ по проведению энергетического аудита или иных действий в учреждениях образования в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31 мая 2011 года № 436 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В муниципальной программе 2015 года мероприятие не предусмотрено |

|  | Приложение № 9 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности городского округа ЗАТО Светлый

(наименование муниципальной программы)

за период январь - декабрь 2015 года

|  | № п/п Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшеству ющий отчетному | установленные на 2015 год | Фактически достигнутые за отчетный период года |  |
| 1. | Потребление электроэнергии | Тыс. кВтч | 21429 | 19773,23 | 16936,54 |  |
| 2 | Потребление и производство тепловой энергии | Тыс. Гкал | 59,51 | 71,78 | 56,36 |  |
| 3. | Потребление природного газа | Тыс. м3 | 10704 | 11828,04 | 8850,29 |  |
| 4. | Потребление холодной воды | Тыс. м3 | 1057 | 945,09 | 710,90 |  |

|  | Приложение № 10 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа ЗАТО Светлый» на 2010 – 2020 годы

(наименование муниципальной программы)

Администрация городского округа ЗАТО Светлый

(ответственный исполнитель)

| № п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (причины, преимущества, необходимость) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации от 17.10.2011 № 230 | Изменение объема финансового обеспечения | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый |
| 2 | Постановление администрации от 14.02.2012 № 38 | Изменение объема финансового обеспечения | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый |
| 3 | Постановление администрации от23.12.2013 № 400 | Изменение объема финансового обеспечения | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый |
| 4 | Постановление администрации от 19.11.2014 № 245 | Изменение объема финансового обеспечения | Приведение в соответствие с решением о бюджете городского округа ЗАТО Светлый |

|  | Приложение № 12 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа ЗАТО Светлый» на 2010 – 2020 годы (наименование муниципальной программы)

произведенных за 2010-2014 годы за счет соответствующих источников финансового обеспечения

тыс. рублей

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения |  | Предусмотрено в муниципальной программе |  | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) |  |  | Процент исполнения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) <**> |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 |  | 8 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа ЗАТО Светлый» на 2010 – 2020 годы | Администрация городского округа ЗАТО Светлый; МУП «ЖКХ»; МУ ДО ДДТ | всего |  | 20935,26 |  | 19717,42 | 19717,42 |  |  | 94,2 |  | 100,00 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет |  | 6435,26 |  | 5217,42 | 5217,42 |  |  | 81,1 |  | 100,00 |
|  |  | Внебюджетные средства |  | 14500,00 |  | 14500,00 | 14500,00 |  |  | 100,00 |  | 100,00 |
|  | в том числе по исполнителям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 6423,26 |  | 5205,42 |  |  | 5205,42 | 81,00 |  | 100,00 |  |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 6423,26 |  | 5205,42 |  |  | 5205,42 | 81,00 |  | 100,00 |  |
|  | МУП «ЖКХ» | всего | 14500,00 |  | 14500,00 |  |  | 14500,00 | 100,00 |  | 100,00 |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 14500,00 |  | 14500,00 |  |  | 14500,00 | 100,00 |  | 100,00 |  |
|  | МУ ДО ДДТ | всего | 12,00 |  | 12,00 |  |  | 12,00 | 100,00 |  | 100,00 |  |
|  |  | в т.ч. местный бюджет | 12,00 |  | 12,00 |  |  | 12,00 | 100,00 |  | 100,00 |  |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП ЖКХ | Оснащение жилых домов, жилых помещений в многоквартирных жилых домах относящихся к муниципальной собственности, приборами учета энергических ресурсов, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию | всего |  | 12000,00 |  | 12000,00 | 12000,00 |  |  | 100,00 |  | 100,00 |
|  |  | в т.ч. Внебюджетные источники |  | 12000,00 |  | 12000,00 | 12000,00 |  |  | 100,00 |  | 100,00 |
| Администрация городского округа ЗАТО Светлый |  | всего |  | 2500,00 |  | 1361,16 | 1361,16 |  |  | 54,45 |  | 100,00 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет |  | 2500,00 |  | 1361,16 | 1361,16 |  |  | 54,45 |  | 100,00 |
| Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Завершение оснащения зданий, строений и сооружений, используемых для размещения органов местного самоуправления, и относящиеся к муниципальной собственности, зданий и строений, приборами учета энергетических ресурсов, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию | всего |  | 2500,00 |  | 2500,00 | 2500,00 |  |  | 100,00 |  | 100,00 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет |  | 2500,00 |  | 2500,00 | 2500,00 |  |  | 100,00 |  | 100,00 |
| МУП ЖКХ | Оснащение приборами учета энергетических ресурсов строений, сооружений юридических лиц с участием организаций осуществляющих подачу потребителям соответствующего энергоресурса | всего |  | 2500,00 |  | 2500,00 | 2500,00 |  |  | 100,00 |  | 100,00 |
|  |  | в т.ч. Внебюджетные источники |  | 2500,00 |  | 2500,00 | 2500,00 |  |  | 100,00 |  | 100,00 |
| Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Установка насосов на насосной станции второго подъема с более высоким КПД и меньшей потребляемой мощностью | всего |  | 177,56 |  | 177,56 | 177,56 |  |  | 100,00 |  | 100,00 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет |  | 177,56 |  | 177,56 | 177,56 |  |  | 100,00 |  | 100,00 |
| Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Организация работ по проведению энергетического аудита в соответствии с требованиями Федерального закона | всего |  | 1100,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в т.ч. местный бюджет |  | 1100,00 |  | 1021,00 |  |  |  |  |  |  |
| МУ ДО ДДТ |  | всего |  | 12,00 |  | 12,00 | 12,00 |  |  | 100,00 |  | 100,00 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет |  | 12,00 |  | 12,00 | 12,00 |  |  | 100,00 |  | 100,00 |
| Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Организация работ по проведению энергетического аудита или иных действий в учреждениях образования в соответствии с постановлением Правительства РФ от 31 мая 2011 года № 436 | всего |  | 145,7 |  | 145,7 | 145,7 |  |  | 100,00 |  | 100,00 |
|  |  | в т.ч. местный бюджет |  | 145,7 |  | 145,7 | 145,7 |  |  | 100,00 |  | 100,00 |

|  | - Приложение № 14 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа ЗАТО Светлый на 2010-2020 годы»

1. Результативность реализации муниципальной программы за отчетный год по всем целевым показателям:

R- Усредненное значение результативности муниципальной программы за отчетный период.

степень достижения i-го целевого показателя муниципальной программы за отчетный год (в баллах)

n - общее количество целевых показателей, достижение которых запланировано в муниципальной программе на соответствующий год

2. Полнота использования бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы

K - кассовое исполнение за счет средств местного бюджета за отчетный год (тыс. рублей);

A - бюджетные ассигнования местного бюджета, предусмотренные на соответствующий год решением о бюджете (сводной бюджетной росписью) (тыс. рублей).

3. Полнота реализации мероприятий муниципальной программы

количество всех мероприятий муниципальной программы, выполненных за отчетный год, (единиц);

количество всех мероприятий муниципальной программы, реализация которых была запланирована на соответствующий год, (единиц).

4. Оценка в целом за отчетный год рассчитывается как показатель E (в баллах):

E = R + С + Н = 10 +0+5 = 15 баллов

Эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году признается умеренной. Программа требует приведения в соответствие с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15.10.2013 № 336.

С.Н. Тимовец

8 (84558) 4-34-97