Итоговый отчет

по муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый

на 2013 – 2015 годы»

2015 год

Итоговый отчет

о реализации муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый

на 2013 – 2015 годы»

за 2013– 2015 год

Согласно постановления администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15 октября 2013 года № 336 «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» итоговый отчет составлен по формам согласно приложениям №№ 5, 9, 10, 12, 14.

Приложение № 5 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый на 2013-2015 годы»

(наименование муниципальной программы)

администрация городского округа ЗАТО Светлый

(главный распорядитель средств)

январь 2013 - декабрь 2015 год

(отчетный период)

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, в том числе основных мероприятий и (или) ВЦП <*> | Предусмотрено в муниципальной программе |  | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на текущий год |  | Утверждены лимиты бюджетных обязательств по средствам местного бюджета 2013/2014/ 2015/ (итого) | Кассовое исполнение на отчетную дату (нарастающим итогом с начала года) |  |  | Исполнение (процент) |  | Результаты исполнения основных мероприятий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | за счет средств местного бюджета 2013/2014/2015/ (итого) | за счет целевых средств | за счет средств местного бюджета 2013/2014/2015/ (итого) | за счет целевых средств |  | за счет средств местного бюджета 2013/2014/2015/ (итого) |  | за счет целевых средств | за счет средств местного бюджета (гр. 8 / гр. 5 x 100) | за счет целевых статей (гр. 9 / гр. 6 x 100) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1 | Проведение мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма: месячника безопасности дорожного движения «Внимание дети!», проведение классных часов, бесед, круглых столов по профилактике ДТП | 0 | - | 0 | - | 0 | - |  | - | - | - | Проведено занятий, лекций бесед в образовательных учреждениях – 157, в дошкольных образовательных учреждениях- 58. Участие в акциях по пропаганде ПДД - 52. Участие в областном смотре «Безопасное колесо» |  |
| 2 | Развитие системы маршрутного ориентирования; обустройство дорожной сети дорожными ограждениями и знаками, их содержание;устройство и ремонт искусственных неровностей; нанесение дорожной разметки | 50,0/ 57,55 /129,0 (236,55) | - | 50,0/ 57,55 /129,0 (236,55) | - | 50,0/ 57,55 /129,0 (236,55) | 30,15/ 57,55/ 84,0 (171,70) |  | - | 72,6 | - | Нанесено 480м дорожной разметки, ремонт 2-х ИДН; Установка 10 дорожных знаков; /Нанесено 490 м линии разметки «Зебра», 1000 м разделительной линии, установле-но 8 знаков/ Выполнена разметка 27 пешеход-ных переходов, установ-лены дорожные знаки в количестве 15 шт. |  |
| 3 | Ямочный ремонт дорог | 250,0/ 434,45/ 241,2 (925,65) | - | 250,0/ 434,45/ 241,2 (925,65) | - | 250,0/ 434,45/ 241,2 (925,65) | 249,45/ 434,45/ 241,2 (925,1) |  | - | 99,9 | - | Ямочный ремонт 326/ 614/ 320 м2 асфальтобетонного покрытия |  |
| 4 | Экспертиза проведения ямочного ремонта асфальтного покрытия | -/7,97/- (7,97) | - | -/7,97/- (7,97) | - | -/7,97/- (7,97) | -/7,97/- (7,97) |  | - | 100 | - | Проведена экспертиза |  |
| 5 | Ремонт автомобильной дороги общего пользования (участки дорог по улицам Таманской, Маршала Неделина) | 553,87/- /- (553,87) | - | 553,87/- /- (553,87) | - | 553,87/- /- (553,87) | 0/-/- (0) |  | - | 0 | - | Аукцион не состоялся |  |
| 6 | Разработка проекта организации дорожного движения (ПОДД) на автомобильные дороги городского округа ЗАТО Светлый на основании Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196 «О безопасности дорожного движения» | 217,28/-/- (217,28) | - | 217,28/-/- (217,28) | - | 217,28/-/- (217,28) | 99,0/-/- (99,0) |  | - | 46 | - | Разработан ПОДД |  |
|  | Итого: | 1071,15/ 499,97/ 370,2 (1941,32) | - | 1071,15/ 499,97/ 370,2 (1941,32) | - | 1071,15/ 499,97/ 370,2 (1941,32) | 378,6/ 499,97/ 325,2 (1203,77) |  | - | 62 | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 10 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |  |  |  |  |  |

СВЕДЕНИЯ

о внесенных изменениях в муниципальную программу

за 2013 - 2015 год

«Повышение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый на 2013-2015 годы»

(наименование муниципальной программы)

администрация городского округа ЗАТО Светлый

(ответственный исполнитель)

| № п/п | Наименование нормативного правового акта (дата и номер) | Суть изменений (краткое изложение) | Обоснование изменений (причины, преимущества, необходимость) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 21.08.2013 № 280 | Пункт 2 постановления изложен в новой редакции; изменен пункт «Объем и источники финансирования», второй и третий абзацы раздела 3; таблица программы изложена в новой редакции | Изменение бюджета городского округа ЗАТО Светлый |
| 2 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 16.09.2013 № 306 | Изменен пункт «Объем и источники финансирования», второй и третий абзацы раздела 3; таблица программы изложена в новой редакции | Добавлены денежные средства на разработку проекта (ПОДД) |
| 3 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 06.11.2013 № 351 | Слово «Целевой» исключено из программы | Внесены изменения на основании Бюджетного кодекса РФ |
| 4 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 16.07.2014 № 149 | Изменен пункт «Объем и источники финансирования», второй абзац раздела 3; таблица программы изложена в новой редакции | Изменение бюджета городского округа ЗАТО Светлый. Внесены денежные средства на экспертизу проведения ямочного ремонта. |
| 5 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 01.09.2014 № 181 | Изменен пункт «Объем и источники финансирования»; таблица программы изложена в новой редакции | Изменение бюджета городского округа ЗАТО Светлый. Добавлены средства на проведение ямочного ремонта |
| 6 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 05.11.2014 № 225 | Изменен пункт «Объем и источники финансирования»; таблица программы изложена в новой редакции | Изменение бюджета городского округа ЗАТО Светлый. Добавлены средства на установку знаков. |
| 7 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый № 28 от 09.02.2015 | Изменен пункт «Объем и источники финансирования», второй абзац раздела 3; таблица программы изложена в новой редакции | Изменение бюджета городского округа ЗАТО Светлый. Добавлены средства на проведение ямочного ремонта. |
| 8 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый № 207 от 03.08.2015 | Таблица программы изложена в новой редакции | Изменение бюджета городского округа ЗАТО Светлый. Добавлены средства на установку знаков. |
| 9 | Постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый № 11 от 21.01.2016 | Изменение цифр в строке «Объем и источники финансирования Программы», в пункте 3 и в таблице пункта 6 | Изменение бюджета городского округа ЗАТО Светлый. Добавлены средства на установку знаков. |

Приложение № 12 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

«Повышение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый на 2013-2015 годы»,

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2013 - 2015 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 4) | (гр. 6 (кассовое исполнение) / гр. 5) <**> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый на 2013-2015 годы» | Администра-ция городского округа ЗАТО Светлый | всего | 1 941,32 | 1 941,32 | 1 203,77 | 62 | 62 |
|  |  | местный бюджет | 1 941,32 | 1 941,32 | 1 203,77 | 62 | 62 |
|  |  | областной бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - | - |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - | - |

Приложение № 14 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый на 2013-2015 годы»

1. Результативность реализации муниципальной программы рассчитывается как степень достижения целевых показателей муниципальной программы за отчетный год и осуществляется по следующей формуле:

R - усредненное значение результативности реализации муниципальной программы за отчетный год по всем целевым показателям (в баллах);

n - общее количество целевых показателей, достижение которых запланировано в муниципальной программе на соответствующий год;

степень достижения i-го целевого показателя муниципальной программы за отчетный год (в баллах), которое может принимать одно из следующих значений:

10 баллов при значении

8 баллов при значении

7 баллов при значении

5 баллов при значении

0 баллов при значении

R=0

(целевые показатели программы отсутствуют)

2. Полнота использования бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, рассчитывается на основании степени соответствия кассовых расходов местного бюджета на реализацию муниципальных программ бюджетным ассигнованиям местного бюджета, предусмотренным на эти цели, и выражается показателем B (в баллах), который может принимать одно из следующих значений:

10 баллов при значении  С ≥100%;

8 баллов при значении  90% ≤ С < 100%;

5 баллов при значении  70% ≤  С < 100%;

3 балла при значении    50% ≤ С <70%;

0 баллов при значении  С < 50%,

при этом значения степени соответствия кассовых расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы бюджетным ассигнованиям местного бюджета, предусмотренным на эти цели, C (в %) рассчитываются по следующей формуле:

K - кассовое исполнение за счет средств местного бюджета за отчетный год (тыс. рублей);

A - бюджетные ассигнования местного бюджета, предусмотренные на соответствующий год решением о бюджете (сводной бюджетной росписью) (тыс. рублей).

3. Полнота реализации мероприятий муниципальной программы рассчитывается как степень выполнения всех мероприятий муниципальной программы (основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы) 
за отчетный год и выражается показателем M (в баллах), который может принимать одно из следующих значений:

10 баллов при значении Н ≥ 100%;

8 баллов при значении 90% ≤ Н < 100%;

5 баллов при значении 70% ≤ Н < 100%;

3 балла при значении 50% ≤ Н < 70%;

0 баллов при значении Н < 50%,

при этом значения степени реализации всех мероприятий муниципальной программы за отчетный год H (в %) рассчитываются по следующей формуле:

количество всех мероприятий муниципальной программы, выполненных за отчетный год (основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы), (единиц);

- количество всех мероприятий муниципальной программы, реализация которых была запланирована на соответствующий год (основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы), (единиц).

4. Оценка в целом за отчетный период рассчитывается как показатель E (в баллах) по последующей формуле:

E = R + B + M

Е= 0+3+5=8 баллов

Эффективность исполнения муниципальной программы признается неудовлетворительной.

| Начальник МУ «Управление строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» | Л.К. Спиридонова |
| --- | --- |

Исполнитель:

Е.С. Михайличенко