Годовой отчет

о реализации муниципальной программы                                                     «Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности городского округа ЗАТО Светлый на 2010-2020 годы»

по состоянию на 1 января 2015 года

|  | Приложение № 9 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности городского округа ЗАТО Светлый

(наименование муниципальной программы)

за период январь - декабрь 2014 года

|  | № п/п Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшеству ющий отчетному | установленные на 2014год | Фактически достигнутые за отчетный период года |  |
| 1. | Потребление электроэнергии | Тыс. кВтч | 22469 | 20384 | 21429 | - |
| 2 | Потребление и производство тепловой энергии | Тыс. Гкал | 58,63 | 74 | 59,51 | - |
| 3. | Потребление природного газа | Тыс. м3 | 9,9 | 12193 | 10704 | - |
| 4. | Потребление холодной воды | Тыс. м3 | 1051 | 974 | 1057 | - |

|  | - Приложение № 10 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ

для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации

муниципальной программы

Наименование муниципальной программы «Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности городского округа ЗАТО Светлый»

за период январь - декабрь 2014 года

Ответственный исполнитель: Администрация городского округа ЗАТО Светлый

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель и Участник муниципальной программы | Срок реализации (дата) | Ожидаемый результат | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего, за счет всех источников |  | Местный бюджет |  | федеральный бюджет |  | областной бюджет |  | внебюджетные источники |  |
|  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план (прогнозно) | факт | план (прогнозно) | факт | план (прогнозно) | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Разработка муниципальных программ снижения потерь энергетических ресурсов для организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов (с учетом проводимых реконструкций) | МУП «ЖКХ» городского округа ЗАТО Светлый | До 2021 | Предварительная работа приводящая к сокращению расходов за ТЭР | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества в МКД | МУП «ЖКХ» городского округа ЗАТО Светлый | До 2021 | Предварительная работа приводящая к сокращению расходов за ТЭР | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Разъяснения по вопросу использования средств бюджетными учреждениями, сэкономленных в результате мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | До 2021 | Предварительная работа приводящая к сокращению расходов за ТЭР | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах наружного освещения» городского округа ЗАТО Светлый | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | До 2021 | Работа приводящая к сокращению расходов на оплату за электроэнергию потребленную за наружное освещение | За счет средств поступающих как межбюджетный трансферт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проведение мероприятий по повышению эффективности при эксплуатации объектов коммунального комплекса | МУП «ЖКХ» городского округа ЗАТО Светлый Администрация городского округа ЗАТО Светлый | До 2021 | Работа приводящая к сокращению расходов на оплату за потребленных за ТЭР | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Оснащение жилых домов, жилых помещений в многоквартирных жилых домах относящиеся к муниципальной собственности, приборами учета энергетических ресурсов, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию | Администрация городского округа ЗАТО Светлый Ресурсоснабжающие организации | 2014 | Работа приводящая к сокращению расходов на оплату за потребленных за ТЭР | 6,0 | 0 | — | — | — | — | — | — | 6,0 | 0 |
| 7 | Организация работ по проведению энергетического обследования в соответствии с требованиями Федерального закона | МОУ ДОД «Дом детского творчества городского округа ЗАТО Светлый | 2014 | Предварительная работа приводящая к сокращению расходов на оплату за потребленных за ТЭР | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | — | — | — | — | — | — |

|  | Приложение № 12 к Положению о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |
| --- | --- |

Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа ЗАТО Светлый»

(наименование муниципальной программы)

произведенных за 2014 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

(тыс. рублей)

| Наименование | Исполнители | Источники финансового обеспечения | Утвержденные объемы финансового обеспечения | Исполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа ЗАТО Светлый» | Администрация городского округа ЗАТО Светлый МУ ДО «Дом детского творчества городского округа ЗАТО Светлый МУП «ЖКХ» городского округа ЗАТО Светлый | всего | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 12 | 12 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные источники | 18000 тыс. руб. на 2014-2016 г | 0 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского округа ЗАТО Светлый на 2010-2020 годы»

1. Результативность реализации муниципальной программы за отчетный год по всем целевым показателям:

R- Усредненное значение результативности муниципальной программы за отчетный период.

степень достижения i-го целевого показателя муниципальной программы за отчетный год (в баллах)

n - общее количество целевых показателей, достижение которых запланировано в муниципальной программе на соответствующий год

2. Полнота использования бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы

K - кассовое исполнение за счет средств местного бюджета за отчетный год (тыс. рублей);

A - бюджетные ассигнования местного бюджета, предусмотренные на соответствующий год решением о бюджете (сводной бюджетной росписью) (тыс. рублей).

3. Полнота реализации мероприятий муниципальной программы

количество всех мероприятий муниципальной программы, выполненных за отчетный год, (единиц);

количество всех мероприятий муниципальной программы, реализация которых была запланирована на соответствующий год, (единиц).

4. Оценка в целом за отчетный год рассчитывается как показатель E               (в баллах) :

E = R + B + M = 9 +10+0 = 19 баллов

Эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году признается умеренной. Программа требует приведения в соответствие с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15.10.2013 № 336.

А.С. Ларионов

8 (84558) 3-53-70