**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы «Повышение качества водоснабжения и водоотведения на 2014 год»**

**по состоянию на 1 января 2015 года**

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15 октября 2013 года № 336 «Об утверждении положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» годовой отчет о реализации муниципальной программы «Повышение качества водоснабжения и водоотведения на 2014 год» составлен по формам согласно приложениям 9, 10, 12,14 вышеназванного постановления.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 9  к Положению о порядке принятия решений  о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей муниципальной программы**

**«Повышение качества водоснабжения и водоотведения на 2014- год»**

(наименование муниципальной программы)

за период январь - декабрь 2014 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель  (наименование) | Единица  измерения | Значения показателей   муниципальной программы,   подпрограммы муниципальной   программы | | | Обоснование   отклонений   значений   показателя   на конец   отчетного   года (при   наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному | установленные  на 2014 год | фактически  достигнутые за отчетный период 2014 года |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1 | Бурение скважины | шт. | - | 1 | 1 | - |
| 2 | Устройство насосной станции на новой скважине | шт. | - | 1 | 1 | - |
| 3 | Прокладка воздушной линии ВЛИ – 0,4кВ | шт. | - | 1 | 1 | - |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 10  к Положению о порядке принятия решений  о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый |

**СВЕДЕНИЯ**

**для проведения мониторинга исполнения плана-графика реализации**

**муниципальной программы**

Наименование муниципальной программы: **«Повышение качества водоснабжения и водоотведения на 2014 год»**

отчетный период январь - декабрь 2014 года

Ответственный исполнитель: Администрация городского округа ЗАТО Светлый

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование ВЦП, основного мероприятия, укрупненного инвестиционного проекта | Ответственный исполнитель и Участник муниципальной программы | Срок реализации (дата) | Ожидаемый результат | Объем финансового обеспечения (тыс. рублей) | | | | | | | | | |
| всего, за счет всех источников | | Местный бюджет | | федеральный  бюджет | | областной  бюджет | | внебюджетные  источники | |
| план | факт | план | факт | план (прогнозно) | факт | план (прогнозно) | факт | план (прогнозно) | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Всего по муниципальной программе: | |  |  |  | 5311,12 | 4821,96 | 5311,12 | 4821,96 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бурение скважины | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | 2014 | Обеспечение населения чистой питьевой водой | 5311,12 | 4821,96 | 5311,12 | 4821,96 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Устройство насосной станции на новой скважине | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | 2014 | Обеспечение населения чистой питьевой водой |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Прокладка воздушной линии ВЛИ 0,4 кВ | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | 2014 | Обеспечение населения чистой питьевой водой |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение № 12  к Положению о порядке принятия решений  о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый | Приложение № 12 |

**Сведения о расходах на реализацию муниципальной программы**

**«Повышение качества водоснабжения и водоотведения на 2014 год»**

(наименование муниципальной программы)

**произведенных за 2014 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Исполнители | Источники финансового обеспечения | Утвержденные   объемы финансового обеспечения | Исполнено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | всего | 5 311,12 | 4 821,96 |
| местный  бюджет | 5 311,12 | 4 821,96 |
| федеральный  бюджет | - | - |
| областной бюджет | - | - |
| внебюджетные  источники | - | - |

Приложение № 14

к Положению о порядке принятия решений

о разработке муниципальных программ, их

формирования и реализации, проведения оценки

эффективности реализации муниципальных программ

городского округа ЗАТО Светлый

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ

муниципальной программы **«Повышение качества водоснабжения и водоотведения на 2014 год»**

1. Результативность реализации муниципальной программы за отчетный год по всем целевым показателям:

= = 10 баллов



степень достижения i-го целевого показателя муниципальной программы за отчетный год (в баллах)



n - общее количество целевых показателей, достижение которых запланировано в муниципальной программе на соответствующий год

Целевой показатель Е1 = = х 100% = 100% (S1 = 10 баллов)



Целевой показатель Е2 = = х 100% = 100% (S2 = 10 баллов)



2. Полнота использования бюджетных ассигнований местного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной программы

C = x 100% = x 100 = 90.8% = 8 баллов



K - кассовое исполнение за счет средств местного бюджета за отчетный год (тыс. рублей);

A - бюджетные ассигнования местного бюджета, предусмотренные на соответствующий год решением о бюджете (сводной бюджетной росписью) (тыс. рублей).

3. Полнота реализации мероприятий муниципальной программы

Н = х 100% = х 100 % = 100%

количество всех мероприятий муниципальной программы, выполненных за отчетный год, (единиц);



количество всех мероприятий муниципальной программы, реализация которых была запланирована на соответствующий год, (единиц).



М = 10 баллов

4. Оценка в целом за отчетный год рассчитывается как показатель E (в баллах) :

E = R + B + M = 10 +8+10 = 28 баллов

Эффективность реализации муниципальной программы в отчетном году признается высокой.



Н.В. Васильев

8 (84558) 3-53-70