Годовой отчет

о реализации муниципальной программы

«**Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый на 2019-2028 годы»**

по состоянию на 01 января 2025 года

В соответствии с постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 30 марта 2021 года № 76 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый» годовой отчет о реализации муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2019-2028 годы составлен по формам согласно приложениям №№ 6-9 к Порядку разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 6 |

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы

**«Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый на 2019-2028 годы»**

 (наименование муниципальной программы)

за 2024 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)  |
| год, предшест-вующий отчетному<\*>2023 год | установленные на 2024 год  | фактически достигнутые за отчетный период 2024 года  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый на 2019-2028 годы» |
| **1** | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (с бассейном); | **Ед.** | \_ | \_ | \_ | \_ |
| **2** | Строительство многоцелевой площадки по игровым видам спорта (мини-футбол, волейбол, баскетбол) | **Ед.** | \_ | \_ | \_ | \_ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 7 |

**СВЕДЕНИЯ**

**о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы)**

 **«Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского**

**округа ЗАТО Светлый на 2019-2028 годы»**

(наименование муниципальной программы)

**за 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм, показателей | Ответственный исполнитель | Плановый срок | Фактический срок | Результат, показатели | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия<\*> |
| начала реализации | Окончания реализации | началареализации | окончания реализации | запланиро-ванныезначения | достигнутые значения |
| Муниципальная программа«Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый на 2019-2028 годы» |
| 1. | - | - | - | - | - | - | - | Мероприятия в 2024 году по программе не были запланированы | - |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 8 |

СВЕДЕНИЯ

о расходах на реализацию муниципальной программы

**«Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый на 2019-2028 годы»** (наименование муниципальной программы)

произведенных за 2024 год за счет соответствующих источников финансового обеспечения

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы (соисполнитель подпрограммы) (далее – исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в муниципальной программе | Утверждено бюджетом городского округа ЗАТО Светлый на соответствующий год | Исполнено (кассовое исполнение/ фактическое исполнение) | Процент исполнения |
| ([гр. 6](#Par13) (кассовое исполнение) / [гр. 4](#Par11)) | ([гр. 6](#Par13) (кассовое исполнение) / [гр. 5](#Par12)) [<\*\*>](#Par819) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа«Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый на 2019-2028 годы» | Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
| местный бюджет | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
| областной бюджет(прогнозно) | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
| федеральный бюджет(прогнозно) | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
| внебюджетные источники(прогнозно) | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
| в том числе по исполнителям: |
| Администрация городского округа ЗАТО Светлый  | Всего | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
| местный бюджет | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
| областной бюджет(прогнозно) | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
| федеральный бюджет(прогнозно) | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |
| внебюджетные источники(прогнозно) | \_ | \_ | \_ | \_ | \_ |

[<\*>](file:///E%3A%5C%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5CNetSpeakerphone%5CReceived%20Files%5C%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5C%E2%84%96%20226%2017.08.2015%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC.%20336%2015.10.2013%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D1%8D%D1%84-%D1%82%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.docx#Par819) в случае наличия двух и более исполнителей.

[<\*\*>](file:///E%3A%5C%5C%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%5CNetSpeakerphone%5C%5CReceived%20Files%5C%5C%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%5C%5C%E2%84%96%20226%2017.08.2015%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC.%20336%2015.10.2013%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%D1%8D%D1%84-%D1%82%D0%B8%20%D0%BC%D1%83%D0%BD.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC.docx%22%20%5Cl%20%22Par819) заполняется по строкам «местный бюджет».

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 9 |

**Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры, включая оценку социально-экономической эффективности и соответствия нормативам градостроительного проектирования с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры**

Оценка результативности и эффективности программы осуществляется по следующим направлениям:

оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показателями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями);

оценка степени выполнения запланированных мероприятий
в установленные сроки (выявления степени исполнения плана
по реализации программы, проводится сравнение фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми).

При оценке результативности используются контрольные целевые показатели, обеспечивающие измеримость поставленных целей и задач,
при их выборе учитывается взаимосвязь поставленных стратегических целей и задач с целями и задачами, количественными целевыми показателями по каждому приоритетному направлению социально-экономического развития.

Основные прогнозные показатели развития инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый на период с 2019 по 2028 год приведены
в таблице 9.

Таблица 9

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Существующая инфраструктура | Расчетный срок |
| Объекты физической культуры и массового спорта | 12 | 14 |

Реализация мероприятий Программы позволит создать современные условия для ведения здорового образа жизни и обеспечить доступность объектов физической культуры и спорта для населения, в том числе для лиц
с ограниченными возможностями в соответствии с требованиями и нормативами действующего законодательства.

Вывод: В соответствии с отсутствием показателей на 2024 год оценка эффективности муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый на 2019-2028 годы» не проводилась.

Начальник отдела по управлению имуществом О.М. Косьяненко