Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СВЕТЛЫЙ

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЗАТО Светлый

О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 04.02.2025 № 43 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый» на 2025 – 2027 годы»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования Городской округ ЗАТО Светлый Саратовской области, постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 30.03.2021 № 76 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый», администрация городского округа ЗАТО Светлый ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять муниципальную программу « Обеспечение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый» на 2025-2027 годы» (далее — муниципальная программа), утвержденную постановление администрации городского округа ЗАТО Светлый от 04.02.2025 № 43, в новой редакции.

2. Отделу организационного обеспечения опубликовать (разместить) настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Светлый zatosvetly.gosuslugi.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обнародовать в месте обнародования нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый в течение десяти дней со дня его подписания

3. Директору — главному редактору муниципального учреждения «Редакция газеты «Светлые вести» опубликовать настоящее постановление в газете городского округа ЗАТО Светлый «Светлые вести» в течение десяти дней со дня его подписания.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель начальника отдела строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

администрации городского округа

ЗАТО Светлый								       А.Е. Полякова

ПАСПОРТ

муниципальной программы городского округа ЗАТО Светлый «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый» на 2025 – 2027 годы

| Наименование муниципальной программы | «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый» на 2025-2027 годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальное учреждение «Администрация городского округа ЗАТО Светлый» |  |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |  |  |  |
| Участники муниципальной программы | МУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый, МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый», МУ «Управление административно-хозяйственного и транспортного обеспечения» городского округа ЗАТО Светлый, Межмуниципальный отдел МВД России по ЗАТО п. Светлый Саратовской области (по согласованию) |  |  |  |
| Подпрограммы муниципальной программы | Отсутствуют |  |  |  |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | Отсутствуют |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа ЗАТО Светлый (далее – городской округ), снижение количества дорожно-транспортных происшествий |  |  |  |
| Задачи муниципальной программы | Обеспечение безопасных условий для движения пешеходов и автотранспорта, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, подъездов к дворовым территориям, устранение дефектов дорожного полотна в связи с сезонным атмосферным воздействием, актуализация схемы организации дорожного движения, обустройство дорожной сети дорожными ограждениями и баннерами, обеспечение дорожно-эксплуатационной техникой с навесным и прицепным оборудованием (прицеп самосвальный, ковш общеземельный, ковш профильный (трапецевидный), вилы палетные) |  |  |  |
| Целевые показатели муниципальной программы | В соответствии с приложением № 2 к настоящей муниципальной программе |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2025 – 2027 годы |  |  |  |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы (по годам), тыс.руб. | Объемы финансового обеспечения (всего) | В том числе по годам реализации |  |  |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| Всего | 42 620,7 | 19 359,2 | 11 555,6 | 11 705,9 |
| Местный бюджет (прогнозно) | 41 620,7 | 18 359,2 | 11 555,6 | 11 705,9 |
| Областной бюджет (прогнозно) | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Создание безопасных условий для движения пешеходов и автотранспорта; Ежегодная установка и ремонт знаков дорожного движения; Обустройство автомобильных дорог местного значения в границах местного значения дорожной разметкой и пешеходными переходами в запланированном количестве. |  |  |  |
| 1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом, в последнее время приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры требованиям безопасности дорожного движения и низкой дисциплиной участников дорожного движения. Стремительное увеличение численности легковых автомобилей приводит к существенному изменению условий движения и оказывает негативное влияние на состояние аварийности. Реализация комплекса мероприятий муниципальной программы, в том числе профилактического характера, позволит осуществить: формирование основ и приоритетных направлений профилактики дорожно-транспортных происшествий; координацию деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения; реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество дорожно-транспортных происшествий. Применение программно-целевого метода при решении вышеуказанной проблемы обусловлено необходимостью комплексного подхода для достижения поставленной цели, обеспечивающего проведение мероприятий по разным направлениям. Анализ программных мероприятий позволяет сделать вывод об отсутствии значительных рисков при реализации муниципальной программы. 2. Цели и задачи муниципальной программы Целью муниципальной программы является повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа, снижение количества дорожно-транспортных происшествий. Для достижения целей муниципальной программы необходимо решение следующих задач: обеспечение безопасных условий для движения пешеходов и автотранспорта; ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, подъездов к дворовым территориям; устранение дефектов дорожного полотна в связи с сезонным атмосферным воздействием; актуализация схемы организации дорожного движения; обустройство дорожной сети дорожными ограждениями и баннерами. 3. Целевые показатели муниципальной программы Показателем исполнения мероприятий муниципальной программы является снижение количества дорожно-транспортных происшествий. Сведения о целевых показателях муниципальной программы представлены в приложении № 2. Перечень программных мероприятий представлен в приложении № 1. 4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, сроки и этапы реализации Реализация мероприятий муниципальной программы позволит осуществить: предупреждение дорожно-транспортного травматизма, формирование у населения навыков безопасного поведения на дорогах; совершенствование дорожного движения на автомобильных дорогах. Сроки реализации муниципальной программы – 2025 – 2027 годы. Реализация муниципальной программы осуществляется в один этап. 5. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа ЗАТО Светлый, а так же может осуществляться частично или полностью за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, внебюджетных источников. Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы приведены в приложении № 3 к муниципальной программе. 6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и меры управления рисками Риски реализации муниципальной программы представляют собой невыполнение в полном объёме исполнителями принятых по муниципальной программе финансовых обязательств, а также неэффективное управлением муниципальной программой, которые могут привести к невыполнению целей и задач муниципальной программы, обусловленных: срывом мероприятий и не достижением целевых показателей; неэффективным использованием ресурсов. Способами ограничения риска являются: регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования муниципальной программы в качестве механизма, стимулирующего исполнителей выполнять принятые на себя обязательства; усиление контроля над ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией муниципальной программы; своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы. 7. Организация управления реализацией муниципальной программы и контроль над ходом ее выполнения Управление реализацией муниципальной программы осуществляет администрация. Администрация с учетом выделяемых на реализацию муниципальной программы финансовых средств ежегодно уточняет затраты по мероприятиям муниципальной программы, оценочные показатели и состав исполнителей. Осуществляет координацию деятельности исполнителей мероприятий муниципальной программы, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, а также по целевому использованию средств бюджета. Проверка целевого использования средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальной программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется посредством оценки достижения установленных целевых значений показателей эффективности и проводится в соответствии с Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальной программы городского округа ЗАТО Светлый от 30.03.2021 № 76. |  |  |  |  |

«Приложение № 1

к муниципальной программе «Обеспечение безопасности дорожного движения 
в городском округе ЗАТО Светлый»

на 2025 – 2027 годы

| ПЕРЕЧЕНЬ основных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый» на 2025 – 2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименования основных мероприятий |  | Участники программы | Срок |  |  |  | Последствия не реализации муниципальной программы |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Связь с показателями муниципальной программы |  |
|  |  |  |  | Начала реализации |  |  | Окончания реализации |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  |
| Мероприятия 1. «Безопасность дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1.1 Проведение мероприятий по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма |  | Администрация городского округа ЗАТО Светлый, отделение ГИБДД отдела Министерства внутренних дел РФ по ЗАТО Светлый (по согласованию) | 2025 г |  |  | 2027 г | Невыполнение целей и задач муниципальной программы |  | Создание безопасных условий для движения пешеходов и автотранспорта | 1.1 |  |
| 2 | Мероприятие 1.2 Проведение мероприятий по пропаганде соблюдения правил дорожного движения и безопасного поведения на дорогах всех участников дорожного движения , в том числе с использованием средств массовой информации |  | Администрация городского округа ЗАТО Светлый, отделение ГИБДД отдела Министерства внутренних дел РФ по ЗАТО Светлый (по согласованию) | 2025 г |  |  | 2027 г | Невыполнение целей и задач муниципальной программы |  | Создание безопасных условий для движения пешеходов и автотранспорта | 1.2 |  |
| 3 | Мероприятие 1.3 Актуализация проекта организации дорожного движения на автомобильные дороги муниципального образования городского округа ЗАТО Светлый |  | Администрация городского округа ЗАТО Светлый, МУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый | 2025 г |  |  | 2027 г | Невыполнение целей и задач муниципальной программы |  | оптимизация и актуализация схемы организации дорожного движения | 1.3 |  |
| 4 | Мероприятие 1.4 Замена дорожных знаков (установка новых) с более высокими фото и колориметрическими характеристиками | МУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый, отделение ГИБДД отдела Министерства внутренних дел РФ по ЗАТО Светлый (по согласованию) |  | 2025 г |  | 2027 г |  |  | Невыполнение целей и задач муниципальной программы | обустройство дорожной сети дорожными знаками | 1.4 |  |
| 5 | Мероприятие 1.5 Замена (нанесение новой) дорожной разметки с более высокими фото и колориметрическими характеристиками | МУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый, отделение ГИБДД отдела Министерства внутренних дел РФ по ЗАТО Светлый (по согласованию) |  | 2025г |  | 2027 г |  |  | Невыполнение целей и задач муниципальной программы | оптимизация и актуализация схемы организации дорожного движения | 1.5 |  |
| 6 | Мероприятие 1.6 Оборудование пешеходных переходов (нанесение разметки) | МУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый |  | 2025 г |  | 2027 г |  |  |  | оптимизация и актуализация схемы организации дорожного движения | 1.6 |  |
| Мероприятия 2. «Ремонт улично-дорожной сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Мероприятие 2.1 Устройство (ремонт) искусственных неровностей, в том числе у образовательных учреждений | МУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый |  | 2025 г |  | 2027 г |  |  | невыполнение целей и задач муниципальной программы | ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, подъездов к дворовым территориям, устранение дефектов дорожного полотна в связи с сезонным атмосферным воздействием, | 2.1 |  |
| 8 | Мероприятие 2.2 Выполнение ямочного ремонта асфальтового покрытия участков улично-дорожной сети городского округа ЗАТО Светлый | МУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый |  | 2025 г |  | 2027 г |  |  |  |  | 2.2 |  |
| 9 | Мероприятие 2.3 Ремонт участков дорожно-уличной сети | МУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый |  | 2025 г |  | 2027 г |  |  |  |  | 2.3 |  |
| 10 | Мероприятие 2.4 Обеспечение дорожно-эксплуатационной техникой | МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый» (МУ «Управление административно-хозяйственного и транспортного обеспечения» городского округа ЗАТО Светлый (далее — УАХиТО) |  | 2025 г. |  | 2027 г. |  |  |  | количество приобретенной дорожно-эксплуатационной техники, а также дополнительного навесного и прицепного оборудования (4 единицы) | 2.4 |  |
| 11 | Мероприятие 2.5 Прочие мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | МУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый |  | 2025 |  | 2027 |  |  |  |  | 2.5 |  |

«Приложение № 2

к муниципальной программе «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый»

на 2025– 2027 годы

| СВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| о целевых показателях муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый» на 2025 – 2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование программы, наименование показателя |  |  | Единица измерения | Отчетный год (базовый) | Значение показателей (по годам) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия 1. .«Безопасность дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение мероприятий по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма (Количество проведенных совместных мероприятий) |  |  | Ед. | 90 | 90 | 90 | 90 |  |
| 1.2 | Проведение мероприятий по пропаганде соблюдения правил дорожного движения и безопасного поведения на дорогах всех участников дорожного движения, в том числе с использованием средств массовой информации (Количество проведенных совместных мероприятий) |  |  | Ед. | 18 | 18 | 18 | 18 |  |
| 1.3 | Актуализация проекта организации дорожного движения на автомобильные дороги муниципального образования городского округа ЗАТО (Количество актуализированных проектов) |  |  | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.4 | Замена дорожных знаков (установка новых) с более высокими фото и колориметрическими характеристиками (Количество замененных (установленных новых) дорожных знаков) |  |  | Ед. | 48 | 35 | 35 | 35 |  |
| 1.5 | Замена (нанесение новой) дорожной разметки с более высокими фото и колориметрическими характеристиками (Протяженность погонных метров дорожной разметки с более высокими фото и колориметрическими характеристиками) |  |  | п.м. | 8920 | 8920 | 8920 | 8920 |  |
| 1.6 | Оборудование имеющихся пешеходных переходов (нанесение разметки), в том числе у образовательных учреждений (Количество пешеходных переходов, оборудованных разметкой) |  |  | Ед. | 22 | 23 | 23 | 23 |  |
| Мероприятия 2. «Ремонт улично-дорожной сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Устройство (ремонт) искусственных неровностей, в том числе у образовательных учреждений (Количество отремонтированных искусственных неровностей) |  |  | Ед. | 0 | 5 | 5 | 5 |  |
| 2.2 | Выполнение ямочного ремонта асфальтового покрытия участков улично-дорожной сети городского округа ЗАТО Светлый (Площадь отремонтированных участков) |  |  | Кв.м. | 1200 | 300 | 330 | 1200 |  |
| 2.3 | Ремонт участков дорожно-уличной сети (Площадь отремонтированных участков) |  |  | Кв.м | 956 | 1046 | 2004 | 1000 |  |
| 2.4 | Обеспечение дорожно-эксплуатационной техникой (количество приобретенной дорожно-эксплуатационной техники, а также дополнительного навесного и прицепного оборудования) |  |  | Ед. | 3 | 4 | 0 | 0 |  |
| 2.5 | Прочие мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к муниципальной программе «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый» |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на 2025 – 2027 годы |  |  |
| СВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Обеспечение безопасности дорожного движения городского округа ЗАТО Светлый» на 2025 – 2027 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (тыс. рублей) |
| Наименование |  |  |  |  | Ответственный исполнитель (участник) | Источники финансового обеспечения |  | Объемы финансового обеспечения (всего) |  | В том числе по годам реализации |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 |  |  |  |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа |  |  |  |  | В том числе по исполнителям: | Всего |  | 42620,7 |  | 19359,2 | 11555,6 | 11705,9 |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет (прогнозно) |  | 41620,7 |  | 18359,2 | 11555,6 | 11705,9 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) |  | 1000,0 |  | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Исполнитель 1. МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый» | Всего |  | 1111,1 |  | 1111,1 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет (прогнозно) |  | 111,1 |  | 111,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) |  | 1000,0 |  | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Исполнитель 2: МУ «Управление Муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый | Всего |  | 41509,6 |  | 18248,1 | 11555,6 | 11705,9 |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 41509,6 |  | 18248,1 | 11555,6 | 11705,9 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4. Замена дорожных знаков (установка новых) с более высокими фото и колориметрическими характеристиками |  |  |  |  | Итого по всем исполнителям | Всего |  | 1100,7 |  | 400,7 | 350,0 | 350,0 |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет (прогнозно) |  | 1100,7 |  | 400,7 | 350,0 | 350,0 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники(прогнозно) |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Исполнитель МУ «Управление Муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый | Всего |  | 1100,7 |  | 400,7 | 350,0 | 350,0 |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |  | 1100,7 |  | 400,7 | 350,0 | 350,0 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники прогнозно) |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 5. Замена (нанесение новой) дорожной разметки с более высокими фото и колориметрическими характеристиками |  |  |  |  | Итого по всем исполнителям | Всего |  | 1148,0 |  | 348,0 | 400,0 | 400,0 |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет (прогнозно) |  | 1148,0 |  | 348,0 | 400,0 | 400,0 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники(прогнозно) |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Исполнитель МУ «Управление Муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый | Всего |  | 1148,0 |  | 348,0 | 400,0 | 400,0 |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет (прогнозно) |  | 1148,0 |  | 348,0 | 400,0 | 400,0 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники(прогнозно) |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 6. Оборудование пешеходных переходов (нанесение разметки), в том числе у образовательных учреждений |  |  |  |  | Итого по всем исполнителям | Всего |  | 1276,0 |  | 476,0 | 400,0 | 400,0 |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет (прогнозно) |  | 1276,0 |  | 476,0 | 400,0 | 400,0 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники(прогнозно) |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Исполнитель МУ «Управление Муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый | Всего |  | 1276,0 |  | 476,0 | 400,0 | 400,0 |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет (прогнозно) |  | 1276,0 |  | 476,0 | 400,00 | 400,00 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 8. Устройство (ремонт), искусственных неровностей, в том числе у образовательных учреждений |  |  |  |  | Итого по всем исполнителям | Всего |  | 157,9 |  | 157,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет (прогнозно) |  | 157,9 |  | 157,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | Исполнитель МУ «Управление Муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый | Всего |  | 157,9 |  | 157,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Местный бюджет (прогнозно) |  | 157,9 |  | 157,9 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Областной бюджет (прогнозно) |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Основное мероприятие 9. Выполнение ямочного ремонта асфальтового покрытия участков улично-дорожной сети городского округа ЗАТО Светлый | Итого по всем исполнителям | Всего | 5578,7 | 2178,7 | 1700,0 | 1700,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Местный бюджет (прогнозно) | 5578,7 | 2178,7 | 1700,0 | 1700,0 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Исполнитель МУ «Управление Муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 5578,7 | 2178,7 | 1700,0 | 1700,0 |
|  |  | Местный бюджет (прогнозно) | 5578,7 | 2178,7 | 1700,0 | 1700,0 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 10. Ремонт участков дорожно-уличной сети | Итого по всем исполнителям | Всего | 30299,1 | 13437,6 | 8355,60 | 8505,90 |
|  |  | Местный бюджет (прогнозно) | 30299,1 | 13437,6 | 8355,60 | 8505,90 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Исполнитель МУ «Управление Муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 30299,1 | 13437,6 | 8355,60 | 8505,90 |
|  |  | Местный бюджет (прогнозно) | 30299,1 | 13437,6 | 8355,60 | 8505,90 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 11. Обеспечение дорожно-эксплуатационной техникой | Итого по всем исполнителям | Всего | 1111,1 | 1111,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет (прогнозно) | 111,1 | 111,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Исполнитель МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый» (УАХиТО) | Всего | 1111,1 | 1111,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет (прогнозно) | 111,1 | 111,1 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 12. Прочие мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого по всем исполнителям | Всего | 1949,2 | 1249,2 | 350,0 | 350,0 |
|  |  | Местный бюджет (прогнозно) | 1949,2 | 1249,2 | 350,0 | 350,0 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Исполнитель МУ «Управление Муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 1949,2 | 1249,2 | 350,0 | 350,0 |
|  |  | Местный бюджет (прогнозно) | 1949,2 | 1249,2 | 350,0 | 350,0 |
|  |  | Областной бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Федеральный бюджет (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |