Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО СВЕТЛЫЙ

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЗАТО Светлый

О внесении изменений в постановление администрации городского округа ЗАТО

Светлый от 11.11.2021 ? 302 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый» на 2022 – 2024 годы

Руководствуясь Уставом муниципального образования Городской округ ЗАТО Светлый Саратовской области, администрация городского округа ЗАТО Светлый ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение безопасности дорожного движения  в городском округе ЗАТО Светлый» на 2022-2024 годы (далее – муниципальная программа), утвержденную постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 11.11.2021 ? 302, следующие изменения:

а) паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции;

б) приложения ?? 1, 3 изложить в новой редакции в соответствии с приложениям ?? 1, 2  к настоящему постановлению.

2. Отделу организационного обеспечения опубликовать (разместить) настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа ЗАТО Светлый zatosvetly.gosuslugi.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обнародовать в месте обнародования нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа ЗАТО Светлый в течение десяти дней со дня его подписания

3. Директору – главному редактору муниципального учреждения «Редакция газеты «Светлые вести» опубликовать настоящее постановление в газете городского округа ЗАТО Светлый «Светлые вести» в течение десяти дней со дня его подписания.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Начальник отдела строительства

и жилищно-коммунального хозяйства

администрации городского округа

ЗАТО Светлый								С.В. Стадников

ПАСПОРТ

муниципальной программы городского округа ЗАТО Светлый «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый»
на 2022 – 2024 годы

Наименование муниципальной программы«Обеспечение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый» на 2022-2024 годыОтветственный исполнитель муниципальной программыМуниципальное учреждение «Администрация городского округа ЗАТО Светлый»Соисполнители муниципальной программыОтсутствуютУчастники муниципальной программыМУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый; МУ "Администрация городского округа ЗАТО Светлый", МУ «Управление административно-хозяйственного и транспортного обеспечения» городского округа ЗАТО Светлый, Межмуниципальный отдел МВД России по ЗАТО Светлый Саратовской области (по согласованию)Подпрограммы муниципальной программыОтсутствуютПрограммно-целевые инструменты муниципальной программыОтсутствуютЦели муниципальной программыПовышение безопасности дорожного движения 
на территории городского округа ЗАТО Светлый (далее – городской округ), снижение количества дорожно-транспортных происшествийЗадачи муниципальной программыОбеспечение безопасных условий для движения пешеходов и автотранспорта, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, подъездов к дворовым территориям, устранение дефектов дорожного полотна в связи с сезонным атмосферным воздействием, актуализация схемы организации дорожного движения, обустройство дорожной сети дорожными ограждениями и баннерами, обеспечение дорожно-эксплуатационной техникой (мини-погрузчик фронтальный одноковшовый с навесным оборудованием)Целевые показатели муниципальной программыВ соответствии с приложением ? 2 к настоящей муниципальной программеСроки и этапы реализации муниципальной программы2022 – 2024 годыОбъемы финансового обеспечения муниципальной программы (по годам), тыс.руб.Объемы финансового обеспечения (всего)В том числе по годам реализации202220232024Всего47 862,0012 455,712 097,123 309,20Местный бюджет

(прогнозно)45 585,0012 455,712097,121 032,20Областной бюджет (прогнозно)2 277,000,000,002 277,00Федеральный бюджет (прогнозно)0,000,000,000,00Внебюджетные источники (прогнозно)0,000,000,000,00Ожидаемые результаты реализации муниципальной программыСоздание безопасных условий для движения пешеходов и автотранспорта, ремонт автомобильных дорог общего пользования  местного значения, подъездов к дворовым территориям, устранение дефектов дорожного полотна в связи с сезонным атмосферным воздействием, актуализация в схемы организации дорожного движения, обустройство дорожной сети дорожными ограждениями

Приложение ? 1

к постановлению администрации

городского округа ЗАТО Светлый 
от «__»_________2024 ? ____

«Приложение ? 1

к муниципальной программе «Обеспечение безопасности дорожного движения 
в городском округе ЗАТО Светлый»

на 2022 – 2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый» на 2022 – 2024 годы?
п/пНомер и наименования 
основных мероприятийУчастники
 программыСрокПоследствия не реализации 
муниципальной программыОжидаемый 
непосредственный результат
(краткое описание)Связь 
с показателями муниципальной программыНачала реализацииОкончания реализации123456781Основное мероприятие 1 Проведение мероприятий по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизмаАдминистрация городского округа ЗАТО Светлый,

отделение ГИБДД отдела Министерства внутренних дел РФ по ЗАТО Светлый (по согласованию)2022 г2024 гНевыполнение целей и задач муниципальной программыСоздание безопасных условий для движения пешеходов и автотранспорта,

ремонт автомобильных дорог общего пользования  местного значения, подъездов к дворовым территориям, устранение дефектов дорожного полотна в связи с сезонным атмосферным воздействием,

оптимизация и актуализация схемы организации дорожного движения,

12Основное мероприятие 2 Проведение мероприятий по пропаганде соблюдения правил дорожного движения и безопасного поведения  на дорогах всех участников дорожного движения , в том числе с использованием средств массовой информацииАдминистрация городского округа ЗАТО Светлый,

отделение ГИБДД отдела Министерства внутренних дел РФ по ЗАТО Светлый (по согласованию)2022 г2024 г23Основное мероприятие 3

Актуализация проекта организации дорожного движения на автомобильные дороги муниципального образования городского округа ЗАТО СветлыйАдминистрация городского округа ЗАТО Светлый,

МУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый2024 г2024 г3

123456784Основное мероприятие 4

Замена дорожных знаков (установка новых) с более высокими фото и колориметрическими характеристикамиМУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый, отделение ГИБДД отдела Министерства внутренних дел РФ по ЗАТО Светлый 
(по согласованию)2022 г2024 гНевыполнение целей и задач муниципальной программыобустройство дорожной сети дорожными ограждениями45Основное мероприятие 5

Замена (нанесение новой) дорожной разметки с более высокими фото и колориметрическими характеристикамиМУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый, отделение ГИБДД отдела Министерства внутренних дел РФ по ЗАТО Светлый (по согласованию)2022 г2024 г56Основное мероприятие 6 Оборудование пешеходных переходов (нанесение разметки), в том числе у образовательных учрежденийМУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый2022 г2024 г

67Основное мероприятие 7 Обустройство тротуарами и пешеходными дорожками, в том числе у образовательных учрежденийАдминистрация городского округа ЗАТО Светлый, МУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый2022 г2022 г78Основное мероприятие 8 Устройство (ремонт) искусственных неровностей, в том числе у образовательных учрежденийМУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый2022 г2024 г89

Основное мероприятие 9 Выполнение ямочного ремонта асфальтового покрытия участков улично-дорожной сети городского округа ЗАТО СветлыйМУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый2022 г2024 г910Основное мероприятие 10

Ремонт участков дорожно-уличной сетиМУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый2022 г2024 г911Основное мероприятие 11

Разработка (актуализация) паспортов автомобильных дорогМУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый2024г2024 г1112Основное мероприятие 12

Обеспечение дорожно-эксплуатационной техникой муниципальных районов и городских округов области

МУ «Управление административно-хозяйственного и транспортного обеспечения» городского округа ЗАТО Светлый2023 г.2024 г.невыполнение целей и задач муниципальной программыколичество приобретенной дорожно-эксплуатационной техники (1 единица)1213Основное мероприятие 13

Прочие мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значенияМУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый,
исполнитель по результатам конкурсных процедур2024 г.2024 г.13»

Приложение ? 2

к постановлению администрации

городского округа ЗАТО Светлый 
от «__»_________2024 ? ____

«Приложение ? 2

к муниципальной программе «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый»

на 2022– 2024 годы

СВЕДЕНИЯо целевых показателях муниципальной программы«Обеспечение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый» на 2022 – 2024 годы?

п/пНаименование программы, наименование показателяЕдиница измеренияОтчетный год (базовый)Значение показателей (по годам)202120222023202412345678Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в городском округе ЗАТО Светлый»Основные мероприятия 1.«Безопасность дорожного движения»1.1Проведение мероприятий по профилактике и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма

(Количество проведенных совместных мероприятий)Ед.909090901.2Проведение мероприятий по пропаганде соблюдения правил дорожного движения и безопасного поведения на дорогах всех участников дорожного движения, в том числе с использованием средств массовой информации

(Количество проведенных совместных мероприятий)Ед.181818181.3Актуализация проекта организации дорожного движения на автомобильные дороги муниципального образования городского округа ЗАТО (Количество актуализированных проектов)Ед.---11.4Замена дорожных знаков (установка новых) с более высокими фото и колориметрическими характеристиками

(Количество замененных (установленных новых) дорожных знаков)Ед.75176191171.5Замена (нанесение новой) дорожной разметки с более высокими фото и колориметрическими характеристиками

(Протяженность погонных метров дорожной разметки с более высокими фото и колориметрическими характеристиками)п.м.20008920892089201.6Оборудование имеющихся пешеходных переходов (нанесение разметки), в том числе у образовательных учреждений

(Количество пешеходных переходов, оборудованных разметкой)Ед.23232121Основные мероприятия 2.«Ремонт улично-дорожной сети»2.1Ремонт улично-дорожной сети у образовательных учреждений:2.1.1Устройство (ремонт) искусственных неровностей, в том числе у образовательных учреждений

(Количество отремонтированных искусственных неровностей)Ед.32332.1.2Обустройство тротуарами и пешеходными дорожками, в том числе у образовательных учреждений

(Площадь отремонтированных участков)Кв.м800800002.2Ремонт улично-дорожной сети:2.2.1Выполнение ямочного ремонта асфальтового покрытия участков улично-дорожной сети городского округа ЗАТО Светлый

(Площадь отремонтированных участков)Кв.м.111230033012002.2.2Ремонт участков дорожно-уличной сети

(Площадь отремонтированных участков)Кв.м12001046200410002.2.3Разработка (актуализация) паспортов автомобильных дорогЕд.00012.2.4Обеспечение дорожно-эксплуатационной техникой муниципальных районов и городских округов областиЕд.0010102.2.5Прочие мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значенияЕд.0001