Приложение № 1

к постановлению администрации

городского округа ЗАТО Светлый

от 12.12.2019 № 343

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый»**

**на 2018 – 2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый»  на 2018 – 2022 годы (далее – муниципальная программа) | | | | | |
| Наименование муниципального образования на территории которого реализуется муниципальная программа | Городской округ ЗАТО Светлый | | | | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | администрация городского округа ЗАТО Светлый | | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы |  | | | | | |
| Участники муниципальной программы | муниципальное учреждение «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый, собственники жилых помещений | | | | | |
| Подпрограммы  муниципальной программы, в том числе федеральные целевые программы | отсутствуют | | | | | |
| Программно-целевые инструменты муниципальной программы | отсутствуют | | | | | |
| Цель муниципальной программы | повышение качества и комфорта городской среды  на территории городского округа ЗАТО Светлый | | | | | |
| Задачи  муниципальной  программы | увеличение благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий городского округа ЗАТО Светлый;  создание универсальных механизмов вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа ЗАТО Светлый | | | | | |
| Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы | благоустройство дворовых и общественных территорий городского округа ЗАТО Светлый в соответствии с приложением №1 к настоящей муниципальной программе | | | | | |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2018 – 2022 годы | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | общий объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет всех источников финансирования составляет тыс. рублей, в том числе по годам: | | | | | |
|  | Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Итого | 65890,5 | 827,2 | 8 011,4 | 11222,0 | 21 705,0 | 24 124,9 |
| Местный бюджет | 60158,2 | 827,2 | 5 293,4 | 8207,7 | 21 705,0 | 24 124,9 |
| Областной бюджет (прогнозно) | 84,5 | 0,0 | 54,4 | 30,1 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет (прогнозно) | 5647,8 | 0,0 | 2 663,6 | 2984,2 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники (прогнозно) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | благоустройство не менее 13 дворовых  и 6 общественных территорий городского округа  ЗАТО Светлый | | | | | |

Приложение № 2

к постановлению администрации

городского округа ЗАТО Светлый

от 12.12.2019 № 343

«Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды на территории

городского округа ЗАТО Светлый»

на 2018 – 2022 годы

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды   
на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018 – 2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Номер и наименования  основных мероприятий | Участники  программы | Срок | | Связь  с показателями муниципальной программы | Ожидаемый  непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации  муниципальной программы |
| Начала реализации | Окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Основное мероприятие 1 "Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов городского округа ЗАТО Светлый" | | | | |  | Невыполнение целей и задач муниципальной программы |
|  | 1.1 Благоустройство дворовой территории (ремонт внутридворовых проездов по ул.Кузнецова д.6) | МУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый, | 2018 | 2018 | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый |
| 1.2 Благоустройство дворовой территории (ремонт внутридворовых проездов по ул.Коваленко 2а) | МУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый, | 2019 | 2019 | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 1.3 Благоустройство дворовой территории (ремонт внутридворовых проездов ул. Гагарина 3 - Лопатина 5) | МУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый, | 2020 | 2020 | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия |  |  |
| 1.4 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов городского округа ЗАТО Светлый (по результатам общественных обсуждений**)** | МУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый, | 2018 | 2022 | Количество благоустроенных дворовых территорий городского округа ЗАТО Светлый |
| 2. | Основное мероприятие 2 "Благоустройство общественных территорий городского округа ЗАТО Светлый" | | | | |  |  |
|  | 2.1 Благоустройство общественной территорий (устройство пешеходной дорожки СОШ № 2) | МУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый, | 2018 | 2018 | Площадь пешеходной дорожки |  |  |
|  | 2.2 Благоустройство общественной территории (пешеходная зона ул. Лопатина д.1,2,4 с границами - площадь «Центральная», участок автодороги с круговым движением (монумент «Штык»). По результатам общественных обсуждений. | МУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый, | 2019 | 2019 | Количество благоустроенных общественных территорий городского округа ЗАТО Светлый |  |  |
|  | 2.3 Благоустройство общественной территории (ремонт ступеней на пляже –«Ансамбль сооружений «Каравелла») | МУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый,; | 2019 | 2022 | Площадь отремонтированных ступеней | Повышение качества и комфорта городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый | Невыполнение целей и задач муниципальной программы |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | | | | | | | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | 2.4 Благоустройство общественной территории (сквер «У фонтана») | МУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый, | 2019 | 2022 | Количество благоустроенных общественных территорий городского округа ЗАТО Светлый |  |  |  |
|  | 2.5 Благоустройство общественных территорий городского округа ЗАТО Светлый (по результатам общественных обсуждений) | МУ «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый, | 2020 | 2022 | Благоустройство общественных территорий городского округа ЗАТО Светлый (по результатам общественных обсуждений) |  | » |

Приложение № 3

к постановлению администрации

городского округа ЗАТО Светлый

от 12.12.2019 № 343

«Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды на территории

городского округа ЗАТО Светлый»

на 2018 – 2022 годы

**СВЕДЕНИЯ**

**о целевых показателях муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды   
на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018 – 2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Основные мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Наименование  показателя | Единица измерения | Отчетный год (базовый) | Значение показателей (по годам) | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| 1 | 1.1 Благоустройство дворовой территории (ремонт внутридворового проезда по ул.Кузнецова д.6) | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия | Кв.м. |  | 540 |  |  |  |  |
|  | 1.2 Благоустройство дворовой территории (ремонт внутридворовых проездов по ул.Коваленко 2а) | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия | Кв.м. |  |  | 835,0 |  |  |  |
|  | 1.3 Благоустройство дворовой территории (ремонт ремонт внутридворовых проездов ул. Гагарина 3 - Лопатина 5) | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия | Кв.м. |  |  |  | 807,0 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 |
|  | 1.4 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов городского округа ЗАТО Светлый (по результатам общественных обсуждений) | Количество благоустроенных дворовых территорий городского округа ЗАТО Светлый | Единиц |  |  |  |  | 5 | 5 |
| 2. | 2.1 Благоустройство общественной территории (устройство пешеходной дорожки СОШ № 2) | Площадь пешеходной дорожки | Кв.м. |  | 116 |  |  |  |  |
|  | 2.2 Благоустройство общественной территории (пешеходная зона  ул. Лопатина д.1,2,4 с границами - площадь «Центральная», участок автодороги с круговым движением (монумент «Штык»). По результатам общественных обсуждений. | Количество благоустроенных общественных территорий городского округа ЗАТО Светлый | Единиц |  |  | 1 |  |  |  |
|  | 2.3 Благоустройство общественной территории (ремонт ступеней на пляже – «Ансамбль сооружений «Каравелла») | Площадь отремонтированных ступеней | Кв.м. |  |  | 788 |  |  |  |
|  | 2.4 Благоустройство общественной территории (сквер «У фонтана»)  1-й этап, 2-й этап | Количество благоустроенных общественных территорий городского округа ЗАТО Светлый | Единиц |  |  | 1 | 1 |  |  |
|  | 2.5 Благоустройство общественной территории (сквер между парком «Патриот» и МОУ СОШ №3)  По результатам общественных обсуждений | Количество благоустроенных общественных территорий городского округа ЗАТО Светлый | Единиц |  |  |  | 1 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | | | | | | | | | |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 |  |
|  | 2.6 Благоустройство общественных территорий городского округа ЗАТО Светлый (по результатам общественных обсуждений) | Количество благоустроенных общественных территорий городского округа ЗАТО Светлый | Единиц |  |  |  |  | 1 | 1 | » |

Приложение № 4

к постановлению администрации

городского округа ЗАТО Светлый

от 12.12.2019 № 343

«Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый»   
на 2018 – 2022 годы

**СВЕДЕНИЯ**

**об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа ЗАТО Светлый» на 2018 – 2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель (участник) | Источники финансового обеспечения | Объемы  финансового обеспечения,  тыс. рублей (всего) | В том числе по годам реализации (тыс. рублей) | | | | |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа  ЗАТО Светлый» на 2018 – 2022 годы | Всего по исполнителям | Всего | 65890,5 | 827,2 | 8011,4 | 11222,0 | 21705,0 | 24124,9 |
| Федеральный бюджет | 5647,8 |  | 2663,6 | 2984,2 |  |  |
| Областной бюджет | 84,5 |  | 54,4 | 30,1 |  |  |
| Местный бюджет | 60158,2 | 827,2 | 5293,4 | 8207,7 | 21705,0 | 24124,9 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель.  МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 65438,3 | 375,0 | 8011,4 | 11222,0 | 21705,0 | 24124,9 |
| Федеральный бюджет | 5647,8 |  | 2663,6 | 2984,2 |  |  |
| Областной бюджет | 84,5 |  | 54,4 | 30,1 |  |  |
| Местный бюджет | 59706,0 | 375,0 | 5293,4 | 8207,7 | 21705,0 | 24124,9 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Участник  МУ «Управление Муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 452,2 | 452,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 452,2 | 452,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Благоустройство дворовой территории (ремонт внутридворового проезда по ул.Кузнецова д.6) | Всего по всем исполнителям | Всего | 417,3 | 417,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 417,3 | 417,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Исполнитель 1 Ответственный исполнитель. МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 275,0 | 275,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 275,0 | 275,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Участник  МУ «Управление Муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 142,3 | 142,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 142,3 | 142,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 Благоустройство дворовой территории (ремонт внутридворового проезда по ул.Коваленко 2а | Всего по всем исполнителям | Всего | 473,6 | 0,0 | 473,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 473,6 | 0,0 | 473,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель .МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 473,6 | 0,0 | 473,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 473,6 | 0,0 | 473,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1.3 Благоустройство дворовой территории (ремонт внутридворового проезда по ул.Гагарина 3 – Лопатина 5) | Всего по всем исполнителям | Всего | 419,0 | 0,0 | 0,0 | 419,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 419,0 | 0,0 | 0,0 | 419,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 419,0 | 0,0 | 0,0 | 419,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 419,0 | 0,0 | 0,0 | 419,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов городского округа ЗАТО Светлый (по результатам общественных обсуждений) | Всего по всем исполнителям | Всего | 19183,7 | 0,0 | 0,0 | 5740,0 | 6371,4 | 7072,3 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 19183,7 | 0,0 | 0,0 | 5740,0 | 6371,4 | 7072,3 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель. МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 19183,7 | 0,0 | 0,0 | 5740,0 | 6371,4 | 7072,3 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 19183,7 | 0,0 | 0,0 | 5740,0 | 6371,4 | 7072,3 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Благоустройство общественной территории (устройство пешеходной дорожки СОШ №2). | Всего по всем исполнителям | Всего | 409,9 | 409,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 409,9 | 409,9 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| . | Ответственный исполнитель. МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| . | Участник  МУ «Управление Муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 309,9 | 309,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 309,9 | 309,9 |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Благоустройство общественной территории (пешеходная зона ул.Лопатина д.1,2,4 с границами – площадь «Центральная», участок автодороги с круговым движением (монумент «Штык»). по результатам общественных  обсуждений. | Всего по всем исполнителям | Всего | 4663,9 | 0,0 | 4663,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 2663,6 |  | 2663,6 |  |  |  |
| Областной бюджет | 54,4 |  | 54,4 |  |  |  |
| Местный бюджет | 1945,9 |  | 1945,9 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| . | Ответственный исполнитель .МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 4663,9 | 0,0 | 4663,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 2663,6 |  | 2663,6 |  |  |  |
| Областной бюджет | 54,4 |  | 54,4 |  |  |  |
| Местный бюджет | 1945,9 |  | 1945,9 |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 Благоустройство общественной территории (ремонт ступеней на пляже- «Ансамбль сооружений «Каравелла») | Всего по всем исполнителям | Всего | 3222,7 | 0,0 | 612,0 | 0,0 | 1243,2 | 1367,5 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 3222,7 |  | 612,0 | 0,0 | 1243,2 | 1367,5 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель. МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 3222,7 |  | 612,0 | 0,0 | 1243,2 | 1367,5 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 3222,7 |  | 612,0 | 0,0 | 1243,2 | 1367,5 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 Благоустройство общественной территории (сквер «У фонтана») | Всего по всем исполнителям | Всего | 8053,1 | 0,0 | 2261,8 | 4463,0 | 608,3 | 720,0 |
| Федеральный бюджет | 2627,8 |  |  | 2627,8 |  |  |
| Областной бюджет | 26,5 |  |  | 26,5 |  |  |
| Местный бюджет | 5398,8 | 0,0 | 2261,8 | 1808,7 | 608,3 | 720,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Ответственный исполнитель. МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 8053,1 | 0,0 | 2261,8 | 4463,0 | 608,3 | 720,0 |
| Федеральный бюджет | 2627,8 |  |  | 2627,8 |  |  |
| Областной бюджет | 26,5 |  |  | 26,5 |  |  |
| Местный бюджет | 5398,8 |  | 2261,8 | 1808,7 | 608,3 | 720,0 |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 Благоустройство общественной территории (сквер между парком «Патриот» и МДОУ СОШ №3 | Всего по всем исполнителям | Всего | 600,00 |  |  | 600,00 |  |  |
| Федеральный бюджет | 356,4 |  |  | 356,4 |  |  |
| Областной бюджет | 3,6 |  |  | 3,6 |  |  |
| Местный бюджет | 240,0 |  |  | 240,0 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответственный исполнитель. МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 600,00 |  |  | 600,00 |  |  |
| Федеральный бюджет | 356,4 |  |  | 356,4 |  |  |
| Областной бюджет | 3,6 |  |  | 3,6 |  |  |
| Местный бюджет | 240,0 |  |  | 240,0 |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 Благоустройство общественных территории городского округа ЗАТО Светлый (по результатам общественных обсуждений) | Всего по всем исполнителям | Всего | 28447,20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13482,1 | 14965,1 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 28447,20 | 0,0 | 0,0 |  | 13482,1 | 14965,1 |
|  | Ответственный исполнитель МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый | Всего | 28447,20 | 0,0 | 0,0 |  | 13482,1 | 14965,1 |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 28447,20 | 0,0 | 0,0 |  | 13482,1 | 14965,1 |