Утверждена

постановлением администрации

городского округа ЗАТО Светлый

от 21.02.2019 № 36

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Развитие инженерной инфраструктуры**

**городского округа ЗАТО Светлый»**

**на 2019 – 2021 годы**

Саратовская область,

ЗАТО Светлый

2019 г.

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Развитие инженерной инфраструктуры городского округа
ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | - муниципальная программа «Развитие инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы» (далее – муниципальная программа) |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | - муниципальное учреждение «Администрация городского округа ЗАТО Светлый» (далее – МУ «Администрация городского округа ЗАТО Светлый») |
| Участники муниципальной программы | - муниципальное учреждение «Управление муниципальным хозяйством» городского округа ЗАТО Светлый (далее – МУ «Управление муниципальным хозяйством»);- муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» городского округа ЗАТО Светлый (далее – МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство) |
| Подпрограммы муниципальной программы | - отсутствуют |
| Цели муниципальной программы | - создание условий для приведения инженерной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания, создание условий для обеспечения населения коммунальными услугами надлежащего качества, продление срока эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, улучшение условий труда работников сферы жилищно-коммунального хозяйства |
| Задачи муниципальной программы | - реконструкция и строительство новых, техническое переоснащение существующих объектов инженерной инфраструктуры, их своевременный капитальный ремонт (замена). Предотвращение и снижение числа аварий на объектах инженерной инфраструктуры, снижение техногенного воздействия на окружающую среду в результате аварий и происшествий. Актуализация схем, контроль параметров работы объектов инженерной инфраструктуры для своевременного принятия управленческих решений |
| Целевые показатели муниципальной программы | - в соответствии с приложением № 2 к муниципальной программе |

2

|  |  |
| --- | --- |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2019 – 2021 годы |
| Объемы и источники финансового обеспечения муниципальной программы  | - общий объем финансирования программы, составляет 115 709,3 тысяч рублей, в том числе:за счет средств бюджета городского округа ЗАТО Светлый2019 год – 36 222,1 тысяч рублей;2020 год – 37 671,7 тысяч рублей;2021 год – 41 815,5 тысяч рублей |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | - создание условий для приведения инженерной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания, создание условий для обеспечения населения коммунальными услугами надлежащего качества, продление срока эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, улучшение условий труда работников сферы жилищно-коммунального хозяйства |

3

1. **Характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Важнейшими аспектами решения проблемы жилищно-коммунального хозяйства являются обеспечение сохранности инженерной инфраструктуры, улучшение обслуживания населения, предоставление качественных коммунальных услуг.

В настоящее время износ тепловой сети составляет 64,9%, износ сети водоснабжения 90,5%, сети водоотведения 63,7%, износ оборудования муниципальной котельной 82%, износ кабельных линий электропередач 90%. Значительный износ является причиной резкого ухудшения функционирования муниципального сетевого хозяйства, возникновения повреждений в его работе, роста потерь тепловой энергии.

Разработка  муниципальной программы  вызвана необходимостью эффективного и бесперебойного функционирования объектов инженерной инфраструктуры.

1. **Цели и задачи муниципальной программы**

Целями муниципальной программы являются:

создание условий для приведения инженерной инфраструктуры
в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;

создание условий для обеспечения населения коммунальными услугами надлежащего качества;

повышение качества оказываемых коммунальных услуг;

улучшение условий труда работников сферы жилищно-коммунального хозяйства.

Для достижения целей муниципальной программы необходимо решение следующих задач:

модернизация, своевременный капитальный ремонт (замена) объектов инженерной инфраструктуры, строительство новых объектов;

предотвращение и снижение аварий на объектах инженерной инфраструктуры, скорейшее проведение аварийно-восстановительных работ;

контроль параметров работы объектов инженерной инфраструктуры для своевременного принятия решений;

предотвращение техногенного воздействия на окружающую среду
в результате аварий и происшествий.

Перечень основных мероприятий, спланированных в рамках муниципальной программы, представлен в приложении № 1
к муниципальной программе.

4

1. **Целевые показатели муниципальной программы**

Показатели муниципальной программы характеризуют достижение цели муниципальной программы и обеспечивают возможность проверки
и подтверждения достижения и решения целей и задач.

Сведения о целевых показателях муниципальной программы представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.

1. **Прогноз конечных результатов муниципальной программы,**

**сроки и этапы реализации**

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит:

создать условия для приведения инженерной инфраструктуры
в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания;

создать условия для обеспечения населения коммунальными услугами надлежащего качества, повысить качество оказываемых коммунальных услуг, улучшить условия труда работников сферы жилищно-коммунального хозяйства.

Сроки и этапы реализации муниципальной программы приведены
в приложении № 1 к муниципальной программе.

1. **Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа ЗАТО Светлый, а так же может осуществляться частично или полностью за счет средств Федерального бюджета, областного бюджета, внебюджетных источников.

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы приведены в приложении № 3
к муниципальной программе.

1. **Анализ рисков реализации муниципальной программы
и меры управления рисками**

Риски реализации муниципальной программы представляют собой невыполнение в полном объёме исполнителями принятых
по муниципальной программе финансовых обязательств, а также
неэффективное управление муниципальной программой, которые могут

5

привести к невыполнению целей и задач муниципальной программы, обусловленных:

срывом мероприятий и не достижением целевых показателей;

неэффективным использованием ресурсов.

Способами ограничения рисков являются:

регулярная и открытая публикация данных о ходе финансирования муниципальной программы в качестве механизма, стимулирующего исполнителей выполнять принятые на себя обязательства;

усиление контроля над ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией муниципальной программы;

своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

1. **Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется посредством оценки достижения установленных целевых значений показателей эффективности и проводится в соответствии
с Положением о порядке принятий решений о разработке муниципальных программ, их финансирования и реализации, проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа ЗАТО Светлый, утвержденным постановлением администрации городского округа ЗАТО Светлый от 15.09.2017 № 244.

Приложение № 1

к муниципальной программе
«Развитие инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый»
на 2019 – 2021 годы

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры**

**городского округа ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Номер и наименование мероприятий | Участ-ник муниципаль-ной программы | Срок | Связь с показателями муниципальной программы  | Ожидаемый непосредственный результат, показатель(краткое описание) | Последствия нереализации муниципальной программы  |
| началареали-зации | оконча-ния реали-зации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Основное мероприятие 1 «Капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры» |
| 1 | 1.1 Капитальный ремонт объектов теплоснабжения (участки тепловой сети) | МУ «Управление муниципальным хозяйством», МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 2019 г | 2021 г | Доля отремонтированных участков от общей протяженности (36,01 км.) | Создание условий для приведения инженерной инфраструктуры в соответ- ствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия прожи- вания, создание условий для обеспечение населения коммунальными услугами надлежащего качества, продление срока эксплуата- ции объектов инженерной инфраструктуры, улучшение условий труда работников сферы жилищно-коммунального хозяйства. | Невыполнение целей и задач муниципальной программы |
| 2 | 1.2 Капитальный ремонт объектов теплоснабжения (муниципальная котельная) | МУ «Управление муниципальным хозяйством», МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 2019 г | 2021 г | Доля отремонтированных (замененных) единиц оборудования |

2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | 1.3 Капитальный ремонт сети водоснабжения  | МУ «Управление муниципальным хозяйством», МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 2019 г | 2021 г | Доля отремонтированных участков от общей протяженности (17,9 км.) | Создание условий для приведения инженерной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания, создание условий для обеспечение населения коммунальными услугами надлежащего качества, продление срока эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, улучшение условий труда работников сферы жилищно-коммунального хозяйства. | Невыполнение целей и задач муниципальной программы |
| 4 | 1.4 Капитальный ремонт сети водоотведения (канализации) | МУ «Управление муниципальным хозяйством», МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 2019 г | 2021 г | Доля отремонтированных участков водоотведения от общего количества (15,7 км.) |
| 5 | 1.5 Капитальный ремонт объектов электрохозяйства (силовая кабельная сеть) | МУ «Управление муниципальным хозяйством», МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 2019 | 2021 г | Доля отремонтированных (замененных) участков от общей протяженности (46 км.) |
| II. Основное мероприятие 2 «Реконструкция объектов инженерной инфраструктуры» |
| 6 | 2.1 Реконструкция водозабора городского округа ЗАТО Светлый | МУ «Управление муниципальным хозяйством», МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 2019 | 2019 | Корректировка проекта (выделение этапа для завершения мероприятий по реконструкции) | Создание условий для приведения инженерной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания, создание условий для обеспечение населения коммунальными услугами надлежащего качества, продление срока эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, улучшение  | Невыполнение целей и задач муниципальной программы |
| 7 | 2.2 Реконструкция очистных сооружений городского округа ЗАТО Светлый | МУ «Управление муниципальным хозяйством», МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 2019 | 2019 | Корректировка проекта |
| 3 |
| 8 |  | МУ «Управление муниципальным хозяйством», МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» | 2020 | 2021 | Корректировка проекта | условий труда работников сферы жилищно-коммунального хозяйства. |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе
«Развитие инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый»
на 2019 – 2021 годы

**СВЕДЕНИЯ**

**о целевых показателях муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры**

**городского округа ЗАТО Светлый» на 2019 – 2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Основные мероприятия,мероприятиямуниципальной программы | Наименованиепоказателя | Единица измерения | Отчетный год(базовый) | Значение показателей (по годам) |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. Основное мероприятие 1 «Капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры» |
| 1 | 1.1 Капитальный ремонт объектов теплоснабжения (участки тепловой сети) | Доля отремонтированных участков от общей протяженности (36,01 км.) | % | 2,0% | 0,3% | 0,5% | 0,5% |
| 2 |  1.2 Капитальный ремонт объектов теплоснабжения (муниципальная котельная) | Доля отремонтированных (замененных) единиц оборудования | Ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 1.3 Капитальный ремонт сети водоснабжения  | Доля отремонтированных участков от общей протяженности (17,9 км.) | % | 0 | 0,3% | 0,5% | 0,5% |
| 4 | 1.4 Капитальный ремонт сети водоотведения (канализации) | Доля отремонтированных участков водоотведения от общего количества (15,7 км.) | % | 0 | 0,08% | 0,10% | 0,10% |
| 5 |  1.5 Капитальный ремонт объектов электрохозяйства (силовая кабельная сеть) | Доля отремонтированных (замененных) участков от общей протяженности (46 км.) | % | 0 | 0,3% | 0,5% | 0,5% |

2

|  |
| --- |
| II. Основное мероприятие 2 «Реконструкция объектов инженерной инфраструктуры» |
| 6 | 2.1 Реконструкция водозабора городского округа ЗАТО Светлый | Корректировка проекта (выделение этапа для завершения мероприятий по реконструкции) | Кол-во проектов | 0 | 1 |  |  |
| 7 | 2.2 Реконструкция очистных сооружений городского округа ЗАТО Светлый | Корректировка проекта | Кол-во проектов | 0 | 1 |  |  |
| 8 | 2.3 Реконструкция муниципальной котельной городского округа ЗАТО Светлый | Корректировка проекта | Кол-во проектов | 0 |  | 1 |  |

Приложение № 3

к муниципальной программе
«Развитие инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый»
на 2019 – 2021 годы

**СВЕДЕНИЯ**

**об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы**

**«Развитие инженерной инфраструктуры городского округа ЗАТО Светлый» на 2019** – **2021 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименования мероприятиймуниципальной программы | Ответственный исполнитель(участник) | Источники финансового обеспечения | Объемы финансо-вого обеспечения (всего) | В том числе по годам реализации |
| 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ИТОГОпо муниципальной программе | Всегопо всемисполнителям | Всего | 115 709,3 | 36 222,1 | 37 671,7 | 41 815,5 |
| Местный бюджет | 115 709,3 | 36 222,1 | 37 671,7 | 41 815,5 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Исполнитель 1 муниципальное учреждение «Администрация городского округа ЗАТО Светлый» | Всего | 115 709,3 | 36 222,1 | 37 671,7 | 41 815,5 |
| Местный бюджет | 115 709,3 | 36 222,1 | 37 671,7 | 41 815,5 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1. Капитальный ремонт объектов теплоснабжения (участки тепловой сети)  | Всегопо всемисполнителям | Всего | 18 452,1 | 5 556,2 | 6 111,8 | 6 784,1 |
| Местный бюджет | 18 452,1 | 5 556,2 | 6 111,8 | 6 784,1 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Исполнитель 1 муниципальное учреждение «Администрация городского округа ЗАТО Светлый» | Всего | 18 452,1 | 5 556,2 | 6 111,8 | 6 784,1 |
| Местный бюджет | 18 452,1 | 5 556,2 | 6 111,8 | 6 784,1 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. Капитальный ремонт объектов теплоснабжения(муниципальнаякотельная) | Всегопо всемисполнителям | Всего | 12 109,3 | 12 109,3 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 12 109,3 | 12 109,3 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Исполнитель 1муниципальноеучреждение«Администрациягородского округаЗАТО Светлый» | Всего | 12 109,3 | 12 109,3 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 12 109,3 | 12 109,3 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.3. Капитальный ремонт сети водоснабжения  | Всегопо всемисполнителям | Всего | 4 691,6 | 1 412,7 | 1 554,0 | 1 724,9 |
| Местный бюджет | 4 691,6 | 1 412,7 | 1 554,0 | 1 724,9 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Исполнитель 1. муниципальноеучреждение«Администрациягородского округаЗАТО Светлый» | Всего | 4 691,6 | 1 412,7 | 1 554,0 | 1 724,9 |
| Местный бюджет | 4 691,6 | 1 412,7 | 1 554,0 | 1 724,9 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. Капитальный ремонт сети водоотведения (канализации) | Всегопо всемисполнителям | Всего | 14 944,5 | 4 500,0 | 4 950,0 | 5 494,5 |
| Местный бюджет | 14 944,5 | 4 500,0 | 4 950,0 | 5 494,5 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Исполнитель 1. муниципальноеучреждение«Администрациягородского округаЗАТО Светлый» | Всего | 14 944,5 | 4 500,0 | 4 950,0 | 5 494,5 |
| Местный бюджет | 14 944,5 | 4 500,0 | 4 950,0 | 5 494,5 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.5. Капитальный ремонт объектов электрохозяйства (силовая кабельная сеть) | Всегопо всемисполнителям | Всего | 8 531,0 | 2 568,8 | 2 825,7 | 3 136,5 |
| Местный бюджет | 8 531,0 | 2 568,8 | 2 825,7 | 3 136,5 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Исполнитель 1. муниципальноеучреждение«Администрациягородского округаЗАТО Светлый» | Всего | 8 531,0 | 2 568,8 | 2 825,7 | 3 136,5 |
| Местный бюджет | 8 531,0 | 2 568,8 | 2 825,7 | 3 136,5 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. Реконструкция водозабора городского округа ЗАТО Светлый | Всегопо всемисполнителям | Всего | 1 975,1 | 1 975,1 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1 975,1 | 1 975,1 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Исполнитель 1. муниципальноеучреждение«Администрациягородского округаЗАТО Светлый» | Всего | 1 975,1 | 1 975,1 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 1 975,1 | 1 975,1 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2. Реконструкция очистных сооружений городского округа ЗАТО Светлый | Всегопо всемисполнителям | Всего | 26 900,1 | 8 100,0 | 8 910,0 | 9 890,1 |
| Местный бюджет | 26 900,1 | 8 100,0 | 8 910,0 | 9 890,1 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Исполнитель 1. муниципальноеучреждение«Администрациягородского округаЗАТО Светлый» | Всего | 26 900,1 | 8 100,0 | 8 910,0 | 9 890,1 |
| Местный бюджет | 26 900,1 | 8 100,0 | 8 910,0 | 9 890,1 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. Реконструкция муниципальной котельной городского округа ЗАТО Светлый | Всегопо всемисполнителям | Всего | 28 105,6 | 0,0 | 13 320,2 | 14 785,4 |
| Местный бюджет | 28 105,6 | 0,0 | 13 320,2 | 14 785,4 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Исполнитель 1. муниципальноеучреждение«Администрациягородского округаЗАТО Светлый» | Всего | 28 105,6 | 0,0 | 13 320,2 | 14 785,4 |
| Местный бюджет | 28 105,6 | 0,0 | 13 320,2 | 14 785,4 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |